天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目（一期）

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1251）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目（一期）实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目（一期）

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1251

二、项目内容

第一包：一体化全要素数据基础底座建设 1项，密码机 2台，合同履行期限：签订合同之日起11个月完成开发建设，其中包含系统开发期8个月，试运行期3个月。

第二包：一体化全要素数据基础底座项目建设监理服务 1项，合同履行期限：签订合同之日起至项目整体验收通过。

第三包：一体化全要素数据基础底座项目网络安全等级保护测评 1项，合同履行期限：签订合同之日起至项目整体验收通过。

第四包：一体化全要素数据基础底座项目密码应用安全性评估 1项，合同履行期限：签订合同之日起至项目整体验收通过。

三、项目预算

第一包：31727500元。

第二包：100000元。

第三包：110000元。

第四包：130000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

第一包：

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

第二、三包：

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（三）本项目不接受联合体投标。

第四包：

（一）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，投标人应列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（四）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第一包对小微企业报价给予20%的扣除，对第二、三、四包专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月26日至2025年12月3日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

七、网上应答时间

2025年11月26日9:00至2025年12月17日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月17日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月17日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月17日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人： 李响、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538307

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称： 天津市数据发展中心

（二）采购人地址： 天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：司寅

（四）采购人联系电话：022-60619198

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市数据发展中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：司寅

4. 联系方式：022-60619198

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月26日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：

第一包：软件开发费、设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、安装调试费、培训费、数据支撑服务费、软件测评费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第二包：人员费用、监理费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格

第三包：人员费用、等保测评费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第四包：人员费用、密码测评费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

4. 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等文件，供应商不得将政府采购合同转包。经采购人同意，供应商方可依法将合同非主体、非关键性工作分包履行，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包履行合同的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商应当就分包项目承担责任。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

（1）第一包：签订合同之日起11个月完成开发建设，其中包含系统开发期8个月，试运行期3个月（具体情况以合同为准）。

（2）第二、三、四包：签订合同之日起至项目整体验收通过（具体情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市数据发展中心天津市河西区梅江道20号（具体情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，初验验收完成后30个工作日支付合同总额的60%，最终验收完成后30个工作日内支付合同总额的10%（具体情况以合同为准）。

第二、三、四包：合同签订后30个工作日支付合同总价的30%，项目服务期结束并通过终验后30个工作日内支付合同总价的70%（具体情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（十三）第一包投标人须于解密当日（2025年12月17日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心一楼B厅42号窗口递交软件视频演示讲解光盘或U盘（光盘或U盘不退还），视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过20分钟，未提供视频光盘、U盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

①演示厂商自备数据资源，演示数据目录探查全流程功能，包括：

A:演示应用数源接入报备管理，支持数源单位根据实际情况判断应用数源是否合适接入，可进行不接入报备申请提交，提交后生成申请工单由运营人员审核，审核成功的应用为已报备状态，无需进行数据源接入；

B:演示动态目录管理功能，支持跟踪已编目的数据表的表状态，若数据发生表结构变化或表注销的重要变更，支持用户发起目录变更等相关操作，进行目录动态化管理；

C:演示探查任务管理，支持选择已连通的数据源新建一次性探查任务、周期性探查任务，并针对探查任务进行探查任务运行记录实例统计和查看，并可发起探查任务启用、停用任务。

②演示厂商自备数据资源，演示一数一源一标准治理全流程功能，包括：

A:演示治理规则配置功能：支持获取已发布且归集已完成状态的目录数据，针对目录的数据项进行治理规则配置，可选择的治理模式包含通用规则模式、一数一标准模式、条件分支模式。

B:演示一数一源治理功能，若开启关联校验，则可选择关联权威数据源，进行数据表和权威数据源的主关联字段、验证字段、异常数据处理策略配置。

C:演示规则中心管理功能，可对通用规则和一数一标准模型进行管理，展示本系统内所有通用规则，展示通用规则名称、规则编码、启用状态、规则描述信息，并能够对规则进行启停用；一数一标准模型展示名称、编码、关联规则数、数据标准制定部门、模型创建时间信息，支持对数据元进行模型配置、模型查看和启停用管理操作。

③应用管理与数据超市演示：

A：演示配置管理，可对厂商信息、安全信息、建设方案等编目模块，配置是否启用与应用目录是否启用。对于谋划中、建设中、试运行应用状态，配置是否启用，与包含编目模块内容；

B：按配置内容，对建设中的应用进行编目，填写基本信息、关联厂商信息、填写安全信息等，提交审核；演示应用的编目审核，审核同意后，在应用编目中查看编目状态、应用详情；

C：演示已编目的应用发起数据资源申请，填写数据资源开通申请单，提交申请；

D：演示应用上线，完善应用关联资源信息，进行上线提交，系统自动对应用关联资源信息进行校验。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的国家机关或事业单位信息化项目软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 1、具有信息技术服务运行维护标准符合性证书三级（ITSS3）及以上认证证书，提供证书扫描件得1分，其他不得分； # 2、具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，提供证书扫描件，每提供1份证书得1分，最多2分； # 3、具有信息系统建设和服务能力等级二级（CS2）及以上认证证书，提供证书扫描件得1分，其他不得分； | 4 |
| 3 | 密码机产品证书评价 | # 投标人所投产品具备密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》证书，且证书在有效期内，提供证书扫描件，提供证书得2分，其他不得分。 | 2 |
| 4 | 投标人相关软件著作权评价 | 具有数据安全类、数据目录类、网关管理类、数据治理类、数据模型类的相关计算机软件著作权登记证书的，每个得2分，本项最高得10分。 | 10 |
| 5 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入本项目的项目负责人（1名）需具备以下证书：研究生（或以上）学历证书、人社部门颁发的系统架构设计师（高级）证书以及人社部门颁发的信息系统项目管理师(高级)证书，提供证书扫描件。每具备一个证书得1分，最多3分 （2）投入本项目的项目经理（1名）需具备以下证书：本科（或以上）学历证书、人社部门颁发的高级信息系统项目管理师(高级)证书，提供证书扫描件。每具备一个证书得1分，最多2分。 （3）投入的团队人员（除项目负责人、项目经理）中每一人具备以下证书之一得1分，同一人员拥有多个证书的不重复计算：计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、信息系统项目管理师，每提供1个合格的证书扫描件得1分，最多得4分。 注：上述人员均不得兼任。 | 9 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（55分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目整体理解评价 | 提供对项目的整体理解分析，应至少包含但不限于背景分析、现状分析、业务分析、功能性分析、总体目标描述等，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 投标人根据招标要求，提供总体设计方案，至少包括整体架构设计、数据架构设计、技术架构设计、网络架构设计等内容，同时还应包括对信息资源和数据库的规划设计方案，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 平台建设方案评价 | 提供数据服务子系统建设方案，需包括以下内容数据目录模块、数据资源登记模块、数据资源调度模块、数据申请管理模块、鉴权与流量监控模块、QoS服务质量管理模块、数据智能问答模块、数据服务效能评价模块的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目建设内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
|  |  | 提供数据流通子系统建设方案，需包括以下内容数据归集模块、数据共享交换模块、数据开放模块、数据分析模块的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目建设内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
|  |  | 提供数据治理子系统建设方案，需包括以下内容元数据管理模块、数据标准管理模块、数据质量管理模块、数据融合治理模块的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目建设内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
|  |  | 提供AI支撑子系统建设方案，需包括以下内容模型管理与微调模块、模型调用服务模块、智能体开发模块、知识库管理模块、安全与合规服务模块的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目建设内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
|  |  | 提供安全管理子系统建设方案，需包括以下内容数据分类分级模块、数据加密脱敏模块、数据安全运维模块、数据安全审计模块的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目建设内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
|  |  | 提供数据支撑服务系统设计方案，需包括以下内容标准规范编制、存量应用清单梳理、存量目录情况梳理、存量数据目录迁移治理、存量数据资源清单梳理、存量数据资源迁移治理、存量数据探查、存量数据编目、高频重点数据清单管理、存量数据治理的详细方案内容，且方案内容应完全匹配或优于项目需求内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 4 | 组织实施方案评价 | 提供组织实施方案，至少包括项目管理方案、人员投入方案、项目进度及保障措施方案、测试与验收方案等方面内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 质量管理方案评价 | 提供质量管理方案，至少包括项目质量管理保障措施方案和安全保管理障措施方案等方面内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 项目保障方案评价 | 提供项目保障方案，至少包括项目巡检保障方案、重大活动和节假日保障方案、应急处置保障方案、数据安全保障方案、网络安全事件处理方案、运行保障方案、风险管控方案、保密措施方案等内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 售后服务方案评价 | 提供售后服务方案，至少包含售后服务体系设计、售后服务内容、技术响应时间、人员安排等内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 培训方案评价 | 投标人根据招标要求，提供培训方案，至少包含培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 9 | 演示讲解情况评价 | 评标委员会观看各投标人递交的软件演示讲解光盘或U盘，经评委会认定，完全满足技术要求第（十三）项中任意一项内容的得1分，最多10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化监理业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 总监理工程师能力评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 具备本科（或以上）学历、高级（或以上）职称、ITSS IT 服务项目经理证书，提供证书扫描件，每个满足上述要求的证书扫描件得2分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 监理工程师能力评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入本项目的监理工程师（总监理工程师除外）具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的系统集成项目管理工程师证书，提供证书扫描件得2分，其他不得分。 | 2 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：20分，其他0分。 | 20 |
| 第三部分 主观分（56分） |  |  | 分值 |
| 1 | 总体监理方案评价 | 至少包括监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物等方面内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 质量控制措施评价 | 至少包含针对本项目质量控制措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 进度控制措施评价 | 至少包含针对本项目进度控制措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 投资控制措施评价 | 至少包含针对本项目投资控制措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 变更控制措施评价 | 至少包含针对本项目变更控制措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 合同管理措施评价 | 至少包含针对本项目的合同管理措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 项目信息及资料管理措施评价 | 至少包含针对本项目的信息及资料管理措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 项目安全管理方案评价 | 至少包括信息安全原则和内容、安全体系构建、安全管理方法、安全管理措施、安全管理手段等，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 9 | 协调管理措施评价 | 至少包含针对本项目协调管理措施，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的三级及以上网络安全等级保护测评服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | A.投标人具备有效期内的信息技术服务管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，提供证书扫描件。提供1份证书得1分，最高得4分。 B. 投标人具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件，提供1份证书得2分，最高得2分。 | 6 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目负责人评价 项目负责人为高级测评师，须具备网络安全等级测评师高级证书，同时具备中国信息安全测评中心注册信息安全专业人员注册渗透测试工程师、信息安全保障人员认证证书。全部提供得3分，未提供或提供材料不全不得分。 （2）项目经理评价 项目经理为中级测评师及以上，须具备中级及以上网络安全等级测评师证书，同时具有网络安全服务能力评价证书。全部提供得2分，未提供或提供材料不全不得分。 （3）项目其他成员评价 项目成员为初级测评师及以上，须具备初级及以上网络安全等级测评师证书。提供证书扫描件，每提供一名成员完整的证书扫描件得1分，最高得3分； | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面的安全测评，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 等保测评方案评价 | 至少包含测评的各个环节、测评范围、完成标准等方面内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 安全和风险管理方案评价 | 至少包含对测评人员的行为管理，项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施，安全和风险预测机制、预案和控制措施，至少包含如何发现和识别安全威胁、如何发现安全漏洞、系统安全措施等方面内容，评标委员会根据方案内容综合评价 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 项目经理评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供证书扫描件得2分； （2）具备ITSS IT服务项目经理证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供证书扫描件得2分； （3）具备密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上），提供证书扫描件得1分。 | 5 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 （2）具备密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上），提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 | 6 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目实施方案评价 | 至少包含服务体系架构、实现思路和关键技术应用，安全技术测评内容分解、安全管理测评内容分解以及常见问题及解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 测评工具评价 | 至少包含投入本项目的国密局认可的密码专用检测工具、漏洞扫描工具等 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 保证服务质量的技术力量及技术措施评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 档案管理制度评价 | 至少包含档案管理制度、档案管理人员职责等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

- 项目背景

为支撑我市政务信息化高质量发展，补齐现有信息资源平台在数据归集治理、开发利用、可信计算、信创适配等方面的短板，亟需建设“一体化全要素数据基础底座”。

该底座面向政务数据全生命周期，打造从数据采集、汇聚、治理、存储、共享开放、开发利用到安全防护的统一能力体系，全面提升我市数据管理能力、治理能力、服务能力和安全防护能力，夯实城市数字化转型的数据基础。

数据底座上联国家政务数据平台、下联各区政务数据平台、横向联通市级各部门，实现系统联通、数据归集、服务汇聚，全面接入全国一体化政务大数据体系，为全市政务信息化建设提供数据共享交换和共性基础能力支撑。

项目旨在实现：1.建立统一的数据服务门户，实现“一本账”展示、“一站式”申请、“一平台”调度，支撑数字资源高效率配置、高质量供给；2.通过系统联通、数据归集、服务汇聚，提升数据治理与共享开放水平；3.借助AI能力支撑，推动政务信息系统智能化升级；4.建设安全可控的数据基础设施，保障数据资源的安全可信运行。

本项目属于软件和信息技术服务业

第一包：

- 采购内容

（一）业务需求：

天津市一体化全要素数据基础底座建设项目主要包括数据服务子系统、数据流通子系统、数据治理子系统、AI支撑子系统、安全管理子系统和数据支撑服务体系。

——建设数据服务子系统。建设统一服务门户,提供资源搜索、目录编制、供需对接、资源登记等服务，实现“一本账”展示、“一站式”申请、“一平台”调度，支撑数字资源高效率配置、高质量供给。

——建设数据流通子系统。建设数据归集、共享交换、校核纠错、数据开放、数据应用模块，支撑多源异构数据归集共享和开发利用。

——建设数据治理子系统。建设元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据融合治理模块，建设高质量的基础库、主题库和专题库，提供高性能的数据服务。

——建设AI支撑子系统。建设模型管理与微调、模型调用、知识管理、智能体应用开发、AI合规管理模块，强化人工智能高质量数据集建设及供给，增强政务AI基础能力。

——建设安全管理子系统。建设数据安全运维、数据安全审计、数据加密脱敏、数据分类分级模块，构建集防护、检测、响应、恢复于一体的安全管理体系。

——建设数据支撑服务体系。提供项目实施过程中的数据、应用治理、高频重点数据清单等治理服务，并建立数据标准规范、安全运营保障等制度体系，确保底座高效运行与可持续发展。

（一）硬件采购如下：

密码机 2台：具有硬件上的二次开发能力，按照国家公共数据登记平台与省级公共数据登记平台对接标准规范完成开发，硬件性能见指标参数表：

| 序号 | 技术指标 | 指标参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品部署 | 应用一体机、机架式设备，可支持负载均衡和双机热备方式部署。 |  |  |
| 2 | 算法支持 | 非对称密码算法：支持 SM2 算法。 对称密码算法：支持 SM4 算法。 摘要算法：支持 SM3 算法。 |  |  |
| 3 | 密码运算性能要求 | 性能项目 |  | 指标 |
|  |  | SM2算法 | SM2 密钥生产【对 / 秒】 | ≥1000000 |
|  |  |  | SM2 私钥签名【次 / 秒】 | ≥1000000 |
|  |  |  | SM2 公钥验证【次 / 秒】 | ≥40000 |
|  |  |  | SM2 公钥加密【次 / 秒】 | ≥40000 |
|  |  |  | SM2 私钥解密【次 / 秒】 | ≥40000 |
|  |  |  | SM2 密钥对存储数量 | ≥10000 |
|  |  | SM4算法 | 加解密【Mbps】 | ≥800 |
|  |  |  | SM4 密钥存储数量 | ≥500 |
|  |  | SM3算法 | 摘要计算【Mbps】 | ≥800 |
| 4 | 密钥管理 | 支持对非对称密钥、对称密钥的生成、更新、销毁、导出、备份等密钥生命周期管理功能。 |  |  |
|  |  | 支持集群部署方式下安全的进行主备机密钥自动同步功能。 |  |  |
| 5 | 访问控制 | 支持调用访问本设备的 IP 地址白名单管理功能。 |  |  |
| 6 | 硬件要求 | 内存≥64G、硬盘≥800G。100/1000M 自适应网络接口 RJ45 网络接口≥2 个。支持双电源。支持 USB 接口，可接入管理 key。 |  |  |

（二）软件功能需求

——数据服务子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能项描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据目录模块 | 探查接入管理 | 探查接入管理模块负责对多种类型的数据源进行统一接入、探查和任务管理，能够支持选择已连通的数据源新建一次性探查任务、周期性探查任务，并针对探查任务进行探查任务运行记录实例统计和查看，并可发起探查任务启用、停用任务；能够支持数据源的连通状态检查、定期探查任务创建及数据表统计，并对探查出的数据进行标记、查询、导出和删除，同时可将需编目数据一键推送至数据目录系统生成数据目录，还提供对所有探查任务的集中管理、运行状态监控及上线、下线、变更等操作。包括：探查数源接入管理、探查数据管理、探查任务管理等功能。 |
| 2 |  | 动态数据管理 | 能够针对已编目的数据目录提供实时检测功能，支持跟踪已编目的数据表的表状态，若数据发生表结构变化或表注销的重要变更，支持用户发起目录变更等相关操作，进行目录动态化管理。通过动态数据管理功能能实时感知数据库内真实数据变化，提醒数据目录做对应响应。主要包括动态数据目录管理等功能。 |
| 3 |  | 应用数源管理 | 应用数源管理模块以应用为维度推进数据源的接入与治理。该模块应能够支持从应用编目系统同步应用信息，并由数源单位关联数据源至应用，同时提供应用数源接入报备管理功能，支持数源单位根据实际情况判断应用数源是否合适接入，可进行不接入报备申请提交，提交后生成申请工单由运营人员审核，审核成功的应用为已报备状态，无需进行数据源接入，辅助数管单位实现数据应接尽接。具体提供应用数源接入的查询、信息管理、列表导出及新增数据源编目功能；对于涉及国家安全或机密数据的应用，提供无需接入的申请、查询及撤回服务；并为数管单位提供对应的无需接入申请审批功能，包括工单查询、审批执行及详情查看。包括应用数源接入、无需接入申请、无需接入审批等功能。 |
| 4 |  | 系统部署管理 | 能够解决不同网络之间通信问题，确保探查功能的实现，及时、准确、全面的获取不同网络外的数据目录信息。主要包括探查通道管理等功能。 |
| 5 |  | 数据项质检 | 能够提供数据项质检功能，对探查出来的数据表进行检测，提前规避不合规数据提交编目，导致编目校验不通过的场景。能够检测数据表质量，提升编目效率。主要包括质检规则管理功能 |
| 6 |  | 应用编目 | 应用编目模块支持应用管理员、部门管理员等角色完成应用编目配置管理工作，可对厂商信息、安全信息、建设方案等编目模块，配置是否启用与应用目录是否启用，对于谋划中、建设中、试运行应用状态，配置是否启用。包含应用目录编制、应用上线申请、应用下线申请单管理服务，支撑实现应用全生命周期管理。 |
| 7 |  | 应用审核 | 能够支持对应用编目申请、应用上线申请、应用下线申请进行集中审核，建立规范化、标准化的线上审核机制。按配置内容，对建设中的应用进行编目，填写基本信息、关联厂商信息、填写安全信息等，提交审核；演示应用的编目审核，审核同意后，在应用编目中查看编目状态、应用详情。主要包括编目审核、上线审核、下线审核等功能。完善应用关联资源信息，进行上线提交，系统自动对应用关联资源信息进行校验。能够通过标准化流程对提交的应用编目信息进行合规性和完整性以及必要性审查，通过标准化流程对提交的应用上线/下线申请信息进行合规性审查；支持通过多维度筛选快速定位待审核数据、支持审核意见留痕及历史审核信息追溯。 |
| 8 |  | 应用上报 | 能够支持将应用资源一键上报至国家级平台，集成自动化数据校验与格式转换功能，确保上报数据符合国家平台的规范要求。提供上报状态实时追踪与反馈机制，支持上报失败的重试与问题修复功能。能够支持按应用名称、应用管理员、应用状态、上报时间、上报状态等多个维度对列表数据进行筛选；支持在应用上报列表页查看上报的应用名称、应用建设部门、应用管理员、管理员联系方式等信息，统计应用上报列表页展示的应用总数。主要包括应用上报查询、应用上报列表、应用上报功能等功能。 |
| 9 |  | 应用运行报告 | 能够针对运行中阶段的应用，从运行效能、数据资源、网络安全等角度设计考核指标和试运行中阶段的目标值，出具应用运行报告，提供报告生成、报告审核、报告出具等功能，核验应用运行情况，作为应用绩效评价的依据。主要包括报告总览、报告提交和报告审核等功能。 |
| 10 |  | 单位目录管理 | 能够支持数源单位与数管单位协作完成单位目录管理工作，能够提供目录编制申请、变更、注销等流程的工单与审批管理服务。能够结合相关标准与规范以及业务清单、事项清单、系统清单、共享目录等内容设计数据目录信息和数据项信息编目要素，主要包括信息资源统一编码、信息资源名称、共享属性、共享条件、开放属性、开放条件等。主要包括单位目录编目、单位目录申请、单位目录审批等功能。 |
| 11 |  | 基础库目录管理 | 能够提供手动编目、表格导入编目、探查自动化编目功能，并针对编目过程提供进度保存功能，支持单位业务、技术人员协作共同编目，并支持对编制好的目录进行变更、注销；能够提供工单查询、查看申请审批详情、撤回已提交申请功能、审批待审批的申请；能够提供新增一级分类，维护基础库分类，对接至基础库目录编目等功能。主要包括基础库目录编目、基础库目录申请、基础库目录审批和基础库分类管理等功能。 |
| 12 |  | 主题库目录管理 | 能够提供手动编目、表格导入编目、探查自动化编目功能，并针对编目过程提供进度保存功能，支持单位业务、技术人员协作共同编目，并支持对编制好的目录进行变更、注销；能够提供工单查询、查看申请审批详情、撤回已提交申请功能、审批待审批的申请；能够提供新增一级分类，维护主题库分类，对接至主题库目录编目等功能。主要包括主题库目录编目、主题库目录申请、主题库目录审批和主题库分类管理等功能。 |
| 13 |  | 目录回流管理 | 能够支持实时同步回流申请审批通过的申请工单，解析获取申请部门的回流工作空间地址，供运营人员查阅申请信息并进行回流切分授权。支持按照回流工单编号、回流申请单位、回流地区等条件进行回流工单数据的快速查询。主要包括目录回流实施、目录回流分发和目录回流认领等功能。 |
| 14 |  | 目录质检管理 | 能够提供全面的质检管理功能，支持利用正则表达式自定义创建质检规则，配置质检规则表达式、名称、修改建议等内容。质检规则提交时进行核查，确保规则完整性和表达式准确性。提供质检规则查询、详情查看、更新、启停用和删除服务。支持按照数源单位名称、目录名称、问题率、是否合格等条件进行快速查询目录数据质检结果。针对质检结果进行提示，标记质检不通过的内容，并展示修改意见。提供周期性目录质量巡查服务，按照每天的维度自动化运行全量目录质检任务。提供质检合格白名单功能，将目录数据质检结果始终设为合格状态，不受真实质检任务影响。提供标准化公式计算质检问题率，得出目录质量的整体问题评分。主要包括目录质检结果和目录质检规则等功能。 |
| 15 |  | 配置管理 | 能够提供数据转换映射规则的配置功能，支持用户依据不同数据库类型，分别配置其数据项字段类型与目录数据项标准字段类型之间的转换映射规则。能够提供数据转换规则的查询、列表展示、新增、编辑、详情查看及系统初始化数据库转换配置。主要包括数据转换管理等功能。 |
| 16 |  | 目录查重管理 | 能够提供数据目录重复项的检查与管理功能，主要包括目录查重结果管理与查重规则配置两部分。支持目录查重结果的整合与展示以及对目录查重结果进行查询、列表展示及详情查看，并可执行全量目录重新查重操作；同时支持对查重规则进行配置、编辑及规则详情查看，配置完成后能够支持自动执行信息项查重匹配。主要包括目录查重管理和目录查重配置等功能。 |
| 17 |  | 系统开放集成 | 提供全面的数据目录管理与查询功能，包括目录基础信息、拓展信息、关联治理规则、挂载文件与API、归集来源、库表信息、回流汇总与明细、关联事项及资源字段的查询能力；支持数据项、键值对、库表授权等明细信息的精准检索；提供目录完整信息综合查询及库表样例数据查询服务。同时支持文件资源的下载功能，具备高效的权限校验与安全传输机制。系统采用标准化的RESTful接口设计，结合高效的数据库检索、动态扩展属性管理及分布式缓存优化，满足多场景下的数据治理需求，助力数据资产的高效开发与利用。主要包括目录分批查询对接接口管理、目录批量明细查询对接接口、资源申请（开通/变更/释放）工单通知接口、文件资源下载和查询库表样例数据等功能。 |
| 18 | 数据资源登记模块 | 门户端 | 门户端主要包括首页、登记指引、登记公示、登记查验、资源查询、登记政策、用数需求、开放数据、用户管理和异议申诉管理等功能。门户首页能够支持集成资源登记、资源查询、登记查验快捷入口，并提供登记流程、登记公示、登记政策等功能。能够支持展示公共数据资源登记流程。能够提供已登记数据资源的公开查询与展示服务。能够支持通过手动输入关键信息或直接上传登记确认单两种方式进行查验。能够支持通过关键字模糊搜索及多维度条件筛选。能够支持以列表形式展示国家与地方政策名称、内容及发布时间等核心信息。能够支持需求发布快捷入口。能够支持为主体用户与个人用户提供从注册、登录到密码找回的全流程服务。能够支持通过列表与详情页，全面展示每项异议申诉的内容、状态及完整的审批流程，并支持运营人员进行审核、做出处理决定及流程撤回等操作。 |
| 19 |  | 用户端 | 用户端主要包括首页、数据资源登记管理、产品服务登记管理、登记确认单管理、异议申诉管理、用数业务、系统管理等功能。能够提供用户端首页，展示登记主体登记数据情况、数据登记进展情况等信息。能够提供数据资源登记和申请功能。能够提供产品服务登记、申请、登记查询功能。能够提供登记确认单的查询与管理功能。能够支持面向登记主体提供异议查询、撤回、催办等操作。能够提供一个集中管理其已提交数据使用需求的个人工作台。能够提供用户信息与系统基础配置的管理功能。 |
| 20 |  | 管理端 | 管理端主要包括首页、数据资源登记审核管理、产品服务登记审核管理、异议申诉管理、已颁发确认单管理、用数业务管理、登记主体管理等功能。能够为管理员提供登记审核工作的全局视图与核心查询功能。能够提供数据资源登记、变更、更正、续展、注销的审核功能。能够提供产品服务登记、变更、更正、续展、注销的审核功能。能够提供统一的异议申诉管理视图，通过列表集中展示待审核、已审核等状态的申诉信息。能够提供数据资源与产品服务确认单的统一管理视图。能够提供用数审核的全流程管理。能够提供对登记主体的集中管理功能。 |
| 21 |  | 服务端 | 能够提供消息通知能力，能够向资源登记人及时推送异议申诉的相关动态、向登记主体及时推送各类关键业务动态、管理机构推送待办审批任务与督办事项，覆盖公共数据资源登记、变更、更正、注销等场景的通知以及申请人发起的督办消息；覆盖提供审批人对提交的申请进行审批的通知。主要包括异议通知、消息通知和审批通知等功能。 |
| 22 |  | 互联互通 | 能够实现天津市登记平台与国家公共数据资源登记平台的业务数据交互，并对接电子签章系统、数字证书、安全设备系统；同时能够通过 OpenAPI 提供外部对接服务，支持数据资源和产品服务的分页查询、明细查询及变更通知。 |
| 23 | 数据资源调度模块 | 统一门户 | 能够提供统一的应用、数据资源检索入口。能够提供便捷入口，汇集各管理系统，提供各环节业务入口，能够根据用户的权限自动展示对应的菜单。能够对菜单进行分类。能够在不同用户的视角下分别展示资源的全面监控和分析视图。统一用户中心，是一种集中式的身份认证和授权管理平台，能够为系统提供统一的用户中心基础服务。能够支持与本地短信、邮箱等通知渠道集成，用于发送验证码、系统通知等重要信息。能够提供标准化的登录入口。能够深度集成应用提供标准化的前端导航组件。应用主要包括应用注册、应用卡片列表、应用配置、应用删除、应用权限管理入口功能。能够负责全量用户数据和组织体系数据的维护与管理。能够实现权限的集中化管控。能够记录用户的登录与权限操作行为，生成详细的登录和操作日志数据。能够支持对用户管理子系统的部分全局参数进行配置。 |
| 24 |  | 数字资源超市 | 数字资源超市，将不同类型、相对离散的数字资源进行跨平台整合、综合集成，从资源目录、查看、申请、审批、开通、升降配到释放，畅通数字资源使用通道，能够对已编目的应用发起数据资源申请，填写数据资源开通申请单，提交申请，促进数据的高效利用。应用资源超市应能够提供多维度应用目录及应用组织导航、应用筛选、目录列表、目录详情等模块。数据资源超市应能够展示数据目录列表页、数据资源申请、数据资源管理功能。 |
| 25 |  | 综合人口库建设 | 建设综合人口库，覆盖全天津人口，以公民身份号码为唯一标识，通过共建单位的共同维护、多源校核，保证了全天津人口信息的一致性、准确性、完整性、权威性，解决了以前相关部门各自采集维护的出生、死亡等信息的真实性、有效性难题。综合人口库数据模型包括基本信息域、社会登记域、证照信息域、社会信息域、社会荣誉域、涉事涉法域、资产信息域。 |
| 26 |  | 综合法人库建设 | 建设综合法人库，通过天津市一体化全要素数据基础底座服务于各部门各自场景数据需求。法人基础库是以各类法人（如企业、社会团体等）的基础信息和业务信息为主体，为政府部门的监管、服务和决策提供数据支持。建设完善法人单位基础信息库，形成数据及时更新校核机制，在统一的电子政务网络环境下，依托公共数据平台实现法人单位基础信息在所有政务部门间的实时共享。综合法人库数据模型包括基础维度模型设计、基础明细模型设计、基本信息域、社会登记域、经营活动域、许可资质荣誉域、涉事涉法域、资产信息域。 |
| 27 | 数据申请管理模块 | 我的待办 | 能够集成应用管理、数据资源申请等不同类型审批待办流程并集中管理多业务任务并展示待办列表；能够按照办理类型分为我提交的、待我处理、我已处理，直观展示用户的相关任务。 |
| 28 |  | 工作台草稿箱 | 能够提供临时保存未完成数据申请单的功能。在填写申请单时，必须满足特定的校验规则才能成功将当前进度存入草稿箱。所有保存的草稿会集中展示在草稿列表中，支持用户进行多条件组合查询以便快速定位目标草稿。对于列表中的草稿记录，用户可以进行关键操作：选择继续申请以补充完善信息并最终提交，或直接删除不再需要的草稿记录。 |
| 29 |  | 申购车 | 能够支持通过将各类数据资源预选至申购车或从申购车中移除，提供批量勾选申购车中的预选资源一键发起资源的批量申请，能够通过明确的加购逻辑实时反馈操作成功或失败的页面交互结果。同时能够提供统计功能，实时计算并展示申购车中数据资源的总数量。 |
| 30 |  | 我的资源 | 我的资源包括：工作台展示、我的应用资源、我的数据资源等功能项。能够提供集中式的资源概览面板。能够以列表形式展示当前用户管理的所有应用资源，能够支持一键跳转至应用编目管理界面。能够集中展示当前用户管理的应用所申请和上架的所有数据资源。能够以列表展示数据资源。 |
| 31 |  | 数据资源申请审批 | 能够提供查询和管理数据资源的申请审批，包含用户提交的、待用户审批的、用户已完成审批的数据资源申请单，配置权限后可查询数据资源申请总览、开通总览。功能包含我提交的数据资源申请、待我审批的数据资源申请、我已审批的数据资源申请、抄送我的数据资源申请、数据资源申请总览、数据资源开通总览、数据资源开通审批和数据资源升降配审批。 |
| 32 | 鉴权与流量监控模块 | 接口托管 | 能够支持将接口托管至网关，提供统一的网关接口管理，并赋能网关能力，实现接口的统一鉴权、限流、熔断、IP白名单等接口管理功能。能够通过网关集中管理接口，简化部署和维护流程，确保系统的安全性、稳定性和高效性。支持将注册的服务接口注册至网关底层提供网关保护、支持提供数据接口注册服务实现表转API。主要包括：数据接口托管、服务接口托管等功能。 |
| 33 |  | 鉴权 | 能够支持在用户访问网关接口时，网关提供鉴权保护，只有通过鉴权的请求才能真正访问网关接口，否则请求会被直接拦截。接口申请成功后，能够按应用维度为用户提供密钥，并登记该密钥授权的接口清单。用户获取应用密钥信息，并使用密钥向指定地址获取动态Token。能够提供动态Token的生成和分发服务，确保每次请求生成新的令牌，并在令牌过期后要求重新生成，增强接口调用的安全性和有效性。主要包括鉴权保护、密钥生成与管理和动态Token生成与分发服务等功能。 |
| 34 |  | 接口监控服务 | 能够通过收集和分析API请求和响应的数据，提供实时的性能指标和错误日志信息，包括请求数量、请求时间、响应时间、错误码和错误信息等。同时，支持设置阈值和警报规则，当API接口的请求量、响应时间等达到或超过设定的阈值时，触发警报机制，确保运维人员能够及时发现和响应异常情况，保护系统的稳定运行。主要包括运行状态监控、错误信息记录和阈值设置与警报规则等功能。 |
| 35 |  | IP白名单 | 能够支持通过精确控制对API的访问权限来确保数据和服务的安全性，所有接口申请者在申请时必须提供其调用服务器的IP地址，该IP地址会被加入允许访问API的白名单中。在服务器鉴权过程中，只有当请求来自这个白名单中的IP地址时，才会被允许继续进行。主要包括IP白名单管理、单个IP地址支持、IP地址段支持和恶意访问拦截等功能。 |
| 36 |  | 接口授权管理 | 接口授权管理包括接口开通、接口示例、接口升降配和接口释放等功能。能够支持按应用维度实现对接口的开通。能够提供JAVA、Python版本的网关鉴权请求示例。能够支持应用修改IP白名单、应用QPS、日调用量、日调用数据量、数据接口授权字段，实现应用对接口的升配和降配。能够提供应用释放接口能力，若应用无需使用该接口，则进行释放，实现接口密钥授权的回收。 |
| 37 |  | 接口跨域 | 能够支持接口设置跨域，实现不同源的网页访问其他域名的资源。 |
| 38 |  | 接口注册方鉴权 | 能够在接口注册时提供默认请求头，鉴权与流量监控模块将注册方自定义请求头自动带入接口请求，实现接口二次鉴权认证，主要包括默认请求头和国家代理鉴权等功能。 |
| 39 | QoS服务质量管理模块 | 接口限流服务 | 应能够通过综合限流策略，确保服务的高可用性与稳定性，支持接口QPS限流，防止流量突增导致的服务过载；通过日调用量限流，控制用户在一定时间范围内的访问次数，避免滥用；并通过数据量限流，限制每次请求的数据量，保护后端服务不受大量数据传输的影响。主要包括接口QPS限流管理、日调用量限流管理和数据量限流管理等功能。 |
| 40 |  | 接口熔断服务 | 能够支持在检测到服务调用异常或超时时自动触发，并暂时切断对后端服务的请求。主要包括500异常熔断、501异常熔断、502异常熔断、503异常熔断、504异常熔、505异常熔断等功能。 |
| 41 |  | 接口调试 | 能够支持在接口注册后，依据接口填写的示例值，网关模拟用户请求，对原始接口进行验证，验证网络是否通畅，验证响应时间，验证接口入参等保障接口可用性。调试完成后，系统会展示响应时间及响应状态，并展示Request Headers、Request Body、Response Headers、Response Body信息，方便用户做对应的处理。 |
| 42 |  | 接口安全防护 | 能够提供接口数据安全防护基础服务，帮助保护接口调用数据安全。能够提供接口数据的数据加密服务，对接口返回的敏感数据进行加密。能够支持对数据/服务接口的返回体进行整体加密。能够支持加密采用32轮迭代机制，每轮使用不同的轮密钥。能够支持对数据接口的返回字段进行字段级加密。能够支持按字段级进行数据授权共享 |
| 43 |  | 消息通知 | 能够针对接口异常调用预警等重要场景，提供消息通知服务，使得用户可实时了解重要工作事件，进行快速处置，支持系统配置监控通知发送给配置用户。主要包括接口注册通知服务、接口变更通知服务、接口注销通知服务、接口异常调用预警服务功能项。 |
| 44 | 数据智能问答模块 | 数据中心 | 数据集能够实现多源数据统一接入，对数据进行转换。包括：数据集分类、新建数据集、数据集列表、据集管理、据集详情。数据源管理支持连接StarRocks、Mysql等数据源进行数据账户连接，以读取数据表进行数据集的构建，包括：、数据源新增、数据源列表、数据源管理。 |
| 45 |  | 指标中心 | 指标中心模块包含指标字典和配置中心等功能项。指标字典：能够为用户提供了一站式的指标管理功能，用户可以在该模块中方便地进行指标的新增操作，定义指标的名称、计算逻辑、数据来源等关键信息。配置中心：能够支持对时间周期等信息进行配置，提升指标创建的灵活性和可配置性。 |
| 46 |  | 问数对话管理 | 应能够至少包含问数主题选择、情景化多轮对话、热点问题推荐、结果质量反馈及结果结构化呈现功能模块，围绕用户与系统之间的自然语言交互展开，通过灵活的对话方式满足各种数据查询与分析需求。 |
| 47 |  | 问数管理 | 至少能够通过问数主题管理、对话管理、数据知识关联、业务知识管理、错题集、主题权限管理等功能，实现更加准确和高效的数据洞察。问数主题管理功能能够支持将常见的业务分析问题归纳为主题。对话管理能够支持记录前端用户的会话。数据知识关联能够支持引用关联数据知识中的数据集、指标构建主题用数分析语料。业务知识管理能够支持获取用户上传的与业务数据分析相关的业务知识文档。错题集能够支持用户在后台自主输入测试QA进行问数效果测试。主题权限管理能够支持在线管理配置具备问数主题访问，进行在线智能问数的用户，对可问数的用户进行增删查改管理操作。 |
| 48 |  | 数据智能引擎 | 作为智能问数系统的核心处理单元，需能够通过意图识别分类、思维链推理、SQL生成、SQL校验、SQL统计执行功能模块，对用户的自然语言查询进行深度语义解析、匹配相应数据源或模型，利用生成数据解读分析、生成可视化图标功能模块，输出具备一定推理能力的数据分析洞察结果，提供给问数对话管理模块进行结果展示。 |
| 49 | 数据服务效能评价模块 | 整体服务效能评价 | 支持对应用资源、数据资源的整体情况进行呈现，同时支持对相应指标情况进行结果导出，实现对数据资源概况实时分析，为效能评估做好支撑保障工作。功能包含应用资源、数据资源、业务应用总览和建设情况总览。 |
| 50 |  | 应用效能评估 | 能够对应用资源根据不同维度进行展现并支持相应指标结果的导出，实现应用总览、应用数据概览、应用关联项目情况、部门应用统计等关键功能。功能包含应用应编尽编、市级应用编目、板块应用编目、应用垂管情况和资源应联尽联。 |
| 51 |  | 数据效能评估 | 能够对数据资源根据不同维度进行展现，并支持相应指标结果的导出，实现数据资源总览、数据共享、数据开放、数据资源排名、部门数据资源统计等关键功能。功能包括数据生态、数据目录情况和数据共享情况。 |

——数据流通子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能项描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据归集模块 | 目录归集管理 | 数据归集模块提供数据目录信息接收能力，实时接收并处理来自数据目录系统的最新更新。系统提供全量和增量两种数据更新模式，全量更新确保数据的完整性，增量更新侧重效率的提升，减少数据传输的冗余。系统内部集成目录信息比对功能，自动识别目录的新增或变更情况。归集方式提供库表资源和文件资源归集，以适应不同数据资源格式归集需求。包括单位目录管理和归集工单记录。 |
| 2 |  | 审批工单管理 | 审批管理提供归集工单审批和文件资源审批，对于不同归集资源采用不同审批管理，全面提升政务数据归集的规范性。包含归集工单审批、文件资源审批和归集实施。 |
| 3 |  | 数据交换实施 | 数据交换实施包含库表交换管理、文件交换管理和任务模板管理。分别负责不同类型的数据处理和管理任务。 |
| 4 |  | 数据源管理 | 数据源管理模块包括前置库管理、归集库管理、交换库管理和文件服务器管理四个核心功能。 |
| 5 |  | 归集交换引擎 | 归集交换引擎模块能够负责自动化管理与执行数据同步任务。其主要包括调度引擎与任务执行器两大功能组件。调度引擎作为工作流配置与管理工具，能够自动识别任务需求并配置包含多个任务的工作流，以确保数据同步过程的完整性与高效性。任务执行器则专注于数据同步任务的高效管理与执行。 |
| 6 |  | 系统管理 | 系统管理模块提供全局运行配置功能，用于管理系统级别的运行参数。具体包括全局运行配置管理，以及对超时配置和重试配置的管理与查看，确保系统运行策略的可控性与可见性。 |
| 7 |  | 系统开放集成 | 系统开放集成模块提供标准化的外部接口服务，用于与外部系统进行数据交互和任务管理。具体提供两类核心接口：归集信息接口，用于提供归集目录信息，并支持对归集文件进行授权、下载及授权回收等操作；交换任务接口，提供交换任务的创建、任务详情查看及任务实例状态查询。 |
| 8 | 数据共享交换模块 | 服务接口管理 | 服务接口管理提取所有状态的服务接口数据，按照用户权限进行接口数据分配，用户可查询权限范围内的所有服务接口数据详情，并在此页面进行接口注册、变更、下架、注销、监控、熔断等操作。主要包括服务接口注册、服务接口申请和服务接口审批等功能。基于服务接口的定价、计费等，实现对服务接口调用的预付费、后付费和挂账等模式的QoS、管理和统计。 |
| 9 |  | 数据接口管理 | 数据接口管理提供按照用户权限进行接口数据分配能力，用户可查询权限范围内的所有数据接口数据详情，并在此页面进行接口注册、变更、下架、注销、监控、熔断等操作。主要包括数据接口注册、数据接口申请、数据接口审批和共享库管理等功能。基于数据接口的定价、计费等，实现对数据接口调用的预付费、后付费和挂账等模式的QoS、管理和统计。 |
| 10 |  | 接口运行管理 | 接口运行管理提供针对接口共享申请后的接口调用情况进行全面运行监测能力。主要包括接口运行统计、接口监控预警和接口调用日志等功能。 |
| 11 |  | 基础信息配置 | 提供基础的字典管理、状态码配置管理等服务，保障运营人员能够针对网关服务通用错误码和接口要素表单字段字典值进行灵活更新修改。主要包括授权密钥管理、申请对账、状态码列表和字典管理列表等功能。 |
| 12 |  | 校核纠错 | 校核纠错功需满足用户通过多种方式提交数据目录纠错、资源申请、数据使用及其他类型的校核纠错工单至国家/市域平台，并支持附件上传。提供工单全流程管理功能，包括工单的撤回、编辑、指派、转派、处理、抄送、关注与删除。处理过程中可调用接口反馈核查结果，完成后支持发起人评价并将结果反馈。同时提供多维度工单列表展示、详情查看及系统配置功能。主要包括校核纠错工单提交、校核纠错工单处理和校核纠错工单管理三大功能。 |
| 13 | 数据开放模块 | 开放门户 | 开放门户提供数据预览、可视化展现、分析组件和数据下载、接口访问、多渠道访问等服务。主要包括首页、智能客服、全局搜索、数据目录、应用成果、地图服务、开发者中心、开放指数、互动交流、政策动态、开放大赛和个人中心等功能。首页能够向用户提供清晰的导航、相关的数据资源推荐、重要的政策动态等信息。智能客服提供在线数据开放问题回答的能力，做到7*24小时不间断为平台用户提供回答。全局搜索提供数据资源进行全局搜索的能力。数据目录提供通过对开放数据和有条件开放数据资源的系统梳理与分类管理的能力。数据集提供以列表的形式数据集资源进行管理和展示的能力。开放数据接口提供对接口的统一管理能力。应用成果管理需满足用户进行应用的查询、查看、下载等操作，还可对应用进行收藏、纠错及评论。应用成果筛选,需满足通过获取应用目录的整体信息，提供应用成果筛选功能。应用成果下载,提供应用成果下载功能并提供多种下载方式，按需下载。提供地图服务功能，点击地图，可直接跳转至天地图，由天地图提供路线、位置等查询服务。开发者中心模块需满足可以展示开发者有拥有的平台权限能力。开放指数需提供对数据开放情况进行全方位多维度的统计和分析的能力。互动交流需提供有数据需求、数据纠错、平台体验、权益保护、问卷调查的入口。个人中心提供对个人的基本情况和在平台的操作和使用情况进行管理的操作能力。 |
| 14 |  | 数据开放系统管理端 | 开放系统管理端提供从目录管理、资源管理、网站审核、开放统计、政策管理、问卷管理、系统管理的角度进行统一规划并加强开放资源授权、统计功能的能力，增强社会需求与数据管理之间的互动交流，支撑管理员增加对数据开放系统资源的全局把控，减少管理量和管理难度。主要包括目录管理、数据集管理、接口管理、应用管理、网站审核、开放统计、政策管理和问卷管理等功能。 |
| 15 | 数据分析模块 | 租户空间管理 | 租户空间管理提供两方面功能：一是为部门仓、基础库、主题库等数据仓提供资源隔离与数据隔离的独立租户空间环境，二是为部分部门较为敏感数据的分析使用提供安全的数据沙箱空间。包括多租户管理、集群管理、集群资源管理、容器资源管理、租户安全管理和数据沙箱。 |
| 16 |  | 数据存储 | 数据存储功能模块提供关系型数据、宽表、搜索引擎、地理空间、图、键值、事件、时序、文本、对象等多源异构海量数据的高效存储和统一的分布式存储管理服务，提供统一的数据操作及查询接口，有效保障数据一致性、数据高可用，实现各类跨模型数据查询。 |
| 17 |  | 数据计算 | 数据计算功能模块应提供离线批处理引擎、实时流计算引擎、分布式实时分析引擎、图计算引擎能力，能够根据不同的存储引擎自动匹配高性能算法，并提供跨模型融合计算。包括离线批处理引擎、实时流计算引擎、分布式实时分析引擎、分布式图计算引擎、分布式搜索引擎、时空数据库引擎等功能。 |
| 18 |  | 数据挖掘分析 | 数据挖掘分析功能模块应提供数据建模与挖掘引擎、数据可视化分析引擎、大数据开发与运营工具，能够利用数据挖掘技术，通过关联规则挖掘、聚类分析、离群点分析、描述性分析和序列分析等方法，对公共服务数据进行分析，提高政策制定的科学性和有效性。数据可视化分析应能够与数据建模与挖掘分析配合使用，利用计算机图像和图形学基本算法以及可视化算法，将数据挖掘后得到的知识和结果以图形形式展现出来。数据建模与挖掘引擎应能够通过数据建模和挖掘技术，提供数据预处理、数据特征分析、数据统计分析、机器学习算法及数据挖掘分析等能力。数据可视化分析引擎需具备电子表格、数据可视化报表、自助探索分析、OLAP 多维度分析、交互式仪表盘、管理驾驶舱等能力，从而实现高效数据分析和可视化展示。 |

——数据治理子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能项描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元数据管理模块 | 我的数据标准 | 我的数据标准提供数据元与代码集的全生命周期管理功能，提供数据元与代码集的新增（含暂存草稿与提交）、变更、废止、发布及详情查看操作。应具备按状态（已发布、待发布/废止、已废止）分类的列表展示与多条件筛选能力，并记录版本变更历史。系统在数据元与代码集提交完成后需按其规则生成唯一编码，并能够查看其关联信息（如数据元关联的代码集、代码集关联的数据元及代码明细）。主要包括数据元管理和代码集管理等功能。 |
| 2 |  | 我的申请工单 | 我的申请工单负责数据元和代码集申请工单的全流程管理，提供工单状态（草稿、待处理、进行中、已结束）进行筛选、查看与管理能力，涵盖工单的创建、编辑、撤回、重新申请及审批（同意/申诉）等操作，并需提供完整的申请详情与审批流程信息展示。主要包括数据元标准申请和代码集标准申请功能。 |
| 3 |  | 我的审批工单 | 我的审批工单涵盖数据元和代码集标准审批，各含审批列表、筛选和详情功能。列表展示基本信息及详情页入口，详情供相关角色查看和流转审批。主要包括数据元标准审批和代码集标准审批等功能。 |
| 4 | 数据标准管理模块 | 规则中心 | 规则中心需提供通用规则管理、一数一标准模型管理能力，提供规则的查询、新增、编辑、启用/停用及详情查看等操作。可对通用规则和一数一标准模型进行管理，展示本系统内所有通用规则，展示通用规则名称、规则编码、启用状态、规则描述信息，并能够对规则进行启停用；一数一标准模型展示名称、编码、关联规则数、数据标准制定部门、模型创建时间信息，支持对数据元进行模型配置、模型查看和启停用管理操作。同时，该模块需要支持与数据目录、归集、交换等平台的对接，实现数据同步，并提供数据基础处理、结果标记等支撑功能。主要包括通用规则管理、一数一标准模型管理、一数一源模型管理、规则支撑配置、数据准备与集成、数据优化与数据治理和数据标记等功能。 |
| 5 |  | 数据标准发布 | 在数据元工单、代码集工单在审批通过后，需要提供数据元/代码集标准保存草稿、编辑、发布、展示、详情查看等功能。主要包括标准发布管理等功能。 |
| 6 | 数据质量管理模块 | 治理工作台 | 治理工作台应至少包含治理总览和我的待办两项功能。治理总览能够实现治理过程的多维度统计分析，主要包括治理总览信息、治理览指标数据权限和治理总览指标统计及展示等功能。我的待办能够实现基于用户角色和数据权限的“我的待办”任务管理及展示。通过角色权限和数据权限判断，根据登录账号的权限精准展示相应待办类型，提升待办任务管理的便捷性和精准性，保障用户高效完成任务处理。主要包括我的待办分标签页展示、待配置数据表信息和待配置数据表更新等功能。 |
| 7 |  | 数据治理配置中心 | 能够为各数源单位提供针对本单位各数据资源进行可视化清洗规则配置功能，工具化、可视化进行清洗规则配置。数据治理规则配置管理：能够支持获取已发布且归集已完成状态的目录数据，针对目录的数据项进行治理规则配置，可选择的治理模式包含通用规则模式、一数一标准模式、条件分支模式。通用规则配置：能够支持在当前字段尚未制定对应的数据标准或对应数据标准尚未制定一数一标准模型的情况下，支持用户自行选择系统中已维护的各类通用规则进行数据治理，支持切换字段治理模式。一数一标准模式规则配置 ：在当前字段已制定对应的数据标准且已制定标准数据元的情况下，能够支持用户自行选择系统中已维护的标准数据元进行数据治理。一数一源校验配置：能够提供一数一源校验配置功能，若开启关联校验，则可选择关联权威数据源，进行数据表和权威数据源的主关联字段、验证字段、异常数据处理策略配置。条件分支模式配置：能够提供条件分支模式配置功能。数据治理规则配置申请单：能够对当前用户提交的数据治理规则配置申请单进行列表展示。数据治理规则配置审批：能够提供数据治理规则配置审核功能。 |
| 8 |  | 监控任务中心 | 监控任务中心主要针对一数一源一标准平台自身运维、治理任务实例运维提供的统一运维中心。功能至少包括数据治理任务管理和部门仓管理。数据治理任务管理：能够在规则配置申请审核通过后，系统自动生成待上线的治理任务，由运营人员进行任务属性完善后，进行任务提交上线。部门数据仓管理：能够支持部门仓的要素配置功能，并支持配置后的连通性测试。 |
| 9 |  | 数据治理结果中心 | 应至少包括治理的结果明细和我的申请工单两个模块。数据治理结果明细对数据治理规则执行的结果信息进行展示，并支持查看单表的治理结果明细信息；我的申请工单提供给数源单位使用，对数源单位展示我提交的数据治理配置规则的审批详情。主要包括数据治理结果明细和我的申请工单等功能。 |
| 10 | 数据融合治理模块 | 治理引擎 | 数据融合治理模块的核心是治理引擎，需以数据目录及归集为前提，为海量数据提供高效的质量检测与处理能力。该模块应提供自定义规则校验、标准化转换及权威数据比对能力，具备粗/细粒度的数据转换、任务调度及失败重试机制，支持向数源单位反馈问题数据，从而按需、增量地完成数据治理工作。 |

——AI支撑子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能项描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型管理与微调模块 | 模型管理 | 能给支持创建新模型后，可以在模型广场中进行查看，能给支持用不同的提示词和该大模型进行对话。路由服务能给支持用户调度转发自由或第三方大语言、多模态模型等。版本管理能给支持模型的迭代开发和维护，确保历史版本的可追溯性。主要包括模型广场、模型体验、模型创建、模型微调、路由服务和版本管理等功能。 |
| 2 |  | 数据中心 | 能够为模型训练与知识管理提供全面的数据支撑体系，包含数据标注与数据集管理两大核心功能。能够支持用户对多种格式的原始文档进行智能解析与标注处理，生成高质量的QA训练语料，并提供统一的文档存储、组织与管理能力，确保数据资源的安全隔离与高效利用，为模型微调与知识应用提供可靠的数据基础 |
| 3 |  | 评测中心 | 能够提供对模型、工作流及智能体的系统性评估能力，支持通过人工、自动及自定义等多种评估方法，基于标准评测集对目标对象进行量化评价，生成详细的评测得分、对比详情及可视化报告，为用户进行模型选型、效果验证及性能优化提供数据支撑和决策依据。主要包括评估任务管理、评估任务配置和评估结果分析等功能。 |
| 4 |  | 模型微调 | 能够支持基于预训练大模型，使用自有业务语料进行多种模式的微调训练，以构建更贴合特定场景需求的专业化模型，提升模型在垂直领域的应用效果。能够提供从语料上传、训练配置到模型部署的全流程支持。主要包括训练数据管理、微调任务创建、微调模型、微调任务启动、训练日志和评估报告等功能。 |
| 5 | 模型调用服务模块 | 模型服务部署 | 能够为用户提供从模型选择、资源配置到服务启停的全生命周期管理能力，实现基础模型的快速服务化封装。能给通过可视化的部署流程、灵活的参数配置和精细的资源控制，帮助用户将模型资产转化为可调用的高性能API服务，同时提供完整的运维操作链路，保障模型服务的稳定性与可管理性。主要包括模型部署管理、模型部署列表、模型详情查看、新增模型部署、编辑已部署模型等功能。 |
| 6 |  | 弹性伸缩与智能监控 | 应能够根据系统负载和资源配置策略，动态调整模型服务的实例数量。能够支持预定义的固定策略和基于监控指标的动态策略，以实现资源的扩缩容操作，保障服务在高负载下的稳定性，并在低负载时避免资源浪费。包括伸缩策略配置、服务监控和资源调整等功能。 |
| 7 |  | 权限管控体系 | 能够为模型调用服务提供全面的安全访问控制能力。能够基于角色权限管理机制，通过API密钥认证和细粒度权限策略，确保只有经过授权的用户或系统能够以指定方式访问模型服务，有效防止未授权访问和越权操作。主要包括API密钥管理、操作审计等功能。 |
| 8 | 智能体开发模块 | 智能体开发 | 能够提供全流程的智能体开发管理功能，涵盖智能体创建、多智能体协同、调试验证和发布上线等环节，能够支持基于业务场景快速构建专业化智能服务，确保智能体开发的规范性和可用性。主要包括单智能体创建、多智能体编排、调试智能体和发布与上架等功能。 |
| 9 |  | 上架审批 | 能够提供智能体上架和审批管理功能，建立规范的智能体上线流程和审批机制，确保智能体上线的合规性和安全性。主要包括上线管理和工单审批等功能。 |
| 10 |  | 智能体交互与调用 | 能够提供智能体的应用和管理功能，支持智能体直接使用、API调用和系统集成，实现智能体的多样化应用。主要包括智能体管理、智能体使用和智能体集成等功能。 |
| 11 | 知识库管理模块 | 知识库构建 | 能够支持构建知识库系统，支持文本、表格、照片等多种数据类型，满足不同信息存储与展示需求。 支持基于表格文件创建脑图知识库，并可以在脑图知识库中新增或编辑内容。主要包括文本知识配置、表格知识配置、照片知识配置和脑图知识配置等功能。 |
| 12 |  | 知识库管理 | 能够支持列表展示知识库信息，并按编辑时间倒叙排列。提供模糊搜索功能，支持根据名称、描述以及状态进行搜索。支持对单个知识库进行启用或停用操作，停用后该知识库不可选择。支持用户可编辑知识库的基本信息，如名称和描述。支持用户对知识库的最终效果进行调试。主要包括知识库列表、知识库启停、知识库启用、知识库编辑和知识库调试等功能。 |
| 13 |  | 知识库图谱管理 | 能够提供多模态政务数据的知识化处理能力。通过实体识别、关系抽取、语义分析等技术构建知识图谱，为政务应用提供语义检索和知识服务支持。主要包括数据接入、知识图谱构建和知识检索与服务等功能。 |
| 14 | 安全与合规服务模块 | 多租户隔离 | 能给提供多层次租户隔离机制，包括模型与智能体数据隔离、资源隔离和网络隔离，确保不同租户间的完全隔离。支持创建节点独占型租户，为高安全要求的业务提供专属资源保障。 |
| 15 |  | 模型与智能体数据保护 | 能够提供模型与智能体数据加密脱敏、分类分级和敏感信息过滤能力，确保训练数据在获取、处理和推理各环节的安全合规，防止关键信息泄露。包括模型与智能体数据加密、身份验证与权限控制、敏感数据列表、敏感数据搜索、新增敏感数据、开启/关闭敏感数据、敏感数据编辑、敏感数据删除功能。 |
| 16 |  | 模型安全防护 | 能够提供模型加密存储机制，防止模型被恶意篡改或泄露。建立防滥用控制体系，通过访问授权和行为审计，确保模型服务的合法使用。 |
| 17 |  | 安全审计与合规 | 能够提供操作日志记录和合规审计功能，支持对AI任务的操作监控。满足国家标准要求，提供可追溯、可管控的安全运行环境。包括日志与审计、操作日志列表、操作日志查询、密钥列表、密钥查询、新增密钥、密钥启停、授权管理、密钥编辑、删除密钥功能。 |

——安全管理子系统

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能项描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分类分级模块 | 数据资产梳理 | 能够支持数据源的手动添加，可指定与数据库关联的业务系统管理人等，同时支持创建发现任务，对指定IP段内自动发现，并可指定发现任务的执行周期，也可支持按照预定格式直接导入数据源列表。 |
| 2 |  | 数据资产目录 | 为满足对于天津市数据资产的有效管理和可视化，这些工具还能能够对数据进行分类、编目和登记，以及能够根据数据的类型、来源、用途等属性进行细致划分，从而形成政务数据资产目录。能够支持展示政务数据的物理存储位置以及数据之间的关联关系和业务上下文。 |
| 3 |  | 结构化数据分类分级 | 能够对结构化数据进行分类分级，通过正则匹配、关键字扫描、字典值匹配、机器学习等识别模型，以及流程与算法相结合的方式，自动进行分级分类推荐。 |
| 4 |  | 分类分级模板管理 | 能够支持通过页面方式对于分类分级框架及对应规则进行管理，可自定义上传分类分级模版，并支持以系统名称、库名、表名、表注释、字段名、字段注释、字段内容等各种维度进行条件组合的方式维护分类分级规则。 |
| 5 |  | 分类分级规则自动生成 | 能够支持通过对于数据原子标签进行维护，结合数据分类分级框架，可自动化批量生成分类分级规则。 |
| 6 |  | 分类分级模型训练 | 采用先进的机器学习算法和自然语言处理技术，自动化地分析政务数据内容，识别出敏感数据和非敏感数据，并根据数据的敏感程度和业务重要性进行分级管理。通过使用具备自身迭代能力，能够自主优化的大模型满足对于正确率和自主迭代的要求，能够支持基于有监督学习模型训练的能力，在一定量手动打标的基础上，可通过模型管理模块，对于该部分数据进行自定义模型训练。 |
| 7 |  | 资产分类分级报告 | 能够支持以可视化图表的方式，将数据资产分类分级的各项统计指标进行展示，清晰直观地了解数据资产整体分布、分类分级梳理、敏感数据占比、数据分类分布等情况。 |
| 8 |  | 数据库账户梳理 | 能够实时追踪政务数据的新增、修改、删除等操作，确保政务数据资产信息的准确性和时效性。当数据发生变化时，监控机制会立即触发更新流程，及时更新政务数据资产目录，并通过通知系统及时告知相关数据管理者和安全团队。 |
| 9 |  | 数据库风险检测 | 能够提供数据库漏洞检查、配置基线检查、弱口令检查等手段进行数据资产安全评估，通过安全现状评估，能有效发现当前数据库系统的安全问题，对数据库的安全状况进行持续化监控，保持数据库的安全健康状态。 |
| 10 |  | 资产分类分级大屏 | 能够提供数据安全分类分级监管大屏展示，内容包含数据源的分类分级情况、漏洞检查、配置基线检查、弱口令等风险评估情况，以统一展示相关工作成果。 |
| 11 | 数据加密脱敏模块 | 透明访问 | 透明访问应包括SQL语句透明、存储程序透明、开发接口透明、管理工具透明等功能。 |
| 12 |  | 数据加密 | 能够支持SM4加密算法，以及能够支持国际先进的密码算法如AES128。能够对数据库指定表空间级进行加密。 |
| 13 |  | 高效数据访问 | 能够支持实现基于数据块层面的底层加密，实现数据高效访问，能够支持数据规模大、密文数据存在复杂查询和统计分析、性能要求高的复杂场景。 |
| 14 |  | 增强访问控制 | 能够支持预设数据安全管理员，在不影响数据库本身权限的同时，增强了权限控制，分别从数据库用户，客户端IP，应用系统等不同层面对权限增强，全面防止越权访问，防止数据泄露。 |
| 15 |  | 数据脱敏 | 能够根据数据的敏感程度和业务需求，选择合适的脱敏算法和策略，如替换、掩码、哈希等，对敏感政务数据进行变形处理。同时应能够提供数据脱敏效果的评估和验证机制。还应能够提供对Oracle、MySQL、PostgreSQL、MariaDB、SqlServer等数据库中敏感数据动态脱敏功能。 |
| 16 |  | 数据源接入 | 应支持多种数据源接入，例如：达梦、人大金仓、南大通用、高斯等达梦、人大金仓等主流国产数据库，Hive、Hbase、MongoDB、Impala等大数据组件，xls、xlsx、csv、del、dbf等结构化文件。 |
| 17 |  | 敏感数据自动发现 | 数据脱敏系统内置多种发现规则，能够支持基于数据内容的识别，支持基于自身需求自定义规则，实现对敏感数据的自动发现和标识。同时还应能够支持与数据分类分级模块的对接。数据脱敏系统支持采用随机采样的方式，在采样的过程中过滤空值及脏数据。 |
| 18 |  | 脱敏算法 | 应能够支持多种种脱敏算法，适用各种业务场景，例如：置空、乱序、遮蔽、分割、替换、取整、哈希、仿真、密码学、编码、保留类别频次特征、保留数值统计特征、关联关系保留、保留原数据、溯源算法等。 |
| 19 |  | 数据抽取 | 能够支持灵活配置数据抽取的增量条件，包括基于时间戳、基于主键或唯一键、基于分区或分片等。 |
| 20 |  | 数据完整性 | 数据被脱敏后不改变数据原有类型、长度，不包含其他无效信息，不违反原有数据约束，能够支持将源表的主键、索引、唯一约束自动同步到目标表，避免人工干预，提高脱敏任务配置效率。 |
| 21 |  | 业务逻辑关联性 | 能够支持确保原数据关联关系保持不变，物理或逻辑主外键依然可以建立。 |
| 22 |  | 数据原始特征 | 能够根据所配置任务的具体要求，脱敏后的数据逻辑需要与之前保证一致。 |
| 23 |  | 数据保密性 | 能够确保敏感数据全程不落地。 |
| 24 |  | 断点续传 | 能够支持在脱敏任务暂停后，重新开始时从暂停处继续执行，可在业务高峰期时暂停脱敏任务，在业务低峰时继续脱敏任务。 |
| 25 |  | 脱敏报表 | 能够支持指定时间段内的脱敏任务统计报表，包括并不限于脱敏任务名称、脱敏执行时间、数据库类型、任务概况、脱敏算法分布情况、脱敏数据量占比情况。 |
| 26 |  | 数据对比 | 能够提供数据对比功能用以比较生产源和对比目标，发现目标数据是否脱敏，对比脱敏前后的数据差异。 |
| 27 | 数据安全运维模块 | 总体监控运维 | 能够对数据识别、分级分类、数据脱敏等基础数据安全任务、规则、策略和告警等指标进行总体监控：总体监控包括对安全任务的统计、安全任务的详情查看、安全列表展示。规则管理包括预警规则管理、规则条件配置以及规则列表展示。告警管理：包括告警信息统计、告警信息检索、告警信息列表展示。 |
| 28 |  | 数据识别运维管理 | 能够实现对数据识别任务、状态以及相关日志进行统计分析、查看、运维和管理。包括任务统计、任务详情、任务状态以及任务运行详情和任务识别详情。 |
| 29 |  | 模型识别运维管理 | 能够对数据分级分类识别模型的运行任务进行统计分析、查看、运维和管理。包括任务统计、任务总数、任务详情、任务状态。 |
| 30 |  | 分类分级结果变更管理 | 能够对数据分级分类识别的任务运行进行统计分析、查看、运维和管理，对分级分类结果进行审核和修正。 |
| 31 |  | 静态脱敏运维管理 | 能够实现对静态脱敏、动态脱敏任务、状态以及相关日志进行统计分析、查看、运维和管理。能够对系统运行过和运行中的任务进行统计；筛选不同发布状态的任务，能够查看部分成功的任务执行记录；提供编辑任务配置；提供任务的脱敏详情查看查看功能。能够提供去标识化运维管理。能够对数据相关的操作日志记录进行审计查看和管理；可以查看操作对应客户端IP、操作记录对应的日志。 |
| 32 |  | 与统一用户体系对接 | 能给实现支持与统一用户和组织、统一认证、单点登录、消息通知进行对接。 |
| 33 | 数据安全审计模块 | 数据库审计与风险控制 | 能够通过协议解析与流量镜像技术，实时捕获数据库全量操作行为并记录操作用户、源IP、执行时间等元数据，结合细粒度审计规则引擎实现敏感数据访问、高危操作等场景的自动化审计与行为追溯；同时能够集成动态脱敏与泄露溯源机制，对敏感字段实时遮蔽并在审计文件嵌入水印，配合操作视频录屏实现问题精准定位；形成从操作记录、风险监测到风险处置的全流程安全闭环。能够记录一切对数据库的访问行为。能够存储记录行为时产生的日志。能够支持在已有的日志中查询某些关键信息。 |

——数据支撑服务子系统

| 序号 | 服务项名称 | 服务项描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范编制 | 提供标准规范编制服务。协助编制《天津市一体化全要素数据基础底座建设导则》、《天津市一体化全要素数据基础底座应用目录编制规范》、《天津市一体化全要素数据基础底座公共数据目录编制指南》、《天津市一体化全要素数据基础底座数据处理技术规范》、《天津市一体化全要素数据基础底座数据存储管理规范》、《天津市一体化全要素数据基础底座数据质量检测管理规范》。 |
| 2 | 存量应用清单梳理 | 提供存量应用清单梳理服务。通过统一应用管理标准、盘点存量应用底数、关联存量数字资源的方式对存量应用数据完成治理和初始化。结合本地原有数据平台应用清单以及过往应用系统清单盘点结果，按照应用编目要求盘点市级重点部门的存量应用底账，作为应用编目的基础依据。 |
| 3 | 存量目录情况梳理 | 提供存量目录情况梳理服务。针对市级重点部门存量的数据目录，对比已有字段和天津市一体化全要素数据基础底座数据智能编目所需字段，根据当前目录编制要素形成存量数据目录底表。 |
| 4 | 存量数据目录迁移治理 | 提供存量数据目录迁移治理服务。针对市级重点部门存量的数据目录检查分析不完整、不规范的字段，形成问题清单和整改建议，反馈给部门。对接部门业务人员，协助部门补充完善存量目录清单并导入系统。 |
| 5 | 存量数据资源清单梳理 | 提供存量数据资源清单梳理服务。梳理目前市级重点部门已归集的库表、文件类数据资源,确认需要迁移的库表、文件资源，梳理存量库表、文件资源和治理后数据目录的关联关系，针对确认不迁移的库表、文件资源做好记录备案。 |
| 6 | 存量数据资源迁移治理 | 提供存量数据资源迁移治理服务。将市级重点部门确认需要迁移的库表、文件资源迁移至一体化全要素数据基础底座，按照治理后的数据目录核对库表、文件资源信息的准确性，并按要求进行信息治理，针对发生数据项变动的库表资源，协同部门重新进行数据归集，保证数据目录与库表资源的一致性。 |
| 7 | 存量数据探查 | 提供存量数据探查服务，包括：探查系统清单对接服务、创建探查账号、数源接入支撑、探查任务配置、编目数据标记。 |
| 8 | 存量数据编目 | 提供存量数据编目服务，包括：数据编目技术审核、数据编目进度跟踪。 |
| 9 | 高频重点数据清单管理 | 提供高频重点数据清单梳理服务和高频重点数据清单对接服务。 |
| 10 | 存量数据治理 | 提供存量数据治理服务。包括：一数一源一标准规则梳理服务、治理规则配置服务、治理问题跟踪整改服务。 |

（三）性能需求

1.系统稳定性指标。全年累计故障率在1%以内。

2.系统并发能力指标。系统能够支持多用户并发访问、操作，用户连接的增加不会明显降低系统的响应时间。

3.系统响应指标。各类查询操作的响应时间≤3S，单条数据查询的响应时间≤2S，批量查询、统计报表类查询、列表类查询的响应时间≤3S；进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内。

4.系统性能扩展能力指标。系统的各应用模块、中间件、数据库等各层松耦合，支持集群、分布式架构，可支持各自快速水平扩展，提升大规模业务支撑能力。

5.接口并发指标。应用查询接口、数据目录查询接口支持并发>100QPS。网关转发支持并发>1500QPS。

（四）软件运行环境要求

系统平台需运行在天津市政务云，网络环境为天津市电子政务外网。

（五）第三方软件测评需求

供应商须提供由具有中国合格评定国家认可委员会认可的（CNAS/CMA）第三方软件测评单位出具的系统软件测评报告，以及第三方软件测评单位上述资质证书复印件并加盖软件测评单位公章。

（六）安全需求

1.安全合规要求

本项目根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，项目建设内容涉及的定制开发、技术选型及应用、运行管理执行网络安全等级保护三级标准，并应通过 网络安全等级保护三级测评。

根据《商用密码应用安全性评估管理办法》，本项目建设系统应开展并通过商用密码应用安全性评估。

2.安全技术要求

本项目应充分利用采购的数据分类分级、加密脱敏、安全运维、安全审计等模块及信创云现有虚拟化安全组件如防火墙、WAF、堡垒机、VPN、主机安全、数据库审计等，实现安全防护一体化管理。建立数据安全管理体系、技术体系、运营体系，开展数据安全风险评估，开展渗透测试、代码审计，保障平台网络及数据安全。

（六）与采购人现有软件对接要求

1.国家数据直达专区对接

天津市一体化全要素数据基础底座实现与国家数据直达专区的系统对接，主要包括国家数据目录对接、数据资源对接、数据异议对接等。

2.市级共享交换平台数据对接

为实现政务数据体系的平稳过渡，本项目将与现有市级共享交换平台进行有序对接和数据迁移。主要实现政务数据目录对接和政务数据资源对接，将整合存量数据，并利用智能化编目、分级归集与统一治理能力，有效解决目录不完整、数据质量不一等痛点。

数据迁移工作涵盖有效共享接口，完成历史数据的安全传输与增量同步，实现数据的有效迁移，为全面提升数据治理与共享开放水平奠定坚实基础。

3.区级数据平台对接

编制市区数据平台对接标准规范，实现与区级自建数据平台的对接，主要实现政务数据目录对接、政务数据资源对接，这些模块通过服务接口提供数据目录、数据资源、共享申请、资源订阅等对接功能。

4.与项目管理系统对接

与项目管理系统对接，获取项目清单信息，梳理存量应用与项目的关联关系，并实时获取项目状态信息，支持应用状态、编目要素跟随项目状态进行更新。

5.与政务服务事项库对接

获取天津市政务服务事项清单，用于应用关联事项、数据关联使用的选取。

6.与统一短信平台对接

底座的消息中心与统一短信平台对接，通过统一短信平台面向用户实时推送审批待办等消息。

7.与津心办、津治通对接

津心办、津治通将发布在其端上的应用运行效能信息实时推送至底座，作为底座中应用详情页中应用效能信息展示、应用运行报告中应用建设效能评价的数据来源。

8.与统一身份认证平台对接

在符合《政务信息系统密码应用要求》的前提下，与天津市统一身份认证平台提供对接，实现用户和组织数据的同步，数据登记、数据开放等模块与之对接，利用已建天津市统一身份认证登录方式及用户体系实现底座的用户身份统一认证及登录，确保用户“一次认证、全网通行”。

（七）数据共享开放要求

本项目建设系统及功能与市信息资源统一共享交换平台共同组成全市数据服务共性基础能力组成部分，不涉及项目业务数据共享开放。

（八）安全审查和保密要求

中标方必须对技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。中标方必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

（九）投入人员要求

本项目属于复杂的信息化开发建设及服务项目，中标供应商需要按投标文件承诺配备专业技术开发人员进行应用的建设管理、设计、施工及研发等工作，且技术开发人员的数量应满足项目的建设需要。中标供应商应选派具有丰富信息化经验的项目经理和精深专业技术的工程师，结合其在基础硬件、应用软件开发与实施方面的经验，提出较详细的应用实施计划，制定软件系统需求调研、系统分析和开发、实施、初步验收、试运行期、终验等各项规范。中标供应商自行承担驻场人员就餐和相关差旅费用，自行准备驻场人员办公电脑、打印机等设备。

投标人在中标后提供不少于34人组成的服务团队，其中不少于15人提供驻场服务，驻场服务团队须至少配备项目经理 1人，其他人员按需驻场。另外除项目负责人和项目经理外，其他项目团队成员需至少有4人具备以下证书：人社部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书、人社部门颁发的系统架构设计师（高级）证书、人社部门颁发的网络规划设计师（高级）证书、人社部门颁发的系统规划与管理师（高级）证书。团队所有成员均需为中标单位正式员工或者与中标单位签订1年以上劳动合同。具体要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 研究生及以上学历，5年以上机关事业单位信息化项目负责人经验。熟悉政务信息化项目管理、系统架构设计、软件开发技术。需具备人社部门颁发的系统架构设计师（高级）证书以及人社部门颁发的信息系统项目管理师(高级)证书。 | 1.主导项目技术方向，制定技术架构方案，选型适配政务场景的技术框架与工具； 2.攻克核心技术难题（如跨部门数据接口、高并发政务系统），保障技术方案合规与稳定性； 3.管理技术团队，统筹开发、测试、架构等技术环节协同，把控技术交付质量。 4.组织技术方案评审与优化，把控技术选型的兼容性、扩展性，适配政务长期发展需求； 5.推动技术合规落地，确保技术架构符合等保、数据安全等政务监管要求； 6.开展技术团队能力建设，组织新技术调研与培训，提升政务场景技术适配能力。 | 按需驻场 |
| 2 | 项目经理 | 2 | 本科及以上学历，5年以上机关事业单位信息化项目经理经验。非常熟悉政务信息化项目管理。至少需1人具备人社部门颁发的信息系统项目管理师(高级)证书。 | 1.落地项目执行计划，跟踪进度节点，协调跨部门（最终用户、甲方团队、乙方团队）协作； 2.管控项目成本与资源，处理需求变更、风险预警，确保项目按规推进； 3.规范需求变更管理流程，评估变更对进度、成本的影响，同步各方达成共识； 4.制定项目风险应对预案，定期开展风险排查，及时处置政策、技术等突发问题； 5.对接甲方，同步项目进展、反馈问题，协调项目验收全流程，整理验收资料，推动各方高效完成验收交付。 | 至少一人驻场 |
| 3 | 业务架构工程师 | 2 | 本科及以上学历，5年以上机关事业单位信息化项目经验。非常熟悉政务信息化项目的业务情况。 | 1.、梳理政务业务需求，拆解业务模块与协同逻辑； 2.设计符合政务实际的业务架构，优化跨部门业务流转效率，对齐政务服务标准； 3.推动业务需求落地，验证系统业务适配性，收集业务反馈并优化； 4.优化政务核心业务流程，减少跨部门流转壁垒，提升办事效率； 5.验证业务需求落地效果，收集政务人员使用反馈，迭代优化业务架构设计； 6.对齐政务服务国家标准，确保业务架构符合 国办等要求。 | 按需驻场 |
| 4 | 技术架构工程师 | 1 | 本科及以上学历，5年以上机关事业单位信息化项目经验。非常熟悉政务信息化项目的技术架构情况。 | 1.设计项目整体技术架构，保障架构扩展性与安全性； 2.制定技术规范与接口标准，统筹技术组件选型，规避技术风险； 3.把控架构落地质量，解决架构层面技术瓶颈，确保符合等保合规要求； 4.迭代优化技术架构，适配政务数据量增长、业务扩展等动态需求； 5.评估新技术在政务场景的适配性，推动技术升级； 6.主导技术架构安全设计，融入数据加密、访问控制等安全机制。 | 按需驻场 |
| 5 | 数据治理工程师 | 1 | 本科及以上学历，5年以上机关事业单位信息化项目经验。非常熟悉政务信息化项目的数据属性情况。 | 1.制定政务数据标准，推进数据清洗、脱敏、整合工作； 2.监控数据质量，建立数据质量问题闭环机制； 3.落实数据安全与合规要求，保障政务数据规范使用； 4.建立政务数据质量监控台账，定期开展数据质检，推动数据问题闭环整改； 5.梳理政务数据资产目录，明确数据权属、分级分类标准，支撑数据合规使用； 6.配合数据合规审计工作，提供数据治理流程、标准执行等相关资料。 | 按需驻场 |
| 6 | 产品经理 | 2 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目经验。非常熟悉政务信息化项目的产品设计和交互情况。 | 1.对接业务部门，调研梳理政务需求，转化为可落地的产品需求； 2.制定产品规划与路线图，明确 “一网通办”“数据共享” 等核心功能优先级； 3.设计产品原型与交互逻辑，兼顾政务实用性与用户操作便捷性； 4.协调开发、测试团队，推动产品功能落地，把控开发进度与质量； 5.组织产品验收与试点，收集反馈并迭代优化，适配政务场景变化； 6.确保产品符合数据安全法、政务服务标准等合规要求，规避政策风险。 | 按需驻场 |
| 7 | 开发技术工程师 | 10 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目开发经验。 | 1.按技术规范与需求文档完成代码开发、模块实现与接口对接； 2.保障代码质量，参与代码评审与问题整改； 3.解决开发过程中技术难题，配合测试与上线部署工作； 4.编写清晰的接口文档与代码注释，保障代码可维护性与可复用性； 5.配合测试团队定位、修复代码缺陷，参与代码评审，提升整体开发质量； 6.支持系统上线部署与环境配置，协助解决部署过程中的技术问题。 | 按需驻场 |
| 8 | 品质工程师 | 2 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目品质管控经验。 | 1.建立项目质量管控体系，明确各环节质量标准； 2.全流程监控项目质量，识别质量风险，推动质量问题闭环； 3.核查项目合规性，保障项目符合政务验收质量标准； 4.制定项目关键质量指标，如系统稳定性、数据准确率、业务流程合规率； 5.跟踪质量问题闭环全流程，监督整改措施落实，验证整改效果； 6.开展项目质量复盘，总结质量管控经验，优化质量管控体系。 | 按需驻场 |
| 9 | 测试工程师 | 4 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目测试经验。 | 1.制定测试计划与用例，开展功能、性能、安全、兼容性等多维度测试； 2.跟踪缺陷整改情况，验证修复效果，形成测试报告； 3.参与用户验收测试，配合甲方完成验收测试工作； 4.搭建自动化测试框架，编写自动化测试脚本，提升政务系统测试效率与覆盖率； 5.开展政务安全专项测试，排查安全隐患； 6.优化测试报告，清晰呈现缺陷等级、影响范围，为开发整改提供精准依据。 | 按需驻场 |
| 10 | 前端开发工程师 | 3 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目前端开发经验。 | 1.开发政务系统前端界面，保障界面美观与操作便捷； 2.优化前端交互体验，适配政务场景； 3.落实前端安全合规要求，解决前端性能瓶颈； 4.优化前端页面加载性能与响应速度，满足政务高频业务处理需求； 5.响应政务用户操作体验反馈，迭代优化界面交互逻辑，降低使用门槛。 | 按需驻场 |
| 11 | 文档工程师 | 1 | 本科及以上学历，2年以上机关事业单位信息化项目文档交付编制经验。 | 1.编制项目全流程文档（需求说明书、设计文档、测试报告、用户手册等）； 2.确保文档符合政务信息化标准，格式规范、内容准确且可追溯； 3.同步更新文档版本，跟踪需求变更、功能迭代，保障文档与系统一致； 4.整理项目验收资料包，适配甲方验收流程与归档要求； 5.制作简易操作指南、培训课件，助力用户快速上手系统； 6.审核文档合规性，规避数据隐私、政策表述等相关风险。 | 按需驻场 |
| 12 | 运营工程师 | 4 | 本科及以上学历，3年以上机关事业单位信息化项目运营经验。 | 1.开展政务系统用户培训，讲解操作流程与使用技巧； 2.监控系统运营数据，分析运营痛点并提出优化建议； 3.收集用户使用反馈，协调技术、产品团队推进功能迭代与体验提升； 4.组织政务系统推广活动，提升系统使用率与用户认可度； 5.编制运营报告，定期向甲方同步运营成效与改进计划； 6.协助解决用户使用过程中的突发问题，保障政务服务顺畅。 | 按需驻场 |
| 13 | 运维工程师 | 1 | 本科及以上学历，2年以上机关事业单位信息化项目运维经验。 | 1.负责政务系统日常监控（服务器、网络、数据库），及时发现并处置异常； 2.快速响应系统故障（如卡顿、宕机），制定修复方案并落地，保障核心业务可用； 3.落实数据备份、灾备策略，确保数据安全与可恢复性； 4.维护系统运行环境，完成版本更新、补丁部署，符合等保合规要求； 5.编制运维日志与报告，记录故障处理、资源占用等情况； 6.配合甲方与审计部门，提供运维相关资料与合规证明。 | 按需驻场 |

（十一）培训需求

投标人需根据功能需求提供培训方案，至少包含培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容。

（十二）验收标准

验收时投标人应编制详细的项目实施计划，对包括需求调研、网络接入方案、系统设计、页面设计、系统开发、功能实现、测试、试运行、验收等各个环节的工作目标、所采用方法，工作内容和时间进度等进行详细说明。

（十三）维保服务要求（含维保期的新建/升级改造项目）

在项目最终验收合格后，提供项目终验后1年的项目维护服务。在质量保障期内，如果项目需要必要性改进，要调查原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块，质保期年内免费。评估服务期及验收结束后1年内，投标人应提供相应的网络安全服务技术支持，包括但不限于技术咨询、应急支持、培训等。

第二包:

一、技术要求

（一）监理总体要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

监理单位负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。

具体应做到：

A．监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

B．监理机构要求：

（A）监理单位应具有相应专业的监理工程师；

（B）本次监理项目实行总监理工程师负责制；

（C）本监理项目以驻场监理为主要方式。

（二）服务需求

A.项目质量控制

监理单位应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标。保证项目实施与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求，根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查，并向采购人报告。

监理单位应按照用户方要求，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）准备阶段的质量控制

审核施工设计方案，严格要求承建单位按照方案施工；

综合评价设计方案，对方案中的问题提出监理意见及建议；

审核承建方提供的项目组织计划及实施计划；

审核承建方提供的项目进度计划，当实际进度落后于进度计划时，督促承建方采取纠偏手段，并监督其实施；

（B）系统实施阶段的质量控制

对实施过程中出现的质量缺陷，要求承建方整改，并检查整改结果。

检查项目实施情况。

为了保障本项目达到预期的目标，在事前、事中、事后阶段建设进行质量控制，并对组织实施、安装调试和安装结果进行全面检查。

（C）竣工验收阶段质量控制

对项目培训进行监理确认，保证项目培训的质量；

对项目文档的完备性进一步进行审核；

审核项目完成情况，是否达到立项时提出的项目服务目标，是否按项目合同完成；

各种测试报告是否齐全、有效；

对项目是否满足验收要求给出审查意见，对符合要求的，建议验收通过；

根据验收结果，核实已完成服务的数量、质量，报送用户方作为付款的依据。

（D）安全质量控制

负责安全方案的审核和确认；

B. 项目进度控制

中标供应商应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度。中标供应商对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议。

中标供应商对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）监督检查承建方制定的实施计划，反馈并确定合理的工期进度；

（B）发现建设服务进程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，以使实际进度符合合同的要求；

（C）当建设服务进度拖后，可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供用户方采取措施或做出决定。

C.项目变更控制

建立变更控制系统；对建设变更控制，明确界定建设变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

D.项目合同管理

中标供应商应对第一包合同中的风险条款进行仔细的分析解释，同时也要对合同条款的更换、延期说明、投资变化等事件进行仔细分析；

在第一包合同签订过程中，投标人要按条款逐条分析，如果发现有对用户方产生风险较大的条款，要增加相应的抵御条款；

中标供应商采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；

中标供应商应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；

中标供应商应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；

中标供应商应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正用户方的违约行为；

中标供应商应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）监督检查承建方履行合同；

（B）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认，协助用户方处理建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（C）对合同工期的延误和延期进行审核；

（D）对项目暂停，复工等事宜进行审核；

（E）根据合同约定，审核承建方提交的支付申请；

E.项目安全管理

按用户方要求，中标供应商监督承建方按照技术标准和建设方案提供服务，检查承建方是否存在设计过程中的非安全隐患行为。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）确立项目安全监督的工作目标；

（B）负责建设实施过程中安全控制，防止出现安全事故；

（C）检查督促承建方建立、完善安全生产制度；

（D）组织项目安全事故的调查。

F.项目信息管理

中标供应商应对所有资料进行分期、分类管理，保证资料与实际情况的统一；

中标供应商应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；

中标供应商做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，建设协调会、技术专题会的会议纪要；

中标供应商应做好对项目成果的管理、审核工作；

中标供应商在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。

G.项目组织和协调

（A）确定承建方的工作范围和职责；协助用户方建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使建设信息在有关各方之间保持顺畅流通，协调各方的工作关系，并协调解决建设过程中的各类纠纷；

（B）通过必要的会议和沟通机制实施协调工作。

（三）人员需求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 不少于1人 | 具备本科（或以上）学历、高级（或以上）职称、ITSS IT 服务项目经理证书 | 从事IT服务项目管理工作：IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理。组织制订可行的项目管理计划，对项目的人员、资金、进度等进行管理，并据实际情况及时做出调整。 | 按需驻场 |
| 2 | 监理工程师 | 不少于3人 | 具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的系统集成项目管理工程师证书 | 从事信息系统项目管理工作，从事数据库系统建设、运维相关监理工作。落地项目执行计划，跟踪进度节点，协调跨部门（最终用户、甲方团队、乙方团队）协作 | 按需驻场 |

以上人员在重大活动或迎检等特殊时期，可提供7×24小时值守。

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

第三包：

一、技术要求

（一）测评需求

a.测评对象：天津市一体化全要素数据基础底座建设项目（一期）（三级）。

b.测评时间要求：根据项目进展情况，测评工作在具备进场条件60个工作日内完成，具体完成时间应与采购人沟通确定。

c.在不影响系统正常运行的前提下，根据国家标准对各系统进行等级保护测评。由测评公司根据《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》编写项目计划书，系统等级保护测评实施方案、测评方法，测评指导书，编写各种测评表单、测评报告、系统整改建议书等。

d.等级保护测评的实施方案、工作计划等文档内容应与用户单位被测评系统结构相符合，要求测评单位根据信息系统与应用现状，编写测评实施保障措施，应急处理预案等，应体现系统运行的理解能力，测评组人员要有等保测评三级项目经验，可有效保障测评安全，及时有效处理测评中出现的问题。

（二）服务需求

a.测评服务提供方应具备后续服务支持能力，要对测评结论提出整改建议并提供整改设计方案。全部测评文档装订成册，建立测评档案。

b. 投标人应为本项目成立至少4名人员实施小组，其中包含项目经理1名、技术人员3名。由1名高级测评师、2名中级测评师和1名初级测评师组成，技术人员应具备与本项目服务内容相关的服务经验。

c.项目经理应具有中级测评师及以上和项目管理专业人员能力证书，在本项目中负责掌控项目实施的各个环节，把握项目的整体进度；协助、指导项目组成员的工作，及时发现并处理项目中存在的问题，对质量监督、项目涉密的所有细则负首要责任。

（三）安全需求

①投标人能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准，如：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）以及《天津市公安局关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》（津公网安函〔2025〕60号）、《关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》（公网安〔2025〕1001号）等内容有较深的认识。

②投标人应具有完善的测评方案，包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五类技术要求，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五类管理要求。

③投标人在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范，工具测试操作人员至少包含一名注册网络安全渗透评估专业人员。具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。

④投标人在现场测评工作中必须在不影响采购人各业务系统对外服务的前提下进行。投标人要加强测评服务期内采购人网络与信息的安全防范工作，形成科学有效、反应迅速的处置机制，提高采购人网络与信息安全事件的处置能力。

⑤投标人在等级保护项目中必须提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

⑥投标人应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的体系、项目问题管理体系等，建立信息安全测评服务质量体系。测评实施的质量要素包括：项目的进度，关键节点的服务成果，最终用户的服务反馈等。

⑦投标人应具有快速网络安全应急响应服务能力，以保障在项目测评期间内不影响采购人信息系统的正常运行。测评人员在等保测评过程中，可能会发现信息系统存在安全漏洞或遭受攻击。等保测评人员需要具备应急响应的知识和技能，能够准确地评估信息系统的安全性，能够快速响应并采取相应的应急措施，降低安全事件的影响和损失，并提出有效的安全建议和措施。

（四）安全审查和保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

（五）验收标准

A.交付成果

按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护2.0标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，包括：

1、《网络安全等级保护测评报告》

2、《等级保护安全整改建议书》

B.验收文档

按照天津市数据发展中心档案工作机制等要求，形成验收文档。通过验收后15日内提交验收备案材料。

（六）人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 不少于1人 | 具备网络安全等级测评师高级证书、中国信息安全测评中心注册信息安全专业人员注册渗透测试工程师、信息安全保障人员认证证书 | 从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作。从事网络安全和等级保护测评相关工作。 | 按需驻场 |
| 2 | 项目经理 | 不少于1人 | 具备中级及以上网络安全等级测评师证书、网络安全服务能力评价证书 | 从事网络安全和等级保护测评相关工作。 | 按需驻场 |
| 3 | 项目其他成员 | 不少于3人 | 具备初级及以上网络安全等级测评师证书 | 从事网络安全和等级保护测评相关工作。 | 按需驻场 |

以上人员在重大活动或迎检等特殊时期，可提供7×24小时值守。

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

第四包：

一、技术要求

（一）业务需求

测评对象：天津市一体化全要素数据基础底座建设项目（一期）（三级）

为贯彻落实《中华人民共和国密码法》与《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求中对密码应用与安全性评估要求，评估本项目中密码保障是否安全有效，密码使用是否合规、正确、有效，拟对本项目开展商用密码安全性评估工作。

①评估服务要求

中标供应商应按照密评相关的标准和规范要求，对本项目进行商用密码应用与安全性评估；对评估对象实际情况以及系统使用的密码产品情况，选择并确定测评依据，在系统真实环境下进行测评，以评估密码保障是否安全有效；针对评估对象编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制，协助用户认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的完善密码安全管理和防护建议。中标供应商应提供包括但不限于以下的工作成果：

《密码应用安全性评估报告》

《密码应用整改建议书》

②咨询服务要求

针对密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训与保障，对系统密码应用与方案提供咨询服务，对被评估系统提供问题咨询和整个项目评估服务周期内的应急评估服务。

③培训服务要求

从国家法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对被评估单位进行培训，制作培训课件。重点包括密码应用要求、密码测评要求等，明确密码应用安全性评估的目的和意义。培训内容包括但不限于以下课程：

| 课程内容 | 培训说明 |
| --- | --- |
| 密码标准要求 | 对国家密码管理相关标准、要求和规范进行宣贯。 |
| 评估工作要求 | 对密码应用安全性评估工作总体要求进行宣贯。对密码应用的合规、正确、有效要求进行培训。 |
| 问题答疑 | 对培训和现场评估问题或疑问进行答疑。 |

（二）功能需求

①中标供应商应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。中标供应商应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。中标供应商为本项目配备能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力的测评人员，测评人员应具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩合格），遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

②中标供应商应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，在签订密评合同后应立即成立密评工作小组，密评机构应严格按照合同履行密评责任。

③为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，密评机构须具备安全保密管理能力，建立有严格规范的保密管理机构与制度体系，明确对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场测评前必须签订保密协议。

④中标供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

⑤项目组需在入场前签署保密协议。

⑥中标供应商应遵守相应的密评工作制度，包括会议制度、密评文件制度、密评记录制度、工作报告制度等，保证密评工作协调有序的进行。

⑦中标供应商应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员、设备和工具，具备一定的密码测评工具开发能力。

⑧中标供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响委托单位信息系统的正常运行。

⑨中标供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。在商用密码应用安全性评估工作后，应协助做好相应整改工作。

⑩中标供应商在验收时应提交密码安全测评工作的档案。

（三）组织需求

中标供应商为本项目投入的测评人员至少为4人（其中1人为负责人），测评人员应能够依据测评结果做出专业判断并具有出具测评报告的能力，遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 不少于1人 | 具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书、《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书、ITSS IT服务项目经理证书或、注册信息安全专业人员（CISP）证书、具备密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上） | 从事商用密码应用安全性评估相关工作。具备IT服务项目管理工作能力，负责IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理。 | 按需驻场 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于3人 | 具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书、《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书、密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上） | 从事商用密码应用安全性评估相关工作。 | 按需驻场 |

（四）安全需求

严格依照《GB/T39786-2021信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码应用测评要求》、《信息系统密码应用测评过程指南》等规定的要求进行密码应用安全性评估，协助采购人认清风险，查找漏洞，找出差距。

中标供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

（五）密码应用安全性评估服务周期

合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部密码测评工作。

（六）安全审查和保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

（七）验收标准

中标供应商在验收中应提供符合相关规定要求的验收交付物，包括密码应用安全性评估报告、整改建议书等。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标供应商本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

第三包，￥      元（人民币），大写                   。

第四包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化全要素数据基础底座建设 1项，密码机 2台。 | 1项 |  |  |
| 2 | 一体化全要素数据基础底座项目建设监理服务。 | 1项 |  |  |
| 3 | 一体化全要素数据基础底座项目网络安全等级保护测评。 | 1项 |  |  |
| 4 | 一体化全要素数据基础底座项目密码应用安全性评估。 | 1项 |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-1

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：            1

单位：元

| 项号 | 服务名称 |  | 投标总价 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化全要素数据基础底座建设 1项，密码机 2台 |  |  | 1项 |  |  |  |  |
| 其中：软件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项名称 |  |  | 单价 | 数量 | 总价 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 元/人月 | 人月 |  |  |  |  |
| 硬件采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件名称 |  | 品牌 | 型号 | 制造商 | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| 密码机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：            2

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化全要素数据基础底座项目建设监理服务 |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：            3

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化全要素数据基础底座项目网络安全等级保护测评 |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：           4

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化全要素数据基础底座项目密码应用安全性评估 |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料