天津市数据发展中心京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1340）

天津市政府采购中心

2025.12

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市数据发展中心京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市数据发展中心京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1340

二、项目内容

第一包：软件开发，合同履行期限：项目建设工期1年，签订合同之日起9个月内完成开发任务并进行初验，通过初验后试运行3个月，进行终验。

第二包：信息化监理服务，合同履行期限：随第一包进度进行。

第三包：等级保护测评服务，合同履行期限：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作。

第四包：商用密码应用安全性评估服务，合同履行期限：合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，接到被测单位通知的60个工作日内完成密码测评工作。

三、项目预算

第一包：2587200元

第二包：51700元

第三包：60000元

第四包：60000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第四包投标人应列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目第二包至第四包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第一包对小微企业报价给予20%的扣除；第二包至第四包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年12月10日至2025年12月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年12月10日9:00至2025年12月31日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月31日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月31日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月31日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市数据发展中心

（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：李欣淼

（四）采购人联系电话：022-60619198

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市数据发展中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：李欣淼

4. 联系方式：022-60619198

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年12月10日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：

第一包：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第二包：人员费用、监理费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第三包：人员费用、等保测评费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第四包：人员费用、密码测评费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

第一包

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

第二包至第四包

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：项目建设工期1年，签订合同之日起9个月内完成开发任务并进行初验，通过初验后试运行3个月，进行终验（特殊情况以合同为准）。

第二包：随第一包进度进行（特殊情况以合同为准）。

第三包：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作（特殊情况以合同为准）。

第四包：合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，接到被测单位通知的60个工作日内完成密码测评工作（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区梅江道20号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，项目通过竣工验收、形成竣工验收报告及后续一年维保方案后，30个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第二包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，项目建设完毕验收合格且全部监理工作完成，项目整体验收合格之日后30个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第三包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，提交国家规定格式的等级保护测评报告，在项目整体验收合格后30个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第四包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，提交国家规定格式的密码测评报告与改进建议书，项目整体验收合格后30个工作日内支付合同总额70%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（十三）投标人须于解密当日（2025年12月31日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心二楼政府采购大屏幕前递交软件视频演示讲解光盘，视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过10分钟，未提供视频光盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

# 1.演示系统自动完成地域编码、安全等级及权限继承，无需手动维护映射表或编写脚本，实现“点选即落地”。

# 2.演示系统除支持目录手动编辑维护以外，还支持文件形式导入目录功能操作。

# 3.演示系统跨域归属溯源机制，支持记录结构化资源从采集到整合的全链路归属关系，包括原始数据源（如北京政务云数据库）、流转节点（如天津数据中台清洗环节）、最终存储位置。

# 4.演示系统支持角色间的权限继承，如“省级管理员”自动继承“市级管理员”的所有权限。

# 5.演示任务自动编排功能，支持通过页面设置多个任务之间执行的先后顺序，支持单点并发执行多个任务，可以设置编排完成之后任务的执行时间点、执行频率。

# 6.演示系统本地数据加工功能，支持对采集库、整合库原始数据进行加工处理，基于原始数据字段内容，加工生成汇总数据字段内容

# 7.演示系统包含共享目录数量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 8.演示系统包含共享数据量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 9.演示系统包含数据调用量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 10.演示系统多条件组合检索，支持通过多个维度的条件组合精准定位日志，满足复杂查询需求

# ★（十四）供应商不得将政府采购合同转包，不得将合同主体、关键性工作分包履行。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化系统建设服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多2分 | 2 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备研究生毕业证书、计算机或信息化相关专业工程师证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分。 （2）技术负责人：具备硕士研究生（或以上）毕业证，提供证书扫描件得2分。 （3）技术开发人员：具备信用管理师证书，提供1人的书扫描件件得2分，最多4分。 注：所有人员不得兼任 | 10 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：13分，其他0分。 | 13 |
| 第三部分 主观分（65分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景（根据国家及相关部委的政策文件开展分析）、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括机构情况、角色情况、业务管理情况、现有省级信用系统情况、需要对接的系统等）的理解和分析 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 系统总体设计方案评价 | 至少包括整体架构设计（含总体框架、网络框架、数据框架）、技术路线、系统场景设计、业务逻辑设计、部署设计、适配设计等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 信用信息共享安全控制方案评价 | 至少包含数据机密性、访问可控性、合规脱敏、全链路可追溯性等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 系统功能设计方案评价 | 至少包含目录管理模块、资源登记模块、资源挂接模块、接口管理模块、数据交换模块、统计分析模块等内容，提供各功能模块的详细功能设计方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 数据整合及系统平台对接方案评价 | 至少包含数据建设方案、数据库设计方案等数据整合方面内容，及系统平台对接方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 售后与运维服务方案评价 | 至少包含售后与运维管理服务人员资质、运维能力、运维经验、运维流程、响应时间等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 演示讲解情况评价 | 评标委员会观看各投标人递交的软件演示讲解光盘，经评委会认定，完全满足技术要求第（十三）项中任意一项内容的得1分，最多10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统监理业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 拟派驻的总监理工程师评价 | # 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # 具备计算机相关专业本科或以上学历毕业证书、高级工程师职称证书（计算机相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师），提供1份证书扫描件得2分，最多6分 | 6 |
| 3 | 监理团队 成员 | 投入的本项目监理团队成员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 监理团队成员（总监理工程师代表除外）具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师），每提供1份证书扫描件得2分，最多4分。 | 4 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分。 | 10 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 总体监理方案评价 | 至少包括监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 质量控制措施评价 | 针对本项目质量控制措施，至少涵盖需求与设计质量、开发与测试质量、实施与交付质量、文档与运维质量等方面 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 进度控制措施评价 | 针对本项目进度控制措施，至少涵盖计划编制审核、进度动态跟踪、偏差分析与纠偏、变更与风险管控等方面 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 变更控制措施评价 | 至少包含针对本项目变更控制措施 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 组织管理 措施评价 | 对组织管理措施的描述情况进行综合评价，方案应至少涵盖合同管理、信息管理、协调管理、保密管理等方面。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的三级及以上网络安全等级保护测评业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分。 | 8 |
| 2 | 投入人员评价 | # 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）测评组长具备中级测评师和CISP认证证书，每提供1份合格证书扫描件得2分，最多4分； # （2）测评组成员（测评组长除外）具备网络安全等级测评高级证书，提供合格的证书扫描件得2分； # （3）测评组成员（测评组长除外）具备网络安全等级测评中级或以上证书，提供合格的证书扫描件得2分； # （4）测评组成员（测评组长除外）具备网络安全等级测评初级或以上证书，提供合格的证书扫描件得2分； # 注：同一人员在（2）（3）（4）项中不重复计分 | 10 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：12分，其他0分。 | 12 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含针对本项目的人员安排、进度安排、应急处置措施、保密管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 等级保护测评方案评价 | 等级保护测评方案中应包含等级保护测评计划，包含三级系统测评的各个环节、测评范围、完成标准，实施方案充分体现等级保护测评工序，在工期表中详细体现测评工作量。 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 3 | 项目质量控制及保证措施评价 | 包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个层面的测评内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 4 | 安全和风险管理方案 | 至少包含对测评人员的行为管理、项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施、安全和风险预测机制、预案和控制措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 项目经理评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单，提供扫描件得2分； （2）具备ITSS IT服务项目经理证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供证书扫描件得2分； （3）具备密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上），提供证书扫描件得1分。 | 5 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 （2）具备密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上），提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 | 6 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目实施方案评价 | 至少包含服务体系架构、实现思路和关键技术应用，安全技术测评内容分解、安全管理测评内容分解以及常见问题及解决方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 测评工具评价 | 至少包含投入本项目的国密局认可的密码专用检测工具、漏洞扫描工具等。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 项目质量管理方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 档案管理制度评价 | 至少包含档案管理方案、档案管理制度、档案管理人员等 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 第一包

# 一、项目背景

# 2015年，京津冀三地签署《京津冀社会信用体系合作共建框架协议》，区域信用协同建设正式启动。2018年，国家发展改革委印发《关于支持山西省与京津冀地区加强协作实现联动发展的意见》，推动山西省融入京津冀协同发展，京津冀晋四地区域信用合作机制建立。2022年，《京津冀晋公共信用信息共享目录（2022年版）》正式印发，明确了行政许可、行政处罚等八类信息共享标准。2023年，市公共信用中心在京津冀晋四地信用建设牵头部门指导下，通过“内部共享+外部应用”模式，推动京津冀晋公共信用信息在电子政务外网侧打通，实现行政许可、行政处罚、严重失信等8类信用信息共享共用。在《关于印发2025年京津冀晋信用合作共建工作方案的通知》明确，天津市发展改革委牵头跨区域公共信用信息共享应用机制工作，建立完善与新疆维吾尔自治区的信用科技实验室合作共建工作机制，实现五地公共信用信息互联互通和共享共用。

# 本项目属于软件和信息技术服务业

# 二、项目概况

# （一）总体目标

# 依据《全国信用信息共享平台一体化建设指导意见》（发改财金〔2017〕714号）关于“实现信用信息跨部门、跨地区共享共用”的核心要求，并与《京津冀全国守信联合激励试点建设方案》形成政策联动。本项目聚合京津冀晋四地信用信息，实现四地之间公共信用信息共享开放使用。对通过本系统归集的京津冀晋四地公共信用信息数据，执行本地化存储及数据清洗、数据加工、转换和治理等操作，并将全部提供给天津共享交换平台使用。

# “归集”。京津冀晋公共信用信息共享平台需要归集北京、河北、山西等地区的公共信用评价结果信息、无违法违规专用版信用报告、行政奖励信息、信用修复结果信息、社会保险单位信息、行政许可信息、严重失信主体名单信息、企业医疗保险参保信息、经营异常名录信息、行业信用评价结果信息、行政强制信息、行政处罚信息、履行国防义务严重失信主体名单信息、守信联合激励对象名单等十四类信用信息。

# “聚合”。通过聚合北京、河北、山西等地区的十四类信用信息，与天津本地的十四类信用信息，整合、加工、分析、挖掘、治理成京津冀晋四地公共信用信息领域库，同时建立并编目京津冀晋四地公共信用信息共享数据资源目录，构建“大数据基础底座”。

# “共享”。建立常态化区域公共信用信息共享机制，为京津冀晋四地之间实现信用协同监管、信易+场景落地、信用凭证跨区域互认、融资信用服务跨区域数据交互、个人城市信用分数互认互换、信用奖惩异地互认、异地信用核验查询等提供“大数据综合治理”。

# 优化政务服务。平台实现704.11万家市场主体信用信息跨域调取，缩短企业迁移、资质审批等政务事项办理周期。通过“信用+政务”等场景应用，政务服务“零材料提交”等创新服务模式。

# 强化协同监管。依托信用分级分类评价信息与失信名单实时同步机制，精准识别跨区域失信主体，形成“一地失信、处处受限”的联合惩戒格局，为政府部门提供动态监管和协同监管决策支持。同时，降低企业跨区域经营的制度性成本，为构建全国统一大市场提供数据支撑。

# （二）建设规模

# 本项目覆盖京津冀晋四个地区的省（直辖市）级公共信用管理等相关部门。实现京津冀晋四个区域间公共信用信息共享目录数量不少于8类，预计共享数据量超3000万条。本平台与京津冀晋四个区域间不少于4个相关系统对接（至少包含京冀晋信用信息平台与天津市统一共享交换平台），实现不少于40个数据接口的交互。

# （三）建设内容

# 本项目依托现有信用信息系统资源，整合信用信息资源数据，构建统一、高效、安全的信用信息跨区域共享平台。平台将涵盖信用信息归集、聚合、共享、分析等多个环节，形成覆盖广泛、内容丰富、更新及时的信用信息数据库。使用者将覆盖京津冀晋的主要信用信息归集部门，形成统一的四地数据交换与共享网络。对通过本系统归集的京津冀晋四地公共信用信息数据，执行本地化存储及数据清洗、数据加工、转换和治理等操作，并将全部提供给天津共享交换平台使用。主要建设内容如下：

# 1.建设目录管理模块，主要实现公共信用信息共享目录和服务目录管理建设。主要包括服务目录管理、信息目录管理、基础服务等功能。

# 2.建立资源登记模块，实现以数据资源编号为资源主体标识的数据资源统一管理体系。主要包括结构化数据资源登记管理、非结构化数据资源登记管理、资源登记等。

# 3.建立资源挂接模块，主要实现京津冀晋四地建目后的数据资源挂接。主要包括库表挂接、文件挂接、接口挂接。

# 4.建立接口管理模块，实现统一的、标准化的数据服务接口管理机制，能够整合四地公共信用信息并对外提供服务。主要包括基础接口管理、组合接口管理、应用接口管理、运维管理等。

# 5.数据交换模块，主要处理通过库表和文件类型共享数据的目录，实现数据抽取和外部交换能力。主要包括库表交换、文件交换、规则管理、交换运维等。

# 6.建立统计分析模块，提供实现对京津冀晋四地用户数量、共享目录数量、共享数据量的统计和分析。包括目录统计分析、共享数据统计分析、调用量统计分析。

# 7.建立用户管理模块，支持平台用户使用权限和用户分组权限的管理。主要包括用户管理、权限管理、数据权限管理。

# 8.建立监控管理模块，实现运维数据标准管理和生命周期管理，可以对京津冀晋公共信用信息共享平台产生的大规模多源异构数据，进行统一规范化归集、存储、挖掘、分析、呈现，为经营决策提供支持。监控管理模块提供数据的全生命周期的可视化监控功能，包括指标管理、监控显示、监控采集、告警API等部分。

# 9.建立日志分析模块，归集京津冀晋公共信用信息共享平台日常运行的日志情况，整理并分析其中可能存在的问题情况，便于提前发现运维问题。包括日志检索、日志分类、日志采集等部分。

# 10.建立数据展示平台，展示京津冀晋公共信用信息共享平台聚合的数据目录情况，数据分类情况，数据总量等内容，同时展示平台的运行情况。包括数据看板、运行监控、数据同步等部分。

# 11.建立数据加工模块，对京津冀晋公共信用信息平台归集的库表形式的公共信用信息数据进行数据清洗、本地数据加工、数据转换等操作。

# 12.建立数据治理模块，对京津冀晋公共信用信息平台归集的库表形式的公共信用信息数据进行本地数据治理，包括有效性检查、一致性检查、准确性检查、唯一性检查、完整性检查、及时性检查等操作。

# 13.建立数据调度模块，主要完成本地数据加工处理任务的调度，编排，执行等功能。包括任务创建、任务编排、任务执行、任务监控。

# 三、业务需求

# （一）标准规范建设原则

# 标准规范的建设是本次项目建设的基础，只有建立统一的标准体系与相应的管理规范，才能整合各种应用资源、信息资源，从而真正实现互联互通、资源共享、业务协同。

# 1.总体标准

# 总体标准包括系统建设的总体性、框架性、基础性的标准和规范。总体标准包括总体框架和术语标准，其中总体框架标准包括总体技术、总体架构标准的制定；术语标准包括制定项目涉及的行业、技术术语等规范。

# 2.数据标准规范

# 本次平台的建设涉及众多业务部门，各业务部门现有业务系统数据相互独立，数据标准不统一，在实现平台数据采集和整合的过程中必须建立规范的数据标准。通过调研和梳理各政府部门、单位和组织掌握的信用信息，梳理形成信用业务的数据清单、应用清单和行为清单，规范各部门提供数据的内容、字段、格式等，规范信用业务中信用信息资源的采集、更新、处置等工作流程，保证系统建设过程中获取高质量的法人、非企业法人、自然人信用数据，为数据共享和交换提供条件。

# 3.接口标准规范

# 依据相关文件要求，建立规范的数据接口标准、建立统一接口格式，实现国家信用信息共享平台与我市信用平台的对接；对接口运行状态实行集中统一管理，实现信用信息系统对接标准化、四地接口管理规范化，全面提升信用信息系统整合和信用服务互联互通效能。本次项目具体涉及的接口规范涵盖数据上传接口、数据更新接口、数据下载接口、数据访问接口、数据服务接口。

# 3.1.数据上载接口规范

# 需明确特定数据类型的上载技术接口类型、上载接口访问控制要求、上载接口认证与数据匹配要求、数据关键标识定义、数据业务主键定义、数据时间类信息定义、增量数据标识、数据上载失败处理等内容。数据更新接口标准规范需定义明确依据数据上载接口中增量数据识别标识，对非增量数据上载需要采取的更新策略。

# 3.2.数据下载接口标准规范

# 需定义明确可下载的数据内容、下载格式、下载技术接口类型、下载接口访问控制要求、下载接口认证与数据匹配要求、数据下载范围认定要求、数据下载时间类信息定义、数据下载失败处理要求等内容。

# 3.3.数据访问接口标准规范

# 需定义明确可服务的数据内容、服务技术接口类型、服务接口访问控制要求、服务接口认证与数据匹配要求、数据访问范围认定要求、数据访问时间类信息定义、数据访问失败处理要求等内容。

# 3.4.数据服务接口标准规范

# 需定义明确可服务的数据内容、服务技术接口类型、服务接口服务控制要求、服务接口认证与数据匹配要求、数据服务范围认定要求、数据服务时间类信息定义、数据服务失败处理要求等内容。

# 4.运维标准规范

# 为保障本次项目建设成果能够长期持续运行，应建立有效的运维标准规范。包括相关的政务部门（主管部门和业务部门）对系统的操作规范，以及未来对信用信息专业服务接口使用当中的数据管理规范。包括运维服务体系标准、运维服务体系内容标准、运维服务运营流程标准。

# 4.1.运维服务体系标准需明确制定服务组织规范、服务制度规范、投标人管理流程规范、服务内容优化规范、目录建立规范等。

# 4.2.运维服务体系内容标准需明确制定系统服务实施规划规范、资产和配置管理流程规范、变更管理流程规范、发布和部署管理规范、检查和测试规范、知识管理规范等。

# 4.3.运维服务运营流程标准需明确制定系统事故管理流程规范、系统问题管理流程规范、系统服务报告制度规范等。

# （二）信息资源规划原则

# 信息资源是平台建设的基础，遵循以下原则进行设计：

# 1.符合国家和天津市标准：信息资源规划和数据库建设应符合国家和天津市相关信息资源标准规范。其中包含指标体系分类编码标准、信息资源目录标准、元数据标准、代码标准以及四地数据交换格式标准等；

# 2.数据准确性，数据的准确性是平台可用的基本要求，在建设时必须对数据的准确性进行严格的审核、校验工作，保证系统的正常运行。

# 3.数据的访问效率，在建设时必须把对数据的访问效率设计放到重要的位置给予充分的设计。

# 4.数据安全性，信息资源规划和数据库建设必须保住数据安全。

# 5.数据可追溯性，必须将数据的产生、处理、采集、转换等信息完整地保存下来，并清楚地标注数据处理流程，以达到追溯数据源头的目的。

# 6.信息可扩展性，为了延长系统的使用寿命、有效保护系统投资，在建设时应充分考虑系统的扩展性，以满足不断变化的国家政策和天津市业务需求。

# 四、技术需求

# （一）总体架构

# 平台建设由运行环境层、数据支持层、应用支撑层、用户支持层、用户对象层及信息安全保障体系、标准规范和管理运行体系等组成

# 1.运行环境层。充分利用天津市政务云基础环境，统一由云平台提供本项目对网络资源、系统软件、存储资源及安全防护的需求。

# 2.数据支撑层。数据层主要通过构建完善的数据库结构，满足整个平台数据存储和流转的应用需求，包括采集库、整合库、应用库以及数据加工模块、数据调度模块、数据治理模块。

# 3.应用支撑层。应用支撑层是系统的主要功能模块，包括接口管理、数据交换、目录管理、资源挂载、资源登记、统计分析、用户管理等10部分。

# 4.用户支撑层。支持用户通过WEB页面使用本系统，支持通过API接口形式调用本平台数据。

# 5.用户对象层，平台聚合的数据来源于京津冀晋四地信用信息共享平台。

# （二）技术架构

# 遵循J2EE、XML、JDBC、HTTP、TCP/IP等业界主流标准，采用开源稳定、可靠技术框架及技术版本，以主流的、先进的、成熟的、高可靠的J2EE技术为统一支撑基础，Web应用层采用Spring Java开发框架，集成了myBatis持久层框架，通过JDBC数据库连接池连接数据库，采用安全可靠评测的消息中间件实现分布式环境下通信，提供Webservice接口服务。保证了系统具有很强的移植性和兼容性，能够跨平台运行，具备了兼容Linux、Windows等主流操作系统的能力，能够在多种应用服务中间件下部署运行，能够支持主流浏览器进行访问。

# 本系统的技术架构可分为两个部分：一个是面向数据处理的技术架构，另一个是面向用户服务的技术架构。其中面向数据处理的技术架构，是借助企业服务总线的核心思想，消除不同应用之间的技术差异，实现不同数据源之间的归集处理以及产品加工，同时具备一定的数据传输能力，并可以提供相关标准接口。面向用户服务的技术架构的核心工作是为政府、社会提供最佳的信用信息产品以及服务。通过基于面向用户服务的技术架构，实现应用及服务的松耦合，构建具备扩展能力的服务平台。通过系统提供的产品加工以及主题库等相关功能，可以实现信用产品与服务的定制以及数据的动态生成，借助成熟的中间件产品，可以实现服务的整合与发布。

# 根据业务应用需要，依据系统建设原则，采用先进成熟技术实现系统各业务功能而提出的技术体系。平台采用“五横两纵”技术架构，按照多层多阶的方式组织成了若干个逻辑上相对独立的功能区。五横，即五个层次，自下向上包括IT基础设施层、数据存储层、技术支撑层、业务运行层、综合管理层，两纵，即包括开发工具和技术标准。

# （三）数据架构

# 根据信息资源的归集、聚合、服务过程，信用信息资源库逻辑上又可分为数据汇集区、交换数据区、本地数据加工区、数据服务区、数据产品区和数据应用区。

# 数据架构图

# （四）网络架构

# 系统依托政务云平台进行搭建并申请云资源服务，所需环境资源计划部署在政务外网区网络环境内：

# （1）在政务外网区部署前置机集群、web应用集群、应用服务器集群、中间件集群、数据库集群。通过国家发展改革委政务外网专线，与北京、河北、山西发改委的政务外网节点连通。其中在天津政务外网部署的前置机、web应用服务器、中间件服务器、数据库服务器等需要映射天津政务外网地址。

# （2）为确保系统安全稳定运行，同时满足等级保护三级评测要求，使用政务云资源，基础安全资源，密码服务，包括防火墙、Web应用防火墙、云主机杀毒、云堡垒机、漏洞扫描、数据库审计、日志审计等。

# （四）信息资源需求

# 本项目信息资源主要在政务外网区，在政务外网区主要存储聚合的四地相关数据资源。

# 京津冀晋公共信用信息平台的数据资源包括公共信用数据和业务管理数据两部分。公共信用数据又由内部数据和外部数据组成。内部数据来源于天津市级部门、辖区信用管理部门、相关公共服务机构；外部数据来源于北京、河北、山西等地区，市级部门、辖区信用管理部门、相关公共服务机构等。业务管理数据主要有系统日志数据、系统管理数据、平台业务数据、数据目录及代码数据等。

# 通过建设京津冀晋公共信用信息平台，对数据库结构重新设计和划分，融合京津冀晋四地公共信用信息数据，形成统一的采集库、整合库、应用库。

# 从市级部门、辖区归集的信用数据首先形成采集库，经过数据清洗、数据转换、本地数据加工、本地数据治理后形成信用信息整合库，整合库数据经过主题加工后形成各类主题库。

# 典型的主题库有严重失信主体名单信息、行政许可信息、行政处罚信息、行政强制信息、行政奖励信息、经营异常名录信息、公共信用评价结果信息、行业信用评价结果信息等主题模型。

# 应用库数据，统一存储系统运行过程中产生的系统日志数据、系统管理数据、业务管理数据、目录及代码数据等。

# 主题模型内容清单

| 序号 | 模型名称 | 模型字段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严重失信主体名单信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、姓名、身份证号码、列入原因、列入日期、认定部门、退出日期 |
| 2 | 行政许可信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、行政许可决定书名称、行政许可类别、行政许可证书名称、行政许可决定日期、行政许可有效期、行政许可有效期至、行政许可机关 |
| 3 | 行政处罚信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、行政处罚决定书文号、违法行为类型、违法事实、处罚依据、处罚类别、处罚内容、处罚机关、处罚日期 |
| 4 | 行政强制信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、行政强制决定文书编号、行政强制执行内容、行政强制理由、行政强制措施种类、行政强制执行方式、行政强制日期、行政强制机关 |
| 5 | 行政奖励信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、行政奖励机关、行政奖励认定文书号、行政奖励内容、行政奖励日期 |
| 6 | 经营异常名录信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、列入原因、列入日期、认定部门、退出日期 |
| 7 | 公共信用评价结果信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、信用评价结果、信用评价认定日期、评价周期 |
| 8 | 行业信用评价结果信息 | 企业名称、企业统一社会信用代码、行业领域、信用评价结果、信用评价机构名称、信用评价机构统一社会信用代码、信用评价认定日期、评价周期 |

# （五）应用支撑需求

# 该项目的应用支撑系统由消息队列和报表与大数据可视化工具等组成。

# 云资源平台作为系统运行的基础底座，提供基础架构保障和运行环境支撑，包括系统运行虚拟机，运行网络环境，防火墙等基础架构保障；操作系统，数据库，中间件等软件运行环境支撑；信息系统等级保护，商用密码安全支撑等信息系统安全防护。

# 系统采用ETL工具进行本地数据加工与主题库抽取等操作，使数据的抽取、清洗、转换和装载形成串行或并行的过程。

# 系统采用报表工具提供统一的通用数据四地统计分析平台。通过这一平台，可以充分利用公共信用信息化建设中积累的重要数据，将数据转换为可辅助决策的关键信息。

# 面向业务人员提供一套灵活的、易用的报表制作工具。

# 大数据可视化工具支持修改关联关系方式以及关联字段，设置数据字段名称、确定数据维度和度量指标、实时浏览查看数据内容及格式。支持对数据项设置过滤条件、计算规则等。

# 大数据可视化工具提供多维度探索分析功能，用户可根据数据分析需求自由拖拽数据集中的维度和度量完成数据绑定，并自动生成对应可视化图表。对于分组数据，支持拖拽维度改变分组层次，并进行组合分析。

# 大数据可视化工具提供图册定义功能，用户可拖拽一个或多个图表自由组合布局组装为仪表板，多个内容关联的仪表板组装成图册。

# 大数据可视化工具提供文字、图片、网页等多种形式的编辑块，帮助用户丰富图册展示内容，增加展现形式。

# 大数据可视化工具支持设置图表间联动交互，帮助用户动态分析数据、深入探索数据间复杂关系。

# 图册定义功能可以帮助用户轻松完成交互式数据分析报告，将原有数据分析报告制作时间缩短十几倍。

# 展示需求场景，大数据可视化工具提供图册页固定分辨率大小设置功能，用户可以手动输入更大的宽高像素，同时提供按长边缩放预览功能，方便用户在编辑模式下整体把握图册页的布局和内容。

# 作为自助式数据可视化分析平台，在数据分析方面，提供强大的数据过滤条件设置功能，用户可自由拖拽维度和度量到数据过滤窗口，并在对应功能对话框中设置过滤条件。如维度的筛选、度量的最大最小值设定等。过滤条件设置功能可应用于数据集、图表和图册。

# 数据透视表是直观展现列表数据的重要方式，大数据可视化工具支持基于数据透视表的多维分析，不同的图表可以自由切换成数据透视表，进一步查看行列数据以及统计数据情况。数据透视表以热力图形式展现，通过颜色区分数据范围，直观展现数据分布情况。

# 准确有效的数据分析报告离不开图表，大数据可视化工具提供数十种具有动态交互性的传统图表和高级可视化图表，如地图、矩阵树图、弦图、玫瑰花图、热力图等，支持修改图表属性并实时展现。大数据可视化工具的图表具有高度扩展性，结合数据漫游器可以确保大数据图表的准确展现。

# 大数据可视化工具提供强大的图表推荐及切换功能，用户根据需求绑定数据后，大数据可视化工具会根据绑定的维度、度量推荐合适的图表类型并高亮显示，用户可自由切换图表类型，同时刷新图表展现结果。

# 大数据可视化工具提供多种不同风格的主题，用户可根据实际应用需求，选择对应风格的主题颜色。

# 大数据可视化工具还支持自定义功能，方便用户自由创作主题颜色。

# 五、系统功能需求

# 通过建设目录管理模块、资源登记模块、资源挂接模块、接口管理模块、数据交换模块、统计分析模块、用户管理模块等功能，实现京津冀晋公共信用信息共享、共用，同时平台应加强用户管理，能够根据不同的用户赋予不同的权限，同时支持新的地区加入。

# 对通过本系统归集的京津冀晋四地公共信用信息数据，执行本地化存储及数据清洗、数据加工、转换和治理等操作，并将全部提供给天津共享交换平台使用。

# （一）目录管理模块

# 主要实现公共信用信息共享目录、服务目录管理，包括目录分类、目录编码、目录编目及编辑管理（目录属性和数据项属性的编辑），支持目录的增加、修改和删除等。系统除支持目录手动编辑维护以外，还支持文件形式导入目录功能操作。

# 1.1.目录分类

# 1.1.1.主题全覆盖

# 系统预置失信名单、行政许可、行政处罚、行政强制、行政奖励、经营异常、公共信用评价、行业信用评价八大主题，涵盖国家及地方信用监管关键场景。新增主题仅需列表勾选并填写名称，后台自动生成分类节点、编码规则及权限模板，十分钟零代码生效，无需重启服务。

# 1.1.2.地域零配置

# 北京、天津、河北、山西四地以独立标签形式提供，管理员勾选即可批量绑定对应数据资源。系统自动完成地域编码、安全等级及权限继承，无需手动维护映射表或编写脚本，实现“点选即落地”。

# 1.1.3.树形可视

# 主题与地域组合后生成两级树形视图，节点支持拖拽调整归属，实时高亮显示变更范围与下游影响。所见即所得的操作方式让非技术人员亦可直观完成目录结构调整，确保分类清晰、维护便捷。

# 1.1.4.层级继承

# 下级目录自动继承上级主题属性、权限规则及安全等级，新增字段无需重复配置。上级规则调整时，系统自动级联更新，确保全树一致性，维护工作量降至最低。

# 1.1.5.一键扩展

# 未来新增主题或地域时，仅需在界面勾选并命名，系统即刻生成完整分类树、统一编码及合规模板，十分钟内完成上线并同步至共享目录。扩展过程无需开发介入，业务连续性零中断。

# 1.2.目录编码

# 1.2.1.智能规则引擎

# 系统以“类型－地域－类别－序号”四段式为核心，管理员仅需在图形界面勾选“库表/文件/接口”“北京/天津/河北/山西”及八类信用主题，后台即刻完成拼接并生成全局唯一编码；规则内置，无需记忆或二次开发，十分钟可批量处理千条，零代码上线。

# 1.2.2.实时冲突预警

# 编码输入框内置即时比对引擎，任何重复或潜在冲突即刻红色高亮并给出推荐值；维护人员在录入阶段即可纠错，杜绝重码，减少后期返工，保障编码池持续唯一且稳定。

# 1.2.3.一键批量输出

# 勾选所需分类后点击“生成”，系统秒级产出整批编码，并自动生成包含编码、名称、分类、创建时间等字段的 文件留档模板；文件可一键下载、打印或邮件分发，满足审计、归档及线下沟通需求。

# 1.2.4.并发安全锁

# 后台采用行级锁定机制，多人同时新增或修改编码时自动排队，防止并发冲突；锁状态实时可见，管理员无需额外脚本即可确认当前操作进度与结果。

# 1.2.5.版本追溯留痕

# 每次编码操作自动记录时间戳、操作人及变更摘要，形成不可篡改的变更日志；支持按日期或操作人快速检索历史记录，确保合规审计与回溯复用“一键可见”。数据类型：A 库表 B 文件 C 接口

# 数据来源地：TJ 天津 BJ 北京 HB 河北 SX 山西

# 数据类别编码：001 严重失信主体名单信息、002 行政许可信息、003 行政处罚信息、004 行政强制信息、005 行政奖励信息、006 经营异常名录信息、007 公共信用评价结果信息、008 行业信用评价结果信息。

# 1.3.目录编目

# 1.3.1.卡片式元数据编辑

# 平台以卡片窗口集中呈现“名称、类别、性质、摘要、纳入依据”等关键元数据字段。前端内置即时校验逻辑，对必填项、字符长度及格式规范实时提示，用户仅需在弹窗内完成填空即可，无需关心底层数据库字段长度或编码格式，真正实现“零代码、零格式担忧”的录入体验。卡片界面采用响应式布局，可自适应不同终端，确保在手机、平板、PC 上均能流畅操作。提交后系统自动落库并返回成功提示，整个过程不超过 30 秒。

# 1.3.2.表格式数据项批量填充

# 系统内置可编辑表格，支持一次性粘贴“字段名、类型、长度、必填、备注”等整列信息。表格自动识别列头并执行格式校验，异常单元格即时红框提示，用户可在界面内直接修正。点击“确认”后，系统批量完成入库，十分钟即可梳理上百个字段。表格支持复制、拖拽排序及快捷键操作，大幅降低人工维护强度，后续字段变更亦可通过同样方式快速更新。

# 1.3.3.版本快照与差异回退

# 每次保存操作自动生成语义化版本号，并隐式记录修改人、时间戳及变更摘要。用户可在“历史版本”面板一键查看差异，系统以颜色高亮方式呈现新增、修改、删除内容。如需回退，仅需选中目标版本并点击“回退”，系统即刻完成数据还原，全程无需数据库脚本或重启服务，风险为零。

# 1.3.4.模板复用

# 平台支持将常用字段组合保存为模板，模板存储于云端并附带版本标识。新建目录时，用户可从模板库一键加载，字段默认值、校验规则、安全等级自动带入，仅需微调即可提交，重复录入工作量降低 80%。模板支持跨团队共享，管理员可设置可见范围，确保数据标准一致。

# 1.3.5.实时预览

# 编辑过程中，页面右侧实时渲染最终目录结构、完整编码及层级路径，管理员可直观核对规则匹配情况。确认无误后点击“提交”，目录即刻生效并同步至共享视图，无需二次审核或脚本部署，真正做到所见即所得、一次提交即刻可用。

# 1.4.信息分类

# 1.4.1.主题－地域双层映射

# 平台固化失信、许可、处罚、强制、奖励、异常、公评、行评八大主题与北京、天津、河北、山西四地标签，信息层与目录层一一对应，新增信息即刻落入唯一分类，彻底消除歧义。

# 1.4.2.秒级智能检索

# 关键词+标签双通道引擎支持拼音首字母模糊匹配，输入“xz”瞬间定位“行政许可”，结果随输入即时呈现，无需精确记忆，定位效率提升十倍以上。

# 1.4.3.分类即权限

# 节点自带安全等级，下级信息自动继承上级策略，新增或调整时系统秒级级联更新，零重复配置，权限一致性全程保障。

# 1.4.4.标签灵活扩展

# 除系统标签外，用户可自定义业务、紧急度等多维标签，拖拽即可绑定，满足差异化检索与治理需求，后续扩展无需开发。

# 1.4.5.智能推荐补位

# 基于历史检索与下载热度，系统自动推荐相关分类及标签，帮助用户快速补全分类项，减少遗漏，提升编目完整度。

# 1.5.信息编码

# 1.5.1.统一编码规则

# 系统采用“类型+地域+类别+序号”的四段式编码结构，支持用户通过简单的勾选操作快速生成全局唯一的标识符。这种结构化设计确保编码的唯一性和规范性，极大提升了编码管理的效率和准确性。

# 1.5.2.实时锁定与冲突预警

# 在编码过程中，系统实施行级锁定机制，以确保并发操作的准确性。一旦检测到重复编码，系统将立即通过弹窗发出警告，并提供改进建议，有效防止编码冲突，保障数据的一致性和稳定性。

# 1.5.3.文件一键导入

# 系统提供标准化的文件模板，用户只需填充必要的信息，如主题和数据项，然后上传。系统将自动完成编码任务，并对异常行进行高亮显示，方便用户在线修正。整个过程从上传到审核再到生效，仅需十分钟，极大简化了数据录入流程。

# 1.5.4.批量编码输出

# 用户可以一次性勾选多个分类，系统将自动生成对应的编码，并将其自动整理为文件格式，方便用户进行留档和后续的查阅。这种批量处理能力显著提高了工作效率，满足了用户在审计和沟通中的需求。

# 1.5.5.版本追溯留痕

# 每次编码操作都会自动记录详细的信息，包括操作的时间戳和操作人员，以及变更的内容摘要。用户可以根据日期或操作人员快速检索历史记录，实现对编码变更历程的全面追溯，确保了操作的透明度和可审计性。

# 信息类型：A 库表 B 文件 C 接口

# 信息来源地：TJ 天津 BJ 北京 HB 河北 SX 山西

# 信息类别编码：001 严重失信主体名单信息、002 行政许可信息、003 行政处罚信息、004 行政强制信息、005 行政奖励信息、006 经营异常名录信息、007 公共信用评价结果信息、008 行业信用评价结果信息

# 1.6.信息编目

# 1.6.1.字段池复用

# 系统内置公共字段池，涵盖姓名、证件号、有效期等高频字段。这些字段只需一次性录入即可实现全局共享。在新增信息时，系统自动带出默认值，用户仅需进行确认或微调，无需重复输入，极大减少了重复劳动，维护工作量降低70%。字段池支持灵活扩展，用户可根据实际需求添加新的公共字段，进一步提高信息编目的效率和一致性。

# 1.6.2.批量属性编辑

# 支持多选信息卡片后统一打开属性面板，字段名、类型、长度、必填标记等属性均可一次性修改。右侧实时预览更新效果，所见即所得，避免逐条调整带来的遗漏与错误。批量编辑功能极大提高了处理效率，特别适用于大规模信息维护场景，确保信息属性的一致性和准确性。

# 1.6.3.一键发布共享

# 编目确认无误后，点击“发布”按钮，系统即刻将信息同步至共享目录并广播至下游系统。无需额外审批或重启服务，下游调用方可在数秒内检索、订阅，实现“零延迟”上线。这一功能确保信息的及时共享和可用性，提高了业务流程的效率和响应速度。

# 1.6.4.模板快照留存

# 每次修改自动生成版本快照，包含时间戳与修改人信息，支持一键对比差异与秒级回退。全过程无需数据库脚本，确保操作的可追溯性和可恢复性，风险为零。模板快照功能为信息编目提供了强大的版本管理和数据恢复能力，保障了信息的历史可追溯性和编目过程的稳定性。

# 1.6.5.实时合规校验

# 系统根据最新法规自动校验字段合规性，异常情况即刻提示并给出修正建议，确保发布即合规，后续审计无忧。实时合规校验功能帮助用户及时发现并修正潜在的合规问题，确保信息编目符合相关法律法规要求，降低了合规风险。

# 1.7.新增目录

# 1.7.1.防重智能提示

# 在新增目录的名称输入环节，系统实时与全库进行比对。一旦检测到与现有目录名称相同或近似，系统将在输入框旁弹出醒目的提示气泡，明确指出“已存在同名或近似目录”，并提供现有目录的编码和路径信息。管理员可根据提示立即调整新目录的名称，确保目录名称的唯一性，避免重复创建，提高管理效率。

# 1.7.2.向导式极简填写

# 系统采用分步引导模式，依次展示“名称—类别—地域—摘要”等必填信息的输入卡片。每张卡片都内置格式校验和填写提示，确保用户输入的信息准确无误，符合规定格式。即使是新手用户，也无需查阅复杂的操作手册或编写脚本，只需按照向导提示逐步填写，即可在三分钟内完成所有字段的录入，大幅降低操作门槛，提升用户体验。

# 1.7.3.实时预览与确认

# 在填写过程中，页面底部会实时滚动显示即将生成的完整编码和目录层级结构。管理员可以直观地查看信息，确保目录的层级关系和编码规则与预期一致。确认无误后，只需点击“提交”按钮，目录信息即刻生效，并同步至共享视图，无需经过繁琐的二次审核或脚本部署流程，实现新增目录的快速上线。

# 1.7.4.模板一键导入

# 系统提供标准的文件模板供用户下载。用户可以按照模板格式批量填充目录信息，包括目录分类、编码、编目等内容。上传后，系统自动解析并填充字段，异常数据行将被高亮提示，用户可以在线修正错误并重新提交。这种方式极大地缩短了批量创建目录的时间，提高了工作效率。

# 1.7.5.变更通知广播

# 当目录信息新增成功并生效后，系统会自动向所有下游订阅方推送变更通知。通知内容涵盖新增目录的名称、编码、路径等关键信息，确保共享视图实时更新。这一功能避免了因信息不同步导致的“信息孤岛”现象，保证了数据的一致性和时效性，使各相关方能够及时获取最新的目录信息，协同工作更加顺畅。

# 1.8.修订目录

# 1.8.1.变更高亮提示

# 当管理员对目录信息进行修改时，系统会自动识别变更的字段，并立即以红色标记突出显示这些差异区域。这种直观的视觉提示使维护人员无需逐一比对字段，即可迅速掌握具体的变更内容，从而显著降低因遗漏或误改而导致的风险，确保目录信息的准确性和完整性。

# 1.8.2.实时挂载监控

# 在修订目录的操作界面，系统会动态显示当前目录被下游应用、任务或接口订阅和引用的总次数。这一数据会随着编辑操作实时更新。如果存在活跃的应用，系统将自动弹出提醒窗口，明确告知用户需先解除这些依赖关系，以避免因目录修订而导致的业务中断，确保修订操作的安全性和业务的连续性。

# 1.8.3.秒级版本回溯

# 每次保存修订内容后，系统会自动生成一个带有语义化版本号的快照。管理员可以轻松地在历史版本列表中选择任何一个历史节点，并通过简单的点击操作，迅速将目录信息回退到该版本状态。整个过程无需撰写数据库脚本，也不需要重启相关服务，实现了在零风险和零等待时间的情况下，快速恢复到之前的目录状态，保障了业务的稳定性和数据的可靠性。

# 1.8.4.差异报告导出

# 系统具备自动生成功能，能够针对字段级别的变更生成详细的差异摘要报告。管理员可以轻松地将这些差异报告一键导出为PDF格式的文件，便于进行审计工作和存档记录。这种便捷性不仅提高了工作效率，还确保了变更过程的透明度和可追溯性，符合高标准的管理要求。

# 1.8.5.变更影响预览

# 在提交修订之前，系统提供了一个模拟功能，可以直观地展示变更可能对下游产生的影响范围。通过可视化的方式呈现潜在的影响，管理员可以在实际生效前，对变更的结果进行全面的审查和确认。这一措施有效地避免了因未经充分评估的变更大规模影响业务流程的风险，确保每一次修订都经过充分验证，保障业务的平稳运行。

# 1.9.删除目录

# 1.9.1.智能引用扫描

# 删除前系统秒级遍历下游订阅、任务链及接口调用，实时生成引用清单并以弹窗呈现；如有活跃挂载，即刻提示解除，确保目录下线不引发业务中断。

# 1.9.2.双重确认机制

# 引用扫描通过后，系统再次弹出摘要对话框，展示目录名称、编码及影响节点；管理员二次确认即可锁定删除，彻底避免误操作。

# 1.9.3.软删除与回收站

# 目录标记“已停用”后自动迁入回收站，元数据与历史版本完整保留；七天内可一键还原，零脚本、零风险。

# 1.9.4.影响评估报告

# 系统同步生成影响评估摘要，包含引用数量及下游清单，可导出 PDF，方便审计留痕。

# 1.9.5.生命周期日志

# 删除、还原、清空操作全过程记录时间戳与责任人，支持随时追溯，确保合规透明。

# 1.10.文件导入

# 1.10.1.模板一键下载

# 平台提供标准文件模板，字段顺序即目录结构，下载即用；用户按列填录后上传，系统秒级校验格式，异常行即时高亮，零脚本即可完成准备。

# 1.10.2.批量新增导入

# 勾选“新增”模式后，系统逐行解析并自动生成分类、编码、编目；若发现空值或格式不符，整表回退并附异常清单，确保数据完整无误，十分钟完成万级目录创建。

# 1.10.3.批量更新导入

# 选择“更新”模式，系统比对主键差异，增量覆盖字段；冲突或异常行自动回退并生成差异报告，管理员在线修正后再次提交，避免逐条维护。

# 1.10.4.批量删除导入

# 选择“删除”模式，系统先扫描挂载关系，如有下游引用即刻弹窗提示解除；确认后整表删除，异常行回退并附清单，确保业务连续性。

# 1.10.5.结果通知与留档

# 导入完成后，系统自动推送邮件与站内通知，含成功条数、异常详情及下载链接；所有批次日志自动归档，支持随时回溯审计，满足合规要求。

# （二）资源登记模块

# 包括对数据资源的注册、新增、修改、删除等功能，实现以数据资源编号为主体标识的数据资源的统一管理。系统包含数据资源分类规则和分类标识管理体系、对库表、文件等结构化数据资源登记功能。在资源挂接时通过选择已登记的数据资源完成数据之间的关联。包括结构化库和非结构化库。

# 2.1.结构化资源归属

# 2.1.1.多级智能分类引擎

# 基于数据类型（如行政许可、行政处罚等）和地域属性（京津冀晋四地）构建动态分类体系，支持按“信用领域→数据主题→地域来源”三级维度自动归类。通过预设规则引擎（可配置JSON格式分类策略），实现新增数据类型的自动匹配分类，无需手动干预。例如，山西某企业的行政处罚信息可自动归入“监管类→行政处罚→山西”分类节点，分类结果实时同步至资源目录。

# 2.1.2.跨域归属溯源机制

# 记录结构化资源从采集到整合的全链路归属关系，包括原始数据源（如北京政务云数据库）、流转节点（如天津数据中台清洗环节）、最终存储位置。通过分布式追踪技术，生成唯一溯源ID并嵌入数据元信息，支持通过可视化界面追溯数据的地域流转路径，满足跨区域协同监管中的数据溯源需求。

# 2.1.3.动态归属适配服务

# 针对四地信用信息分类标准差异，提供归属规则动态适配能力。管理员可通过Web界面配置地区专属分类映射关系（如将河北“经营异常名录”映射至统一分类中的“市场监管类”），配置变更实时生效。底层采用策略模式实现规则解耦，新增地区分类标准时仅需扩展策略类，无需修改核心代码。

# 2.1.4.跨域归属冲突仲裁

# 针对四地资源分类标准不一致导致的归属冲突（如同一数据在两地分属不同类别），提供智能仲裁机制。管理员可预设仲裁规则（如“以数据产生地标准为准”或“按统一分类手册映射”），系统通过决策树算法自动判定最终归属，并生成冲突处理报告，支持人工复核与规则迭代。

# 2.1.5.归属关系可视化看板

# 以动态拓扑图展示结构化资源的地域归属分布，不同地区资源以不同颜色节点呈现，节点大小反映数据量占比。支持下钻查看某一分类下的四地资源明细，通过时间轴功能追溯归属关系变更历史，为跨区域资源协同提供直观决策依据。

# 2.2.结构化资源地址

# 2.2.1.智能地址健康巡检

# 定期对结构化资源地址进行连通性检测、响应时间监控和负载状态评估，生成地址健康度评分（0-100分）。采用定时任务框架实现巡检自动化，异常地址（如连续3次连接失败）自动触发告警并推送至运维中台。支持自定义巡检频率（如北京节点每5分钟一次，其他地区每10分钟一次），平衡检测精度与资源消耗。

# 2.2.2.加密地址安全存储

# 对数据库连接信息（IP、端口、账号）进行加密存储，采用国密算法（集成国密开源库）对敏感字段加密。地址调用时通过切面自动解密，避免明文暴露，同时支持地址访问日志记录（含调用方、访问时间、操作类型），满足等保三级合规要求。

# 2.2.3. 智能地址容错路由

# 当某地域的结构化资源地址（如河北数据库）临时不可用时，系统自动切换至备用地址（如河北灾备库），切换过程对用户透明。底层采用熔断框架实现故障检测与自动恢复，支持配置切换阈值（如连续3次连接失败触发切换），确保资源访问连续性。

# 2.2.4.动态地址池管理

# 将四地结构化资源地址按地域分组形成地址池，支持根据访问压力自动扩缩容。例如，北京地区访问峰值时，系统通过线程池动态增加连接数（上限可配置），低谷时自动释放资源，避免连接冗余占用。地址池状态实时监控，异常时通过短信/邮件推送预警。

# 2.2.5.地址合规性校验服务

# 对接国家政务信息资源地址规范，自动校验结构化资源地址格式（如IP端口合法性、数据库连接串标准），不合规地址标记为“待整改”并提示具体问题（如“山西某地址缺少加密协议参数”）。支持批量校验与一键修复（如自动补全缺失参数），确保地址符合跨区域共享的合规要求。

# 2.3.结构化资源权限

# 基于“地域－角色－数据项”构建精细化权限模型，支持为不同地区用户（如河北发改委）分配特定数据项（如行政许可金额）的“读/写/导出”权限。通过安全框架实现权限校验，结合数据库行级权限控制，确保用户仅能访问权限范围内的资源。例如，天津用户默认无法查看山西企业的社保敏感数据。

# 2.3.1.跨域权限协同审计

# 记录四地用户对结构化资源的权限操作（如授权、回收），生成跨区域权限变更审计报告。通过存储审计日志，支持按时间、地域、操作类型多维度检索，可视化展示权限变更趋势（如近30天山西地区权限调整频次）。审计日志保留期限符合《中华人民共和国数据安全法》要求，默认存储180天。

# 2.3.2.权限继承与嵌套体系

# 支持基于角色的权限继承，如“京津冀晋管理员”角色自动继承四地子管理员的权限，无需重复配置。采用注解式权限控制，实现“父权限包含子权限”的嵌套逻辑，新增细分权限时仅需关联父权限，简化权限配置流程。

# 2.3.3.权限使用热度预警

# 统计各权限项的调用频次，对长期未使用的权限（如连续90天无访问）自动提示管理员清理，避免权限冗余。通过定时任务分析权限使用数据，提升权限管理效率。

# 2.4.非结构化资源归属

# 对于文件、接口形式的数据资源，按照严重失信主体名单信息、行政许可信息、行政处罚信息、行政强制信息、行政奖励信息、经营异常名录信息、公共信用评价结果信息、行业信用评价结果信息等数据类别，数据来源地区包括北京、天津、河北、山西四地对数据资源进行分类。

# 2.4.1.动态归属自适应服务

# 针对非结构化资源格式多样性，自动适配归属分类规则。例如，对文件格式的信用报告优先按文本内容分类，对图片类资质证明则按识别结果分类。通过策略模式封装不同格式的处理逻辑，新增格式时仅需扩展策略类，兼容未来业务扩展需求。

# 2.4.2.多模态内容分类引擎

# 结合识别与语义分析，对非结构化资源（如信用报告扫描件、资质证明图片）进行内容解析，自动提取地域标识（如“石家庄市XX局”）和信息类型（如“行政许可证书”），实现智能分类。支持自定义关键词库（如四地特有机构名称），分类准确率随数据积累动态提升。

# 2.4.3.归属权重动态调整

# 为四地非结构化资源设置归属权重（如北京信用报告权重高于其他地区），在跨区域资源冲突时（如同一企业的多份报告归属不同地区），按权重自动判定主归属地。管理员可通过可视化界面调整权重值，调整结果实时生效，底层采用加权算法实现动态决策。

# 2.5.非结构化资源地址

# 对于文件、接口形式的数据资源，标记在政务网环境内的地址信息，包括IP，端口号，连接URL，文件类型，文件格式，连接账号等信息。

# 2.5.1.分布式存储地址映射

# 将非结构化资源（如文件、图片）的物理存储地址映射为全局唯一访问地址，支持通过地域编码+资源ID快速定位。采用客户端集成技术，实现文件上传/下载的地址自动生成与解析，结合数据库缓存热点资源地址，提升访问效率。

# 2.5.2.地址版本溯源管理

# 记录非结构化资源地址的历史变更，如某信用报告从“临时存储地址”迁移至“正式归档地址”时，自动保存旧地址及迁移时间。通过数据库版本表实现地址历史追溯，支持通过资源ID查询全量地址变更记录，满足数据生命周期管理需求。地址迁移时采用事务机制确保数据一致性，避免迁移失败导致的地址失效。

# 2.5.3.地址冷热分层存储

# 根据非结构化资源访问频率（如近30天访问次数），自动将“热数据”（高频访问）存储在高性能存储节点（如SSD），“冷数据”（低频访问）迁移至低成本存储（如对象存储OSS）。通过调度框架实现定时数据迁移，地址映射关系动态更新，用户访问时无需感知存储位置变化，兼顾性能与成本。

# 2.5.4.地址生命周期管理

# 为非结构化资源地址设置全生命周期状态（如“活跃→归档→销毁”），到期自动触发状态转换（如超过1年未访问的地址标记为“归档”）。通过定时任务监控地址状态，归档地址保留访问入口但降低存储优先级，销毁前生成备份快照，满足数据留存与清理的合规要求。

# 2.6.文件导入

# 2.6.1.文件导入新增

# 支持通过文件导入出的方式创建结构化资源信息和非结构化资源信息等内容。若文件导入时存在部分数据内容异常，则列出全部发生异常的数据行清单，并全部回退导入的数据内容。若文件导入时不存在数据内容异常，则提示数据导入完成。

# 2.6.2.文件导入更新

# 支持通过文件导入出的方式更新结构化资源信息和非结构化资源信息等内容。若文件导入时存在部分数据内容异常，则列出全部发生异常的数据行清单，并全部回退导入的数据内容。若文件导入时不存在数据内容异常，则提示数据导入完成。

# 2.6.3.文件导入删除

# 支持通过文件导入出的方式删除结构化资源信息和非结构化资源信息等内容。若文件导入时存在部分数据内容异常，则列出全部发生异常的数据行清单，并全部回退导入的数据内容。若文件导入时不存在数据内容异常，则提示数据导入完成。

# 如果文件导入删除结构化资源信息和非结构化资源信息的内容，删除时校验的结构化资源信息和非结构化资源信息的内容是否有已经挂载的，如果存在已经挂载结构化资源信息和非结构化资源信息，提示解除挂载后才可以删除。

# 2.7.非结构化资源权限

# 依据登记的文件、接口形式的数据资源地址信息，测试并验证文件、接口资源的可用性，如验证不通过，提示相关文件、接口资源不可用，若验证通过提示相关文件、接口资源可用。

# 2.7.1.内容感知权限控制

# 基于非结构化资源的内容敏感级（如含身份证号的文件标记为“高敏感”）动态分配权限，高敏感资源仅允许属地管理员查看。采用文本敏感信息识别库自动识别内容，结合安全框架实现权限拦截，例如山西的高敏感文件默认拒绝北京用户访问。

# 2.7.2.临时权限令牌服务

# 支持为跨区域协作场景生成临时访问令牌，如天津用户需临时查看河北的资质证明文件时，生成有效期1小时的令牌，通过HTTPS传递给河北系统验证。采用库生成令牌，包含访问范围（如仅查看指定文件）和有效期信息，令牌失效后自动回收权限，避免长期授权风险。

# 2.7.3.跨域权限代理服务

# 当天津用户需要访问山西的非结构化资源时，系统自动通过权限代理节点（部署在政务外网）转发请求，代理节点验证权限后返回加密资源，避免直接暴露山西资源地址。代理过程通过加密通道实现，支持请求日志审计与流量控制

# 2.7.4.权限使用智能统计

# 分析四地用户对非结构化资源的权限使用情况，生成“权限－业务关联度”报表（如“河北用户的‘信用报告查看’权限与企业迁移业务强相关”）。通过数据可视化库等展示统计结果，为权限优化提供数据支撑（如为高频业务优先分配权限）

# 2.8.登记

# 新增库表、文件、接口资源的类别、数据资源来源、资源所在政务网环境内的地址信息，包括IP，端口号，连接URL，数据库类型，连接账号等

# 2.9.注册

# 依据登记的库表、文件、接口形式的数据资源地址信息，测试并验证库表、文件、接口资源的可用性，如验证不通过，提示相关库表、文件、接口资源不可用，若验证通过提示相关库表、文件、接口资源注册成功。

# 2.10.修订

# 修订库表、文件、接口资源的类别、数据资源来源、资源所在政务网环境内的地址信息，包括IP，端口号，连接URL，数据库类型，连接账号等。修订完成之后，提示执行注册操作，验证修订的资源内容是否可用。

# （三）资源挂接模块

# 主要实现京津冀晋四地建目后的数据资源挂接，包括库表、文件、接口等多种形式的数据资源挂接。为已登记在册的数据资源，建立或配置其物理存储位置或访问接口的映射关系，使授权用户能够实际访问和使用这些数据。系统包含数据资源挂接功能，包括已登记在册的数据资源的挂接。

# 3.1.库表验证

# 3.1.1.库表类型识别

# 识别并记录数据库的种类、版本及连接坐标等要素信息，为后续所有的校验和策略匹配提供信息支持。

# 3.1.2.库表可达性测试

# 主动尝试与目标库建立会话连接，确认网络、端口、账号凭证等信息均有效，并反馈“可达/不可达”结论。

# 3.1.3.元数据捕获

# 一次性抓取库级、表级和字段级的采样元数据，包含但不限于库名、字符集、排序规则、表名、字段名、字段类型等要素信息，形成可检索、可展示的资产底稿。

# 3.1.4.数据合规验证

# 对采样的真实数据进行合法性扫描，识别格式错误、缺失值、重复值以及个人隐私信息，并给出脱敏或整改建议，确保数据在进入资产体系前即符合法规与内部规范。

# 3.2.文件验证

# 3.2.1.文件类型识别

# 识别并记录文件的格式（图片、文档、音视频、压缩包等）、具体扩展名、MIME类型、编码方式等要素信息，为后续解析、预览、合规性检查提供支持。

# 3.2.2.文件可读性测试

# 主动尝试打开或读取文件，验证文件完整无损坏、未被加密，确认文件类型、文件名称、文件内容等信息均有效，并反馈“可读/不可读”结论。

# 3.2.3.元数据捕获

# 抓取文件内容信息，包含但不限于文件大小、创建时间、页数或时长、作者、分辨率等信息，并解析出文本摘要或关键帧缩略图，形成可检索、可展示的资产底稿。

# 3.2.4.数据合规验证

# 对文件内容做敏感信息扫描（身份证、人脸、机密关键字、版权水印等），识别涉密、侵权、违规内容；根据策略给出隔离、脱敏、转码或退回处理建议，确保文件在进入资产体系前符合法规与内部规范。

# 3.3.接口验证

# 3.3.1.接口类型识别

# 记录接口的地址、请求方式、请求参数、响应参数、接口协议类型等要素信息，为后续所有的校验和策略匹配提供信息支持。

# 3.3.2.接口可达性测试

# 主动尝试访问接口，确认接口类型、接口名称、接口请求参数、接口响应参数等信息均有效，并反馈“可达/不可达”结论。

# 3.3.3.元数据捕获

# 抓取接口内容信息，包含但不限于所属服务、服务名、方法列表、请求方式、URL、请求参数、响应参数、错误码等信息，形成可检索、可展示的资产底稿。

# 3.3.4.数据合规验证

# 对接口返回的报文进行合法性扫描，识别格式错误、缺失值、重复值以及个人隐私信息，并给出脱敏或整改建议，确保数据在进入资产体系前即符合法规与内部规范。

# 3.4.库表确认

# 3.4.1.数据评级打分

# 综合合规、敏感、缺失、注释完整性等多维度指标，按照一定的规则为库表计算风险分值；

# 针对库表的分值，可映射为不同等级，确立快速判断数据可信度和使用限制的前提；

# 3.4.2.保存库表验证信息快照

# 将库表验证的全部要素信息持久化成不可篡改的只读快照，形成可追溯的验证履历，方便后续审计与比对。

# 3.4.3.划分库表权限

# 以可视化方式覆盖库－表－行数据三层权限，明确做到“谁能看、谁能改、谁能导出”的原则。在数据资产挂接发布前确认清晰无误，并可一键生成授权申请许可证。

# 3.5.文件确认

# 3.5.1.文件评级打分

# 综合合规、敏感、缺失、注释完整性等多维度指标，按照一定的规则为文件计算风险分值；

# 针对文件的分值，可映射为不同等级，确立快速判断数据可信度和使用限制的前提；

# 3.5.2.保存文件验证信息快照

# 将文件验证的全部要素信息（文件指纹、元数据等）持久化成不可篡改的只读快照，形成可追溯的验证履历，方便后续审计与比对。

# 3.5.3.划分文件权限

# 以可视化方式覆盖文件权限，明确做到“谁能看、谁能改、谁能导出”的原则。在数据资产挂接发布前确认清晰无误，并可一键生成授权申请许可证。

# 3.6.接口确认

# 3.6.1.接口评级打分

# 综合合规、敏感、请求参数、响应参数、响应时长、响应状态、错误率等多维度指标，按照一定的规则为接口计算风险分值；

# 针对接口的分值，可映射为不同等级，确立快速判断数据可信度和使用限制的前提；

# 3.6.2.接口文件验证信息快照

# 将接口验证的全部要素信息（接口地址、元数据等）持久化成不可篡改的只读快照，形成可追溯的验证履历，方便后续审计与比对。

# 3.6.3.划分接口权限

# 以可视化方式覆盖接口权限，补全接口调用白名单、黑名单、调用频率上限、读写权限范围，明确做到“谁能看、谁能改、谁能调用”的原则。在数据资产挂接发布前确认清晰无误，并可一键生成授权申请许可证。

# 3.7.库表挂接

# 3.7.1.资产注册

# 在目录中创建一条库表数据资产记录，存入元数据、安全等级、敏感策略及数据要素等信息，实现“一次挂接，全局可见”。

# 3.7.2.服务发布

# 根据资产类型生成只读 API、JDBC 连接串或其他连接方式。

# 3.8.文件挂接

# 3.8.1.资产注册

# 在目录中创建一条文件数据资产记录，存入元数据、安全等级、敏感策略及数据要素等信息，实现“一次挂接，全局可见”。

# 3.8.2.服务发布

# 根据资产类型生成预览链接、缩略图、在线播放或其他连接方式。

# 5.3.9.接口挂接

# 3.9.1.资产注册

# 在目录中创建一条接口数据资产记录，存入元数据、安全等级、敏感策略及数据要素等信息，实现“一次挂接，全局可见”。

# 3.9.2.服务发布

# 根据资产类型生成在线接口文档、沙箱测试环境或其他连接方式。

# （四）接口管理模块

# 主要实现统一的、标准化的服务目录和四地接口管理机制，能够提供接口创建功能，可通过拖拽节点组件，编辑组件配置快速、智能开发配置接口，将京津冀晋四地通过接口形式共享的目录经过整合后实现轮询查询，再通过接口形式对四地提供数据共享服务，实现对区域内部各类数据资源进行整合、集中化发布和高效便捷地共享调用；支持用户定制各类通用服务接口，通过服务接口配置工具完成本地数据资源查询接口配置。（详细描述国家局接口）8类数据，积累接口，相关关系。

# 4.1.基础接口定义

# 4.1.1.元数据描述

# 定义基础接口，不可再细分粒度。记录接口名称、路径、协议、请求/响应结构、示例值，生成机器可读 Schema，保证后续工具链能够无歧义解析。

# 4.1.2.参数模板

# 把输入参数拆为必填、可选、分页、过滤四类模板，支持正则、枚举、范围约束，降低调用方误传概率。生成示例代码与错误提示，显著降低调用方因格式或边界错误而造成的误传概率。

# 4.1.3.语义标签

# 用业务词汇表为每个字段打上主题、安全等级、更新频率标签，使目录检索时可直接命中业务含义而非技术名称。

# 4.2.基础接口确认

# 4.2.1.合规审查

# 自动扫描返回字段是否含敏感信息，对照数据分级策略给出等级建议，并生成整改清单。

# 4.2.2.权限映射

# 将库－表－行权限翻译成接口级“读/写/脱敏”策略，自动校验调用方白名单与密钥有效期。

# 4.2.3.版本快照

# 冻结当前接口元数据、示例报文、审批意见，生成不可篡改的版本号，为后续审计、回滚提供唯一基准。

# 4.3.基础接口发布

# 4.3.1.多协议出口

# 同时暴露不同协议形态的接口，自动生成协议适配层，兼顾新老系统。

# 4.3.2.网关路由

# 根据调用方地域、网络质量，动态把流量导向最近节点，保障低延迟。

# 4.3.3.访问凭证

# 为每个订阅者生成独立 API Key 与配额，支持一键吊销、续期、权限升降级。

# 4.4.组合接口定义

# 4.4.1.元数据描述

# 定义组合接口，将不同基础接口组合在一起编排调用。记录接口名称、路径、协议、请求/响应结构、示例值、调用顺序、调用方式（串行或并行），生成机器可读 Schema，保证后续工具链能够无歧义解析。

# 4.4.2.参数模板

# 把输入参数拆为必填、可选、分页、过滤四类模板，支持正则、枚举、范围约束，降低调用方误传概率。生成示例代码与错误提示，显著降低调用方因格式或边界错误而造成的误传概率，确保整条调用链路输入一致。

# 4.4.3.语义标签

# 用业务词汇表为每个字段打上主题、安全等级、更新频率标签，使目录检索时可直接命中业务含义而非技术名称。

# 4.5.组合接口确认

# 4.5.1.合规审查

# 自动扫描返回字段是否含敏感信息，对照数据分级策略给出等级建议，并生成整改清单。

# 4.5.2.权限映射

# 将库－表－行权限翻译成接口级“读/写/脱敏”策略，自动校验调用方白名单与密钥有效期。若任一子接口权限不足，即刻短路告警，保证整体权限闭环无短板。

# 4.5.3.版本快照

# 冻结当前接口元数据、示例报文、审批意见、子接口调用顺序，生成不可篡改的版本号，为后续审计、回滚提供唯一基准。

# 4.6.组合接口发布

# 4.6.1.多协议出口

# 同时暴露不同协议形态的接口，自动生成协议适配层，兼顾新老系统。

# 4.6.2.网关路由

# 根据调用方地域、网络质量，动态把流量导向最近节点，保障低延迟。

# 4.6.3.访问凭证

# 为每个订阅者生成独立 API Key 与配额，覆盖整个组合链路，支持一键吊销、续期、权限升降级。

# 4.7.应用接口定义

# 4.7.1.元数据描述

# 定义组合接口，将不同基础接口和组合接口组合在一起编排调用。记录接口名称、路径、协议、请求/响应结构、示例值、调用顺序、调用方式（串行或并行），生成机器可读 Schema，保证后续工具链能够无歧义解析。

# 4.7.2.参数模板

# 把输入参数拆为必填、可选、分页、过滤四类模板，支持正则、枚举、范围约束，降低调用方误传概率。生成示例代码与错误提示，显著降低调用方因格式或边界错误而造成的误传概率。

# 4.7.3.语义标签

# 用业务词汇表为每个字段打上主题、安全等级、更新频率标签，使目录检索时可直接命中业务含义而非技术名称。

# 4.8.应用接口确认

# 4.8.1.合规审查

# 自动扫描返回字段是否含敏感信息，对照数据分级策略给出等级建议，并生成整改清单。

# 4.8.2.权限映射

# 将库－表－行权限翻译成接口级“读/写/脱敏”策略，自动校验调用方白名单与密钥有效期。

# 4.8.3.版本快照

# 冻结当前接口元数据、示例报文、审批意见，生成不可篡改的版本号，为后续审计、回滚提供唯一基准。

# 4.9.应用接口发布

# 4.9.1.多协议出口

# 同时暴露不同协议形态的接口，自动生成协议适配层，兼顾新老系统。

# 4.9.2.网关路由

# 根据调用方地域、网络质量，动态把流量导向最近节点，保障低延迟。

# 4.9.3.访问凭证

# 为每个订阅者生成独立 API Key 与配额，支持一键吊销、续期、权限升降级。

# 4.10.接口上线

# 系统为每个待上线接口自动生成包含安全扫描报告、合规评估表、业务影响说明的三栏审批单；安全团队、合规团队、业务 Owner 可并行或串行审批，所有意见与附件以只读形式写入区块链式审计日志，永久留痕，确保事后可追溯、可追责。

# 上线策略引擎提供白名单用户、流量百分比、时间窗口三维灰度矩阵，可一键切换；若监控指标异常，系统可在 30 秒内完成流量回滚，无需人工干预，保障业务连续性；

# 灰度结束后，系统自动汇总成功率、P99 延迟、错误码热力图等关键指标，生成 PDF/HTML 双语投运报告，并推送至相关干系人邮箱和治理看板，作为上线质量判定的官方依据。

# 4.11.接口下线

# 系统每日增量计算接口调用量、独立调用方、调用链深度，自动绘制动态依赖图；节点越大表示调用越频繁，颜色越红表示下游依赖越多，帮助决策者直观评估下线影响面；

# 确认下线后，系统自动向所有订阅者发送多渠道公告，并提供一键续期入口；续期申请直接进入审批流，无需人工登记，减少沟通成本；

# 4.12.运行监控

# 监控大盘以5秒级频率刷新核心指标，支持按京津冀晋地域、节点实例、灰度版本任意下钻，异常点高亮闪动，帮助运维第一时间锁定故障范围；

# 内置LSTM预测模型，对历史流量进行多周期训练，提前2小时预测 CPU、内存、带宽瓶颈，并以红橙黄三级预警推送至值班群与短信平台；

# 以红黄绿灯展示区域健康度，灯色由实时算法综合成功率与延迟得出；点击任一盏灯即可下钻至具体接口与节点，实现“一眼看全局，一键追根源”。

# 4.13.异常处理

# 异常引擎将错误码、用户影响面、预估业务损失输入决策树，秒级输出等级，并自动触发对应应急预案，实现“故障分级零人工”；

# 系统预置常用自愈脚本，用户可通过YAML编排自定义流程；脚本执行结果实时回写事件中心，确保每一步都可追踪、可复盘；

# 故障恢复后，系统自动抓取日志、监控、告警数据，生成结构化复盘报告，包含根因定位、影响范围、改进清单，并自动推送责任团队与知识库。

# 4.14.日志管理

# 网关入口即注入全局唯一Trace ID，并通过HTTP Header与日志上下文传递，确保跨服务、跨数据库链路一次追踪到底，排障效率提升80%；

# 系统按策略引擎实时识别手机号、身份证等敏感字段，采用保留格式脱敏或哈希算法处理后写入日志，既满足合规要求，又保留四地统计分析价值；

# 日志平台依据合规与审计周期，将30天内日志置于热存，支持毫秒级查询；30天后自动迁移至低频存储并建立索引，1年后归档至冷存，全过程零人工干预。

# （五）数据交换模块

# 主要处理通过库表和文件类型共享数据的目录，实现从京冀晋三地前置机上获取数据，并抽取到平台。同时，支持将京津冀晋四地库表、文件类型数据整合后生成共享四地数据交换至四地前置机，对数据共享和交换进行统一管理，通过共享目录和服务目录，实现对接收数据和数据服务的统一管控和标准化。

# 5.1.库表采集

# 实时校验数据库连通性与凭证有效性，防止空转；

# 基于时间戳或日志解析只拉新变更，降低带宽压力；

# 自动抽取库名、表名、字段类型及分区信息，为后续整合提供血缘底稿。

# 5.2.库表整合

# 用对照表把各地异构字段统一命名，增删字段仅改配置；

# 内置空值、格式、重复三项质量规则，自动生成问题报告；

# 全局唯一键去重，确保多地数据合并后无冲突。

# 5.3.库表交换

# 推送或主动拉取写入，增加失败补偿机制；

# 传输前按AES标准压缩加密，落地后自动解密解压；

# 采用事务+重放日志保证“一次提交、多地一致”，避免重复入库。

# 5.4.文件采集

# 通过文件头与 MIME 双重校验，确保采集到的文件真实类型与扩展名一致；

# 网络抖动导致中断后可秒级断点恢复，不丢字节；

# 内置杀毒引擎，发现恶意签名即刻隔离并告警。

# 5.5.文件整合

# 按业务主题、时间维度自动创建层级文件夹，避免“乱放”；

# 对 PDF、图片、音视频抽取文本或关键帧，生成可检索索引；

# 同名文件自动计算哈希，去重并保留最新版本，节省存储。

# 5.6.文件交换

# 按目的地、时间段自动打 tar/zip 包，附带清单文件；

# 根据接收方身份动态写入隐式水印，泄露后可追踪；

# 网络断开自动缓存至本地队列，恢复后按顺序续投，确保零丢失。

# 5.7.语义层管理

# 集中存放业务术语与技术指标映射，支持版本演进；

# 采集或交换时实时把原始字段名翻译成标准词汇，下游系统无需二次开发；

# 记录每个字段从源到目标的完整流转路径，便于影响分析。

# 5.8.文件模板管理

# 按行业、格式、用途分类存放 Word、Excel、XML模板；

# 拖拽式把模板占位符绑定到数据字段，零代码生成填充文件；

# 模板每次修改自动生成差异报告，旧版本可随时回退。

# 5.9.规则管理

# 定义库表增量字段、文件命名通配符；

# 设置空值阈值、格式正则、重复判定键；

# 配置目标地址、重试次数、超时阈值；所有规则均支持热加载，无需重启即可生效。

# 5.10.上线管理

# 统计下游订阅量与调用峰值，预测上线后负载；

# 支持按时间段或白名单逐步开放；

# 自动生成回退脚本与数据补偿策略，确保异常时分钟级恢复。

# 5.11.下线管理

# 绘制调用方、数据流、任务链全景图，识别潜在影响；

# 多渠道提前通知，支持一键续期；

# 下线后自动归档至冷存并加密，满足审计留存要求。

# 5.12.运行监控

# 展示采集速率、整合延迟、交换成功率、存储空间；

# 基于历史基线预测流量尖峰，提前两小时推送告警；

# 红黄绿灯展示四地节点健康，点击即可下钻异常详情。

# 5.13.异常处理

# 按影响范围自动标注异常等级；

# 内置重连、重投、限速、切流脚本；

# 自动聚合日志、指标、告警，生成含根因与改进措施的报告并推送责任团队。

# （六）统计分析模块

# 实现对京津冀晋用户数量、共享目录数量、共享数据量、共享数据调用量的统计工作和分析工作。

# 6.1.共享目录数量统计分析

# 6.1.1.数据项维度统计

# 系统包含共享目录数量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 以柱状图，饼状图等形式展示，数据项数量统计、数据项分类占比分析、数据项更新时效统计等情况。

# - 数据项数量统计：统计不同类型信用信息（如行政许可、行政处罚、严重失信主体名单等）的数据项数量。通过查询数据库中各类型数据项的记录数，生成明细清单，为用户提供各类型数据项的数量概况，帮助快速掌握数据项的整体分布情况，为目录优化提供基础数据。

# - 数据项分类占比分析：计算各类数据项数量占总数据项数量的比例。支持按信用信息类别（如监管类、服务类）或敏感级别（如公开类、受限类）进行细分，生成饼图或环形图展示占比情况，便于用户直观掌握不同类型数据项的占比关系，辅助判断目录结构的合理性。

# - 数据项更新时效统计：跟踪各类型数据项的最近更新时间及更新间隔，统计近30天内有更新的数据项占比。通过对比不同类型数据项的更新频率，识别更新滞后的类别，推动数据项动态维护，保障目录时效性。

# 6.1.2.字段维度统计

# 以柱状图等形式展示，字段完整性统计等情况。

# - 字段完整性统计：统计每个数据项中完整字段的数量及占比。遍历数据项的所有字段，检查字段是否有值、格式是否合规（如日期格式、编码规则等），计算完整字段数及占比，生成完整性评分（满分100分），反映数据项字段的完整程度，为数据质量评估提供量化依据。

# 6.1.3.地区维度统计

# 以柱状图，饼状图等形式展示，各地区目录数量统计、地区目录更新频率统计等情况。

# - 各地区目录数量对比：统计北京、天津、河北、山西四地的目录数量并进行对比。支持按信用信息大类（如企业信用、个人信用）细分，通过查询数据库获取数据生成柱状图或雷达图，直观展示四地目录数量的差异及优势领域，为区域目录协同建设提供参考。

# - 地区目录更新频率统计：统计四地目录的更新次数、平均更新间隔及近7天更新量。通过定时任务定期查询数据库中目录的更新记录，生成趋势折线图，分析各地区目录的动态变化情况，识别更新活跃地区的经验做法，推动区域同步更新。

# 6.2.数量统计分析

# 系统包含共享数据量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 以柱状图，饼状图等形式展示，结构化数据维度、调用量、调用地区等统计；非结构化数据维度、调用量、调用地区等统计。

# 6.2.1.数据类型维度统计

# - 结构化数据量统计：统计平台中结构化数据（如数据库表中的企业基本信息、信用评价结果等）的总量及每日、每月增长情况。通过定时任务定期计算数据量，按数据来源（四地分别统计）存储到统计结果表中，生成增长趋势折线图，为用户提供结构化数据的增长趋势，便于提前规划存储资源。

# - 非结构化数据量统计：统计非结构化数据（如信用报告扫描件、资质证明文件等）的总量及增长情况。通过监控文件存储目录的大小或数据库中记录的非结构化数据元信息（如文件类型、大小、上传时间）进行统计，按文件类型（PDF、图片等）细分，生成占比饼图，帮助了解非结构化数据的增长态势及资源消耗重点。

# 6.2.2.时间维度统计

# - 每日数据增量统计：统计每天新增的数据量，包括各类信用信息的数据增量。支持按地区、数据类型细分，结合数据库查询每天的新增数据记录数，生成每日增量报表及环比变化曲线，反映数据的每日增长情况及波动趋势，及时发现数据采集异常。

# - 月度数据汇总统计：汇总每月的各类数据总量。按月分组查询数据总量，程序接收查询结果后进行多维度聚合（如按地区+数据类型），生成月度数据汇总报表及同比分析表，便于长期数据趋势分析，为年度数据规划提供依据。

# 6.2.3.地区维度统计

# - 各地区数据量占比：计算四地数据量分别占总数据量的比例。支持按时间维度（如近30天、本年度）切换，生成饼图或堆叠图展示占比，让用户清晰了解各地区数据在平台中的占比情况及变化趋势。

# - 地区数据增长趋势对比：对比四地数据的增长趋势，通过折线图展示。支持选择任意时间段（如近90天、近半年），调用后端接口获取四地各时间段的数据量，生成带趋势线的折线图，直观比较各地区数据增长的快慢及加速度，识别数据增长活跃区域。

# 6.3.调用量统计分析

# 系统包含数据调用量统计，可以从多个维度以图形化的形式展示。

# 6.3.1.调用方式维度统计

# - 接口调用量统计：统计通过接口调用平台数据的次数、频率及平均响应时间。程序通过拦截器记录接口调用次数，结合AOP实现调用量的实时统计，按接口类型（查询类、提交类）细分，生成调用量TOP10接口清单，了解接口的使用情况，为高频接口优化（如增加缓存）提供依据。

# - 调用成功率统计：分别统计接口调用和库表调用的成功次数、失败次数及失败原因（如权限不足、数据不存在），计算成功率（成功次数/总调用次数）。生成成功率趋势图，重点跟踪成功率低于90%的调用方式，推动问题排查，提升调用稳定性。

# 时间维度统计

# - 实时调用量监控：实时展示当前平台的调用量，包括总调用量和各类型调用（接口、库表）的实时数量。使用WebSocket实现前后端实时通信，后端每5秒推送一次调用量数据，前端通过动态仪表盘展示，便于及时发现调用峰值，提前应对系统压力。

# - 小时调用量统计：按小时统计调用量，生成一天中各小时的调用量分布。通过数据库按小时分组查询调用记录，程序处理数据后，生成柱状图并标注峰值时段（如9:00-11:00），展示一天内调用量的小时分布特征，为服务器资源调度（如高峰时段扩容）提供依据。

# 6.3.2.数据项维度统计

# - 各数据项调用次数排名：统计不同数据项被调用的次数，并按次数从高到低排名。支持按调用来源地区或调用方式细分，查询数据库中各数据项的调用记录，进行计数和排序，生成柱状图展示排名前20的数据项，了解哪些数据项是热门调用对象，优先保障其稳定性。

# - 数据项调用频率分析：分析各数据项在单位时间（如每小时、每天）内的调用频率，计算平均调用间隔及峰值频率。通过对比不同时段的调用频率，识别数据项的调用规律（如某数据项在工作日上午调用频繁），为数据缓存策略（如热点数据预加载）提供参考。

# （七）用户管理模块

# 平台支持京津冀晋用户使用权限和用户分组权限的管理；支持配置京津冀晋四地各自使用账户可以拥有的平台服务范围；支持对接口服务权限、库表交换权限、文件交换权限的配置。系统包含用户使用权限和用户分组权限的管理、支持接口服务权限、库表交换权限、文件交换权限的配置；支持四地之间数据行级权限的管理等。

# 7.1.用户管理

# 7.1.1.用户基础信息管理

# 支持京津冀晋四地用户（如发展改革委、公共信用中心工作人员）的基本信息维护，包括姓名、所属单位、部门、职务、联系方式（电话、邮箱）、用户类型（管理员、业务操作员、查询用户等）等字段。系统提供信息录入、修改、查询功能，录入时自动校验手机号格式、邮箱有效性，并关联所属地区（北京、天津、河北、山西）和单位类型（政府部门、公共信用机构等），确保用户信息的规范性和唯一性。同时，支持批量导入用户信息，导入前自动检测重复用户（按身份证号或单位+姓名组合判断），避免冗余数据。

# 7.1.2.用户账号生命周期管理

# 全流程跟踪用户账号从创建到注销的完整生命周期，包括账号创建、激活、正常使用、冻结、解冻、注销六个阶段。

# - 账号创建：由地区管理员或系统超级管理员发起，生成初始账号（默认规则：地区简码+部门简码+序号，如“BJ-FGW-001”）和临时密码（含大小写字母、数字、特殊符号，强制首次登录修改）。

# - 激活：用户通过邮件或短信接收激活链接，24小时内完成激活，逾期需重新申请；激活时需阅读并同意《用户使用协议》和《数据安全承诺书》。

# - 冻结/解冻：当用户离职、调离或违规时，由管理员手动冻结账号，冻结期间无法登录；如需恢复使用，经审批后解冻，解冻后保留历史操作记录。

# - 注销：针对长期（如1年以上）未登录或确认离职的用户，由系统自动提醒管理员，经确认后注销账号，注销前备份用户信息至归档库，确保可追溯。

# 7.1.3.用户登录行为管理

# 记录用户每次登录的详细信息，包括登录时间、登录IP、使用设备（操作系统、浏览器类型）。当出现异常登录（如异地IP登录、短时间内多次密码错误）时，系统自动触发安全提醒：首次异常发送短信/邮件通知用户，连续3次异常临时锁定账号1小时。同时，支持按用户、地区、时间查询登录日志，辅助识别账号盗用风险。

# 7.1.4.用户信息变更审计

# 对用户信息的每一次修改（如姓名变更、部门调整、联系方式更新）进行全程记录，包括修改人、修改时间、修改前内容、修改后内容及修改原因（需用户填写）。对于关键信息（如所属地区、用户类型）的修改，需经过上级管理员审批（通过系统工作流），审批通过后方可生效。

# 7.2.权限管理

# 7.2.1.角色定义与分类管理

# 采用“角色－权限”映射模式，预先定义标准化角色，按地区和职能分为三类：

# - 地区管理员角色：如“北京地区管理员”“河北地区管理员”，拥有本地区四地用户管理、权限分配、日志查看等管理权限。

# - 业务操作角色：如“信用信息查询员”“四地数据交换操作员”，对应具体业务功能权限（查询、录入、审核等）。

# - 系统管理角色：如“超级管理员”“安全审计员”，负责全平台配置、权限审批、安全审计等高级权限。

# 支持自定义角色，由超级管理员创建新角色并配置权限集合，自定义角色名称需包含地区或职能标识（如“天津－银项对接操作员”），避免角色混乱。同时，角色分类存储于数据库，支持按地区、职能筛选查询，定期（每季度）由系统管理员审核角色有效性，删除冗余或过期角色。

# 7.2.2.权限粒度与分配机制

# 权限粒度细化至“功能+操作”级别，即每个功能模块（如四地目录管理、四地数据交换）对应多项操作权限（查看、新增、修改、删除、审核等）。例如，“四地目录管理”模块包含“查看目录”“新增目录”“修改目录”“删除目录”4项操作权限。

# 权限分配采用“自上而下”的层级机制：

# - 超级管理员为地区管理员分配地区级权限（如天津地区的四地用户管理权限）；

# - 地区管理员为本地业务角色分配模块操作权限（如为“信用信息查询员”分配“查看目录”“查询数据”权限）；

# - 角色权限通过勾选方式批量分配，支持“权限模板”（如“基础查询模板”包含常用查询类权限）快速应用，减少重复操作。

# 分配后生成《权限分配清单》，由被分配人确认接收，系统自动记录分配日志。

# 7.2.3.权限继承与优先级管理

# 支持角色间的权限继承，如“省级管理员”自动继承“市级管理员”的所有权限，同时新增省级专属权限（如跨市数据调用审批）。继承关系可手动配置，形成“父角色－子角色”层级（最多3级），子角色权限不得超过父角色。当权限冲突时（如同一用户被分配两个角色，其中一个角色有“删除”权限，另一个没有），按“权限优先级”规则处理：系统预设“禁止权限”优先级高于“允许权限”，即只要有一个角色明确限制某权限，用户则无法获得该权限，避免权限过度授予。

# 7.2.4.权限变更与回收机制

# 权限变更需通过“申请－审批－执行”流程：用户提交权限变更申请（说明变更原因、所需权限），经直属领导和地区管理员两级审批后，由系统自动更新权限。变更后即时通知用户，并同步更新《权限分配清单》。

# 权限回收包括主动回收和自动回收：

# - 主动回收：管理员可单个或批量回收角色权限，回收时需填写原因（如“岗位调整”），系统向用户发送权限回收通知。

# - 自动回收：当用户角色变更（如从“操作员”转为“查询员”）时，自动回收原角色权限；临时权限（如为专项工作授予的7天数据导出权限）到期后自动失效，失效前3天提醒用户。

# 7.2.5.权限审计与合规性检查

# 系统实时记录所有权限相关操作（分配、变更、回收、继承），重点检查：

# - 权限是否与用户岗位职责匹配（如“查询员”不应拥有“删除数据”权限）；

# - 是否存在“超级权限用户”（权限覆盖所有模块），此类用户需单独备案并每季度审核；

# - 权限变更是否经过完整审批流程，有无越权操作。

# 对不合规项标记为“风险点”，通知管理员限期整改，整改结果纳入地区信用考核。

# 7.3.数据行权限管理

# 7.3.1.数据行权限规则定义

# 基于“地区+数据类型+敏感级别”三维度定义数据权限规则，确保用户仅能访问授权范围内的数据。

# - 地区维度：按用户所属地区（北京、天津、河北、山西）限制数据访问范围，如天津用户默认可访问天津本地数据，跨地区访问需额外授权。

# - 数据类型维度：按信用信息类型（行政许可、行政处罚、严重失信名单等14类）设置权限，如“银项对接”角色仅能访问企业信用评价结果和无违法违规信用报告。

# - 敏感级别维度：将数据分为“公开”“内部”“机密”三级，“公开”数据（如行政许可信息）可直接访问，“内部”数据（如企业社保信息）需部门负责人审批，“机密”数据（如严重失信主体名单）需地区管理员审批并记录用途。

# 规则通过可视化界面配置，支持“且/或”逻辑组合（如“天津地区且行政许可信息且公开级”），配置后生成规则ID，关联至用户或角色。

# 7.3.2.动态权限调整机制

# 支持基于业务场景的动态权限调整，无需修改基础规则：

# - 临时权限：用户因专项工作（如跨区域联合监管）需访问权限外数据时，提交临时权限申请（注明用途、数据范围、有效期），经审批后获得限时权限（最长30天），到期自动失效。

# - 批量权限调整：当四地信用信息共享范围扩大（如新增“社保信息”共享）时，管理员可通过“权限批量更新”功能，为相关角色自动添加新数据类型的访问权限，无需逐个操作。

# 7.3.3.跨区域数据访问控制

# 针对京津冀晋四地跨区域数据访问，设置严格的控制流程：

# - 跨区域访问申请：用户需明确访问地区（如“北京”）、数据类型（如“经营异常名录”）、用途（如“企业迁移资质审核”），并上传单位证明文件，经本地管理员和目标地区管理员双重审批。

# - 访问范围限制：审批通过后，仅开放申请中指定的数据范围，且无法访问目标地区的“机密级”数据；访问过程中禁止下载、导出，仅支持在线查看。

# - 访问轨迹跟踪：跨区域访问的每一条数据操作（查看、查询条件修改）均被详细记录，包括数据ID、访问时间、操作内容。

# 7.3.4.权限与数据脱敏联动

# 结合数据脱敏规则，对不同权限的用户展示不同粒度的数据：

# - 低权限用户（如普通查询员）查看企业信息时，“法定代表人身份证号”显示为“110********1234”，“联系电话”显示为“138****5678”；

# - 高权限用户（如地区管理员）可查看完整信息，但操作记录中会标注“查看完整敏感信息”；

# - 脱敏规则与权限绑定，权限变更时自动同步脱敏级别，确保数据暴露程度与用户权限匹配。

# （八）监控管理模块

# 监控管理平台实现运维数据标准管理和生命周期管理，可以对京津冀晋公共信用信息共享平台产生的大规模多源异构数据，进行统一规范化归集、存储、挖掘、分析、呈现，为经营决策提供支持。四地监控管理平台提供数据的全生命周期的可视化监控功能，包括指标管理、监控显示、监控采集、告警API等部分。

# 8.1.指标管理

# 指标管理是监控体系的核心基础，通过标准化定义、动态调整和分层管控，实现对京津冀晋公共信用信息共享平台全链路运行状态的量化监控。其核心目标是确保监控指标全面覆盖“基础设施-数据流转-业务应用－安全防护”全维度，为平台稳定运行提供可量化的评估依据。

# 8.1.1.指标体系标准化定义

# - 基础设施层指标：包括服务器CPU使用率、内存占用率、磁盘I/O吞吐量、网络带宽利用率、数据库连接数、存储容量剩余占比等，实时反映硬件资源负载情况。例如，服务器CPU使用率指标需精确至单个核心，支持按“政务外网区/前置机集群/数据库集群”等部署位置细分。

# - 数据流转层指标：涵盖数据采集成功率（如从北京/河北/山西前置机采集数据的成功比例）、数据清洗通过率（经治理后符合标准的数据占比）、接口调用成功率等，量化数据全生命周期质量。

# - 业务应用层指标：聚焦用户操作与功能运行，包括用户登录成功率、业务操作响应时间（如目录查询、四地资源挂接的处理耗时）、批量任务完成率（如定时数据同步任务的成功比例）、活跃用户数、跨区域数据调用响应时间等，直接关联业务体验与协同效率。

# - 安全防护层指标：覆盖安全事件与防护效果，包括登录异常次数（异地IP/多次密码错误）、安全设备告警次数等，保障平台数据与操作安全。

# 所有指标均需定义唯一编码（如“INF-SVR-CPU-001”代表基础设施层服务器CPU指标）、计算方式（如“CPU使用率=当前使用核心数/总核心数×100%”）、数据类型（数值型/布尔型/字符串型）、单位（%/毫秒/次）、采集源（服务器监控Agent/数据库日志/应用埋点），并录入指标字典库统一管理。

# 8.1.2.阈值动态配置与分级管控

# 为每个指标设置多级阈值，实现“正常－预警－告警－紧急”四阶管控，阈值需结合平台业务峰值与资源承载能力动态调整：

# - 静态基础阈值：基于历史运行数据预设基准值，例如服务器CPU使用率“正常<70%、预警70%—85%、告警85%—95%、紧急>95%”；数据采集成功率“正常>99.5%、预警99%—99.5%、告警95%—99%、紧急<95%”。

# - 动态适配机制：支持按时段（如工作日9:00-11:00为业务高峰）、场景（如“信用代证”跨区域互认专项活动期间）自动调整阈值。例如，高峰时段将接口调用响应时间阈值从“正常<5秒”放宽至“正常<8秒”，避免误报；专项活动期间将数据同步一致性阈值从“差异量<100条”收紧至“差异量<50条”，保障数据准确性。

# - 阈值审批流程：阈值调整需经“申请人（运维工程师）－审核人（地区管理员）－审批人（系统管理员）”三级确认，调整记录存入变更日志，包含调整原因、生效时间、前后阈值对比，确保变更可追溯。对连续3次未触发的阈值进行优化，减少无效监控。

# 8.1.3.指标权重与关联分析

# 针对多指标并行监控场景，通过权重赋值与关联规则实现重点聚焦与根因定位：

# - 权重分级：按指标重要性赋予1-10分权重，例如“数据库连接数”（权重10分）、“数据调用响应时间”（权重9分）属于核心指标，“活跃用户数”（权重5分）属于一般指标。监控看板按权重排序展示，异常时优先高亮高权重指标。

# - 关联规则配置：预设指标间的因果关联，例如“接口调用成功率骤降”可能与“数据库连接数超限”相关联。当某一指标触发告警时，系统自动检索关联指标的状态，辅助运维人员快速定位根因（如“接口成功率低→数据库连接数达上限→需扩容连接池”）。

# 8.1.4. 指标生命周期管理

# 建立指标从创建到废止的全流程管理机制，确保指标体系与平台迭代同步更新：

# - 创建：新增指标需由业务部门提出需求（如新增“银项对接数据匹配率”指标），经技术评审（评估采集可行性）、标准化校验（符合指标编码规则）后录入字典库。

# - 启用/停用：新指标经（验证数据准确性）后正式启用；当平台功能下线（如某旧版接口停用）或指标不再适用（如“IPv4协议支持率”因全面升级IPv6而失效）时，由管理员手动停用，停用后保留历史数据供查询。

# - 废止：停用超过6个月的指标经审批后废止等。

# 8.2.监控采集

# 监控采集是监控体系的数据源头，通过多方式、全链路的数据采集，确保监控指标的真实性、完整性与时效性。其设计需满足“低侵入性”（不影响平台正常运行）、“高可靠性”（采集过程不丢失数据）、“广覆盖性”（涵盖所有需监控的对象）三大要求。

# 8.2.1.多源数据采集方式

# 针对不同类型的监控对象，采用多样化采集方式，确保数据全面覆盖：

# - Agent采集：在服务器、虚拟机等基础设施部署轻量级监控Agent（占用资源<5%），实时采集CPU、内存、磁盘、网络等硬件指标，采集频率可配置（默认10秒/次）。Agent支持离线缓存（当网络中断时缓存本地数据，恢复后批量上传），避免数据丢失。例如，政务外网区的5台前置机均部署Agent，实时上报负载情况。

# - 日志解析采集：通过日志采集工具（如Flume）归集应用系统日志（操作日志/错误日志）、数据库日志（查询日志/事务日志）、安全设备日志（防火墙告警日志/入侵检测日志），按预设规则解析关键字段（如从操作日志中提取“用户ID”“操作时间”“功能模块”“操作结果”），转换为结构化指标数据（如“某用户的查询操作次数”“某模块的错误触发频率”）。支持自定义解析规则（通过正则表达式配置），适配四地差异化日志格式。

# - 接口调用采集：对平台内的所有接口（四地数据交换接口/查询接口/管理接口）植入采集点，记录每次调用的发起方IP、调用时间、请求参数、响应时间、返回状态码，计算接口调用成功率（成功次数/总次数）、平均响应时间等指标。采集点采用AOP（面向切面编程）方式植入，不侵入业务代码，确保接口性能不受影响（额外耗时<1毫秒）。

# - 数据库直连采集：对无法通过日志或接口获取的指标（如特定数据表的记录数、数据同步任务的完成进度），通过数据库直连方式定时查询（如每5分钟执行一次SQL查询“SELECT COUNT(*) FROM 信用信息表 WHERE 地区='山西'”），直接获取原始数据并计算指标值。连接信息加密存储，查询语句需经安全审核，避免执行高危操作（如DELETE/UPDATE）。

# 8.2.2.采集策略动态调整

# 基于平台运行状态与业务需求，动态调整采集频率与范围，平衡监控精度与资源消耗：

# - 按需缩减范围：在平台业务低谷期（如凌晨0:00-6:00）或资源紧张时（如服务器负载达90%），自动缩减采集范围（如仅采集核心指标，暂停非关键指标采集），减少资源占用。例如，凌晨时段暂停“用户操作轨迹”等非核心指标的采集，优先保障硬件与安全指标的监控。

# - 专项采集任务：针对临时需求，可创建专项采集任务，指定采集指标（如跨区域数据验证通过率）、频率（1秒/次）、时长（24小时），任务结束后自动恢复常规采集策略。专项任务数据单独存储，不影响日常监控数据。

# 8.2.3.数据清洗与标准化

# 对采集的原始数据进行清洗与转换，确保指标数据的一致性与可用性：

# - 格式标准化：统一时间格式（如“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”）、单位（如将“KB”“MB”统一转换为“GB”）、地区编码（如用“110000”代表北京、“120000”代表天津），确保跨来源数据可融合分析。例如，将河北地区日志中的“冀”统一转换为地区编码“130000”，便于四地数据汇总。

# 8.2.4.采集任务调度与监控

# 对所有采集任务进行集中调度与状态监控，确保采集过程稳定可靠：

# - 分布式调度：采用分布式任务调度框架（如XXL-Job），将采集任务分发至多个执行节点（避免单点故障），支持任务优先级设置（如安全指标采集任务优先级高于业务指标）。调度中心实时监控任务执行状态（运行中/成功/失败/超时），失败任务自动重试（最多3次），重试失败则触发告警。

# - 任务依赖管理：对于存在依赖关系的采集任务（如“数据清洗通过率”需依赖“数据采集总量”完成后计算），通过“任务流”配置执行顺序，前序任务完成后自动触发后续任务，避免数据不一致。例如，“四地数据汇总量”任务需在“北京/天津/河北/山西本地数据量”四个任务全部完成后执行。

# - 采集节点监控：监控采集Agent/执行节点的存活状态、资源占用（CPU/内存）、数据上传成功率，当节点离线或上传失败率>10%时，触发节点告警，通知运维人员排查（如重启Agent、检查网络连接）。支持节点动态扩容（新增节点自动加入调度集群），应对采集任务增长。

# 8.3.监控显示

# 监控显示通过多维度可视化、动态交互与场景化展示，将抽象的监控指标转化为直观易懂的图表与看板，为运维人员、管理人员提供全景式监控视角，支撑快速决策。其设计需兼顾“技术细节展示”与“业务价值呈现”，满足不同角色的使用需求。

# 8.3.1.全景监控

# 构建覆盖平台全局的可视化监控，整合核心指标与关键状态，实时呈现平台运行全貌：

# - 动态交互：支持缩放、区域钻取（如点击“河北地区”可下钻查看该地区的细分指标）、时间轴拖动（查看近24小时/7天的指标变化）。当某指标触发告警时，对应区域自动闪烁并弹出详情浮窗（包含指标值、阈值、异常时长、关联建议）。

# 8.3.2.分层级监控看板

# 按“平台－地区－模块”三级架构设计看板，实现从宏观到微观的逐层穿透：

# - 平台级看板：面向系统管理员，展示全平台关键指标，包括整体可用性（99.9%以上）、核心功能错误率（<0.1%）、四地数据共享总量、安全事件总数等，用仪表盘展示达标率，用折线图展示近30天趋势。支持多维度切换视图，快速定位薄弱环节。

# - 地区级看板：为京津冀晋四地分别定制专属看板，例如“北京地区看板”重点展示本地服务器负载、数据采集成功率、与其他三地的交互、本地用户操作台规率等，用柱状图对比本地区与其他三地的指标差异，辅助识别区域特色问题（如北京地区接口调用峰值较高，需重点关注带宽资源）。

# - 模块级看板：针对四地目录管理、四地数据交换、四地统计分析等核心模块，展示该模块的功能响应时间、错误触发次数等。

# 8.3.3.自定义视图与个性化配置

# 支持用户根据角色需求自定义监控视图，灵活调整指标组合、图表类型与展示样式：

# - 视图配置：用户可从指标库中勾选所需指标（如运维人员勾选服务器CPU/内存指标，业务人员勾选数据查询响应时间/调用成功率指标），设置刷新频率（10秒/30秒/1分钟），生成个性化视图。

# - 图表交互：图表支持放大缩小、数据点悬停查看详情。

# - 权限隔离：自定义视图仅创建者及授权用户可见，确保敏感监控信息（如安全事件详情）不泄露。管理员可将优质自定义视图设为“公共模板”，供其他用户参考或复用。

# 8.3.4.历史趋势与对比分析

# 提供多维度历史数据查询与对比功能，支撑趋势研判与问题复盘：

# - 时间维度对比：支持查询任意时间段（1小时/1天/1周/1月/自定义）的指标数据，生成趋势曲线并标注关键节点（如“2025-08-15 9:30 因河北前置机故障导致数据采集成功率骤降”）。例如，对比近3个周一的同一时段，分析是否存在周期性性能波动（如每周一上午调用量激增导致响应延迟）。

# - 地区维度对比：在同一图表中展示四地同一指标的历史数据（如四地接口调用响应时间对比），用不同颜色曲线区分，直观识别区域差异（如山西地区接口响应时间长期高于其他三地，需排查网络链路问题）。

# 8.4.告警API

# 告警API是监控体系的“神经末梢”，通过标准化接口实现告警规则配置、事件触发、通知分发、处理闭环的全流程自动化，确保异常事件被及时响应与解决，降低平台运行风险。其设计需满足“实时性”（告警延迟<30秒）、“准确性”（误报率<5%）、“灵活性”（支持多渠道通知与自定义处理流程）三大要求。

# 8.4.1.告警规则配置接口

# 提供标准化API接口，支持通过编程方式创建、修改、删除告警规则，适配自动化部署与批量配置场景：

# - 规则创建接口：接收参数包括“指标ID”“阈值条件”（如“>90%”“<5次/分钟”）、“触发级别”（预警/告警/紧急）、“通知方式”（短信/邮件/系统消息/WebHook）、“通知对象”（用户ID/角色ID）、“生效时间”（如“工作日9:00-18:00”）、“抑制规则”（如“15分钟内同一指标连续触发，仅首次通知”）。接口返回规则ID，用于后续管理。例如，调用该接口创建“服务器CPU使用率>90%时触发紧急告警，通知系统管理员（短信+邮件）”的规则。

# - 规则修改接口：支持部分参数更新（如调整阈值、新增通知对象），修改后即时生效，旧规则自动失效。接口需记录修改日志（修改人、修改时间、参数变更前后对比），确保可追溯。例如，将“接口响应时间>5秒”的告警阈值调整为“>8秒”，适应业务高峰需求。

# - 规则删除接口：支持单个或批量删除规则（需传入规则ID列表），删除前校验规则是否关联活跃采集任务（关联则不允许删除，避免误操作）。删除后规则进入回收站，保留7天可恢复，超过7天彻底删除。

# - 规则查询接口：支持按“指标ID”“触发级别”“生效状态”等条件查询规则详情，返回规则完整配置（包括历史修改记录），便于审计与备份。例如，查询所有“紧急”级别的告警规则，检查是否覆盖核心指标。

# 8.4.2.告警事件触发接口

# 实时接收监控指标的异常状态，按规则触发告警事件，确保异常情况被及时捕捉：

# - 事件触发接口：由监控采集模块调用，传入“指标ID”“当前值”“阈值”“触发时间”“关联数据”（如异常发生的服务器IP/接口名称），系统自动匹配告警规则，符合条件则生成告警事件（包含唯一事件ID、事件级别、影响范围评估）。例如，当“北京地区数据采集成功率=94%”且规则阈值为“<95%”时，触发告警事件。

# - 事件合并接口：对短时间内（如5分钟内）同一指标、同一级别、同一影响范围的告警事件自动合并（仅保留首次事件，更新事件持续时间），避免告警风暴。例如，服务器CPU使用率连续3次触发告警，合并为一个事件，标注“持续15分钟”。

# - 事件升级接口：当告警事件未在规定时间内处理（如“预警”级事件30分钟未响应、“紧急”级事件5分钟未响应），自动升级事件级别（如“预警”升为“告警”），并扩大通知对象范围（如从地区管理员升级至超级管理员）。升级记录写入事件日志，明确升级原因与时间。

# 8.4.3.告警通知分发接口

# 按规则将告警事件分发至指定对象，支持多渠道通知与个性化配置，确保通知触达率：

# - 多渠道通知接口：

# - 短信通知：调用运营商短信API，发送简洁告警内容（如“【紧急告警】服务器CPU使用率96%，请立即处理，事件ID:ALM20250820001”），支持短信模板自定义。

# - 邮件通知：发送详细告警邮件（包含指标趋势图、影响范围、处理建议），附件可关联相关日志与监控截图，便于深入分析。

# - 系统消息：在平台管理后台生成消息通知，置顶显示，标记未读状态，点击可跳转至事件详情页。

# - 通知优先级接口：按告警级别设置通知优先级（紧急>告警>预警），优先级高的通知优先发送（如紧急告警短信插队发送），并支持重复通知（如紧急告警每5分钟重复一次，直至事件处理）。

# - 通知状态查询接口：查询通知发送状态（成功/失败/待发送），失败通知自动重试（最多3次），重试失败则记录原因（如手机号无效/邮箱不存在），通知管理员手动处理。

# 8.4.4.告警事件处理接口

# 支持告警事件的全流程处理跟踪，实现从“发现－响应－解决－复盘”的闭环管理：

# - 事件响应接口：由运维人员调用，传入“事件ID”“响应人ID”“响应时间”“初步处理方案”，将事件状态从“未处理”更新为“处理中”，停止重复通知。例如，运维人员响应“数据库连接数超限”事件，记录“计划重启连接池”。

# - 事件解决接口：事件处理完成后调用，传入“事件ID”“解决时间”“解决措施”“结果验证”（如“重启后连接数恢复正常，指标值=50%”），系统自动校验指标是否恢复正常（调用监控查询接口），确认后将事件状态更新为“已解决”。

# - 事件回退接口：当解决措施无效（指标仍异常）时调用，传入“事件ID”“回退原因”，将事件状态从“处理中”回退至“未处理”，重新触发通知，直至问题解决。

# （九）日志分析模块

# 系统包含平台运行的日志收集情况、整理分析其中可能存在的问题情况，便于提前发现运维问题。

# 9.1.日志采集

# 日志采集是日志分析平台的基础，通过多源、实时、全量的日志归集，为后续分析提供完整的数据支撑。需覆盖平台全链路的日志来源，确保无遗漏、无重复，同时兼顾采集效率与资源消耗平衡。

# 9.1.1.多源日志接入机制

# 针对平台不同层级、不同类型的日志，设计多样化接入方式，实现全场景覆盖：

# - 应用系统日志采集：通过在Java应用中集成日志框架（如Logback、Log4j2），配置Appender将业务操作日志（如用户登录、数据查询、接口调用）实时输出至指定目录，再由采集工具（如Logstash）监听目录文件变化，按行读取日志内容。支持自定义日志格式（如“时间|用户ID|操作模块|操作内容|结果|IP地址”），确保关键字段可解析。例如，四地目录管理系统的日志格式为“2025-08-20 10:00:00|user123|目录新增|新增行政处罚目录|成功|192.168.1.100”。

# - 系统与基础设施日志采集：对服务器（CPU、内存、磁盘日志）、数据库（MySQL/Oracle的慢查询日志、事务日志）、中间件（Kafka/RabbitMQ的运行日志）等基础设施，通过部署采集Agent（如Filebeat）实现日志归集。Agent轻量化设计（内存占用<100MB），支持按文件路径、日志级别（ERROR/WARN/INFO）过滤采集，避免无效日志占用存储。例如，仅采集数据库ERROR级别的慢查询日志（执行时间>5秒）。

# - 安全设备日志采集：对接防火墙、入侵检测系统（IDS）、堡垒机等安全设备，通过Syslog协议实时接收安全日志（如异常登录、权限越权、SQL注入尝试），解析字段包括“事件时间|设备IP|攻击类型|源IP|目标IP|处理结果”，为安全审计提供原始数据。

# - 跨区域日志聚合：针对京津冀晋四地的分布式部署节点，通过“本地采集+远程聚合”模式，由各地前置机先采集本地日志，再通过加密通道（SSL/TLS）同步至天津主节点的日志存储中心，同步过程支持断点续传（基于文件偏移量记录），确保跨区域日志不丢失。

# 9.1.2.实时与批量采集策略

# 根据日志重要性与时效性要求，灵活选择采集策略：

# - 实时采集：对安全日志、关键业务操作日志（如数据删除、权限变更）采用实时采集模式，采集延迟<1秒，确保异常事件可即时发现。通过Kafka消息队列缓冲高并发日志（峰值支持1000条/秒），避免采集工具过载。

# - 批量采集：对非关键日志（如普通查询记录、系统INFO级日志）采用批量采集模式，按固定时间间隔（如5分钟）或文件大小（如100MB）触发采集，降低资源消耗。批量日志压缩传输（Gzip格式），减少网络带宽占用。

# - 动态调整机制：当平台发生告警事件（如接口调用失败率突增）时，自动将相关模块的日志采集策略从“批量”切换为“实时”，持续1小时，便于捕捉异常发生时的详细日志；事件解决后自动恢复默认策略。

# 9.1.3.日志预处理与清洗

# 采集过程中对原始日志进行初步处理，提升后续分析效率：

# - 格式标准化：统一不同来源日志的时间格式（如将“20/08/2025 10:00”转换为“2025-08-20 10:00:00”）、IP地址格式（如补全IPv6地址前缀）、结果状态（如将“success”“成功”统一为“1”，“fail”“失败”统一为“0”），确保字段一致性。

# - 无效日志过滤：通过正则表达式过滤无效内容，如剔除空白行、注释行、重复日志（基于“时间+用户ID+操作内容”去重）、测试环境日志（含“test”标识），过滤规则可通过管理界面配置，实时生效。

# - 敏感信息脱敏：对日志中的敏感数据（如身份证号、手机号、密码）进行脱敏处理，采用“部分替换”策略（如身份证号显示为“110********1234”，手机号显示为“138****5678”），脱敏规则遵循《中华人民共和国个人信息保护法》及平台数据安全规范，确保日志可用且合规。

# 9.1.4.采集状态监控与容错

# 保障采集过程稳定可靠，避免因采集中断导致日志缺失：

# - 采集链路监控：实时监控采集Agent、消息队列、传输通道的运行状态，指标包括“采集成功率”“日志延迟时间”“队列堆积量”，当采集成功率<99%或队列堆积量>10万条时，触发告警（通知运维人员）。

# - 本地缓存与重试：采集Agent本地配置缓存目录（默认5GB），当远程传输失败（如网络中断）时，日志暂存本地，恢复连接后按时间顺序重试传输，重试3次失败则生成异常日志，记录缺失日志的时间范围与数量，便于事后补采。

# - 采集压力控制：限制单台服务器的日志采集带宽（默认<10Mbps）和CPU占用（<5%），当服务器负载过高（CPU>80%）时，自动降低采集频率（如从1秒/次降至5秒/次），优先保障业务系统运行。

# 9.2.日志分类

# 日志分类通过多维度、多层次的标签体系，将海量日志按特征归类，为精准检索与深度分析奠定基础。需结合业务场景与技术特性，实现混合分类模式，提升分类准确性与效率。

# 9.2.1.多维度分类体系

# 从业务、技术、地区等多个维度对日志进行交叉分类，构建立体标签体系：

# - 业务模块分类：按平台功能模块划分为“四地目录管理”“四地资源挂接”“接口调用”“四地数据交换”“四地统计分析”“四地用户管理”等类别，每个类别下细分操作类型（如“四地目录管理”包含“目录新增”“目录修改”“目录删除”）。通过解析日志中的“操作模块”字段自动归类，未识别的模块标记为“其他”，由管理员定期人工补分类。

# - 日志级别分类：按日志重要性分为“ERROR”（错误，如接口调用失败）、“WARN”（警告，如参数格式错误）、“INFO”（信息，如正常登录）、“DEBUG”（调试，仅开发环境启用）四级，基于日志框架输出的级别标识自动划分，用于快速定位异常日志。

# - 地区来源分类：按日志产生的地区划分为“北京”“天津”“河北”“山西”四类，通过日志中的“地区编码”字段（如“110000”代表北京）或服务器IP所属区域自动识别，支持跨区域日志对比分析（如四地“接口调用错误”日志量占比）。

# - 数据敏感级分类：根据日志涉及的数据敏感程度，关联数据资源目录的敏感级别（公开/内部/机密），如“查询机密级数据”的操作日志标记为“敏感”，“查询公开级目录”的日志标记为“普通”，用于安全审计时重点关注敏感操作。

# 9.2.2.分类结果校验与修正

# 确保分类准确性，建立人工校验与动态修正机制：

# - 抽样校验：每日随机抽取1%的自动分类日志，由管理员校验分类结果，计算准确率（正确条数/总抽样条数），当准确率<90%时，触发规则优化提醒（如检查关键词库是否需要更新）。

# - 批量修正工具：提供批量修改分类标签的功能，支持按“时间范围+错误类别”筛选日志（如“2025-08-19 所有误判为‘INFO’的ERROR日志”），一键重新分类，修正结果同步更新至检索索引，确保后续分析结果准确。

# - 分类统计看板：实时展示各分类维度的日志数量分布（如按业务模块的日志占比饼图、按地区的日志趋势折线图），通过异常分布（如某模块ERROR日志占比突增50%）反推分类规则可能存在的问题，及时优化。

# 9.3.日志检索

# 日志检索是日志分析的核心功能，通过高效、灵活的查询能力，帮助用户快速定位目标日志，挖掘潜在问题。需支持多条件组合、模糊匹配、时序关联等复杂查询场景，同时提供可视化与联动分析能力。

# 9.3.1.多条件组合检索

# 支持通过多个维度的条件组合精准定位日志，满足复杂查询需求：

# - 基础条件检索：提供“时间范围”（如“2025-08-20 09:00-12:00”）、“日志级别”（如“ERROR”）、“业务模块”（如“四地接口管理”）、“地区来源”（如“河北”）等基础条件输入框，条件间支持“且/或”逻辑组合（如“ERROR级别 且 河北地区 且 接口调用模块”）。

# - 关键词检索：支持在日志内容中检索关键词（如“用户ID=user456”“数据库连接失败”），支持精确匹配（加引号，如“‘行政许可目录’”）和模糊匹配（加*，如“行政*”匹配“行政许可”“行政处罚”），关键词检索可与基础条件组合使用（如“2025-08-20 且 ERROR 且 关键词=连接超时”）。

# - 高级条件检：针对技术人员提供“SQL-like”检索语法，支持字段级条件（如“response_time>5000ms”“ip=192.168.%.%”）、聚合函数（如“count(日志ID) by 地区”）、子查询（如“检索河北地区中与北京地区相同错误码的日志”），满足深度分析需求。

# 9.3.2.时序与关联检索

# 针对日志的时间连续性与业务关联性，提供专项检索能力：

# - 时序检索：按时间顺序展示符合条件的日志，支持“向前追溯”（查看某日志之前的关联操作，如“用户登录失败前的3次密码输入日志”）和“向后追踪”（查看某操作后的后续影响，如“目录删除后的数据查询失败日志”），时间步长可配置（1秒/10秒/1分钟）。

# - 关联ID检索：对跨模块、跨服务的业务流程（如“四地数据交换－清洗－入库”），通过唯一“关联ID”（如UUID）串联全链路日志，输入关联ID即可一次性获取该业务流程的所有相关日志，快速定位流程中断点（如某四地数据交换的关联ID日志中，清洗环节出现ERROR）。

# - 会话追踪检索：基于用户会话ID（如Cookie中的SESSION_ID）检索同一用户的所有操作日志，还原用户行为轨迹（如“user789从登录→查询目录→挂接资源→退出”的完整日志链），用于排查用户操作引发的异常（如误删除目录）。

# 9.3.3.检索结果可视化与分析

# 将检索结果以直观方式呈现，辅助快速理解日志规律：

# - 结果列表与详情：检索结果默认以时间倒序展示日志列表，包含“时间、级别、模块、地区、摘要”等关键信息；点击单条日志可查看完整详情（含原始日志内容、解析后的字段值、关联日志入口），支持语法高亮（如ERROR级别日志标红，关键词标黄）。

# - 统计图表展示：自动对检索结果进行四地统计分析，生成图表：

# - 趋势图：按时间维度（每小时/每天）统计日志数量，直观展示波动（如“河北地区接口错误日志在10:00-11:00达到峰值”）；

# - 占比图：按模块/级别/地区等维度统计占比（如ERROR日志中“四地数据交换”模块占比60%）；

# - TOP N排行：展示高频错误类型（如“连接超时”排第一）、高频操作用户（如“admin用户操作次数最多”）。

# - 异常模式识别：对检索结果中的异常日志（如短时间内大量重复错误）自动标记，提示可能的问题（如“10分钟内出现50次‘数据库连接失败’，疑似数据库故障”），并推荐关联检索条件（如“扩大时间范围查看是否持续异常”）。

# 9.3.4.检索结果导出与联动

# 支持检索结果的后续处理与跨系统联动，提升分析实用性：

# - 结果导出：支持将检索结果导出为Excel（含解析后的字段）、CSV（原始日志）、PDF（含图表）格式，导出时可选择“全部字段”或“自定义字段”（如仅导出“时间、用户ID、操作结果”），大文件（1000条）支持异步生成并通过邮件发送下载链接。

# - 联动告警与监控：对检索到的异常日志（如连续5条ERROR），支持一键创建告警规则（如“当再次出现‘数据同步失败’日志时触发通知”），规则直接同步至四地监控管理平台的告警API，实现日志异常的主动预警。

# - 工单联动：对需跟进处理的异常日志（如“跨区域数据调用失败”），支持一键生成运维工单（含日志详情链接），工单系统自动关联责任人（如四地数据交换模块运维人员），处理进度实时反馈至四地日志分析平台，形成“发现问题－处理问题－闭环确认”的完整流程。

# 9.3.5.检索性能与优化

# 确保海量日志（亿级）场景下的检索效率，采用技术优化手段：

# - 缓存机制：对高频检索条件（如“今日ERROR日志”“本地区日志”）的结果进行缓存（有效期10分钟），重复查询时直接返回缓存结果，减少索引查询压力。

# - 检索权限控制：根据用户角色限制检索范围，如普通用户仅能检索本地区、本模块的日志，管理员可检索全量日志；敏感日志（如含脱敏信息的日志）的检索结果需二次验证（如短信验证码），确保数据安全。

# （十）数据展示模块

# 展示京津冀晋公共信用信息共享平台聚合的数据目录情况，数据分类情况，数据总量等内容，同时展示平台的运行情况。

# 10.1.数据看板

# 数据看板是四地数据展示平台的核心窗口，通过可视化方式集中呈现京津冀晋公共信用信息共享平台的关键数据与业务指标，为管理人员、业务人员提供直观、全局的决策支持。需结合跨区域协同特点，设计多维度、场景化的看板视图，兼顾宏观趋势与微观细节。

# 10.1.1.全域概览看板

# 以“一屏观全域”为目标，整合四地信用信息共享的核心指标，打造全景式总览界面：

# - 核心指标展示：顶部固定展示“四地数据总量”（如累计共享信用信息3200万条）、“日均四地数据交换量”（如45万条/天）、“活跃用户数”（如京津冀晋四地合计2300人）、“跨区域调用成功率”（如99.2%）等核心KPI，指标数值实时刷新，异常时标红警示（如成功率低于95%）。

# - 数据分布热力图：中部以京津冀晋行政区域地图为底图，用颜色深浅标识四地数据量密度（如天津红桥区、北京海淀区因企业密集呈现深色调），点击区域可下钻查看细分数据（如该地区的行政许可、行政处罚信息占比）。

# - 高频应用TOP5：底部以横向柱状图展示最常使用的业务功能（如“信用报告查询”“跨区域失信名单比对”“资质互认核验”等），标注调用次数与占比，辅助资源倾斜决策（如为高频功能优化响应速度）。

# 10.1.2.分主题业务看板

# 针对平台核心业务场景，设计专项看板，深度呈现细分领域数据：

# - 信用信息共享主题看板：聚焦四地数据共享的广度与深度，包括：

# - 共享目录覆盖度：以环形进度图展示14类必填信用信息（如严重失信名单、行政许可等）的四地覆盖率（如“行政许可信息”四地全覆盖，“社保单位信息”山西暂未接入，进度条显示85%）；

# - 数据更新时效性：按“实时/T+1/T+3”分类统计各地区数据更新延迟，用折线图对比四地差异（如北京90%数据实现实时更新，河北70%数据为T+1）。

# - 协同监管主题看板：服务跨区域联合监管需求，展示：

# - 失信主体跨区域分布：以气泡图呈现四地严重失信主体数量（气泡大小代表数量），标注跨区域失信案例（如“某企业在河北被列入严重失信名单后，天津同步限制其投标资格”）；

# - 信易+场景主题看板：聚焦信用应用落地效果，包括：

# - 场景覆盖地图：在四地地图上标注“信易贷”“信易租”“信用代证”等场景的落地城市（如北京朝阳、天津滨海、石家庄、太原杏花岭均已实现“信用代证互认”）；

# - 企业受益数据：折线图展示通过信用信息共享获得融资的中小微企业数量（如2025年上半年四地合计1.2万家企业获得“信易贷”支持，金额超80亿元）；

# - 服务效率提升：对比传统模式与信用模式的业务办理时长（如企业跨区域迁移手续从7个工作日缩短至1个工作日，效率提升85%）。

# 10.1.3.地区专属看板

# 为京津冀晋四地分别定制个性化看板，突出本地特色数据与协同贡献：

# - 本地数据概览：展示本地信用信息总量、占四地总份额比例、特色数据类型（如天津的“口岸信用信息”、河北的“雄安新区企业信用评分”）。

# - 与其他地区协同情况：以雷达图展示本地与其他三地的共享活跃度（如北京与天津的日均四地数据交换量达8万条，与河北达5万条，与山西达3万条）。

# 10.2.运行监控

# 运行监控模块实时追踪平台的技术指标与业务状态，通过动态告警与趋势分析，保障系统稳定运行，提前预警潜在风险。需覆盖“基础设施－数据流转－业务应用”全链路，实现问题早发现、早处理。

# 10.2.1.基础设施监控

# 实时监控支撑平台运行的硬件情况，确保底层环境稳定：

# - 服务器性能监控：以仪表盘展示四地前置机、应用服务器、数据库服务器的关键指标：

# - 资源占用：CPU使用率（阈值<80%）、内存使用率（阈值<85%）、磁盘空间占用（阈值<90%），超标时仪表盘变红并闪烁；

# - 响应能力：服务器平均负载（阈值<2）、每秒请求处理数（QPS），用折线图展示24小时波动（如工作日9:00-11:00 QPS达峰值，需提前扩容）；

# - 节点存活状态：以拓扑图展示服务器集群节点，绿色代表正常，红色代表离线，离线节点自动触发告警（通知运维人员）。

# 10.2.2.数据流转监控

# 跟踪信用信息从采集、清洗到共享的全流程状态，确保数据准确、及时流转：

# - 采集环节监控：展示四地数据采集的实时进度：

# - 采集任务状态：列表展示当前运行的采集任务（如“北京行政许可信息每小时增量采集”“山西严重失信名单实时同步”），标注任务进度（80%）、预计完成时间、是否正常运行；

# - 采集成功率：按地区统计采集成功率（如天津99.8%、河北98.5%），成功率低于95%时，展示失败原因（如“山西某前置机临时离线，导致300条数据采集失败”）；

# - 增量数据趋势：折线图展示每日新增采集数据量，对比历史均值（如8月20日新增数据12万条，较均值增长20%，需关注是否为正常业务增长）。

# - 清洗与整合监控：监控本地数据治理环节的质量与效率：

# - 数据清洗通过率：统计进入清洗环节的数据中，通过格式校验、完整性检查的比例（如四地平均通过率92%），低通过率地区（如山西85%）标注主要问题（“字段缺失占比60%”）；

# - 整合耗时分析：展示不同类型数据（结构化/非结构化）的平均整合耗时（如结构化数据平均5分钟，非结构化文件平均30分钟），耗时突增时触发优化建议（如“非结构化数据整合耗时过长，建议增加缓存节点”）；

# - 异常数据处理：以饼图展示异常数据的处理方式（自动修复60%、人工干预30%、丢弃10%），链接至异常数据详情列表（含数据ID、问题描述、处理记录）。

# - 共享分发监控：跟踪数据共享至四地的最终状态：

# - 共享完成率：按“已共享/待共享/共享失败”统计数据分发状态（如总共享完成率97%），失败数据标注原因（“河北接口权限不足”“天津存储满”）；

# - 共享延迟分析：计算从数据整合完成到四地接收成功的平均延迟（如北京接收延迟<1分钟，山西因网络距离延迟<3分钟）；

# 10.2.3.业务应用监控

# 实时追踪平台的用户体验，确保业务顺畅开展：

# - 用户操作体验监控：聚焦用户操作的流畅度：

# - 操作成功率：跟踪用户关键操作（提交、查询、下载）的成功率（如查询操作成功率99.5%，下载操作98%），失败操作记录错误类型（“权限不足”“数据量过大”）；

# 10.3.数据同步

# 数据同步模块保障京津冀晋四地信用信息的实时一致性，通过标准化流程实现跨区域数据的自动同步、冲突处理与历史追溯，支撑“信用代证互认”“跨区域联合惩戒”等核心业务。需兼顾同步效率与数据准确性，防范“数据孤岛”与“信息不一致”风险。

# 10.3.1.同步策略管理

# 根据数据类型与业务需求，配置多样化同步策略，平衡实时性与资源消耗：

# - 实时同步策略：针对高优先级数据（如严重失信主体名单、跨区域信用报告查询请求），采用“变更即同步”机制：

# - 触发方式：通过数据库触发器（如MySQL的BINLOG监听）或应用接口回调，实时捕获数据新增、修改、删除操作；

# - 传输协议：采用HTTPS加密传输，附加数字签名（基于国密SM2算法）确保数据未被篡改；

# - 同步范围：精准同步变更字段（如仅同步失信名单中“退出日期”的修改，而非全量数据），减少传输量。

# - 定时增量同步策略：针对中优先级数据（如行政许可历史数据、企业社保信息），按固定周期（如每小时/每天）同步增量变更：

# - 周期配置：支持按地区差异化设置（如北京至天津的行政许可数据每小时同步，至山西每2小时同步）；

# - 增量识别：通过时间戳（如“上次同步时间=2025-08-20 09:00”）或版本号（如“数据版本>1.5”）识别增量数据；

# - 断点续传：同步中断后，从断点处继续传输（基于已同步的最后一条数据ID），避免重复同步。

# - 全量同步策略：针对低优先级或初始化数据（如历史信用评价结果），定期（如每周日凌晨）执行全量同步：

# - 触发方式：系统自动触发或管理员手动触发，避开业务高峰（00:00-06:00）；

# - 资源控制：限制全量同步的并发线程数（如≤5个）与带宽占用（≤20Mbps），避免影响实时业务；

# - 校验机制：同步完成后，通过哈希值比对校验全量数据一致性，不一致则触发不同步。

# 10.3.2.同步状态监控与管理

# 实时跟踪同步任务的执行状态，提供可视化管理界面，支持人工干预与异常处理：

# - 同步任务列表：展示所有同步任务的详情：

# - 基本信息：任务ID、数据类型（如“行政处罚”）、源地区（如“北京”）、目标地区（如“津冀晋”）、策略类型（实时/定时）；

# - 执行状态：“等待中”“同步中”“已完成”“失败”“暂停”，失败任务标注原因（“目标地区接口超时”“数据格式不兼容”）；

# - 同步状态仪表盘：以统计图表汇总同步整体情况：

# - 成功率趋势：折线图展示近7天同步成功率（如从96%提升至99%），标注成功率骤降的时间点及原因；

# - 地区同步效率：雷达图对比四地作为目标地区的同步效率（如天津平均同步延迟2分钟，山西5分钟），辅助优化区域链路。

# - 手动干预功能：支持管理员对同步任务进行人工操作：

# - 任务重跑：对失败任务一键重跑，可选择“全量重跑”或“仅失败部分重跑”；

# - 任务暂停/恢复：临时暂停高资源消耗的同步任务（如全量同步），业务低谷时恢复；

# - 优先级调整：将紧急任务（如“某失信企业名单同步”）的优先级从“普通”调整为“最高”，插队执行。

# 10.3.3.数据冲突处理

# 针对四地数据同步中可能出现的冲突（如同一企业信用信息在两地被同时修改），建立规则化处理机制，确保数据一致性：

# - 冲突识别规则：自动识别以下冲突场景：

# - 主键冲突：不同地区提交的信用信息具有相同唯一标识（如统一社会信用代码）但内容不同；

# - 版本冲突：同一数据在源地区已更新至版本2.0，目标地区仍基于版本1.0进行修改；

# - 时效冲突：两地同步的同一数据的有效时间区间重叠（如A地区标记某企业失信期为2025.1-6月，B地区标记为2025.3-8月）。

# - 冲突处理策略：根据冲突类型自动或手动处理：

# - 自动处理：

# - 时间戳优先：以“最后修改时间”较新的数据为准（如A地区2025-08-20 10:00修改的数据覆盖B地区2025-08-20 09:00的数据）；

# - 源权威优先：对有明确数据源优先级的场景（如企业注册地数据优于非注册地），自动采用高权威数据；

# - 合并补全：对字段级冲突（如A地区有“处罚金额”，B地区有“处罚依据”），自动合并为完整数据。

# - 手动处理：无法自动处理的冲突（如核心字段矛盾且无优先级规则），生成冲突工单，推送给四地业务负责人会审，通过投票或协商确定最终数据，处理结果记录入日志。

# - 冲突溯源与记录：所有冲突均生成冲突记录，包含：

# - 冲突数据详情：源数据与目标数据的字段对比（差异字段标红）；

# - 处理过程：自动处理的规则依据、手动处理的会审记录与投票结果；

# - 处理结果：最终生效的数据内容、执行时间、操作人。

# 10.3.4.同步日志与审计

# 完整记录数据同步的全流程日志，支撑合规审计与问题追溯：

# - 同步日志详情：每条同步操作生成详细日志，包含：

# - 基础信息：日志ID、同步任务ID、数据ID、源地区、目标地区、同步时间；

# - 内容变更：同步前后的数据快照（仅记录变更字段），如“企业信用评分从‘B’修改为‘A’”；

# - 状态信息：同步结果（成功/失败）、耗时、返回码（如HTTP 200代表成功，500代表服务器错误）。

# - 日志查询与导出：支持多条件查询日志：

# - 按时间范围：如查询“2025-08-19 00:00至24:00”的同步日志；

# - 按数据特征：如查询“企业名称=XX公司”“数据类型=严重失信名单”的同步记录；

# - 按结果筛选：如仅查询“同步失败”且“目标地区=山西”的日志。

# 支持将查询结果导出为Excel或PDF，用于审计报告（如每季度的跨区域数据同步合规性审计）。

# （十一）数据加工模块

# 对京津冀晋公共信用信息平台归集的库表形式的公共信用信息数据进行数据清洗、本地数据加工、数据转换等操作。

# 对通过本系统归集的京津冀晋四地公共信用信息数据，执行本地化存储及数据清洗、数据加工、转换和治理等操作，并将全部提供给天津共享交换平台使用。

# 数据整合

# 数据仓库通过ETL（提取、转换、加载）流程处理来自不同业务系统的数据。首先从多个数据源（如ERP、CRM等）提取原始数据，随后进行清洗、转换和集成，确保数据格式统一、质量可靠。这一过程涉及数据标准化处理，例如去除重复记录、修正格式错误等，为后续分析奠定基础。

# 数据存储

# 整合后的数据被存储在优化后的数据库中，常见模式包括星型、雪花型或星座模式。星型模式以事实表为核心，维度表围绕其展开，查询效率高；雪花型通过规范化维度表减少数据冗余，但查询复杂度增加；星座模式支持多事实表场景，适应复杂业务需求。

# 11.1.数据清洗

# 对采集库、整合库原始数据进行清理和整理，去除其中的错误、重复、缺失等问题数据，使数据变得更加准确、完整和一致。包括对缺失值处理、重复值处理、处理异常值等。

# 11.2.本地数据加工

# 对采集库、整合库原始数据进行加工处理，基于原始数据字段内容，加工生成汇总数据字段内容。包括总额、总次数等内容。

# 11.3.数据转换

# 对采集库、整合库原始数据进行数据转换，按照统一的标准转换日期字段格式、数据字段小数点后保留位数等内容、枚举字段转换。

# （十二）数据治理模块

# 本地数据治理平台是一种用于管理和优化数据资产的系统化工具，旨在确保数据的可用性、一致性、安全性和合规性。它通过策略、流程、角色、分工、技术、工具等手段，对数据进行全生命周期的管理，包括数据的产生、采集、清洗、存储、处理、应用、共享及销毁等环节。本地数据治理平台支持元数据管理、数据标准管理以及数据质量管理等功能。

# 对京津冀晋公共信用信息平台归集的四地公共信用信息数据进行本地数据治理，包括有效性检查、一致性检查、准确性检查、唯一性检查、完整性检查、及时性检查等操作。

# 对京津冀晋公共信用信息平台归集的四地经过本系统的数据全部存储在天津本地，并对这部分数据进行数据清洗、本地数据加工、数据转换和治理等操作。并将全部提供给天津共享交换平台。

# 12.1.有效性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段长度有效性检查包括字段长度必须为几位，如手机号11位；数据字段内容有效性检查包括字段内容有效，如数字 ，数字+字母数字+大写字母，数字+小写字母，如出生日期中月不能大于12，日不能大于31；数据字段精度有效性检查包括字段精度必须为多少；数据字段取值范围有效性检查包括数值类，日期时间类，是否有上下限日，如出生日期不能大于31；代码值域有效性检查包括代码值，代码表，如柜员状态只能取'0’正常’1’注销，2’锁定’3’休假’ 4’休眠代码值，代码表，如柜员状态只能取；数据字段标志取值有效性检查包括是否类标志取值应为0或1等；数据字段日期格式有效性检查包括期格式必须是yyyy,ryYY-MM.YYYY-MM-DD等。

# 12.2.一致性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段存在一致性检查包括跨表的存在，如A表中的客户身份证号码存在，则B表中的出生年月需要与身份证号码中截取的出生年月位置一致；数据字段逻辑一致性检查包括字段值逻辑必须保持一致，如开始日期日期必须小于结束日期；数据字段等值一致性检查。

# 12.3.准确性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段取值准确性检查包括客户的年龄需要大于等于18岁且小于60岁。

# 12.4.唯一性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段主键唯一性检查包括主键不能重复，如同一客户表中的主客户编号不能出现重复值，需保持唯一；数据字段记录唯一性检查包括同一条非主键外的其他字段记录不完全一致，应保持唯一，不应重复数据存在或者插入重复数据。

# 12.5.完整性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段非空完整性检查包括字段不能为空，如企业注册日期不能为空；数据字段记录完整性检查。

# 12.6.及时性检查

# 检查采集库、整合库中，数据字段数据及时性检查包括数据更新后，数据是否及时更新。

# （十三）数据调度模块

# 本地数据调度平台主要完成本地数据加工处理任务的调度，编排，执行等功能。主要包括任务创建、任务编排、任务执行、任务监控。系统包含数据调度处理任务的创建、编排、执行功能。

# 13.1.任务创建

# 13.1.1.数据源配置

# 创建本地数据调度平台连接的数据库的IP、账号密码、端口号、连接地址URL、数据库实例名、数据源名称等信息。同时支持对已经创建完成的数据源信息，修订，删除，查询等操作。

# 13.1.2.数据库连接测试

# 测试创建的数据源信息，是否可以连接。若测试连接正常，返回提示“数据库测试连接成功”，并保存或者更新数据库连接信息；若返回提示“数据库测试连接失败”，在详细页面展示返回的原始数据库连接错误信息。

# 13.1.3.调度任务创建

# 创建可执行的调度任务，任务内容包括连接的数据源名称、任务执行的前置条件、任务执行的后置条件、任务执行的内容，支持执行SQL语句、执行存储过程等方式。

# 13.1.4.调度任务修订

# 修改可执行的调度任务内容包括连接的数据源名称、任务执行的前置条件、任务执行的后置条件、任务执行的内容。已经创建完成的任务支持删除操作。

# 13.1.5.调度任务验证

# 已经创建完成的任务，支持测试操作，预先执行单任务，执行完毕之后，返回任务的执行结果。执行失败时，提示任务失败的原因。

# 13.2.任务编排

# 13.2.1.手动执行

# 通过页面设置多个任务之间执行的先后顺序，支持单点并发执行多个任务，可以设置编排完成之后任务的执行方式为手工执行。

# 13.2.2.自动执行

# 通过页面设置多个任务之间执行的先后顺序，支持单点并发执行多个任务，可以设置编排完成之后任务的执行时间点，执行频率（每日，每月，每季度，每半年，每年），执行方式为自动执行）。

# 13.3.任务执行

# 13.3.1.手动执行

# 编排完成的任务，依据任务的执行方式，对于手工执行的任务，点击任务的执行按钮，启动任务的执行；对于手工执行完成的任务，在执行正常完成时提示任务执行成功，执行发生异常时提供任务执行失败的原因。

# 13.3.2.自动执行

# 编排完成的任务，依据任务的执行方式，对于自动执行的任务，点击任务的自动执行按钮，启动任务设置的时间点、执行频率自动化地执行任务。对于自动执行完成的任务，执行正常时在任务日志中保存任务执行的相关情况信息，执行异常时在任务日志中保存任务执行失败的原因。

# 13.4.任务监控

# 13.4.1.任务监控

# 通过图形化的页面监控任务的执行情况，包括任务执行开始时间，结束时间，任务执行当前节点位置，任务当前执行状态，任务执行方式，执行频率，任务发生异常原因等信息。

# 13.4.2.异常处理

# 对于任务监控中发现的异常执行的任务，通过手动停止按钮，立即停止任务的执行。并在任务执行日志中，留存任务异常执行情况的描述信息。

# 六、系统性能需求

# （一）应用性能需求

# 应用系统的性能应满足业务处理流程的要求，稳定、可靠、实用，人机界面友好，输入输出便捷，检索查询简单明了。

# 提供丰富的功能和业务组件，保证灵活扩展，相关组件相互调用简单易用。

# 系统运维管理操作简便，系统监控时效性高，对低质量服务和恶意访问及时提示管理员，并能有效、方便地进行控制和管理。

# （二）系统响应需求

# 1.平均响应时间。基本信息查询、业务提交请求响应时间小于5秒；统计、复杂联合查询等请求响应时间小于10秒；

# 2.吞吐量：系统支持一天访问量不低于5000次；

# 3.系统响应时间：一般性操作最长不超过5秒，对一般性统计不超过10秒。当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，提供部分响应，例如分页取数据，减少等待时间；

# 4.数据处理需求：系统能做到不但能支持定期的自动数据备份操作，而且还要提供人工备份的操作；提供多种数据输出格式，而且该输出格式可以方便快捷地倒回原来系统中。真正做到使系统能在数据损坏，丢失等情况下将备份数据倒回，实现数据恢复。且要求系统的数据在线保留五年以上；

# 5.数据备份：全量数据每周备份一次，增量数据每天备份一次；

# 6.系统具有高可用性，支持负载均衡、集群，保持系统运行稳定；确保数据不因意外情况丢失或损坏；

# 7.系统支持系统主机、操作系统、网络、数据库7×24小时平稳运行；

# 8.系统将采用大量的数据冗余技术，有效提高数据的存取速度。

# 七、安全需求

# （一）总体要求

# 1.本项目按照等保三级的保障指标要求进行建设。

# 2.须编制符合要求并通过评审的《商用密码应用方案》（相关费用由中标投标人承担），在项目建设实施中申请政务云密码安全服务资源，提高系统密码应用安全防护水平。

# 3.本项目系统部署在天津市电子政务云平台（信创云），确保数据交互的安全性。

# 4.本项目建设实施中，租用政务云统一规划的基础资源、防火墙、漏扫、堡垒机、web应用防火墙、主机防病毒、数据库审计、日志审计等安全服务资源，租用政务云密码安全服务资源，以及操作系统、数据库、中间件等基础软件资源。不在政务云提供范围内的资源，由软件开发商自行解决。

# （二）系统安全

# 用户中心系统安全主要包含：规避常见web安全漏洞、代码逻辑安全、访问控制、接入应用鉴权等。

# 系统在功能方面、代码层、服务层面须具备有效的安全性，包括账号与信证安全、资源授权、访问控制、日志管理、参数操作安全、配置管理、错误处理、安全监控等安全，并在代码层实现限制DDos攻击及防篡改功能。

# （三）数据安全

# 1.数据脱敏

# 结合业务对象的数据特征，能有效地发现认证服务系统中的敏感数据，为敏感数据推荐脱敏算法，在数据脱敏过程中确保数据的完整性和业务关联性。同时该系统实时监测脱敏任务、分析脱敏日志，进行数据脱敏审计，实现了全方位、一体化的数据脱敏管理与数据安全防护。

# 2.剩余信息保护

# 对残余信息的风险进行防范，确保共享数据不会恶意流转，通过业务控制对共享服务器的历史数据定时清除，保证用户的残余信息所在的存储空间在退出时被释放或再分配给其他用户前得到清除；在设备更换时，对数据完全擦除，对单个文件、文件夹以及磁盘剩余空间做清除。

# 3.数据安全防护

# 数据中心中存储大量的信息资源数据（基础数据、业务数据），为保证数据安全，需通过数据加密、密文检索等手段保护数据隐私，并对数据库进行实时/定期审计，保证数据访问可追溯，同时对数据库的漏洞做到及时发现、响应和修补。

# 4.数据加密保护

# 各应用系统应实现关键字段和信息的加密存储，以防止重要信息外泄风险。

# 5.数据备份

# 对重要的用户数据、业务数据、操作日志、关键数据、数据库及操作系统进行备份，备份方式支持普通备份、复制备份、差量备份、增量备份四种方式。关键任务提供高可靠、高性能、高扩展性服务。

# 数据库备份：根据安全管理要求，结合使用部门实际情况，须对数据库进行多重方式备份，每日进行增量备份，每周1次全量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。

# 系统程序备份：每月对本政务系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。

# 日志备份：根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。

# 6.数据使用安全

# 为更好地保障数据资源不受非法窃取和侵害，需要从安全防范角度出发，充分考虑系统的信息安全建设，采取有效合理的安全技术措施，配置相应的安全产品，来保证系统的运行安全和信息安全。

# 对访问数据库的用户和访问过程实施全程监控与审计。建立完善的分级授权访问控制体系，保障信息使用中的安全。拟租用政务云数据库审计、日志审计服务。

# 系统应当设置访问控制策略。对接入的IP地址段或设备实施访问限制，确需境外访问的，按照白名单方式开通特定时段、特定设备或账号的访问权限。

# 按照《中华人民共和国网络安全法》等相关管理规定，定期对各类密码进行更换、保管等安全管理，并进行登记管理。

# 八、信创需求

# 本项目须部署在天津市政务信创云上，由市政务云提供基础资源、安全服务资源、密码服务资源，以及操作系统、数据库、中间件等政务云资源。如政务云提供发资源无法满足软件使用需求，投标人需提供相应产品解决软件应用问题。

# （一）操作系统适配

# 本项目需适配符合安全可靠测评要求的国产化服务器操作系统，确保系统能够正常运行。

# （二）数据库适配

# 本项目需适配符合安全可靠测评要求的国产化数据库（集中式和分布式），确保系统适配正常运行。

# （三）中间件适配

# 本项目需适配国产化主流中间件，对系统服务进行支撑，适配系统正常运行。

# （四）系统测试与调整

# 本项目需完成基于国产化操作系统的兼容性、安全性、并发性等测试，对测试中发现的系统适配性问题做进一步调整改造，提高系统的稳定性，保障迁移后能正常稳定运行。

# 九、部署需求

# 依托天津市政务云在政务外网区部署前置机服务器、web应用服务器、应用服务器，中间件服务器、数据库服务器。在政务外网区北京、河北、山西发改委通过当地政务网访问天津政务外网节点，其中前置机、web应用服务器、应用服务器、中间件服务器、数据库服务器需要映射政务外网地址。

# 系统整体部署需满足信创环境，服务器操作系统、数据库、中间件等基础软件采用符合安全可靠测评要求国产软件。

# 本项目存储系统依托于天津市政务云。

# 本项目建设的信息系统为7×24小时的运行系统，由天津市政务云平台提供数据冗余存储机制。

# 对于本项目重要的业务数据，基于天津市政务云平台异地云容灾服务，对重要的业务数据进行异地数据灾备。

# 系统部署示意图

# 十、组织需求

# 为确保项目进度和成果质量，投标人在服务期提供不少于10人的建设团队，至少包括：项目负责人1名、技术负责人1人、技术人员8人。在投标文件中说明每个人的职责及开发任务并附开发人员简历，含成员的姓名、职务、毕业学校、专业、专长、业绩等。原则上不允许更换，如需更换开发人员，须经采购人同意。中标投标人应根据项目需要和投标书承诺，配备软件开发工作所需要的场所、设备和工具，并依据实施计划和开发进度随时增加人员配置。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 具备研究生学历帧数，工程师职称证书，政务信息化或信用信息系统相关项目管理经验。 | 项目整体统筹与合规把控。统筹项目全生命周期管理；对接采购方及跨省协作省份相关部门，明确需求边界，协调跨部门、跨区域资源，解决项目推进中的重大问题；负责项目质量管控；管理项目团队；监督项目合规性，确保数据安全、知识产权等条款落实到位，规避法律与信用风险。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 具备研究生学历证书 | 负责解决技术架构设计与技术难题，包括架构搭建、接口标准化、数据存储方案等，确保系统兼容性与扩展性；负责核心技术选型，保障系统性能达标；指导技术人员开展研发、测试工作，审核技术方案与代码质量，把控技术风险；协调技术对接与集成工作；制定系统运维技术规范，配合运维人员搭建监控与故障处理机制。 | 工作时间驻场 |
| 3 | 技术开发人员（项目经理和技术负责人除外） | 不少于8人 | 至少2人具备信用管理师证书 | 从事至少包括需求分析、产品设计、项目研发、数据治理、信息安全、系统测试等职责。熟悉《公共信用信息基础目录》等政策规范，熟悉信用信息平台业务逻辑。 | 工作时间驻场 |

# 团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

# 十一、软件测评需求

# 本系统将在初验和终验前节点分别完成一次第三方软件测试工作。中标方须委托第三方测评机构依据项目招投标文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计软件检测方案，并依据软件检测及国家有关质量检测标准开展检测工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，对软件系统进行全面的质量检测，并出具符合国家标准的《第三方软件评测报告》作为验收依据。软件测试报告须加盖CMA章或CNAS章、检验检测专用章。测试报告应包含：功能测试结果、可靠性测试结果、性能测试结果、维护性测试结果、文档测试结果等内容。

# 系统上线试运行前需进行安全检测，并完成整改修复。

# 测评费用由中标方承担。

# 十二、数据共享开放要求

# 系统数据共享开放须符合《天津市政务信息资源共享管理暂行办法》新增相关的共享数据资源及信息项，定期共享至天津市信息资源统一共享交换平台。

# 十三、安全审查和保密要求

# 身份鉴别：应用系统提供专用的登录控制模块，对登录用 户进行身份标识和鉴别，标识范围应该涵盖所有用户。系统中不允许存在重复用户身份标识。

# 访问控制：应用系统提供依据安全策略控制用户对文件、 数据库表的访问权限。访问控制提供给管理员做用户授权修改的配置功能，依据用户提供的身份授权建议完成初始化用户权 限配置。

# 安全审查：本项目安全性须参照《信息系统安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）》三级标准。在项目建设期间须积极配合开展与该项目相关的网络安全监测与风险评估、数据安全检测评估或密码应用安全性评估等安全审查工作。

# 人员审查：项目人员必须为投标人正式员工，负有项目保密责任，中标投标人须提供项目参与人员资质资料、无犯罪证明、背景调查无问题承诺等文件。

# 保密要求：为确保采购人业务信息的安全，中标投标人须对本项目所有项目信息予以保密，未经招标人书面许可，中标投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并与采购人签订相关《保密协议书》《数据安全保密承诺书》，建立完善的保密措施，确保接触项目人员不得私自将项目有关的技术资料带离指定场所，不得泄露测试信息等，明确保密义务及违约责任。

# 十四、运行维护要求

# 项目终验合格后正式上线运行，提供1年免费运维服务。

# 维保期内中标投标人需按照系统实际运维工作量配备足够的运维技术人员，在发生故障后，可充分协调承建单位内、外部相关可用资源，对关键故障和核心业务支持7×24小时电话响应，对于一般故障，可确保相关核心技术人员4小时内抵达现场、8小时内解决，实现业务中断影响最小化。如遇重大活动或特殊事件，相关技术人员可在2小时内抵达现场并完成响应。

# （一）系统巡检

# 日常巡检。建立按日巡检机制，对系统运行情况、系统安全每日巡检，并做好巡检日志记录，确保系统的可靠性、可用性、运行性能和安全性。巡检内容包括：系统日志、网络状况、平台空间状况、系统性能、数据库各种文件的状态与配置、运行效率等。每月、季度、年度提供运维报告。若在日巡检过程中，发现问题应第一时间上报并及时解决，事后提交详细的《应急响应服务报告》。

# 漏洞处置。对各个渠道开展的漏洞扫描、代码审计、渗透测试等服务检查出的安全漏洞进行排查并排除安全隐患。

# 重保服务。在重要时期为关键信息系统提供重保组织架构设计、积极防御、实时检测、响应处置、攻击预测等安全服务，以提高组织的网络安全保障能力，保障重大活动的顺利进行。在重大活动或迎检等特殊时期，以“事前准备、事中保障（值守、监控、应急、处置）、事后总结（复盘、提升）”的思路来保障用户信息系统的安全。进行7×24小时值守。

# （二）故障恢复及应急处置

# 故障恢复。保证系统稳定性，建立系统日志，排除系统故障，保障系统稳定运行，无特殊情况不可中断。提供7×24小时响应，一般性问题要求2小时内响应，4小时内解决；重大问题要求2小时内响应，8小时解决。

# 应急处置。（1）制定信息系统安全、个人信息保护、网络和数据安全以及密码安全等相关应急预案。（2）建立应急响应小组，制定并实施有效的《应急预案》，对系统突发安全事件提供应急响应服务。配合开展应急演练，完成应急演练实施报告，提升应急处置能力。如发生突发事件后立即按照《应急预案》进行快速处置，并第一时间通知中心联系人，安全事件包括但不限于：由于网络攻击行为或者内部安全事故造成系统遭到破坏、更改、泄露、应用服务中断、系统异常宕机等不良后果，对系统正常运行产生影响的事件，包括但不限于：SQL注入、跨站扫描、网页篡改、网站挂马、非法链接、域名劫持、DDOS攻击、黑客入侵、病毒爆发等。及时解决安全故障，修复系统，使网络和信息系统恢复正常运行，尽可能挽回或减少损失。同时，需提交《应急响应服务报告》，内容包括在应急响应服务中所遇到的安全问题、安全事故处理过程、处理结果等，事故处理完毕后根据应急时发现的问题完善应急预案。

# （三）系统及数据备份

# 数据库备份，根据安全管理要求，结合使用部门实际情况，需对数据库进行多重方式备份，每日进行增量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。文件数据备份，每日对文件数据做增量备份；每周做1次全量备份。系统程序备份，每月对本政务系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，运维商须做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。日志备份，根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。

# （四）程序修改

# 根据业务实际需求，在现有系统的基础上，完成代码量<10%的功能完善和BUG修复。

# （五）安全服务

# 定期申请政务云对系统进行漏洞扫描，至少每季度对系统做1次漏洞扫描，形成漏扫报告，根据报告内容及时排除风险并形成整改报告。

# 按照《中华人民共和国网络安全法》等相关管理规定，定期对各类密码进行更换、保管等安全管理。

# 系统应当设置访问控制策略，对接入的IP地址段或设备实施访问限制，确需境外访问的，按照白名单方式开通特定时段、特定设备或账号的访问权限。

# 配合第三方网络安全服务机构对互联网政务应用网络和数据安全每年至少进行一次安全检测评估。

# 本项目安全性须参照《信息系统安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）》三级标准。在项目运维期间须积极配合用户开展与该项目相关的网络安全监测与风险评估、数据安全检查评估或密码应用安全性评估等安全审查工作。

# （六）技术支持及培训

# 电话支持服务。提供7×24小时的电话技术支持服务，用户可以拨打客服专线，获得直接的技术咨询和问题解决服务。

# 网络支持服务。用户可通过现有的网络方式，如邮箱、微信提出疑问后，技术人员及时给予解答。

# 用户指导服务。为用户提供业务系统使用指导服务，根据用户的工作需要，派遣技术人员提供现场技术指导，帮助用户更好地理解和使用业务系统。

# 系统用户培训服务。根据用户的业务需求，提供现场或远程的系统用户培训服务，包括技术培训、业务培训和系统培训等。帮助用户更好地理解和使用产品和服务。全年不少于2次培训，每次培训时长不少于4小时。

# 十五、项目实施进度要求

# （一）项目工期

# 本项目整体工期要求12个月。

# （二）阶段任务

# 1.系统开发（9个月）

# 系统正式开始设计研发，研发后进入测试、修改BUG阶段，最后把测试通过后的系统部署到天津市政务云平台。

# 2.系统试运行（3个月）

# 系统正式上线试运行，并对系统使用人员进行系统培训。对系统上线使用中出现的问题进行及时的优化，保证系统正常稳定运行。（不包括需求变更及新的业务需求）

# 配合使用部门完成项目验收的相关流程。

# 3.验收合格后免费运维1年

# 十六、验收标准

# 中标投标人所交付的软件系统应满足本项目招标技术需求中所有应用系统开发内容，系统需通过现场演示，功能必须符合需求规格说明书的要求。中标投标人应根据应用系统实际功能提供相关的需求文档、开发测试报告、用户手册、软件开发文档与源代码、安装部署手册等文档。完成系统等级保护评测、商用密码应用安全性评估等工作，并符合相关规范和管理办法要求，无高风险项。中标投标人在质保期内应依据合同约定的运维服务内容提供运维服务，采购人根据合同约定的运维服务绩效评价方案对售后服务工作进行绩效评价，绩效评价结果作为运维服务验收依据。项目竣工验收产生的费用由中标方承担。

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、监理范围

# 监理“京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目”，项目监理服务实施周期为签订合同之日起至项目整体验收合格之日止。

# 三、技术要求

# 1）监理服务实施依据

# 应使用与本项目内容相关的下列最新版本的标准与规范：

# ①采购人与监理单位签订的监理合同；

# ②项目招标文件；

# ③采购人与项目承建单位签订的项目实施合同；

# ④工信部和市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

# ⑤GB/T19668《信息化工程监理规范》；

# ⑥《中华人民共和国国家安全法》；

# ⑦《中华人民共和国网络安全法》。

2）监理总体要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

监理单位负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。

具体应做到：

A．监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

B．监理机构要求：

（A）监理单位应具有相应专业的监理工程师；

（B）本次监理项目实行总监理工程师负责制；

（C）本监理项目以驻场监理为主要方式。

# 3）服务需求

# 投标人应依据《信息化工程监理规范》（GB/T19668）要求，严格按照“四控、三管、一协调”进行全过程监理。

A.项目质量控制

监理单位应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标。保证项目实施与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求，根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查，并向采购人报告。

监理单位应按照用户方要求，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）准备阶段的质量控制

审核施工设计方案，严格要求承建单位按照方案施工；

综合评价设计方案，对方案中的问题提出监理意见及建议；

审核承建方提供的项目组织计划及实施计划；

审核承建方提供的项目进度计划，当实际进度落后于进度计划时，督促承建方采取纠偏手段，并监督其实施；

（B）系统实施阶段的质量控制

对实施过程中出现的质量缺陷，要求承建方整改，并检查整改结果。

检查项目实施情况。

为了保障本项目达到预期的目标，在事前、事中、事后阶段建设进行质量控制，并对组织实施、安装调试和安装结果进行全面检查。

（C）竣工验收阶段质量控制

对项目培训进行监理确认，保证项目培训的质量；

对项目文档的完备性进一步进行审核；

审核项目完成情况，是否达到立项时提出的项目服务目标，是否按项目合同完成；

各种测试报告是否齐全、有效；

对项目是否满足验收要求给出审查意见，对符合要求的，建议验收通过；

根据验收结果，核实已完成服务的数量、质量，报送用户方作为付款的依据。

（D）安全质量控制

负责安全方案的审核和确认；

B. 项目进度控制

中标人应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度。中标人对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议。

中标人对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）监督检查承建方制定的实施计划，反馈并确定合理的工期进度；

（B）发现建设服务进程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，以使实际进度符合合同的要求；

（C）当建设服务进度拖后，可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供用户方采取措施或做出决定。

C.项目变更控制

建立变更控制系统；对建设变更控制，明确界定建设变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

D.项目合同管理

中标人应对第一包合同中的风险条款进行仔细的分析解释，同时也要对合同条款的更换、延期说明、投资变化等事件进行仔细分析；

在第一包合同签订过程中，投标人要按条款逐条分析，如果发现有对用户方产生风险较大的条款，要增加相应的抵御条款；

中标人采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；

中标人应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；

中标人应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；

中标人应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正用户方的违约行为；

中标人应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）监督检查承建方履行合同；

（B）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认，协助用户方处理建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（C）对合同工期的延误和延期进行审核；

（D）对项目暂停，复工等事宜进行审核；

（E）根据合同约定，审核承建方提交的支付申请；

E.项目安全管理

按用户方要求，中标人监督承建方按照技术标准和建设方案提供服务，检查承建方是否存在设计过程中的非安全隐患行为。主要工作包括但不限于以下内容：

（A）确立项目安全监督的工作目标；

（B）负责建设实施过程中安全控制，防止出现安全事故；

（C）检查督促承建方建立、完善安全生产制度；

（D）组织项目安全事故的调查。

F.项目信息管理

中标人应对所有资料进行分期、分类管理，保证资料与实际情况的统一；

中标人应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；

中标人做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，建设协调会、技术专题会的会议纪要；

中标人应做好对项目成果的管理、审核工作；

中标人在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。

G.项目组织和协调

（A）确定承建方的工作范围和职责；协助用户方建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使建设信息在有关各方之间保持顺畅流通，协调各方的工作关系，并协调解决建设过程中的各类纠纷；

# （B）通过必要的会议和沟通机制实施协调工作。

# 4）各阶段监理工作要求

# ①项目启动阶段

# 梳理用户的业务需求，并将其作为监理依据之一。

# 工程实施前，应组织审核承建单位提交的质量管理计划、工程实施方案，并提出监理意见。对质量管理计划中存在的问题，责令承建单位整改。

# 按照项目的要求成立项目监理组，提交项目监理规划，监理规划应包括人员组织计划、项目管理方案、质量管理计划、进度和变更控制计划等。

# 审核承建合同并参与合同的谈判，协助用户完成承建合同的签订，审查合同的设备清单、服务范围、工期要求、付款方式、违约责任等，同时应界定清楚各承建合同之间的界面和技术接口要求。

# 妥善管理工程招标阶段所产生的与监理相关的文档资料，包括需求说明、招投标文件和监理文档等。

# 按照项目总体进度要求进行总体工期监理，使用合理的进度控制方法，确保项目按步骤、分阶段、有计划地推进，并能按期完成。

# ②项目实施阶段

# 协助用户对项目进行规范的管理，制定各项工作的流程，明确各个项目参建单位在项目中的工作内容。

# 按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性。

# 对承建单位提供的产品及服务进行验收，重点检查产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致。

# 执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志，出现工程质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报业主单位、承建单位，责令承建单位整改。

# 审查承建方提交的技术方案、实施方案、进度计划、组织计划等并提出监理意见。

# 依据合同清单监理设备到货检验和确认工作，跟踪监督设备及相关软件系统的安装、调试，及时发现问题。

# 依据承建合同要求、国家及相关标准规范要求，监督各个子系统及整体系统的阶段检测，并协调各方解决测试中发现的问题，及时做好复核测试工作，保证系统的功能、性能、安全性，满足用户及相关标准规定的质量要求，确保工程质量达到预计的目标。

# 按照建设单位总体工期要求对项目的进度进行监理。协调各个承建单位按照合同进度要求制定详细的进度计划，使用合理的进度控制方法，确保项目按步骤、分阶段、有计划地推进，并按期完成。

# 对工程实施中出现实际进度与计划的偏差，应及时要求承建单位及时修改工程进度计划，落实纠偏措施；应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，并报业主单位审核。

# 投标人应利用相关的技术手段和方法、依据有关的监理规范流程进行监督和控制，及时发现项目的问题，并协调各方进行解决。

# 对项目的投资、款项支付进行审核，确保款项支付符合合同要求。

# 审核项目变更，分析变更对项目质量、进度、投资带来的影响，向用户提出监理意见，并监督变更的实施。

# 对工程合同进行管理，以合同为依据，结合实际工程进展情况，及时协调解决工程中存在的争议事宜。

# 采用例会、专题会等形式及时协调各参建单位之间存在的问题，解决工程实施过程中的各种专项问题，并以会议纪要的形式存档。

# 制定项目文档管理规范，为项目建设提供完整规范的技术和管理资料。

# 编写监理周报、月报，及时向用户汇报项目实施进展情况和出现的问题。

# ③项目验收阶段：

# 协助用户进行项目初验和整体项目终验工作，督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案和计划；

# 协助用户编制项目的决算书，并完成项目的决算。

# 协调用户和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致。

# 投标人应检查系统的功能、性能、安全性是否满足用户及相关标准规定的质量要求，确保工程质量达到预计的目标。

# 投标人应协助用户对验收中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的验收方式，以监理通知单的形式告知承建单位。

# 检查、审核承建单位及时整理项目文档和验收资料，以及最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给用户。

# 监督检查系统的试运行，提交试运行阶段监理监控报告。

# 监督检查工程是否已经完成合同中所规定的各项内容；检查最终交付的信息系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态。

# 进行监理总结，提交工程监理报告并移交全部监理资料和其它有关资料。

# ④投标人需要详细编制的内容，包括但不限于：

# 1.项目质量控制方法和手段

# 2.项目进度控制方法和手段

# 3.项目投资控制方法和手段

# 4.项目监理组织机构及人员分工

# 5.项目实施阶段和验收阶段监理工作制度

# 6.项目变更控制方法和措施

# 7.合同管理方法和手段

# 8.信息管理方法和手段

# 9.信息安全管理

# 10.组织协调工作内容及措施

# 11.知识产权保护目标及措施

# 12.工程设计阶段监理工作流程图

# 13.工程实施阶段监理工作流程图

# 14.工程初验阶段监理工作流程图

# 四、人员要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1人 | 具备计算机相关专业本科或以上学历毕业证书、高级工程师职称证书（计算机相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师） | 从事信息系统项目监理管理工作，统筹信息系统监理全流程，依据相关规范制定监理方案与计划。把控项目质量、进度及成本，审核技术方案与开发成果，监督软件开发与项目实施合规性。协调解决项目重大技术与管理问题，提供专业技术支撑，确保项目符合质量标准与合同要求。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 专业监理工程师 | 至少1人 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师） | 从事信息系统监理工作，监督项目实施过程中的技术合规性与质量，跟踪问题整改。协助总监理工程师把控项目进度，提供专业技术支持与建议，确保网络、数据库及系统集成环节符合项目要求与标准。 | 工作时间驻场 |

# 团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

# ①投标人在执行服务合同时建立监理项目组，在完成合同约定的任务后方可解散，投标人应严格按照合同履行责任；

# ②投标人应根据项目的具体情况，配备满足监理工作需要的人员、设备和工具；

# ③投标人应遵守相应的工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序地进行；

# ④投标人应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定具体工作目标和任务，规定具体工作制度、程序、方法和措施；

# ⑤投标人应编制项目监理细则，监理细则应符合项目监理规划的要求，并应结合项目的特点，做到详细具体，可操作；

# ⑥投标人应该在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理等几个方面对项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目能够按时、按质、按量竣工；

# ⑦投标人必须定时（每周）向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

# 五、其他要求

# ①投标人有责任为建设单位提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益；

# ②投标人必须对本项目文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，项目人员必须为投标人正式员工，负有项目保密责任；

# ③由于承建单位在项目实施中不符合项目规范和质量要求，投标人要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员；

# ④如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，投标人应协助建设单位追究有关承建单位的责任。

# 第三包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、测评范围

# 按照国家关于网络安全等级保护工作相关文件的要求，在服务期内开展“京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目”等级保护测评工作，出具符合国家标准的等级保护测评报告。

| 序号 | 信息系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 京津冀晋公共信用信息共享平台建设项目 | 三级 |

# 三、技术要求

# 中标测评单位根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449 -2018）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）等相关国家标准规范，在不影响系统正常运行的前提下，对系统进行等级保护测评，编写项目计划书，系统等级保护测评实施方案、测评方法，测评指导书，编写各种测评表单、测评报告、系统整改建议书等。测评单位应在项目实施期间根据实际情况提出符合等级保护要求的完善建议，保证信息系统可以顺利通过信息系统等级保护测评。

# 等级保护测评的实施方案、工作计划等文档内容应与采购 人被测评系统结构相符合，要求中标测评单位根据信息系统与应用现状，编写测评实施保障措施，应急处理预案等，应体现对系统运行的理解能力，测评组人员要有三级系统的等保测评项目经验，可有效保障测评安全，及时有效处理测评中出现的问题。

# ①投标人能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

# ②投标人应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效地控制。

# ③投标人应具备完善的网络安全等级保护2.0测评方案，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

# ④投标人应具备完善的应急体系，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响用户单位信息系统的正常运行。

# ⑤投标人应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的流程、项目问题管理流程等，并为本项目提供专职的具有丰富经验的项目质量管理人员。

# ⑥投标人必须提交国家规定格式和标准的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

# ⑦为维护用户单位的利益，投标人在实际测评工作中对用户的系统、信息、数据有安全保密的义务，签订保密协议，项目人员必须为投标人正式员工，负有项目保密责任。

# ⑧投标人需为采购人提供1年的新信息系统的等级保护定级、备案等相关咨询服务。

# 四、测评需求

# ①为保障项目服务管理达到预期目标，满足最新版等级保护测评报告模板中对于识别“重大风险隐患”的能力保障，投标人应具有信息安全管理体系认证，范围包含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估等服务。（此项为详述项，需提供佐证材料）。

# ②投标人在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范。

# ③投标人应协助采购人进行信息系统业务内容分析、系统边界界定、业务信息安全保护等级、系统服务安全保护等级及最终系统级别的选取及确认，定级报告的出具等。

# ④测评结束后需对采购人进行信息安全意识培训，帮助采购人了解当前网络安全形势，在日常工作中注意事项，通过历年来真实网络安全事件讲解等内容达到增强网络安全意识的目标。

# ⑤针对等级保护测评的验证测试工作，为保障漏洞扫描和渗透测试的质量，投标人应具有较强的漏洞发现能力和安全攻防实力，可在项目实施期间根据现场测评实际情况，提出符合等级保护要求的完善建议，漏洞挖掘能力得到国家信息安全漏洞库认可，能够提出符合等级保护要求的完善建议、并完成后期复测。

# ⑥投标人应协助采购人进行备案单位情况、系统基本情况梳理及备案相关表格的梳理等。

# ⑦测评单位针对被测信息系统资产情况及运行环境，依据国家等级保护2.0相关标准规范，确定等级保护测评对象、测评指标、测评方法、测评实施计划等内容，编写测评方案。

# ⑧投标人应根据等级测评结论，并根据信息系统的状况和未来业务发展能力，形成整改建设建议。

# ⑨投标人应具备后续服务支持能力，要对测评结论提出整改建议并提供整改设计方案。在测评实施期间要提供7*24小时技术支持，要指定专业工程师提供5*8现场运行技术保障，提供不少于20人日的现场测评服务。全部测评文档装订成册，建立测评档案。

# 五、人员要求

# 投标人应为本项目成立至少4人的等级保护测评小组，其中包含项目经理1名、技术人员至少3名。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 1人 | 具备网络安全等级测评中级测评师证书、CISP认证证书 | 统筹等保项目全流程，制定等级测评方案与实施计划。主导等级保护测评、风险评估及合规性分析，编制测评报告与整改建议。从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作。把控项目质量、进度与成本，协调内外部资源，提供等保专业咨询与培训支持，确保项目符合国家网络安全等级保护相关规范要求。 | 工作时间驻场 |
| 3 | 实施小组人员 | 不少于3人 | 具备网络安全等级测评初级或以上测评师证书 | 遵循等保测评规范与标准，执行网络安全等级测评现场检测、数据采集及分析工作。协助编制测评报告，落实项目实施具体任务，配合项目经理与质量管理人员把控工作质量，及时反馈实操问题，确保等保测评工作合规、高效推进。 | 工作时间驻场 |

# 团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

# 六、测评服务周期

# 合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作。

# 七、验收标准

# 按照采购合同的约定和现行国家标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

# 八、安全审查和保密要求

# ①投标人必须对本项目文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容；

# ②投标人要履行数据安全保密责任，签订《数据安全保密承诺书》，配合采购人做好系统安全检查，风险评估与测评及审计等监督管理工作。

# 第四包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、测评依据标准

# ①GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

# ②GM/T0115-2021《信息系统密码应用测评要求》

# ③GM/T0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》

# ④GB/T 43207-2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》

# ⑤信息系统密码应用高风险判定指引（2021）

# ⑥商用密码应用安全性评估量化评估规则（2023版）

# 三、评测内容

# 为保障京津冀晋公共信用信息共享平台的密码应用安全，贯彻落实《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》《商用密码应用安全性评估管理办法》中对密码应用与安全性评估要求，需由专业商用密码评估机构对京津冀晋公共信用信息共享平台开展商用密码应用安全性评估工作。对系统实际情况及系统使用的密码资源情况选择并确定测评对象，在系统真实环境下进行测评，以评估系统的密码应用是否合规、正确、有效；对系统密码应用方案提供咨询服务，针对评估系统编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制，协助用户认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性地加强和完善密码安全管理和防护建议，充分发挥密码保障网络安全核心支撑作用，增强信息系统网络安全防护能力。

| 序号 | 系统名称 | 系统等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 京津冀晋公共信用信息共享平台 | 三级 |

# 四、技术要求

# ①投标人应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。投标人应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。投标人为本项目配备能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力的测评人员，测评人员必须为通过国家密码管理部门（或其授权的机构）组织的考核（即商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书），遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

# ②投标人应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，且测评方案应专业性强，对系统现状及需求理解应准确，方案应科学合理，内容应完整、可靠性强，实施方法和技术措施应可操作性和有效性强，在签订密评合同后投标人应立即成立密评工作小组，并严格按照合同履行密评责任。

# ③投标人应具有良好的质量控制能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。投标人针对本项目测评过程中的质量管理方案内项目质量管理应完备，项目质量保障措施应科学、可行、完善，项目管理与风险应控制合理。

# ④投标人在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

⑤项目组需在入场前签署保密协议。

# ⑥投标人应遵守相应的密评工作制度，包括会议制度、密评文件制度、密评记录制度、工作报告制度等，保证密评工作协调有序地进行。

# ⑦投标人应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员、设备和工具。为保障密评实施与合同约定服务周期内的服务响应，投标人应具备一定的测评工具开发能力以及在测评服务地进行系统环境模拟实验能力。

# ⑧投标人应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务团队，以保证在整个项目过程中不影响委托单位信息系统的正常运行。

# ⑨为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，投标人应配有相关能力支撑的保密办公区，并具备安全保密管理制度与数据安全能力，采取的安全管理措施应得当，且能够很好地保障本项目测评数据的安全，明确对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，项目组需在入场前签署保密协议，项目人员必须为投标人正式员工，负有项目保密责任。

# ⑩投标人完成商用密码应用安全性评估工作后，应协助用户在30日内将评估结果报国家密码管理部门备案。

# 五、人员要求

# 在服务期内，投标人密评人员在1小时内做好服务应答和反馈，1小时到现场，对出现的问题进行现场分析、记录、处置和归档。服务期间提供应急保障工作。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单、ITSS IT服务项目经理证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书、密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上） | 统筹密评项目全流程，制定评估方案与计划。主导商用密码应用安全性检测、风险分析及报告编制。协调内外部资源，把控项目质量与进度，确保符合合规要求。提供密评专业技术支持与咨询服务。 从事IT服务项目管理工作：IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理 | 工作时间驻场 |
| 2 | 实施小组人员 | 不少于3人 | 具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单、密码技术应用员职业技能等级证书（三级及以上） | 从事现场密评实施工作和报告编制等工作。严格遵循密评规范与技术标准，执行商用密码应用安全性检测、数据采集及分析工作。落实项目实施环节具体任务，配合技术负责人解决实操问题，确保评估工作合规、高效推进。 | 工作时间驻场 |

# 团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。

# 六、工作交付物

# 京津冀晋公共信用信息共享平台商用密码应用安全性评估工作的成果包括：

# 《京津冀晋公共信用信息共享平台商用密码应用安全性评估报告》

# 《京津冀晋公共信用信息共享平台密码应用改进建议书》

# 七、时间要求

# 合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，接到被测单位通知的60个工作日内完成密码测评工作。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

第一包

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 |  | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
|  | 培训费 |  |  |
|  | 维护费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

投标文件封面格式

第二包至第四包

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料