天津市住房公积金管理中心数字化能力提升监理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1412）

天津市政府采购中心

2026. 1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市住房公积金管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市住房公积金管理中心数字化能力提升项目监理实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市住房公积金管理中心数字化能力提升监理项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1412

二、项目内容

第一包：数字化能力提升项目监理，自合同签订之日起至数字化能力提升项目终验通过，并完成数字化能力提升项目绩效评价。（特殊情况以合同为准）。

三、项目预算

第一包：900000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月4日至2026年1月9日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年1月4日至2026年1月26日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年1月26日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年1月26日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年1月26日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：王蓉蓉、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市住房公积金管理中心

（二）采购人地址：天津市和平区大沽北路115号

（三）采购人联系人：熊老师

（四）采购人联系电话：022-23146201

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市住房公积金管理中心

2. 联系地址：天津市和平区大沽北路115号

3. 联 系 人：熊老师

4. 联系方式：022-23146201

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2026年1月4日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：自合同签订之日起至数字化能力提升项目终验通过，并完成数字化能力提升项目绩效评价。（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市和平区大沽北路115号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

合同签订之日起15个工作日内支付合同总额的30%；

数字化能力提升项目初验合格后15个工作日内支付合同总额的30%；

数字化能力提升项目终验合格后15个工作日内支付合同总额的30%；

数字化能力提升项目绩效评价完成后15个工作日内支付合同总额的10%；

（特殊情况以合同为准）。

注：每次付款前成交人均须提供符合本采购项目要求的税务发票。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统监理业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分。 | 8 |
| 2 | 拟派驻的总监理工程师评价 | # 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # 投入本项目的总监理工程师具备高级工程师职称证书（计算机相关专业），计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、信息安全工程师）提供1份证书扫描件得2分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 总监理工程师代表 | # 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # 投入的总监理工程师代表应具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、软件评测师）得 2分，最多 6分。 | 6 |
| 4 | 拟投入的监理工程师评价（总监理工程师除外） | 投入的以下监理工程师为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标前三个月内任意1个月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定此项得分。 投入本项目的监理工程师具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师证书），提供1人的证书扫描件得2分，最多4分。 注：一人持多证不可以重复记分。 | 4 |
| 5 | 监理二线保障团队 | # 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入的二线监理工程师应具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师证书）提供1份证书扫描件得 1分，最多 8分。 | 8 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（56分） |  |  | 分值 |
| 1 | 总体监理方案评价 | 至少包含监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物等方面内容。 足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 质量控制措施评价 | 至少包括质量控制目标方法措施、采购的质量控制、应用系统建设的质量控制、保修期与培训的质量控制、移交的质量控制。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 进度控制措施评价 | 至少包括进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度控制措施、进度变更控制。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 投资控制措施评价 | 至少包括成本控制目标、成本控制风险分析、成本控制对策、成本控制主要措施、成本变更控制。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 变更控制措施评价 | 对监理所采取的变更控制措施、方法的合理性的描述情况进行综合比较。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 合同管理措施评价 | 根据本项目的特点和要求,制定合同管理,至少包括合同管理基本程序、合同管理管理措施、方法、支付与索赔处理的程序、合同变更控制。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 7 | 信息管理措施评价 | 根据本项目的特点和要求,制定信息及资料管理,至少包括信息及资料管理基本程序、信息及资料管理管理措施、保密措施和方法。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 协调管理措施评价 | 根据本项目的特点和要求，制定项目的组织协调工作,至少包括组织协调目标组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

服务范围：天津市住房公积金管理中心数字化能力提升项目是将数字技术进一步深化应用于住房公积金的管理服务，推进住房公积金治理流程优化、业务模式创新和履职能力提升，同步完成住房公积金应用系统技术架构的升级，进一步增强数据共享管理能力、信息安全防护能力、核心部件安全可靠性等目标。本项目是对中心数字化能力提升项目全程进行监理并开展绩效评估。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。

本项目属于软件和信息技术服务行业。

二、技术要求

监理单位应对本项目建设过程进行全程跟踪监理，包括相关设备采购、安装、软件开发、调试、试运行直至项目终验通过并完成项目绩效评价；负责本项目建设质量、进度、成本、安全、保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。力求项目的质量、进度、投资以及信息安全目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

监理工作主要内容包含：

- 监理工作主要内容

### 1、项目合同管理

监理单位应采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；

监理单位应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；

监理单位应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；

监理单位应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正承建单位的违约行为；

监理单位应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）协助建设单位与承建单位进行合同谈判、签订合同；

（2）监督检查承建单位履行合同；

（3）协助建设单位处理项目实施的每个过程中出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（4）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（5）对合同工期的延误和延期进行审核确认；对项目暂停、复工等事宜进行审核确认；对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

- （6）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请。

### 2、承建单位人员管理

监理单位应建立承建单位人员管理档案，对承建单位提交的人员简历进行审核，确保简历内容真实、准确、完整，无虚假隐瞒情形；

监理单位应协助建设单位完成对承建单位人员的面试工作，从专业知识、技能熟练度、项目经验适配性、问题解决能力、沟通协调能力等方面进行考核，并根据面试及考核结果出具监理审核意见；

项目实施期间，监理单位根据承建单位人员实际工作表现、技能发挥情况及项目进展情况等，对承建单位人员进行定期或不定期考核，考核内容包括工作效率、任务完成质量、技能应用效果、团队协作能力等，并依据考核结果出具监理审核意见。

### 3、项目设计监理工作

监理单位应审查承建单位提交的项目实施计划，促使项目计划合理、可行，并符合承建合同的要求；参与调研工作，督促承建单位形成调研记录，监督承建单位系统需求分析过程，保障系统需求的正确性、完备性、可测试性和一致性；组织和参与对承建单位在设计阶段形成的文档的评审，保障设计阶段文档符合承建合同的要求，满足项目的系统需求，符合有关法规、标准的要求。主要工作包括但不限于以下内容：

#### （1）计划制定监理工作

监理单位应审查承建单位提交的工程计划文档，签署监理审查意见，经建设单位同意后执行。

监理单位应要求承建单位提交项目计划文档，并要求其包括如下内容:

1)范围，与其他计划的关系；

2)遵循的标准；

3)项目的组织结构(包括外部组织)、人员职责及其能力要求；

4)项目环境，包括生产环境、测试环境、程序库、设备、设施、标准、规程和工具；

5)任务分解安排，包括人员、资源和相关的任务进度安排；

6)进度跟踪和报告方法；

7)软件产品或服务的质量特性的管理，必要时制定独立的质量保证计划；

8)软件配置管理，包括活动、技术及方法、工具、对供货单位的控制、记录的收集维护和保存；

9)软件产品或服务的安全、保密和其他关键需求的管理，必要时制定独立的安全、保密计划；

10)验证和确认的方式和条件；

11)风险管理；

12)用户培训计划。

监理单位应根据下列准则审查项目计划，并提出监理意见:

1)与承建合同的一致性、可追溯性；

2)系统范围及工作任务分解的完整性；

3)项目过程及主要里程碑划分的合理性，包括适宜的软件生存周期模型；

4)项目规模估算方法的正确性，包括项目任务和工作产品规模、时间安排、资源使用等；

5)项目进度的合理性，包括项目质量保证计划、配置管理计划等；

6)项目计划中部署现货产品(软件和硬件)的可行性；

7)对项目风险有必要的识别、分析、处理和跟踪。

监理单位应组织建设单位和承建单位适时对项目计划及相关文档进行评审，并及时取得各方对项目计划的书面批准和承诺。

#### （2）需求分析监理工作

监理单位应审查承建单位提交的需求分析计划，监督承建单位开展需求分析活动，组织对系统需求进行评审。主要工作包括但不限于以下内容：

1)监理单位应要求承建单位提交需求分析过程的详细计划，审查后报建设单位；

2)监理单位应监督承建单位按照计划开展需求分析的各项活动，并协调建设单位予以相应的配合；

3)监理单位应组织建设单位及承建单位，定义并分析系统建设目标，组织建设单位和承建单位定义和分析业务流程再造、业务持续改进、信息资源规划及业务指标评价体系；

4)监理单位应审查系统需求文档，组织建设单位和承建单位对需求规格说明书进行检查及对需求进行评审，形成需求规格说明书检查表、需求评审意见；

5)监理单位应参与对系统需求的联合评审，形成需求确认表，在进行评审时需要考虑的准则有:与承建合同的可追溯性、一致性，与业务目标和系统建设目标的可追溯性、一致性，基于信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性，业务流程再造、业务持续改进、信息资源利用的可行性，软件设计的可行性，运行和维护的可行性。

6)在需求调研阶段，监理单位应要求承建单位开始编制系统验收初步方案；

7)监理单位应督促承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

#### （3）概要设计监理工作

监理单位应督促承建单位开展概要设计活动，审查承建单位的概要设计文档。监理服务内容和要点如下:

1)监理单位应督促承建单位按照计划的要求开展系统概要设计活动；

2)监理单位应配合建设单位制定相应的业务指标评价体系，监督承建单位对系统结构开展合理的方案设计；

3)监理单位应要求承建单位提交系统概要设计文档，概要设计文档应符合相关标准要求；

4)监理单位应组织建设单位和承建单位对系统概要设计文档进行检查，形成概要设计检查表；

5)监理单位应协助建设单位以审核、确认、联合评审等方式对系统概要设计进行评审，评审时要考虑下列准则:与承建合同的可追溯性、一致性，与业务目标的符合性，系统需求的可追溯性、一致性，所使用的设计标准和方法的适宜性， 软件项满足指定需求的可行性，基于信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性，业务流程再造、业务持续改进、信息资源开发的可行性，运行和维护的可行性；

6)监理单位应监督承建单位及时解决系统概要设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

#### （4）详细设计监理工作

监理单位应督促承建单位开展详细设计活动。监理服务内容和要点如下:

1)监理单位应督促承建单位按照计划的要求开展软件详细设计活动；

2)监理单位应要求承建单位提交详细设计文档；

3)监理单位应检查承建单位编制的接口的详细设计和数据库的详细设计；

4)监理单位应评审详细设计和测试需求，评审结果应形成监理意见，评审时应考虑下列准则:软件项需求的可追溯性，与概要设计的外部一致性，所采用的设计方法和标准的适宜性，测试的可行性，运行和维护的可行性，压力测试；

5)监理单位应督促承建单位解决软件详细设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

### 4、项目实施监理工作

监理单位应督促承建单位开展编码、测试活动，验证软件符合系统需求和系统设计的要求；保障软件编码及测试符合相关技术标准的要求，提高软件产品的质量；保障项目实施过程满足承建合同的要求，并与项目计划相符。

#### （1）编码监理工作

根据软件项目开发计划和软件项目监理规划，制定软件项目质量控制监理实施细则；根据监理实施细则及各开发阶段的质量控制标准和要求，收集有关信息，审查有关文档，对软件项目进行质量控制跟踪监理；

负责对软件开发承建单位的开发工作进行监控，确保其符合国家法律法规、有关政策和相关技术标准，满足国家信息安全测评中心安全可靠测评要求，制止开发行为随意性和盲目性，促使开发进度、质量按合同约定实现；

促进建设单位与软件开发承建单位的有效沟通，使软件开发承建单位能够全面准确了解建设单位的实际需求，同时建设单位能及时了解项目的进展情况；

监理人员应具备一定的软件造价能力，能够对软件各子系统及功能模块开发计划进行合理拆解，并对软件开发阶段性计划进行审核和确认；并利用与之相应的审核、评审、监理机制和手段对其执行过程进行有效控制；

要求对软件开发项目的需求分析、概要设计、详细设计进行了解和掌握，并对软件开发、软件测试与软件验收各个阶段进行把关；

促使系统的关键技术指标在项目实施过程中处于受控状态，及早预测和发现可能影响项目实施计划的各种因素，及时纠正可能影响系统功能与性能的缺陷；

为保障软件开发质量，监理单位应重点对软件开发文档进行严格质量控制，促进软件文档达到相关标准规范及验收的要求，保障软件开发过程可追溯，保障项目验收工作的顺利开展；

审核软件文档、源代码、应用程序的一致性，验收通过后移交建设单位。

#### （2）测试监理工作

监理人员需具备一定的软件测试能力，对承建单位开发适配、更新迭代的定制化开发部分，对标系统集成情况进行检查，重点检查满足国家信息安全测评中心安全可靠测评要求的达成情况，以及系统间接口数据传输的准确性、完整性、安全性。同时，要求承建单位按照项目设计和招标文件要求，依照GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SOuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》要求进行测试用例的编制并进行标准测试。

成品软件部署、测试环节与定制化开发部分一并做为整体系统平台，对标功能场景进行集成测试。

监督和控制软件系统测试方案的编制情况，与招标文件、合同建设清单、功能需求确认清单的符合性；测试用例是否全面覆盖软件功能性和非功能性测试（如性能效率、安全性、兼容性、可靠性等）的招标要求、用户使用需求，确保测试结果符合合同和设计文件要求，必要时对测试结果进行抽查验证。

监督和控制承建单位的软件集成测试过程，以具体业务功能和功能落地使用场景为基础，确保软件集成测试按照建设单位的实际要求实施；

监督和控制软件集成测试需反映、记录软件产品在应用场景下的真实情况；

监督和控制软件测试的各个阶段按计划步骤实施；

监督和控制软件测试反映出的问题能有效地按回归测试规范进行处理；

监督和控制软件测试的进度与计划保持一致性；

监督和管理用户测试阶段出现的系统缺陷问题，指定专人负责缺陷跟踪工作，实时跟进缺陷修复进度，建立缺陷处理台账，明确缺陷提交、指派、修复、复测、验证关闭等各环节的责任主体与时间节点，每日向建设单位同步缺陷处理进展情况。

#### （3）系统部署监理工作

监理单位应要求承建单位提交系统部署计划。该计划应包括应用环境和基础设施需求、职责和进度安排。

监理单位应在系统部署之前，审查软件产品是否具备系统集成实施的条件和环境。

监理单位应督促承建单位按照部署计划的要求开展系统集成活动并提交系统部署文档。部署文档应包含系统安装、安装后的软件检验、数据初始化、新老系统并行运行、对操作手册和用户手册中的过程作演练性运行等。

监理单位应根据前期工作成果(招投标文件、承建合同、需求规格说明书)，审核已部署的系统，对功能需求、性能需求、安全需求、保密需求等内容提出监理意见，包括:

1)与承建合同的一致性；

2)与系统需求的一致性；

3) 业务目标的符合性；

4)所采用的测试方法和标准的适宜性；

5)与预期结果的符合程度，包括但不限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度；

6)系统合格性测试的可行性；

7)运行和维护的可行性。

监理单位应监督承建单位解决系统部署中发现的问题和不合格项，形成系统问题跟踪记录。

监理单位应组织对就绪可用软件产品进行查验，并做好记录。

监理单位应督促承建单位验证数据迁移结果，保证数据迁移的完整性和准确性，并做好记录，形成数据迁移验证和确认检查表。

监理单位应明确各环节的责任主体与时间节点，每日向建设单位同步缺陷处理进展情况。

#### （4）成品软件及设备到货监理工作

成品软件遵循软件进场到货验收的规范标准，提供软件的《软件系统授权许可文件》或《软件著作权登记证书》，涉及著作权移交的还需提供相关证明材料及源代码；

若建设单位需就本项目所涉相关成果（包括但不限于系统软件、技术文档、设计方案等，具体范围由双方另行协商明确）申请著作权登记，监理单位应积极履行协助义务，配合建设单位完成著作权登记相关事宜；

审查合同及附件有关设备到货安排，要求承建单位提供设备有关的合格证和检测报告等质量证明文件，如果设备涉及进口环节，还要审查设备进口所需政府相关部门的批准文件；

依照检验规程对相关设备进行检验；审核确认设备及材料到货验收。

### 5、项目安全设计监理工作

监理单位应协助建设单位通过风险评估，明确项目建设的安全目标，从安全目标导出安全需求；监理单位应检查安全需求与安全目标的一致性，与国家和地方信息安全法律法规、政策和标准的符合性；监理单位应督促建设单位对信息系统进行安全等级保护的定级备案；监理单位应检查信息系统工程的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案是否包含明确的安全需求。

监理单位应组织建设单位和承建单位进行充分沟通，形成安全需求；督促承建单位对项目的安全技术要求进行规范化描述，形成安全设计方案(包括体系结构设计和详细设计)；确保安全设计方案满足安全需求且具有可验证性，符合相关的法律法规、政策和标准，并与项目整体建设相符；督促承建单位提供与安全设计方案配套的其他安全输入。

监理单位应根据监理规划、承建合同、安全设计方案等文档编制监理细则；监理单位应组织建设单位和承建单位就项目安全需求进行专门的讨论，对项目的安全需求形成一致的理解；监理单位应建议承建单位根据信息安全风险评估报告和信息安全需求进行安全设计，在此期间若发现新的风险或安全需求，应及时通知建设单位和承建单位。

监理单位依据中心数字化能力提升项目招标需求中相关安全设计的要求，负责中心系统安全设计的审核和确认；负责对安全设计实施过程的监督。对已确定将要实行等级保护的系统，监理单位应审核设计方案是否符合相应等级保护所对应的安全技术要求，若不满足及时通知承建单位修改；监理单位应审核承建单位的体系结构设计和详细设计，确保设计依据合规、安全控制措施能满足安全技术要求；监理单位应协助建设单位和承建单位与信息安全相关主管部门进行充分的沟通和协调，确保安全设计方案的合规性要求；监理单位应建议承建单位在进行安全设计时，充分考虑新建项目对现有系统和目标系统安全性可能造成的影响，并在设计方案中有所体现。

### 6、项目验收监理工作

#### （1）用户培训监理工作

监理单位应审核确认承建单位的培训计划和培训材料；

监督承建单位实施其培训计划，并征求建设单位的反馈意见；

审核确认承建单位的培训记录和培训总结报告。

#### （2）项目初验监理工作

监理单位应依据承建合同，与建设单位和承建单位对软件系统功能的完成情况进行检查，形成软件系统功能检查表。监理单位应依据承建合同，审核承建单位提交的初验申请，初验应满足如下条件:

1)软件产品已纳入配置管理并可交付；

2)已提交承建合同规定的项目文档；

3)软件系统已通过测试。

监理单位应要求承建单位提交验收方案，验收方案应包括验收范围、各方责任、验收标准、验收方式和验收成果等内容。

监理单位应协助建设单位组织项目初验，评审满足以下要求的程度:

1)与承建合同的一致性；

2)与系统需求的一致性；

3)与预期结果的符合性，包括但不限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合性；

4)与业务需求的符合性；

5)与运行环境的适用性；

6)运行和维护的可行性。

监理单位应对验收中发现的问题进行记录。监理单位应组织对初验中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的确认方式，必要时应组织重新验收。

监理单位应参与对初验结果的确认，签署初验报告。

#### （3）项目试运行监理工作

监理单位应要求承建单位提交系统试运行计划，审核后报建设单位确认，督促承建单位实施；

在新旧系统切换前，监理单位应要求承建单位提交系统切换及数据迁移申请，审核后报建设单位确认；

监理单位应督促承建单位做好试运行记录；督促承建单位解决试运行过程中发现的问题和不合格项，形成系统问题跟踪记录；

系统试运行涉及项目变更的，监理单位组织建设单位和承建单位对变更风险进行评估，包括对新旧系统的影响，对质量和进度等的影响，变更有关的申请、评估、计划、实施、验证等，应予以记录并妥善保管；

监理单位应要求承建单位提交系统试运行报告，协调建设单位提交系统使用意见。

#### （4）项目终验监理工作

监理单位应协助建设单位审核系统是否满足以下终验条件:

1)已完成初验，初验合格；

2)初验中发现的问题已经得到解决；

3)试运行期间系统运行正常或者出现的问题已经得到解决，试运行时间达到承建合同要求；

4)项目文档完整。

监理单位应要求承建单位提交终验方案。监理单位应参与终验，签署终验报告。验收活动和结果应形成文档。

监理单位应督促承建单位解决终验中发现的问题和不合格项。监理单位应要求承建单位提交项目移交申请，包括软件交付清单、相关工程文档和必要的联系信息，并做好交接记录等，形成软件工程项目移交清单。

监理单位应依据承建合同审核承建单位提交的工程结算。监理单位应完成工程监理总结，整理工程有关的全部监理文档，并移交建设单位。

### 7、项目进度控制监理工作

监理单位应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要开发或实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度；

监理单位对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议；

监理单位对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管，主要工作包括但不限于以下内容：

监督检查系统承建单位制定的项目实施计划，反馈并确定合理的工期进度；

审查各子项目的系统建设设计方案、招标文件的进度计划，监督计划的执行；

采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各子项目建设安装的工序顺序，控制项目实施进度；

发现系统建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快建设进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供建设单位采取措施或做出决定。

### 8、项目需求变更监理工作

（1）当项目需求出现变更时，监理单位应组织建设单位、承建单位召开需求变更专题会议，对变更申请的合理性、必要性、技术可行性及与原合同约定的适配性进行全面审查；

监理单位应核实需求变更的具体内容，明确变更范围、变更目标、实施条件等核心信息，核查变更申请文件是否完整（包括但不限于变更申请表、技术说明、相关佐证材料等）。

（2）监理单位应组织承建单位对需求变更可能产生的影响进行详细评估，包括但不限于对项目工期、投资预算、质量标准、技术架构、已有成果兼容性等方面的影响，形成《需求变更影响评估报告》；

评估过程中，监理单位应独立开展专业判断，对承建单位提交的方案进行审核验证，必要时可邀请相关领域专家参与评估，确保评估结果客观、准确、全面，为建设单位决策提供专业依据；

根据项目变更流程，合理组织项目变更，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；任何变更都要得到三方（建设单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

（3）监理单位应跟踪监督变更实施全过程，核查承建单位是否按照批准的方案、进度计划及质量标准组织实施，确保变更工作规范有序推进；

监理单位应定期检查变更实施进度及质量情况，记录关键节点进展，及时发现并协调解决实施过程中出现的矛盾、问题。

（4）需求变更实施完成后，监理单位应组织建设单位、承建单位开展变更成果验收，依据变更方案及相关标准对变更成果的功能完整性、技术合规性、质量达标情况等进行核查，形成验收意见。

（5）协助违约及索赔核查。

### 9、项目信息管理工作

监理单位应对所有资料进行分期、分类（素材、合同、协议）管理，保证资料与实际情况的统一；

监理单位应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；

监理单位应做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，项目协调会、技术专题会的会议纪要；

监理单位应做好对项目成果的管理、审核与发布工作；

监理单位在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。主要工作包括但不限于以下内容：

1)及时向建设单位提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

2)建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3)督促、检查承建单位及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作，监理要确认各类资料必须符合国家规范格式；

4)转发建设单位发出的一切指示、通知；

5)当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向建设单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

6)根据建设单位要求提出相应的项目文档管理规范；做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；项目协调会、技术专题会的会议纪要；管理好实施期间的各类技术文档。

### 10、项目安全建设监理工作

监理单位应在项目建设过程中，保证信息系统的安全，在可用性、保密性、完整性与信息系统工程的可维护性技术环节上没有冲突；

监理单位应在成本控制的前提下，确保信息系统安全设计上没有漏洞；

监理单位应保证相关人员在安全管理制度和安全规范下严格执行安全操作和管理，建立安全意识；

监理单位应监督承建单位按照技术标准和建设方案施工，检查承建单位是否存在设计过程中的安全隐患行为或现象等，确保整个项目建设过程中的安全建设和安全应用。主要工作包括但不限于以下内容：

1)审核监测项目建设的有关安全保密技术方案；

2)负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；

3)检查督促承建单位建立、完善安全生产制度；

4)组织项目安全事故的调查与处理；

5)确立项目安全监督的工作目标。

### 11、项目的协调和组织

（1）确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采用信息化项目管理软件平台为基础，为各参建单位提供项目信息化看板管理能力，通过可视化、图表化等多种方式，从项目建设质量、进度、投资、文档等多个维度进行项目建设过程展示，使项目建设信息在有关各方之间保持顺畅流通。

（2）接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）以日跟催、周例会、月总结制度为具体措施，对标初始审核确立的项目建设总体计划，对标并分解到日、周、月工作任务目标，每周针对实际完成情况进行对比并分析，跟踪周遗留、待协调问题的解决情况，实时对比项目建设计划与实时进度产生的差异，调整优化计划目标，确保项目建设总体目标得以实现。

- 监理服务范围与周期

本项目监理服务包含项目建设全过程直至项目验收通过并完成项目绩效评价，监理费用为固定价格，确因客观情况导致项目非正常延期、增加额外服务内容，按照最终签订的服务合同进行协商确定。

- 监理工作输出成果

按照GB/T-19668系列信息化工程监理规范标准，依据项目的前期初步设计文件、项目招投标文件以及双方履约合同，按照信息化项目建设相关国家标准为质量标准，输出项目不同阶段的监理工作成果物，监理应在项目执行过程中，在要求的时间点按阶段向采购人汇报项目执行情况和监理工作。提供的成果物包括但不限于：

1、项目开工准备阶段：

1）承建单位入场人员审核意见

2）监理工作计划和监理工作清单

3）承建技术方案、实施方案审核意见

2、硬件集成实施阶段：

1）设备采购到货验收审核意见及确认记录

2）设备安装及加电调试审核意见及确认记录

3、软件开发阶段：

1）需求调研及需求规格说明书审核意见

2）概要/详细设计说明书审核意见

3）数据库/接口设计说明书审核意见

4、系统部署安装阶段：

1）系统部署方案审核意见及确认记录

2）实施报告审核意见及确认记录

5、系统集成阶段：

1）系统测试报告审核意见及确认记录

2）系统联调测试报告审核意见及确认记录

3）系统部署上线方案审核意见及确认记录

4）系统维护手册审核意见及确认记录

6、试运行阶段：

1）系统试运行方案、报告审核意见及确认记录

2）试运行培训方案、报告审核意见及确认记录

3）试运行用户使用反馈确认记录

7、初/终验阶段：

1）工程量确认审核意见及确认记录

2）系统功能确认审核意见及确认记录

3）初/终验方案审核意见及确认记录

4）初设、合同、建设对比报告审核意见及确认记录

5）初/终验验收报告审核意见

8、项目移交阶段：

资产/档案移交确认单审核意见及确认记录

9、监理项目过程文档：

1）项目周期性报告（日报、周报、月报）

2）项目的专题报告（建议、评估意见）

3）项目会议纪要

4）监理通知、监理指令、项目备忘录

5）项目支付监理审核意见

6）初/终验监理工作总结报告

- 监理服务响应时间

在本项目建设过程中，监理服务体系和响应时间要求量化如下：

1、提供 5×8 小时的工作时间驻场服务，并承诺根据建设单位要求调整。

2、提供 7×24 小时的应急支持服务，如需到现场支持，4小时内到达。

- 监理组织要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、知识产权控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

（2）监理单位要求：

监理单位应具有相应专业的监理工程师，本次监理项目实行总监理工程师负责制；

本监理项目以驻场监理为主要方式。

- 人员要求

监理单位需提供详细的项目管理方案，应配备独立的项目管理团队，提供项目团队项目组织机构、人员安排与管理、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、安全控制计划与方案、质量管理及风险管理等内容，方案必须符合技术要求，确保项目顺利实施。

项目团队要求

监理单位应针对本项目专门成立监理项目组，人员均为本公司正式员工，以社保为准，其中：

监理项目团队须任命一名总监理工程师，一名总监理工程师驻场代表。总体负责项目建设过程中的监理工作，并统筹调度信息安全的相关工作，应具备管理信息系统建设项目的能力及经验，并具备软件系统建设工程的能力及经验；总监理工程师可兼任总监驻场代表，若总监理工程师兼任总监驻场代表，则总监理工程师不得有“在施工程”记录。

监理项目团队需配备专业监理工程师，且专业分布应满足如下要求（各专业监理工程师不能兼任）：

监理团队驻现场人数不少于3人；并同时保证组建不少于8人的二线技术保障团队，如遇重保时期二线技术保障团队可第一时间投入监理服务工作。

★监理项目团队所有成员均须具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统监理师证书）。具备能够完成项目的能力，具备相应的项目经验。如遇特殊情况，须满足建设单位提出的加班要求。在项目实施中应保障项目组人员稳定，中途因人员离职、病假、等特殊原因不能驻厂的，应在二线保障团队名单中补足驻场人员。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1 | 拟派驻的总监理工程师应具备高级工程师职称证书（计算机相关专业），计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、信息安全工程师） | 总监理工程师需牵头落实项目监理核心职责，统筹落实项目监理工作和团队管理工作。 从事整体项目管理工作，负责项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理。组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调信息系统项目所涉及的相关人员。 同时把控项目整体信息安全工作，统筹全局及时发现安全风险，并对安全风险问题提供相应解决方案建议。 | 不驻场 |
| 2 | 总监理工程师代表 | 1 | 投入的总监理工程师代表应具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师、网络工程师、软件评测师） | 总监理工程师代表应协助总监理工程师，牵头落实项目各阶段监理执行工作。 协助总监理工程师开展项目全局管控。落实项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，协助总监理工程师根据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协助总监理工程师协调信息系统项目所涉及的相关人员。 负责项目整体集成和管理相关工作，复核承建单位的系统集成方案确保方案兼容可落地，保障项目顺利落地。 负责项目软件测试监理工作。监督审核承建单位测评准备、测试过程、测试结果、测试报告及文档的规范性，并提出监理审核意见。 | 工作时间驻场 |
| 3 | 监理工程师 | 2 | 投入的监理工程师应具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师证书） | 分别把控项目不同业务类型的监理及项目管理工作，分别作为项目质量、成本、进度控制专业监理工程师以及系统集成专业监理工程师、调试测试专业监理工程师。 组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调信息系统项目所涉及的相关人员。 | 工作时间驻场 |
| 4 | 监理二线保障团队 | 8 | 投入的二线监理工程师应具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师证书） | 为保障项目服务的及时响应，监理单位应组建二线技术保障团队，负责根据项目需要对项目进行及时的技术保障和人员支撑。二线技术保障团队聚焦跨层级、多机构协同需求，提供系统实施层的项目管理支撑。协助现场一线团队审核测试方案，对标软件测试国家标准，审查测试范围是否覆盖各业务场景，审核补充特殊场景测试用例；参与核心模块测试验证，抽查业务功能的准确性与及时性；针对测试中的复杂问题，协助定位问题、监督整改，保障软件在实际业务场景中稳定运行。 | 不驻场 |

- 监理工作监督考核和评价要求

1、监理方按照“四控、三管、一协调”的要求开展监理工作。做好质量控制、投资控制、进度控制、安全控制；做好合同管理、安全管理、信息和资料管理；综合协调好各项工作。

2、建设单位对监理团队主要成员进行面试，面试不合格的，建设单位有权要求监理方更换团队成员。保证监理人员的技术、业务水平和服务态度符合建设单位要求，如未能达到服务要求或出现重大工作失误，监理方须按建设单位要求更换监理人员。

3、保证监理人员的稳定，项目实施过程中，未经建设单位允许不得更换监理人员。

4、中标后须按建设单位要求提供资料、签订保密协议。

5、监理内容包括:自项目启动至项目绩效评价完成全过程相关工作和活动，包括项目的质量、进度、投资、变更的监督和控制。对项目相关合同、文档、相关过程资料进行收集、整理和管理。组织、协调、联系项目相关承建单位、供应商开展工作。组织开展项目相关的汇报、研讨、评审、验收等活动。

6、监理服务期限为:合同签订日起至项目终验并完成项目绩效评价相关工作。

7、监理服务期间，监理方须提供不少于3名经建设单位确认的监理人员驻场，驻场服务期间须按建设单位工作时间出勤。并同时保证组建不少于8人的二线技术保障团队，如遇重保时期二线技术保障团队可第一时间投入监理服务工作。

8、监理人员入场后，须熟悉建设单位系统实施方案和立项材料全部内容。

9、监理方入场后，须在建设单位规定的时间内提交监理工作计划和监理工作清单，经建设单位确认后方可开展后续工作。

10、项目实施开展后，监理方对承建单位提交的项目计划进行评审，包括可行性、合理性。定期检查项目计划的实施和落实情况，对于延期情况和延期风险提出有效处理意见和解决方案。

11、监理方须按建设单位要求定期对系统承建单位实施内容进行审核，确保实施内容与相关实施方案、立项材料一致。对于相关实施方案需要调整的情况，组织相关人员研讨确认并给出明确的监理意见。

12、监理方负责组织系统承建单位开展项目实施活动，对项目实施内容、流程进行监督和确认。对实施过程中出现的问题进行收集、分析和确认，组织相关承建单位在规定时间内制订问题处理方案并监督落实，跟踪问题处理进度和结果，及时出具明确可落地的监理意见，按照项目要求组织阶段评审，确认阶段成果物完整性、准确性并审核相关文档。

13、监理方负责监督检查系统试运行，检查确认系统是否达到设计要求和预期标准。组织项目验收，制定项目验收方案、验收计划，组织验收流程，对验收交付物、材料、文档进行审核确认。

14、监理方需要在施工现场巡视检查，制订巡检清单，明确检查标准，确保施工过程安全无事故、质量过关、符合技术标准。

15、监理方应负责以下文档的编写:日报、项目周报、月报及项目大事记；项目协调会、评审会等各类会议的纪要；阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知等。所有项目文档需在该阶段完成后一个月内提交完成。

16、监理方负责收集、整理、审核项目相关文档的完整性、合规性、准确性、详实性，包括但不限于文档内容是否缺失、文档内容是否存在重大瑕疵、文档内容与实际项目是否相符、文档签字是否齐全。对承建方出具的文档出具书面的审核意见。

17、监理方须按建设单位要求，定期汇报项目实施情况包括但不限于项目计划、项目建议、项目进度、开展情况、存在问题、整改措施等。

18、对于项目开展过程中出现的重大问题，监理方须出具书面的可实施处理措施和办法，提供解决方案供建设单位决策。

19、对项目实施过程中第三方测试、安全测评、密评等供应商提供的服务和资料文档进行审核，对于存在的问题和缺陷组织相关承建单位整改落实。

20、监理方须做好项目合同管理相关工作，包括跟踪检查合同履约情况、对合同工期的延误和延期进行审核确认、对合同变更、索赔等事项进行审核确认、提前向建设单位及承建方发送履约提醒等。

21、监理方负责协调本项目所涉及的各承建方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。组织例会，专题会、论证会、通报会、汇报会等，处理问题、实现信息互通。

22、监理工作考核，实行季度考核，依照建设单位的管理规定按以下标准进行扣分。

（1）考核方式

实行季度考核，依据建设单位管理规定，按以下考核标准进行量化扣分，满分 100 分。考核内容覆盖监理工作全流程关键环节，扣分累计计算，不设单项分值下限。

（2）考核标准及扣分细则

1）监理工作执行情况（20 分）

- 未按经建设单位确认的监理工作计划、监理工作清单完成对应工作任务的，每发现一项扣 2 分；

- 未按要求组织阶段评审、验收等关键活动，或活动未形成有效记录的，每发现一项扣 3 分；

- 对承建单位提交的项目计划、实施方案等文件未及时评审，并提出评审意见的，每发现一项扣 3 分。

2）监理资料和文档（10 分）

- 监理负责编写的监理日报、周报、月报、里程碑清单及各类会议纪要等资料缺失的，每发现一项扣 2 分；

- 上述资料未在约定的提交时间进行提交，滞后超过1周的，每发现一次扣 2 分；

- 资料存在准确性问题（如关键信息缺失、与实际不符）的，每发现一项扣 1 分；

- 未按约定时间审核承建方文档或未及时出具书面审核意见的，每发现一项扣 2 分。

3）人员考核（10 分）

- 驻场人员出现缺勤或未及时到岗的，每发现一项扣 2 分；

- 未经建设单位书面同意更换监理人员的，每发现一项扣 5 分；

- 更换后人员专业能力不符且不满足建设单位要求的，每发现一项扣 3 分。

4）质量控制（10 分）

- 项目出现质量问题，未在规定时间内提出有效建议并督促承建单位出具解决方案的，每发现一项扣 5 分；

- 未及时监督质量问题解决方案的处理和落实情况，导致质量问题持续存在，且无实质进展的，每发现一项扣 3 分；

- 未及时审核软件开发各阶段、系统集成关键环节的成果交付物，每发现一项扣 4 分；

5）进度控制（10 分）

- 对项目进度计划审核存在疏漏，导致进度计划无法按时落地，引发延期的，每发现一项扣 5 分；

- 未及时发现进度偏差，或发现后未督促纠偏的，每发现一项扣 2 分；

- 进度将严重延误时，未及时提交原因分析及对策建议的，每发现一项扣 4 分；

- 未按周、月对标分析进度，或对周遗留问题跟踪不到位的，每发现一项扣 2 分。

6）安全管理（10 分）

- 未落实参建人员的资质检查，未督促实施人员的安全教育，签订安全责任书的，每发现一项扣 2 分；

- 未监督承建方建立安全生产制度的，并落实到具体责任人的，每发现一项扣 4分；

- 项目发生安全事故后，未督促承建单位组织调查或隐瞒不报的，每发现一项扣 10 分。

7）组织协调（10 分）

- 未建立有效的建设单位、承建单位等多方畅通的沟通机制，机制不健全或出现因监理单位沟通不畅导致信息差，致使问题掩盖未解决的，每发现一项扣 4分；

- 未及时协调解决运维过程中出现的问题和争议，监理单位无有效解决问题或推进的方法或建议，导致非客观问题拖延超2周，每发现一项扣 3 分；

- 未按要求组织监理例会、专题会议等高效会议，或会议未实现信息互通的，每发现一项扣 3分；

8）保密管理（20分）

- 未审核保密管理方案，按保密管理方案设定人员分工和职责，督促承建单位提交参建人员无犯罪证明，并签署保密承诺的，每发现一项扣 3分；

- 未监督承建单位按保密管理规定进行涉密载体的编制、传递、储存、销毁的，每发现一项扣3分；

- 未定期对涉密场所的保密管理情况进行巡检，并对发现的保密管理漏洞及时上报的，每发现一项扣 5分；

- 发现涉密信息有泄露可能或已经泄露的紧急情况，未及时进行上报的，每发现一项扣 5分；

23、监理工作考核结果应用。对各季度考核结果进行汇总计算，依照合同要求，根据最终考核得分，扣除相应金额。具体扣除约定以正式合同为准。

24、出现下列情形之一的，建设单位有权单方面解除监理合同，并视项目造成影响的情况选择是否支付剩余合同款项：

（1）季度考核得分连续 2 次低于 60 分，或单次考核得分低于 50 分，经限期整改后仍未达到合格标准的；

（2）因监理方未履行质量控制、安全管理等核心职责，导致项目出现重大质量事故、安全事故或信息泄露事故的；

（3）未经建设单位允许擅自更换核心监理人员（如总监理工程师）2 次及以上，或更换后人员无法满足项目需求且拒不整改的；

（4）监理方存在弄虚作假行为（如伪造监理记录、审核意见等），严重影响项目管理真实性的；

（5）未履行保密义务，导致建设单位或项目相关涉密信息泄露，造成严重后果的；

（6）无正当理由拒绝履行监理合同约定的主要义务，经建设单位书面催告后15日内仍未纠正的。

（7）在任何情况下，监理方及其雇佣、委任的任何人员在项目建设过程中，从事危害建设单位信息系统安全的行为。

（8）监理方在服务期内违反建设单位的各项规章制度，经建设单位书面催告后15日内仍未纠正的。

- 项目知识产权要求

建设单位拥有项目过程中除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件及其他附属产品的知识产权，未经建设单位许可，不得用于第三方。

监理单位应保证项目中提供给建设单位使用的货物及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，监理单位应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 项目保密要求

监理单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。监理单位必须与建设单位签订保密协议并严格遵守，未经建设单位书面许可，监理单位不得以任何形式向第三方透露本项目信息以及与本项目有关的任何其他内容。

三、验收标准

监理单位按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、天津市相关单位对本项目提出的验收标准、监理服务合同，在合同期内有效完成系统建设实施的监督管理，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，应对所有正式交付件的综合质量审查负责，制定各交付件的相关责任人，明确相关职责。提交验收方案，供建设单位和最终用户参考，并组织承建单位做好验收、移交工作。

组织项目验收评审工作，严格按照相关规范与要求组建评审专家组，专家组成员人数不少于 5 名，且需具备与项目领域相关的专业资质及丰富实践经验，确保评审工作的专业性、权威性与公正性。期间，全面承担评审会组织筹备、场地安排、专家劳务、资料印制等相关费用，全程跟进评审流程，协同解决评审过程中出现的各类问题，积极配合专家组开展核查、质询、论证等工作，直至项目通过验收评审。评审结束后，督促并协调专家组按规定出具规范、完整、具法律效力的正式验收评审报告，作为项目验收合格的重要依据。

# 四、合同订立安排

## （一）开展采购活动的时间安排

本项目拟于2026年1月实施采购。

## （二）采购意向公开情况或公开安排

该项目已于2025年9月30日在天津市政府采购网公开采购意向。

## （三）采购组织形式和采购方式

组织形式：分散采购

采购方式：公开招标

采购方式是否需要财政部门批准：否

## （四）委托代理安排

委托集中采购代理机构组织完成采购活动。

## （五）采购包分包与合同分包

无分包

## （六）保证金收取安排

不收取

五、合同管理安排

（一）合同类型

- 技术合同

- （二）定价方式

固定总价

（三）合同文本

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和单一来源采购文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料