天津市住房公积金管理中心核心业务

系统技术升级改造项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0033）

天津市政府采购中心

2026.1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市住房公积金管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市住房公积金管理中心核心业务系统技术升级改造项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市住房公积金管理中心核心业务系统技术升级改造项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0033

二、项目内容

第一包：核心业务系统技术升级改造服务1项，合同履行期限：合同签订之日起27个月（含不少于3个月的试运行）内完成全部建设内容并通过验收，项目上线后提供一年的免费维保服务。

三、项目预算

第一包：7634000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月15日至2026年1月22日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年1月15日9:00至2026年2月5日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年2月5日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月5日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月5日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：张艳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538176

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市住房公积金管理中心

（二）采购人地址：大沽北路115号

（三）采购人联系人：熊冬梅

（四）采购人联系电话：022-23146201

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：财务处

2. 联系地址：大沽北路115号

3. 联 系 人：熊冬梅

4. 联系方式：022-23146201

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2026年1月15日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人需在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同签订之日起27个月（含不少于3个月的试运行）内完成全部建设内容并通过验收，项目上线后提供一年的免费维保服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市和平区大沽北路115号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同之日起15个工作日内支付合同总额的30%，供应商按采购人《软件开发实施管理规定》要求提交《系统详细设计说明书》并经采购人审核通过后，支付合同总额的20%，系统功能全部开发完成且初验完成后支付30%，终验合格后15个工作日内支付合同总额的20%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2023年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 提供与归集、提取、资金结算内容相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，且著作权人应为投标单位，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供证书扫描件得1分； （2）系统总体设计负责人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师），提供证书扫描件得1分； （3）系统开发人员具备计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师），提供证书扫描件得1分，最多5分； （4）安全专家具备注册信息安全工程师（CISE），提供证书扫描件得1分； （5）测试负责人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供证书扫描件得1分； （6）运维工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师）或计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供证书扫描件得1分，最多3分 注：一人持多证不可以重复记分。 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景、建设目标（包含业务提升目标、技术升级目标）和建设必要性（从国家战略、技术要求、数据应用、服务能力等开展描述）的理解和分析 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 至少包含整体架构设计（含总体框架、网络框架）、技术路线、部署设计等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 系统功能提升方案评价 | 至少包含系统新增功能、业务功能提升、技术架构升级等内容，各部分内容根据采购需求提供有关方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 系统改造建设方案评价 | 至少包含各个系统功能改造建设方案、系统并行方案、7*24改造建设方案、个人账改造建设方案、贷款账改造建设方案等内容，各部分内容根据采购需求提供有关方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 系统安全建设方案评价 | 至少包含符合招标人等保要求的应用系统改造建设方案、符合密码测评要求的应用系统建设方案、其他安全建设方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 数据迁移方案评价 | 至少包含系统切换方案、数据存储方案、数据迁移方案、并行数据迁移方案、账务数据迁移方案、数据迁移验证等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 组织实施方案评价 | 至少包含项目实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 8 | 系统测试验收方案评价 | 至少包含应用软件测试计划、测试内容、验收标准、验收方式等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 9 | 售后服务、培训方案 | 至少包含售后与运维管理服务人员资质、运维能力、运维经验、运维流程、响应时间、培训内容、培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

本项目是深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实党中央、国务院、天津市委市政府的各项决策部署，立足新发展阶段，将数字技术进一步深化应用于住房公积金的管理服务，推进住房公积金治理流程优化、业务模式创新和履职能力提升，同步完成住房公积金应用系统技术架构的升级，进一步增强数据共享管理能力、信息安全防护能力、核心部件安全可靠性等目标。

本项目属于软件和信息技术服务业

二、技术要求

为满足中心数字化能力提升，需就现有核心业务系统进行技术升级改造。核心业务系统包含业务办理平台、业务管理平台和统一支付平台三个子系统。

业务办理平台是中心业务办理的核心应用系统，集中处理公积金归集、补充住房公积金归集、按月住房补贴归集、提取、贷款发放、贷款回收等业务逻辑，集中触发维护个人、单位基本信息，集中管理公积金业务办理资料。业务办理平台接收渠道业务系统请求和柜面应用请求，通过支付平台进行发起和接收划款信息和结果，再通过账务模块进行记账。柜面业务办结信息推送给渠道业务系统。业务办理平台涵盖了业务受理、渠道查询、外部协查、消息收发、业务记账功能，划分了以下子模块：包括括归集提取柜台模块、贷款回收柜台模块、个人住房贷款购房“一件事”模块、职工贷款购买保障房模块、高效办成一件事模块、电子业务柜台模块、贷款发放中心审核模块、资金结算模块、资金调度模块、单位业务API、个人业务API、渠道查询API、贷款申请API、贷款回收API、贷款查询API、贷款管理API、贷款柜台查询API、中心PAD API、购房贷款API、现金还款API、一网通API、贷款回收业务处理模块、转移接续模块、归集提取批量模块、归集提取记账模块、贷款发放记账模块、贷款回收记账模块、运营维护模块、归集提取消息通知模块、银行还款接收模块、贷款回收消息通知模块、客户权限接收模块、评估价格查询模块、银行MQ通讯模块、担保公司通讯模块。

业务管理平台涵盖了归集提取业务的检查、预警、贷款银行及贷款银行人员的维护、贷款相关的管理与监控功能。业务管理平台被划分为4个子系统：业务检查模块、差错更正模块、贷款管理银行模块、贷款管理中心模块。

统一支付平台是中心处理与住建部结算平台、其他结算通道进行支付结算的系统。统一支付平台通过标准服务接口为业务办理平台、核心账务子系统等其他业务系统提供支付结算服务。统一支付平台系统用于接收业务办理平台、业务管理平台结算消息，并按照住建部、银行通信接口进行消息转换并与住建部、银行进行通信，接收住建部、银行反馈消息发送给业务办理平台和业务管理平台。统一支付平台划分为：支付发送服务模块、支付接收服务模块、住建部查询服务模块。

原系统主要功能有：

归集提取子系统主要包括公积金归集、补充公积金归集、按月住房补贴归集、住房消费提取、非住房消费提取、辅助功能、电子签约、跨省通办等模块。完成公积金、补充公积金、按月住房补贴归集登记、缴存、缴存额调整、缴存比例调整、转移接续、划扣协议签约等归集柜台业务办理功能；完成购自有住房、建修自有住房、市场租房、公租房委提、公积金组合贷款委提及约提、订单式租赁住房、老旧小区加装电梯等住房消费登记并提取，销户、死亡、低保/特困、大病、延长退休年龄等非住房消费登记并提取等提取柜台业务办理功能；完成还款凭证接收、录入及审核、两地联办业务审核、线上线下业务审核、按揭贷款联网审核、婚姻关系登记、冻结、提取登记维护、银行卡关联、补打凭证、请示审批等辅助业务功能；完成业务办理过程中各类查询和统计分析功能；完成客户业务、渠道端业务、客服业务、银行业务等查询、受理及审核功能。完成电子签约、代收代办、两地联办、异地核查、业务反馈接收等电子业务功能。

归集提取子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 公积金归集 | 登记信息 | 单位缴存登记 |
|  |  | 单位信息变更 |
|  |  | 单位缴存登记注销 |
|  |  | 内部户登记 |
|  |  | 职工个人信息变更 |
|  |  | 个人信息变更科长复录 |
|  |  | 统一社会信用代码维护 |
|  |  | 变更服务管理部查询及回退 |
|  |  | 变更服务管理部回退审批 |
|  | 单位缴存 | 公积金汇缴缴存 |
|  |  | 单位封存 |
|  |  | 个人补缴 |
|  |  | 个人补缴新开户 |
|  |  | 异地转入补缴 |
|  |  | 执法个人补缴 |
|  |  | 执法个人补缴新开户 |
|  |  | 原单位补缴 |
|  | 缴存额调整 | 住房公积金缴存额调整 |
|  |  | 单位跳缴 |
|  |  | 单位缴存调整清册删除 |
|  |  | 重新调整缴存比例 |
|  |  | 重新核定缴存基数登记 |
|  | 提高降低缴存比例 | 2018及以后选择缴存比例 |
|  |  | 2018及以后降低/缓缴缴存比例 |
|  |  | 2016-2017提高缴存比例 |
|  |  | 2016-2017降低/缓缴缴存比例 |
|  |  | 2015及以前提高缴存比例 |
|  |  | 2015及以前降低/缓缴缴存比例 |
|  |  | 单位恢复统一缴存比例 |
|  |  | 降低历史未缴年份缴存比例 |
|  |  | 比例调整审批 |
|  | 转移接续 | 异地转移接续申请 |
|  |  | 单位整体迁入 |
|  |  | 转入申请状态明细 |
|  |  | 转出审核明细查询 |
|  |  | 转移接续补缴查询 |
|  |  | 转入申请撤销办结 |
|  |  | 转入申请协商办结 |
|  |  | 转移接续状态维护 |
|  |  | 异地中心信息维护 |
|  |  | 转移接续参数维护 |
|  |  | 单位黑名单维护 |
|  |  | 转移接续报文查询 |
|  |  | 异地处理进度查询 |
|  |  | 转移接续转出维护 |
|  |  | 转出失败报文重发 |
|  | 特殊业务 | 多缴退款 |
|  |  | 职工个人封存 |
|  |  | 职工重复账户并户 |
|  |  | 封存原因变更 |
|  |  | 多提补缴 |
|  | 辅助业务 | 操作员日结 |
|  |  | 管理部日结 |
|  |  | 职工个人账户状态变更 |
|  |  | 销户职工个人信息变更 |
|  |  | 异地贷款证明回执 |
|  |  | 补充按月开户名单 |
|  |  | 单位信息修正 |
|  |  | 个人信息修正 |
|  |  | 滨海新区服务管理部审核维护 |
|  |  | 退休职工维护 |
|  |  | 退休职工查询 |
|  |  | 提前补缴职工维护 |
|  |  | 归集在途业务维护 |
|  | 单位查询 | 单位人员明细表 |
|  |  | 单位汇缴人员减少明细 |
|  |  | 单位缴存额调整清册查询 |
|  |  | 职工缴存明细查询 |
|  |  | 单位汇缴人员明细查询 |
|  | 个人查询 | 个人查询单 |
|  |  | 个人缴存证明 |
|  |  | 业务办理个人信息表 |
|  |  | 异地贷款职工缴存使用证明 |
|  |  | 死亡职工缴存证明 |
|  | 有权机关查询 | 有权机关查询个人 |
|  |  | 个人业务明细查询 |
|  |  | 单位缴存业务明细查询 |
|  |  | 单位汇缴人员明细查询 |
|  | 网缴相关业务 | 网上职工身份信息维护审批 |
|  |  | 网上职工身份维护审批明细 |
|  | 扣划协议签约 | 扣划协议签约 |
|  |  | 扣划协议撤销 |
|  |  | 扣划协议终止 |
|  |  | 扣划协议签约历史查询 |
|  | 线上线下审批 | 单位跳缴审批 |
|  |  | 单位汇缴事中审批 |
|  |  | 补充网上调整登记审批 |
|  |  | 重调登记申请审批 |
|  |  | 审批结果及影像查询 |
| 补充公积金归集 | 补充登记信息 | 补充公积金单位缴存登记 |
|  | 补充单位缴存 | 补充公积金汇缴缴存 |
|  |  | 补充封存 |
|  |  | 补充个人补缴 |
|  |  | 补充个人补缴新开户 |
|  |  | 补充原单位补缴 |
|  |  | 补充原单位补缴新开户 |
|  |  | 补充执法个人补缴 |
|  |  | 补充执法个人补缴新开户 |
|  | 补充缴存额调整 | 单位跳缴 |
|  |  | 补充住房公积金汇缴调整 |
|  |  | 补充公积金缴存调整清册删除 |
|  |  | 补充网上调整登记 |
|  |  | 补充重新调整登记 |
| 按月补贴归集 | 按月登记信息 | 按月补贴单位缴存登记 |
|  | 按月单位缴存 | 按月补贴汇缴缴存 |
|  |  | 按月补贴封存 |
|  |  | 按月补贴个人补缴 |
|  |  | 按月补贴个人补缴新开户 |
|  |  | 按月原单位补缴 |
|  |  | 按月原单位补缴新开户 |
|  |  | 按月执法个人补缴 |
|  |  | 按月执法个人补缴新开户 |
|  | 按月缴存额调整 | 按月住房补贴汇缴调整 |
|  |  | 按月补贴缴存调整清册删除 |
|  |  | 单位跳缴 |
| 住房消费提取 | 购自有住房提取登记 | 一次性付款 |
|  |  | 按揭贷款 |
|  | 建修自有住房提取登记 | 一次性付款 |
|  | 购自有住房提取 | 一次性提取 |
|  |  | 公积金（组合）贷款还贷提取 |
|  |  | 按揭贷款还贷提取 |
|  | 建修自有住房提取 | 一次性提取 |
|  | 市场租房 | 老租房提取 |
|  |  | 老租房提取发票登记 |
|  |  | 删除未记账发票 |
|  |  | 市场租房约定提取登记 |
|  |  | 市场租房约定提取人变更 |
|  |  | 市场租房约定提取账号变更 |
|  |  | 市场租房约定提取终止 |
|  | 公租房委提登记 | 委提提取登记 |
|  |  | 委提提取增加登记 |
|  |  | 委提提取减少登记 |
|  |  | 委提提取代扣卡变更登记 |
|  |  | 委托提取家庭成员变更登记 |
|  | 公积金组合贷后委提登记 | 委提提取变更登记 |
|  |  | 委提提取终止登记 |
|  |  | 委提提取按揭贷款账号变更 |
|  |  | 按月冲还/约提申请登记 |
|  |  | 按月冲还/约提变更登记 |
|  |  | 按月冲还/约提终止登记 |
|  | 还款凭证 | 还款凭证录入 |
|  |  | 还款凭证修改 |
|  |  | 还款凭证复录 |
|  |  | 删除未记账还款凭证 |
|  |  | 修正录入还款凭证 |
|  | 订单式租赁住房 | 订单式租赁住房提取 |
|  |  | 企业公寓项目备案查询 |
|  | 老旧小区改造（加装电梯、扩建、加装电梯更新） | 登记 |
|  |  | 提取 |
|  |  | 加装电梯登记备案信息查询 |
|  | 两地联办 | 两地联办 |
|  |  | 异地购房一体化 |
| 非住房消费提取 | 销户提取 | 销户提取 |
|  |  | 灵缴协议终止销户 |
|  |  | 灵缴停缴满半年销户提取 |
|  | 死亡提取 | 死亡提取 |
|  | 低保/特困提取 | 低保/特困提取登记 |
|  |  | 低保/特困提取 |
|  | 大病提取 | 大病提取登记 |
|  |  | 大病提取 |
|  | 其他非销户提取 | 其他非销户提取 |
|  | 其他销户提取 | 其他销户提取 |
|  | 延长退休年龄 | 延长退休年龄 |
| 辅助功能 | 异常业务名录维护 | 异常业务名录维护 |
|  | 婚姻关系登记 | 婚姻关系登记 |
|  | 冻结扣划业务 | 法院查询业务 |
|  |  | 冻结解冻续冻业务 |
|  |  | 扣划业务 |
|  | 按揭贷款数据联网 | 存量按揭贷款登记核验 |
|  |  | 签订按揭贷款联网协议 |
|  |  | 按揭贷款贷时联网签约业务查询 |
|  |  | 按揭联网提取签约明细 |
|  |  | 按揭联网业务超本金修正业务 |
|  | 提取登记维护 | 补登提取人 |
|  |  | 补登行为 |
|  |  | 变更借款人 |
|  |  | 变更配偶 |
|  |  | 变更贷款账号 |
|  |  | 变更个人代码 |
|  |  | 市场租房登记终止 |
|  |  | 中德置换贷款还款登记变更 |
|  | 银行卡关联 | 银行卡关联查询 |
|  | 请示申请 | 请示申请 |
|  |  | 中台审批 |
|  |  | 查看审批 |
|  |  | 请示审批 |
|  |  | 请示审批影像查询 |
|  | 补打凭证 | 补打公积金委提协议 |
|  |  | 补打公租房委提协议 |
|  |  | 补打租房约定提取协议 |
|  |  | 补打租房约定提取协议明细 |
|  | 冻结扣划查询 | 现行有效冻结查询 |
|  |  | 个人冻结/解冻/扣划查询 |
|  |  | 职工被查询信息情况查询 |
|  |  | 所有冻结信息查询 |
|  |  | 所有解冻信息查询 |
|  |  | 所有扣划信息查询 |
|  | 线上线下 | 全款购房登记 |
|  |  | 复核还款凭证 |
|  |  | 线上线下业务查询 |
|  |  | 新市民资格确认 |
|  | 电子产权证查询 | 电子产权证查询 |
|  | 留件业务 | 留件业务办理 |
|  |  | 留件业务查询 |
|  | 存疑房屋管理 | 存疑房屋申请 |
|  |  | 存疑房屋审批 |
| 其他 | 其他 | 单位汇总结息单查询 |
|  |  | 单位结息单明细查询 |
|  |  | 个人结息单明细查询 |
|  |  | 公积金账户密码修改 |
| 灵活就业 | 账户设立 | 缴存账户设立 |
|  | 协议变更 | 协议变更 |
|  |  | 协议状态及封存原因维护 |
|  | 灵缴缴存 | 主动缴存 |
|  |  | 特殊托收缴存 |
|  | 辅助功能 | 白名单维护 |
|  |  | 个人社保维护 |
| 辅助查询 | 辅助查询 | 当日业务办理明细查询 |
|  |  | 单位缴存登记信息查询 |
|  |  | 派遣至实际用人单位信息查询 |
|  |  | 单位缴存情况查询 |
|  |  | 职工重复账户信息查询 |
|  |  | 归集影像资料查询 |
|  |  | 归集影像资料补拍 |
|  |  | 归集电子票据查询 |
|  |  | 补充/按月开户名单查询 |
|  |  | 法人库信息查询 |
|  |  | 法人库信息查询 |
|  |  | 外国人工作明细查询 |
|  |  | 调整单位明细查询 |
|  |  | 提高降低比例明细查询 |
|  |  | 缓缴单位明细查询 |
|  |  | 资金汇缴进度查询 |
|  |  | 单位人员明细查询 |
|  |  | 资金汇划异常监控 |
|  |  | 永久居留身份证联网核验 |
|  |  | 公积金储蓄卡查询 |
|  |  | 贷款账号变更查询 |
|  |  | 贷款还款信息查询 |
|  |  | 提取登记查询 |
|  |  | 提取影像资料查询 |
|  |  | 提取影像资料补拍查询 |
|  |  | 公安身份信息查询 |
|  |  | 婚姻信息查询（本市） |
|  |  | 房管局信息查询 |
|  |  | 委提协议查询 |
|  |  | 集中封存户查询 |
|  |  | 提取电子票据查询 |
|  |  | 医保联网查询 |
|  |  | 建行卡折查询 |
|  |  | 银行接收数据查询 |
|  |  | 按揭联网签约查询 |
|  |  | 公积金债务查询 |
|  |  | 电子签约查询 |
|  |  | 租房备案信息查询 |
|  |  | 婚姻登记信息核验（全国） |
| 电子签约 | 电子签约 | 电子公积金签约 |
|  |  | 变更签约手机号 |
|  |  | 注销电子签约 |
|  |  | 是否签约查询 |
|  |  | 签约影像资料查询 |
|  |  | 签约影像资料补拍 |
|  |  | 设置单位查询密码 |
| 跨省通办 | 代收代办业务受理 | 业务受理 |
|  |  | 业务查询反馈 |
|  | 两地联办业务受理 | 业务受理 |
|  |  | 核查结果上传 |
|  |  | 业务查询反馈 |
|  | 异地核查 | 天津人口户籍查询 |
|  |  | 夫妻关系查询 |
|  |  | 房屋信息查询 |
|  | 接收业务 | 业务接收反馈 |
| 批量业务 | 批量业务 | 转移接续 |
|  |  | 委托提取 |
|  |  | 直付房租提取 |
| 批量业务处理 | 批量业务处理 | 批量灵缴 |
|  |  | 协议状态自动变更 |
|  |  | 批量销户 |

贷款发放子系统主要包括中心审核和后台服务等模块。中心审核模块主要完成贷款查询试算、贷款发放中心审核工作分配、征信审核、中心审核、专职审批、异地缴存核实、机审授权、担保复核、抵押担保资料审核、变更借款人、贷款终止、银行退款、中心交接、中心归档等业务功能；完成借款合同版本管理、事项审批、预约号管理、参数管理、常规检查设置、常规检查等业务功能；完成重新发送信息、运维提问、公告板管理、知识库管理等辅助功能；完成台账查询、交接台账、明细台账、查询及统计报表等业务管理功能。后台服务模块主要完成贷款发放服务、贷款查询服务、征信查询服务、通讯服务等服务接口功能。

贷款发放子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 贷款审核 | 查询试算 | 本市缴存查询试算 |
|  |  | 异地缴存查询试算 |
|  | 分配 | 征信手工分配 |
|  |  | 审核手工分配 |
|  |  | 征信审核重新分配 |
|  |  | 审核重新分配 |
|  |  | 专职审批重新分配 |
|  |  | 复核担保重新分配 |
|  |  | 纸质资料新件退件分配 |
|  |  | 纸质资料重新分配 |
|  |  | 预审手工分配 |
|  |  | 预审重新分配 |
|  | 征信审核 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 待修改任务 |
|  |  | 已完成任务 |
|  | 审核 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 待修改任务 |
|  |  | 已完成任务 |
|  | 中心专职人员审批 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 已完成任务 |
|  | 异地缴存核实 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 异地贷款核实明细 |
|  | 机审授权 | 受理机审授权 |
|  |  | 录入机审授权 |
|  |  | 人工发起查询估值 |
|  |  | 单独发起评估 |
|  |  | 变更受理机审授权 |
|  |  | 变更录入机审授权 |
|  | 银行退款 | 中心经办审核 |
|  |  | 科长审批 |
|  |  | 明细查询 |
|  | 银行贷款终止 | 银行贷款终止审批 |
|  |  | 已终止任务查询 |
|  | 中心归档 | 贷款资料归档 |
|  |  | 归档查询 |
|  | 重新发送银行信息 | 重新发送银行信息 |
|  |  | 重新发送一网通信息 |
|  |  | 重新发送一件事消息通知 |
|  |  | 重新发送一件事内部mq通知 |
|  | 运维提问 | 运维提问 |
|  | 预审 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 已完成任务 |
|  | 审批授权 | 审批授权 |
| 担保复核 | 中心交接 | 抵押担保中心交接银行报批 |
|  |  | 质押担保中心交接银行报批 |
|  | 复核担保 | 任务池 |
|  |  | 待办任务 |
|  |  | 已完成任务 |
|  |  | 一网通未办结任务 |
|  |  | 办理抵押 |
|  | 抵押担保资料审核 | 待办任务 |
|  |  | 已完成任务 |
| 贷款管理 | 科长特殊功能 | 渠道维护 |
|  |  | 专职审批人员维护 |
|  |  | 分配征信审核人员工作量 |
|  |  | 分配审核人员工作量 |
|  |  | 分配担保复核人员工作量 |
|  |  | 分配预审人员工作量 |
|  | 借款合同版本管理 | 借款合同版本设置 |
|  |  | 科长审核 |
|  |  | 处长审批 |
|  |  | 借款合同版本查询 |
|  | 特殊事项审批 | 经办录入 |
|  |  | 业务部管理岗审批 |
|  |  | 业务部处长审批 |
|  |  | 贷款处处长审批 |
|  |  | 主管领导审批 |
|  | 预约号管理 | 预约号查询 |
|  |  | 终止日期修改经办录入 |
|  |  | 终止日期修改科长审核 |
|  |  | 终止日期修改处长审批 |
|  |  | 终止日期修改明细查询 |
|  | 参数管理 | 参数录入 |
|  |  | 科长审批参数 |
|  |  | 处长审批参数 |
|  |  | 项目(小区)名称维护 |
|  |  | 退件原因设置 |
|  |  | 科长审核退件原因设置 |
|  |  | 知识库类别设置 |
|  | 检查设置 | 重点检查条件设置 |
|  |  | 常规检查条件设置 |
|  |  | 白名单设置 |
|  |  | 灰名单设置 |
|  | 常规检查 | 常规检查贷款处经办录入 |
|  |  | 常规检查业务部核实 |
|  |  | 常规检查业务部主任核实 |
|  |  | 常规检查贷款处科长确认 |
|  |  | 常规检查明细查询 |
|  | 影像整改 | 影像整改 |
|  |  | 影像科长审批 |
|  |  | 影像主任审批 |
|  |  | 影像整改业务查询 |
| 公告板 | 公告板 | 公告板发布申请 |
|  |  | 公告板发布科长审批 |
|  |  | 公告板发布处长审批 |
|  |  | 公告板明细查询 |
| 知识库 | 知识库发布审批 | 知识库发布申请 |
|  |  | 知识库发布科长审批 |
|  |  | 知识库发布处长审批 |
|  | 知识库查看 | 操作规程 |
|  |  | 操作规范 |
|  |  | 系统升级说明 |
|  |  | 常见问题与解答 |
|  |  | 其他类别 |
| 贷款台账查询 | 其他查询 | 抵押登记信息查询 |
|  |  | 私产房交易信息查询 |
|  |  | 商品房交易信息查询 |
|  |  | 所有权预告登记信息查询 |
|  |  | 婚姻关系查询 |
|  |  | 在线评估信息查询 |
|  |  | 科长授权 |
|  | 台账查询 | 机审台账 |
|  |  | 征信审核台账 |
|  |  | 贷款审核台账 |
|  |  | 专职审批台账 |
|  |  | 担保信息审核台账 |
|  |  | 纸质资料审核台账 |
|  |  | 贷款发放台账 |
|  |  | 贷款办理时限台账 |
|  |  | 在线评估台账 |
|  |  | 在线评估明细表 |
|  |  | 借据回传失败台账 |
|  |  | 影像查询台账 |
|  |  | 一网通办结任务台账 |
|  |  | 查询试算台账 |
|  |  | 授权台账 |
|  |  | 一网通信息推送台账 |
|  |  | 一网通机审台账 |
|  |  | 一网通预审台账 |
|  |  | 变更审核台账 |
|  |  | 变更复核台账 |
|  | 交接台账 | 中心与银行交接台账 |
|  |  | 中心内部交接台账 |
|  | 明细台账 | 贷款明细台账 |
|  |  | 分配台账 |
|  |  | 已发放贷款明细 |
|  |  | 已发放贷款统计 |
|  |  | 在途贷款明细 |
|  |  | 在途贷款统计 |
|  |  | 已终止贷款明细 |
|  |  | 终止贷款统计 |
|  | 超时限报表 | 银行受理超时限明细表 |
|  |  | 银行受理超时限统计表 |
|  |  | 中心审批超时明细表 |
|  |  | 中心审批超时限统计表 |
|  |  | 办理抵押超时限明细表 |
|  |  | 办理抵押超时限统计表 |
|  |  | 抵押复核超时限明细表 |
|  |  | 抵押复核超时限统计表 |
|  |  | 中心划款超时限明细表 |
|  |  | 中心划款超时限统计表 |
|  |  | 银行发放超时限明细表 |
|  |  | 银行发放超时限统计表 |
|  |  | 银行报送纸质资料时限明细表 |
|  |  | 银行报送纸质资料时限统计表 |
|  |  | 中心复核纸质资料时限明细表 |
|  |  | 中心复核纸质资料时限统计表 |
|  |  | 贷款办理时限明细表 |
|  | 退件类报表 | 贷款审核退件明细表 |
|  |  | 贷款审核退件统计表 |
|  |  | 专职审批退件明细表 |
|  |  | 专职审批退件统计表 |
|  |  | 纸质复核退件明细表 |
|  |  | 纸质复核退件统计表 |
|  |  | 贷款审核退件不通过明细表 |
|  |  | 贷款审核退件不通过统计表 |
|  | 中心工作量报表 | 中心工作量明细表 |
|  |  | 中心工作量统计表 |
|  |  | 受理量统计表 |
| 变更业务 | 变更借款人 | 中心审核任务池 |
|  |  | 中心审核待办任务 |
|  |  | 中心审核科长审核 |
|  |  | 中心审核处长审批 |
|  |  | 担保复核任务池 |
|  |  | 担保复核待办任务 |
|  |  | 担保复核科长审核 |
|  |  | 担保复核处长审批 |
| 一网通 | 一网通 | 接收一网通贷款数据 |

贷款回收子系统主要包括柜台业务办理和后台服务等模块。柜台业务办理模块主要完成提前部分还款、提前还款缩期、提前一次性还款、银行卡按月还款、公积金余额还贷、公积金余额还贷缩期、公积金余额还贷一次性、按月冲还、柜台现金还款、柜台联系方式变更、正常还款、逾期还款、代偿还款、利率参数调整、暂停扣款、暂停罚息、还贷退款、还贷补扣、对冲业务、强制执行贷款回收、第三方代偿、退房担保清偿、变更还款方式、柜台打印等业务办理功能；完成查询、日结、台账管理、统计报表、常规检查及异常监控等业务管理功能。后台服务模块主要完成贷款管理服务、贷款回收服务、回收记账处理服务、贷款通讯服务、担保公司通讯服务、贷款一网通服务、评估查询服务、客服查询服务等服务接口功能。

贷款回收子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜台操作 | 提前部分还款 | 提前部分还款 |  |  |  |  |
|  |  | 提前部分还款台账 |  |  |  |  |
|  | 提前还款缩期 | 提前还款缩期 |  |  |  |  |
|  |  | 提前缩期还款台账 |  |  |  |  |
|  | 提前一次性还款 | 提前一次性还清贷款 |  |  |  |  |
|  |  | 提前一次性还清贷款台账 |  |  |  |  |
|  | 银行卡按月还款 | 银行卡按月还款 |  |  |  |  |
|  |  | 银行卡按月还款台账 |  |  |  |  |
|  | 公积金余额还贷 | 公积金余额还贷 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金余额还贷台账 |  |  |  |  |
|  | 公积金余额还贷缩期 | 公积金余额还贷缩期 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金余额还贷缩期台账 |  |  |  |  |
|  | 公积金余额还贷一次性 | 公积金余额还贷一次性 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金余额还贷一次性台账 |  |  |  |  |
|  | 按月冲还 | 按月冲还单笔还款 |  |  |  |  |
|  |  | 按月冲还单笔台账 |  |  |  |  |
|  | 柜台现金还款 | 柜台现金还款 |  |  |  |  |
|  |  | 柜台现金还款台账 |  |  |  |  |
|  | 柜台联系方式变更 | 柜台联系方式变更 |  |  |  |  |
|  | 还款账号变更 | 还款账号变更查询 |  |  |  |  |
|  | 管理部前台查询 | 管理部回收情况查询 |  |  |  |  |
|  |  | 管理部前台查询台账 |  |  |  |  |
|  |  | 管理部前台状态查询 |  |  |  |  |
|  | 日结 | 操作员日结 |  |  |  |  |
|  |  | 管理部日结 |  |  |  |  |
| 打印资料 | 柜台打印还款计划 | 柜台打印还款计划 |  |  |  |  |
|  | 柜台打印还款凭证 | 柜台打印还款计划 |  |  |  |  |
|  | 单位打印还款证明 | 单位打印还款证明 |  |  |  |  |
|  | 柜台打印结清证明 | 柜台打印结清证明 |  |  |  |  |
|  | 打印代偿明细表 | 打印代偿明细表 |  |  |  |  |
|  | 外部单位查询还款凭证 | 外部单位查询还款凭证 |  |  |  |  |
| 特殊业务 | 强制执行款回收 | 强制执行款回收申请 |  |  |  |  |
|  |  | 强制执行款回收台账查询 |  |  |  |  |
|  | 第三方代偿 | 第三方代偿 |  |  |  |  |
|  |  | 第三方代偿台账 |  |  |  |  |
|  | 退房担保清偿 | 退房担保清偿申请 |  |  |  |  |
|  |  | 退房担保清偿台账查询 |  |  |  |  |
|  | 银行卡业务对冲 | 银行卡还款对冲申请 |  |  |  |  |
|  |  | 银行卡还款对冲任务列表 |  |  |  |  |
|  |  | 银行卡还款对冲科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 银行卡还款对冲主任审批 |  |  |  |  |
|  |  | 银行卡业务对冲业务台账 |  |  |  |  |
|  | 公积金业务对冲 | 公积金业务对冲 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金业务对冲任务列表 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金业务对冲科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金业务对冲主任审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公积金业务对冲台账 |  |  |  |  |
|  | 强制划扣 | 强制划扣 |  |  |  |  |
|  |  | 强制划扣台账 |  |  |  |  |
| 还款管理 | 查询还款计划 | 查询还款计划 |  |  |  |  |
|  | 正常还款 | 正常还款 |  |  |  |  |
|  | 逾期还款 | 逾期还款 |  |  |  |  |
|  | 代偿还款 | 代偿还款 |  |  |  |  |
|  | 按月冲还 | 按月冲还查询 |  |  |  |  |
|  | 利率参数调整 | 申请利率调整 |  |  |  |  |
|  |  | 科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 查询历次利率调整明细表 |  |  |  |  |
|  | 暂停扣款 | 暂停扣款申请 |  |  |  |  |
|  |  | 管理科科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 暂停扣款台账查询 |  |  |  |  |
|  | 暂停罚息 | 暂停罚息申请 |  |  |  |  |
|  |  | 科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 暂停罚息台账查询 |  |  |  |  |
|  | 还贷退款 | 申请还贷退款 |  |  |  |  |
|  |  | 科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 还贷退款台账查询 |  |  |  |  |
|  | 还贷补扣 | 申请还贷补扣 |  |  |  |  |
|  |  | 科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 还贷补扣台账查询 |  |  |  |  |
|  | 变更还款方式 | 变更还款方式 |  |  |  |  |
|  |  | 管理科科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 管理科负责人审批 |  |  |  |  |
|  |  | 变更还款方式台账查询 |  |  |  |  |
|  | 公转商出售 | 公转商出售 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商出售科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商出售处长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商出售查询 |  |  |  |  |
|  | 公转商回购 | 公转商回购 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商回购科长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商回购处长审批 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商回购查询 |  |  |  |  |
|  | 带押过户查询 | 带押过户查询 |  |  |  |  |
| 统计报表 | 报表 | 贷款回收明细表 |  |  |  |  |
|  |  | 贷款回收统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 贷款情况统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商转让回购明细表 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商转让回款业务统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 公转商贷款回收统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 强制担保查询试算 |  |  |  |  |
|  | 台账 | 回收台账 |  |  |  |  |
|  |  | 影像信息查询 |  |  |  |  |
|  |  | 影像资料补拍 |  |  |  |  |
|  |  | 影像信息查询(管理部科长) |  |  |  |  |
|  |  | 影像信息查询(贷款处) |  |  |  |  |
|  |  | 查询记录情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 贷款变更台账 |  |  |  |  |
|  |  | 贷款发放台账 |  |  |  |  |
|  |  | 按月冲还签约查询 |  |  |  |  |
| 异常监控 | 异常监控 | 异常监控查询 |  |  |  |  |
| 业务检查 | 常规检查 | 检查人检查 |  |  |  |  |
|  |  | 管理部科长核实 |  |  |  |  |
|  |  | 管理部主任核实 |  |  |  |  |
|  |  | 贷款处科长审核 |  |  |  |  |
|  |  | 回收业务检查明细表 |  |  |  |  |
| 批量业务 | 批量业务 | 个人贷款按月还款冲还贷批量业务 |  |  |  |  |
|  |  | 个人贷款按月还款银行卡代扣批量业务 |  |  |  |  |

资金结算子系统主要完成中心结算信息设置和住建部结算平台信息设置等基础信息设置功能；完成线上业务办理、线下业务办理、个贷划款、动账通知查询、银行余额查询等业务办理和查询功能；完成重要凭证管理、银行印鉴管理、结算业务营业时间管理等业务管理功能。

资金结算子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息设置 | 中心结算信息设置 | 机构账户管理 |  |  |  |
|  |  | 结算关系管理 |  |  |  |
|  |  | 业务类别管理 |  |  |  |
|  |  | 授权维护管理 |  |  |  |
|  |  | MAC地址管理 |  |  |  |
|  |  | 审批流程管理 |  |  |  |
|  |  | 划款方式管理 |  |  |  |
|  |  | 白名单账户管理 |  |  |  |
|  |  | 中心结算信息审批 |  |  |  |
|  | 住建部结算平台信息设置 | 机构管理 |  |  |  |
|  |  | 批量项目管理 |  |  |  |
|  |  | 住建部结算平台信息审批 |  |  |  |
| 业务办理 | 线上业务办理 | 单笔业务划款 |  |  |  |
|  |  | 批量业务划款 |  |  |  |
|  |  | 资金划拨 |  |  |  |
|  |  | 资金划拨审批 |  |  |  |
|  |  | 资金清算 |  |  |  |
|  |  | 资金调度(线上) |  |  |  |
|  | 线下业务办理 | 现金业务划款 |  |  |  |
|  |  | 按揭余额还贷提取冲账 |  |  |  |
|  |  | 强制提取 |  |  |  |
|  |  | 资金调度(线下) |  |  |  |
|  |  | 单位退款 |  |  |  |
|  |  | 单位退款审批 |  |  |  |
|  | 个贷划款 | 个贷划款汇总 |  |  |  |
|  |  | 个贷划款 |  |  |  |
|  |  | 个贷退款 |  |  |  |
|  | 动账通知查询 | 动账通知查询 |  |  |  |
|  |  | 动账通知预警 |  |  |  |
|  | 银行余额查询 | 银行余额查询 |  |  |  |
|  | 兑换设置管理 | 兑换设置 |  |  |  |
|  |  | 兑换设置审批 |  |  |  |
|  | 缴存代扣卡管理 | 缴存代扣卡签约 |  |  |  |
|  |  | 缴存代扣卡解约 |  |  |  |
|  |  | 缴存代扣卡管理 |  |  |  |
|  |  | 缴存代扣卡信息查询 |  |  |  |
| 业务管理 | 重要凭证管理 | 重要凭证维护 |  |  |  |
|  |  | 重要凭证复录 |  |  |  |
|  |  | 重要凭证审批 |  |  |  |
|  |  | 重要凭证查询 |  |  |  |
|  | 银行印鉴管理 | 银行印鉴维护 |  |  |  |
|  |  | 银行印鉴审批 |  |  |  |
| 结算业务营业时间 | 结算业务营业时间 | 结算业务营业时间 |  |  |  |

运营维护子系统主要包括运维理、权限、监控、统计及信息交互服务等模块。主要完成信息维护、运维管理、特殊业务处理、业务监控、统计报表、客户信息及权限信息接口交互等服务管理功能。

运营维护子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 信息维护 | 假日管理 | 假日信息录入 |
|  |  | 假日信息审批 |
|  |  | 假日审批明细 |
|  | 权限管理 | 权限发送 |
|  | 贷款支行管理 | 发送贷款经办支行 |
| 运营维护 | 管理部日结监控 | 管理部日结监控授权 |
|  |  | 管理部日结查询 |
|  | 夜间处理 | 切日 |
|  | 批量发送 | 发送批量缴存 |
|  |  | 发送委提 |
|  |  | 发送批量扣款 |
|  | 批量进度查询 | 归集提取批量进度查询 |
|  |  | 归集提取批量异常查询 |
|  |  | 贷款回收进度查询 |
|  |  | 贷款回收批量异常查询 |
|  | 结算通道管理 | 开启/关闭结算通道 |
|  | 账务日期 | 查询当前账务日期 |
|  | 收付转数据检查 | 归集提取收付转补记 |
|  |  | 归集提取收付转数据检查 |
|  |  | 结算收付转数据检查 |
|  |  | 贷款收付转数据检查 |
|  | 对账检查 | 归集提取对账检查 |
|  |  | 贷款回收对账检查 |
|  | 未记账业务状态检查 | 统一支付未回结算结果(归集提取) |
|  |  | 核心未回记账结果(归集提取) |
|  |  | 统一支付未回结算结果(贷款回收) |
|  |  | 核心未回记账结果(贷款回收) |
|  | 贷款归集不一致性检查 | 贷款归集不一致性检查记录 |
|  |  | 贷款归集不一致性检查结果 |
|  | 通知 | 发送通知 |
|  | 结算特殊处理 | 结算签到 |
|  | 银行数据检查 | 按揭结清数据检查 |
|  |  | 公积金结清数据检查 |
|  |  | 组合还清检查(设置时间) |
|  |  | 公积金结清数据检查(设置时间) |
|  | 重组发送结算报文 | 重组发送业务通知报文 |
|  | mq重发处理 | mq发送(报文) |
|  |  | mq发送(表) |
|  |  | 获取MQ死信队列数据 |
| 贷款回收业务特殊处理 | 贷款回收补记账 | 公积金还款记账 |
|  |  | 银行卡还款记账 |
|  |  | 发放记账 |
|  |  | 重调批量扣款处理 |
|  |  | 重调按月冲还批量处理 |
|  | 结算重调处理 | 接收结算扣款结果后处理 |
| 归集提取业务特殊处理 | 解锁接口并发控制 | 解锁接口并发控制 |
|  | 重组发送记账报文 | 单笔灵缴记账 |
|  |  | 批量灵缴记账 |
|  |  | 提取记账 |
|  |  | 委托提取记账 |
|  |  | 强制提取记账 |
|  |  | 余额还贷冲正记账 |
|  |  | 缴存记账 |
|  |  | 多缴退款记账 |
|  |  | 多提补缴记账 |
|  |  | 购房直付退款冲正记账 |
|  | 归集提取补记账 | 灵缴缴存记账 |
|  |  | 锁表后自动补记账 |
|  |  | 重复账户并户记账 |
|  |  | 缴存业务记账(含多缴退款,多提补缴) |
|  |  | 提取记账 |
|  |  | 委托提取记账 |
|  |  | 还贷对冲业务记账 |
|  |  | 按揭余额还贷提取补记账 |
|  |  | 余额还贷冲正补记账 |
|  |  | 购房直付提取记账 |
|  |  | 购房直付退款冲正记账 |
|  | 重发渠道等外部系统接口报文 | 重发失败报文通知 |
|  |  | 重发结算完成报文 |
|  |  | 重发记账完成报文 |
|  |  | 重发未发送报文 |
|  | 结算报文处理 | 重组发送结算通知报文 |
|  | 结息 | 单位计息 |
|  | 批量处理 | 调用灵缴自动缴存 |
|  |  | 调用按揭约定提取 |
|  |  | 调用公租房委托提取 |
|  |  | 调用新委托提取 |
|  |  | 调用老委托提取 |
|  |  | 调用租房约定提取 |
|  | 委提结算 | 写委提结算数据 |
|  | 重组发送余额解锁报文 | 重组发送余额解锁报文 |
|  | 接收贷款业务处理 | 还款凭证接收业务处理 |
|  |  | 贷款结清接收业务处理 |
|  |  | 贷款发放接收业务处理 |
|  | 重组发送动账报文 | 单笔灵缴动账 |
|  |  | 批量灵缴动账 |
|  |  | 按揭余额还贷提取动账 |
|  |  | 按揭余额还贷提取冲正动账 |
|  |  | 委托提取动账 |
|  |  | 异地转出动账 |
|  |  | 销户提取动账 |
|  |  | 非销户提取动账 |
|  |  | 缴存动账 |
|  |  | 多缴退款动账 |
|  |  | 多提补缴动账 |
|  |  | 购房直付提取动账 |
|  |  | 购房直付退款冲正动账 |

差错更正子系统主要完成公积金归集、提取、贷款发放、贷款回收等差错信息更正功能。

差错更正子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 归集 | 归集数据修改 | 缴存单位信息表修改 |
|  |  | 单位缴存登记信息修改 |
|  |  | 单位注销登记信息修改 |
|  |  | 职工个人信息修改 |
|  |  | 在途数据信息修改 |
|  |  | 个人账户信息表修改 |
|  |  | 单位账户信息表修改 |
|  | 转移数据修改 | 转移接续数据修改 |
|  |  | 异地缴存信息修改 |
|  |  | 零余额异地转入修改 |
|  |  | 异地转移信息表修改 |
|  |  | 转移接续申请表修改 |
|  |  | 转移接续转出表修改 |
|  |  | 转出联系函信息表修改 |
|  | 归集修改台账 | 归集修改台账 |
| 提取 | 提取修改 | 一次性提取登记修改 |
|  |  | 还款凭证登记修改 |
|  |  | 贷款购房提取登记修改 |
|  |  | 婚姻关系登记修改 |
|  |  | 建修房提取登记修改 |
|  |  | 提取审批 |
|  |  | 提取登记终止 |
|  |  | 委提终止 |
|  |  | 提取变更台账 |
|  |  | 大病提取修改 |
|  |  | 租房约提修改 |
|  |  | 北京市、河北省保障性租房修改 |
| 贷款发放 | 贷款修改 | 贷款信息修改-管理部 |
|  |  | 贷款信息修改-贷款业务部 |
|  |  | 审批 |
|  |  | 贷款信息修改台账 |
| 业务查询 | 协议查询 | 委提协议查询 |
|  |  | 公租房协议查询 |
|  |  | 按月冲还协议查询 |
|  |  | 约提协议查询 |
|  |  | 租房约提协议查询 |
|  |  | 按揭联网协议查询 |
|  | 还款查询 | 按揭提前还款查询 |
|  |  | 组合按揭还款查询 |
|  |  | 按揭贷款联网还款查询 |
|  |  | 公租房租金补贴 |
|  |  | 按月冲还业务明细 |
|  |  | 委提还款查询 |
|  |  | 委提代扣卡查询 |
|  |  | 约提查询 |
|  |  | 租房约提查询 |
|  | 提取业务查询 | 还款凭证表 |
|  |  | 直付房租受理登记表 |
|  |  | 按揭账号变更表 |
|  |  | 提取登记表 |
|  |  | 提取数据表 |
|  |  | 账户冻结表 |
|  |  | 提取屏蔽录入表 |

业务检查子系统主要完成风险点维护、业务参数维护、业务资料维护、预警参数维护等维护功能；完成日常业务检查、系统有效性检查、管理部检查、经办自查等参数设定、任务分配、检查处理等业务管理功能；完成归集、提取检查类查询、台账、统计分析等报表管理功能。

业务检查子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 参数维护 | 参数维护 | 系统风险点维护 |
|  |  | 人工风险点维护 |
|  |  | 业务类别维护 |
|  |  | 业务参数维护 |
|  |  | 业务资料维护 |
|  |  | 可疑名单预警参数设置 |
|  |  | 住房类业务预警参数设置 |
|  |  | 异常人员名录 |
|  |  | 异常人员名录审批 |
|  |  | 社保白名单维护 |
| 检查参数设定 | 检查参数设定 | 检查参数设定 |
| 日常业务检查 | 日常业务检查 | 常规检查待办任务 |
| 系统有效性检验 | 系统有效性检验 | 专项检查 |
|  |  | 专项检查查询 |
|  |  | 账户余额校验 |
| 统计分析 | 风险点查询 | 归集提取业务风险点明细表 |
|  | 已检查业务统计 | 检查参数设定明细表 |
|  |  | 归集处分配业务统计表 |
|  |  | 归集处分配业务明细表 |
|  |  | 已检查业务统计表 |
|  |  | 已检查业务明细表 |
|  |  | 归集处考核统计表 |
|  |  | 管理部问题业务统计表 |
|  |  | 管理部问题业务明细表 |
|  | 管理部日常业务统计 | 管理部自查业务分配表 |
|  |  | 管理部自查业务统计表(按经办人员) |
|  |  | 管理部自查业务统计表(按检查人员) |
|  |  | 管理部自查业务明细表 |
|  |  | 管理部经办自查分配表 |
|  |  | 管理部经办自查统计表 |
|  |  | 管理部经办自查明细表 |
|  | 台帐统计 | 异常情况线索台帐明细表 |
|  |  | 业务培训台帐统计表 |
|  |  | 业务培训台帐明细表 |
|  |  | 公告发布培训台账统计表 |
|  |  | 公告发布培训台账明细表 |
|  |  | 公告发布培训台账明细表(cs) |
|  | 账户余额校验统计 | 账户余额校验明细表 |
| 业务辅助查询 | 业务辅助查询 | 登记业务查询 |
|  |  | 个人信息变更业务查询 |
|  |  | 婚姻关系变更业务查询 |
|  |  | 婚姻关系信息批量检查 |
|  |  | 产权证查询 |
|  |  | 提取登记信息表 |
|  |  | 提取金额查询 |
|  |  | 购房合同查询 |
|  |  | 购房提取异常情况监控 |
|  |  | 异常婚姻监控 |
|  |  | 退休后缴存明细查询 |
|  |  | 退休未销户明细查询 |
|  |  | 缴后贷前明细查询 |
| 管理部自查 | 管理部检查参数设定 | 管理部检查参数设定 |
|  |  | 管理部检查参数计划 |
|  | 管理部检查待办任务 | 管理部待检查任务 |
|  |  | 管理部待整改任务 |
|  | 管理部经办自查参数设定 | 管理部经办自查参数设定 |
|  | 管理部经办自查待办任务 | 管理部经办自查待办任务 |
|  | 台账 | 报送业务培训台账 |
|  |  | 业务培训台账列表 |
|  |  | 报送异常情况线索台账 |
|  |  | 异常情况线索台账列表 |
|  |  | 公告发布培训台账 |
|  |  | 公告发布培训台账列表 |
| 管理部互查 | 检查参数设定 | 检查参数设定 |
|  | 统计分析 | 归集处分配任务统计表 |
|  |  | 管理部分配业务明细表 |
|  |  | 管理部已检查业务明细表(管理部版) |
|  |  | 管理部已检查业务明细表(归集处版) |
|  |  | 管理部问题业务明细表 |
|  |  | 归集处分配任务明细表 |
|  |  | 管理部已检查业务统计表 |
|  |  | 业务管理部统计表 |
|  |  | 归集处分配任务检查参数设定明细表 |
|  | 业务办理管理部待办 | 待解释/确认任务 |
|  |  | 待审批任务 |
|  |  | 待整改任务 |
|  |  | 待确认任务 |
|  | 检查管理部待办 | 待分配任务 |
|  |  | 待检查任务 |
|  |  | 待复查任务 |
|  | 归集处待办 | 待复查任务 |
|  |  | 待审批任务 |

贷款管理子系统包括中心管理和银行管理等模块。中心管理模块主要完成外部机构及人员管理、考核管理、预约管理、业务检查、预期贷款管理与催收、信息维护、贷款信息查询、贷款风险防控、统计分析等业务管理功能。银行管理模块主要完成银行机构及人员管理、还款催收、贷款信息维护、代偿提醒、统计分析等业务管理功能。

贷款管理中心端系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 贷款管理业务办理 | 支行管理 | 支行新增、变更 |
|  |  | 支行新增、变更科长审批 |
|  |  | 支行新增、变更处长审批 |
|  |  | 支行暂停、停止、恢复业务 |
|  |  | 支行暂停、停止、恢复科长审批 |
|  |  | 支行暂停、停止、恢复处长审批 |
|  |  | 支行新增、变更经办人审批 |
|  | 其他外部机构管理 | 外部机构新增、变更 |
|  |  | 外部机构新增、变更科长审批 |
|  |  | 外部机构新增、变更处长审批 |
|  |  | 外部机构暂停、停止、恢复业务 |
|  |  | 暂停、停止、恢复科长审批 |
|  |  | 暂停、停止、恢复处长审批 |
|  | 银行人员管理 | 银行人员新增 |
|  |  | 银行人员变更 |
|  |  | 人员变更科长审批 |
|  |  | 人员变更处长审批 |
|  |  | 禁入名单维护 |
|  |  | 禁入名单科长审批 |
|  |  | 禁入名单处长审批 |
|  | 银行人员权限包管理 | 银行人员权限包管理 |
|  |  | 科长审批 |
|  |  | 处长审批 |
|  |  | 权限包赋予规则设置 |
|  |  | 规则科长审批 |
|  |  | 规则处长审批 |
|  | 客户经理资格管理 | 客户经理报名管理 |
|  |  | 考试结果导入 |
|  |  | 客户经理资格申请 |
|  |  | 客户经理资格生成科长审批 |
|  |  | 客户经理资格生成处长审批 |
|  |  | 资格信息修改 |
|  |  | 客户经理信息修改审批 |
|  |  | 客户经理资格查看 |
|  |  | 客户经理资格取消申请 |
|  |  | 客户经理资格取消科长审批 |
|  |  | 客户经理资格取消处长审批 |
|  |  | 查看取消结果 |
|  | 银行经办人考核管理 | 银行手续费支付考核 |
|  |  | 银行经办人员考核 |
|  | 放号管理 | 放号设置 |
|  |  | 预约号放号 |
|  |  | 科长审批 |
|  |  | 处长审批 |
|  |  | 放号记录查询 |
|  | 二道防线检查 | 专项检查 |
|  |  | 科长审批 |
|  |  | 处长审批 |
|  | 还款卡验证 | 还款卡验证查询 |
| 回收管理业务办理 | 电话催收 | 电话催收任务 |
|  |  | 电话催收台账 |
|  | 上门催收 | 上门调查任务 |
|  |  | 上门调查台账 |
|  | 诉讼催收 | 诉讼催收查询 |
|  |  | 应诉贷款申请 |
|  |  | 应诉贷款科长审核 |
|  |  | 应诉贷款主任审批 |
|  |  | 应诉贷款台账 |
|  |  | 立案台账 |
|  |  | 一审(二审)台账 |
|  | 诉讼催收（暂不起诉） | 暂不起诉经办审批 |
|  |  | 暂不起诉科长审批 |
|  |  | 暂不起诉主任审批 |
|  |  | 暂不起诉贷款台账 |
|  | 诉讼催收（未诉报备） | 管理部经办审批 |
|  |  | 管理部科长审批 |
|  |  | 管理部主任审批 |
|  |  | 贷款处经办审批 |
|  |  | 贷款处科长审批 |
|  |  | 贷款处处长审批 |
|  |  | 未诉贷款报备台账 |
|  | 强制执行 | 强制执行任务 |
|  |  | 强制执行台账 |
|  | 代偿提醒 | 代偿提醒任务 |
|  |  | 代偿提醒台账 |
|  | 催收监督管理 | 抽查结果录入 |
|  |  | 抽查台账 |
|  |  | 督办结果录入 |
|  |  | 督办台账 |
|  | 贷款信息维护 | 联系方式变更 |
|  |  | 通讯地址变更 |
|  |  | 其他联系人维护 |
|  |  | 其他信息维护 |
|  |  | 联系方式核实 |
|  | 押品管理 | 权证查询 |
|  |  | 押品检查 |
|  |  | 押品检查结果录入 |
|  |  | 动态抵押监控 |
|  |  | 押品复估 |
|  |  | 押品检查台账 |
|  | 担保退费 | 担保费退费 |
|  |  | 科长审批 |
|  |  | 处长审批 |
|  |  | 主管领导审批 |
|  |  | 担保费退费台账 |
|  |  | 已付费贷款查询明细表 |
|  |  | 暂不退费明细表 |
|  |  | 已退费明细表 |
|  | 贷款风险防控 | 风险指标维护 |
|  |  | 风险信息维护 |
|  |  | 风险信息查询 |
|  | 贷款转让 | 新增贷款转让 |
|  |  | 签订贷款转让协议 |
|  |  | 转让贷款结清 |
|  |  | 转让贷款查询 |
|  |  | 逾期贷款结清试算 |
| 报表查询 | 机构管理报表 | 机构新增、变更明细表 |
|  | 人员管理报表 | 机构人员明细表 |
|  |  | 机构人员统计表 |
|  | 业务监控台账 | 业务监控台账 |
|  | 客户经理资格报表 | 客户经理资格变动台账 |
|  | 放号预约表 | 放号明细表 |
|  |  | 预约统计表 |
|  | 贷款台账 | 贷款回收台账 |
|  |  | 贷款发放台账 |
|  |  | 变更台账 |
|  |  | 贷款逾期查询 |
|  |  | 缴存情况查询 |
|  |  | 商品房期房办证待办证提醒明细 |
|  |  | 商品房期房抵押登记情况统计表 |
|  |  | 商品房期房贷款办证情况统计表 |
|  | 贷款提示信息报表 | 贷款提示信息明细表 |
|  |  | 贷款提示信息失败明细表 |
|  |  | 贷款提示信息统计表 |
|  | 逾期类报表 | 贷款逾期明细表 |
|  |  | 贷款逾期统计表 |
|  |  | 逾期统计表(期数) |
|  |  | 逾期统计表(担保) |
|  |  | 逾期统计表(支行) |
|  |  | 特殊贷款逾期明细表 |
|  |  | 特殊贷款逾期统计表 |
|  |  | 已到期逾期贷款明细表 |
|  |  | 扣款失败明细表 |
|  |  | 贷款逾期统计表(新) |
|  |  | 逾期统计表(新担保) |
|  |  | 逾期贷款迁徙情况明细表 |
|  |  | 逾期贷款迁徙情况统计表 |
|  |  | 逾期还款明细表 |
|  |  | 不良贷款统计表 |
|  | 贷款信息维护 | 联系方式变更台账 |
|  |  | 联系方式变更明细表 |
|  |  | 联系方式变更统计表 |
|  |  | 通讯地址变更台账 |
|  |  | 通讯地址变更统计表 |
|  |  | 其他联系人信息维护台账 |
|  |  | 其他信息维护记录台账 |
|  | 逾期催收任务报表 | 电话催收情况统计表 |
|  |  | 上门催收情况统计表 |
|  |  | 代偿提醒情况统计表 |
|  | 抽查督办类报表 | 已完成抽查任务明细表 |
|  |  | 未完成抽查任务明细表 |
|  |  | 已完成督办任务明细表 |
|  |  | 未完成督办任务明细表 |
|  | 诉讼催收类报表 | 诉讼超时限任务明细表 |
|  |  | 立案情况明细表 |
|  |  | 诉讼结案明细表 |
|  |  | 诉讼未结案明细表 |
|  |  | 诉讼催收明细表 |
|  | 强制执行类报表 | 强制执行申请情况明细表 |
|  |  | 强制执行明细表 |
|  | 代偿类报表 | 按月代偿明细表 |
|  |  | 担保清偿明细表 |
|  |  | 代偿未回收明细表 |
|  | 辅助查询 | 贷款扣款情况查询 |
|  |  | 缴存单位贷款情况查询 |
|  |  | 缴存信息查询 |
| 业务管理 | 资产管理 | 催收情况录入 |
|  |  | 催收情况台账 |
|  | 贷款逾期情况管理 | 贷款逾期情况录入 |
|  |  | 贷款逾期情况明细表 |

贷款管理银行端系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 银行管理 | 支行管理 | 支行新增 |
|  |  | 支行变更 |
|  |  | 支行查询 |
|  | 银行人员管理 | 银行人员新增 |
|  |  | 银行人员变更 |
|  |  | 人员管理审批 |
|  |  | 银行人员查询 |
|  | 银行人员权限包管理 | 权限包分配 |
|  |  | 权限包审批 |
|  |  | 权限包查询 |
|  | 客户经理资格管理 | 客户经理考试报名 |
|  |  | 客户经理资格查看 |
|  | 电话催收 | 电话催收待办任务 |
|  |  | 电话催收任务台账 |
|  | 上门调查 | 上门调查待办任务 |
|  |  | 上门调查台账 |
|  | 诉讼催收 | 立案待办任务 |
|  |  | 一审信息录入 |
|  |  | 二审信息录入 |
|  |  | 诉讼结案录入 |
|  |  | 诉讼催收查询 |
|  |  | 立案台账 |
|  |  | 一审(二审)台账 |
|  | 诉讼催收（暂不起诉） | 暂不起诉申请 |
|  |  | 暂不起诉审批 |
|  |  | 暂不起诉贷款台账 |
|  | 诉讼催收（未诉报备） | 未诉报备申请 |
|  |  | 未诉报备审批 |
|  |  | 未诉贷款报备台账 |
|  | 强制执行 | 强制执行任务 |
|  |  | 强制执行台账 |
|  |  | 执行结果录入 |
|  |  | 执行结案 |
|  | 贷款信息维护 | 联系方式变更 |
|  |  | 联系方式核实 |
|  |  | 通讯地址变更 |
|  | 代偿提醒 | 代偿提醒任务 |
|  |  | 代偿提醒台账 |
|  | 还款卡验证 | 还款卡验证待办任务 |
|  |  | 还款卡验证任务台账 |
| 报表查询 | 贷款信息维护 | 联系方式变更台账 |
|  |  | 联系方式变更明细表 |
|  |  | 通讯地址变更台账 |
|  | 超时限报表 | 银行受理超时限明细表 |
|  |  | 银行受理超时限统计表 |
|  |  | 办理抵押超时限明细表 |
|  |  | 办理抵押超时限统计表 |
|  |  | 银行发放超时限明细表 |
|  |  | 银行发放超时限统计表 |
|  |  | 银行报送纸质资料时限明细表 |
|  |  | 银行报送纸质资料时限统计表 |
|  | 退件类报表 | 贷款审核退件明细表 |
|  |  | 贷款审核退件统计表 |
|  |  | 纸质复核明细表 |
|  |  | 纸质复核统计表 |
|  |  | 贷款审核不通过明细表 |
|  |  | 贷款审核不通过统计表 |
|  | 贷款发放类报表 | 已发放贷款明细表 |
|  |  | 已发放贷款统计表 |
|  |  | 在途贷款明细表 |
|  |  | 在途贷款统计表 |
|  |  | 已终止贷款明细表 |
|  |  | 已终止贷款统计表 |
|  |  | 贷款情况统计表 |
|  |  | 商品房期房办证待办证提醒明细 |
|  | 贷款回收发放台账 | 贷款时限台账 |
|  |  | 各环节所处贷款明细台账 |
|  |  | 变更台账 |
|  |  | 贷款回收台账 |
|  |  | 贷款发放台账 |
|  | 逾期类报表 | 逾期明细表 |
|  |  | 逾期统计表 |
|  |  | 逾期统计表(担保) |
|  |  | 逾期统计表(支行) |
|  |  | 不良贷款统计表 |
|  | 客户经理资格报表 | 客户经理变动台账 |
|  | 贷款扣款情况查询 | 贷款扣款情况查询 |
|  |  | 扣款失败明细表 |
|  | 代偿类报表 | 担保清偿明细表 |
|  |  | 按月代偿明细表 |

资金调度子系统主要完成资金调度任务管理、业务审批、信息维护、流程定义等业务管理功能；完成资金调度业务查询、情况统计、操作日志、系统监测等统计分析功能。

资金调度子系统业务功能范围包括但不限于：

| 业务名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 资金调度审批 | 资金调度审批 | 调度单申请 |
|  |  | 终止调度申请 |
|  | 资金调度待办任务 | 资金调度待办任务 |
|  |  | 终止调度待办任务 |
|  | 资金调度已办任务 | 资金调度已办任务 |
|  |  | 终止调度已办任务 |
| 资金调度查询 | 资金调度查询 | 全部资金调度业务查询 |
|  |  | 本部门资金调度业务查询 |
|  |  | 本人资金调度业务查询 |
|  | 资金调度历史查询 | 资金调度历史查询 |
| 资金调度维护 | 资金调度维护 | 申请处室维护 |
|  |  | 资金调度类别维护 |
|  |  | 账户及账号维护 |
|  |  | 定期存款计划维护 |
|  |  | 定期存款明细维护 |
|  |  | 调入调出账户维护 |
|  |  | 授权维护 |
|  |  | 到期解存提示 |
| 统计报表 | 调度情况汇总表 | 调度情况汇总表 |
|  |  | 账户调度情况汇总表 |
|  |  | 定期存款统计 |
|  |  | 各银行备付金额度查询表 |
|  |  | 各银行备付金账户资金监测表 |
|  |  | 操作日志查询 |

支付发送服务主要完成缴存、非销户提取、销户提取、委托提取、余额还贷、个人贷款发放、个人贷款回收、资金划拨、资金调度、资金清算等结算支付发送功能。

支付接收服务主要完成动账通知接收、动账通知匹配、转移接续处理等支付接收功能。

对接银行发送接收服务主要完成委托提取、个人贷款发放、个人贷款回收、签约登记、按揭联网、余额还贷提取、卡折校验、银行卡绑卡、订单式租赁住房信息、个人还款计划、贷款回收信息统计等通讯接口服务功能。

- 应用软件建设需求

1、新建职工贷款购买保障房模块

（1）贷款发放审核子系统

增加贷款预审、征信审核、中心审批、查询预算、保障房贷款特殊审批、贷后三个月停缴贷款管理、重点关注名单管理、相关统计报表功能。

（2）贷款申请服务子系统

增加保障房影像资料上传、贷款申请信息审核、影像信息审核、签订合同、保障房相关信息查询验证处理功能。

（3）贷款回收柜台子系统

增加保障房第三方回购还款管理与记账服务、中心主动发起银行卡单笔代扣、调整单笔扣款规则为不足额扣款、所有提前还款业务取消还款日不能还款限制、借款人自主设定年度还款额的还款方式、变更还款期限业务、借款人自行申请变更还款方式、异行代扣卡扣款管理、调整逾期期数大于3期的贷款回收记账规则、贷款转资产管理与记账服务、贷款利率调整、回收记账服务功能。

（4）贷款回收管理子系统

增加还款卡批量验证、处理与查阅、保障房项目库管理、贷后资产管理、保障房信息获取及报送与查阅、优化逾期管理相关内容、逾期贷款迁徙情况表、客户权限模块、差错更正个人客户信息配套改造、业务检查模块改造功能。

（5）保障房数据通讯子系统

增加接收市保障房管理系统数据及数据接口处理、报文加解密处理、给市保障房管理系统平台发送数据接口处理、与银行系统交互、与业务系统交互、提取住房公积金账户余额保障性直付购房首付款业务的退款业务与提取支付数据交互通讯服务处理、住房公积金账户余额保障性直付购房首付款提取与退款业务办理结果消息推送功能。

（6）归集提取柜台子系统

增加提取住房公积金账户余额保障性直付购房首付款退款业务、提取业务审核增加非建行的储蓄账户信息进行采集并核验、储蓄账户银行核验接口处理、保障性直付购房首付款提取住房公积金账户余额业务申请审核、初审及终审、保障性直付购房首付款提取住房公积金账户余额计算额度、提取登记、购房合同编号查重处理、销户类提取增加提取保障性直付业务制约控制、非销户类提取增加提取保障性直付业务制约控制、客户管理系统配套改造功能。

（7）资金结算子系统业务记账模块

新增提取住房公积金账户余额保障性直付购房首付款业务记账处理、提取住房公积金账户余额保障性直付退款业务记账处理、提取住房公积金账户余额保障性直付购房首付款结算业务（提取+退款）、提取住房公积金账户余额保障性直付购房首付款业务清算处理、保障性住房提取直付提取/退款业务查询、手动编辑动账通知的备注或摘要字段信息，重新与业务信息进行匹配功能。

（8）客服查询服务系统增加查询服务配套功能。

2、新建住房公积金个人住房贷款购房“一件事”模块

（1）贷款发放审核子系统

增加机审授权、审批授权处理、贷款终止任务审核管理、消息发送通知、征信查询授权、任务分配管理、人工审核任务、贷中风险监测管理、中心人在线估值、单独评估报告、统计报表功能。

（2）贷款申请服务子系统

增加一件事查询贷款影像相关接口、增加一件事贷款调取数据处理包括有调取评估公司进行评估价格，调取缴存信息，调取历史贷款信息等服务、增加一件事贷款提交机审授权、审批授权功能处理、一件事贷款的提交中心审核处理、生成pdf合同及协议文本、贷款时限处理、一件事贷款自动审批处理、消息推送处理、申请贷款终止业务处理、风险审核、贷款申请信息审核处理、贷款申请影像信息审核处理、贷款业务相关流程处理（贷款、终止）、贷款购房信息管理、申请征信查询、贷款自动初审处理、申请单独发起正式评估报告功能。

（3）贷款通讯服务子系统

增加接收智慧住建平台购房贷款相关信息、接收智慧住建平台购房贷款相关信息审核、给智慧住建平台、电子渠道平台推送贷款申请办理结果、接收电子渠道平台贷款申请信息及影像资料、给电子渠道平台推送购房贷款相关信息、报文加解密处理、接收银行推送的合同文本资料、给银行推送贷款信息功能。

（4）贷款回收柜台子系统

增加专项检查、调取核心接口获取计算结果功能。

（5）渠道查询服务子系统

增加补缴信息查询接口、缴存基数调整查询接口、单位开户信息查询接口、提取记录查询接口、家庭提取记录存在查询接口功能。

3、新建高效办成一件事模块

（1）单位业务服务

增加单位整体迁入服务、缴存服务一件事办理提示接口、多缴退款业务进度及划款结果查询接口、选择缴存比例相关接口功能。

（2）归集提取柜台

增加多缴退款确认、柜台新增多缴退款业务进度及划款结果查询功能。

（3）个人业务服务

增加各电子渠道多缴退款确认相关接口、商业银行按揭贷款提取一件事服务、公积金（组合）贷款购房、提取一件事服务、租房提取一件事服务、手机号查询服务、手机号统一变更服务功能。

（4）贷款线上服务

新增一件事办理提示接口。

（5）PAD服务

增加移动PAD-市场租房约定提取登记、移动PAD-提前（正常）退休提取。

（6）电子业务柜台

增加电子公积金签约改造。

（7）客服查询服务

增加扫码一键办理租房提取申请、一键办理多缴退款确认、一键办理手机号统一变更、个人灵活就业人员账户设立、单位整体迁入查询、租房约定提取申请查询、提取业务信息查询改造功能。

4、业务记账模块

包括汇补缴记账、补缴新开户记账、重复账户并户记账、多缴退款记账、多提补缴记账、灵缴缴存记账、灵缴退款记账、非销户提取记账、销户提取记账、按揭余额还贷记账、按揭余额还贷冲正记账、新委提记账、老委提记账、租房约提记账、约定提取记账、强制扣划提取记账、购房直付提取记账、购房直付退款冲正记账、还贷对冲记账、冻结解冻续冻、个人公积金账户利率生效、个人公积金账户月末计提利息、动账通知、贷款发放记账、正常批量代扣记账、代偿批量代扣记账、逾期批量代扣记账、现金还款记账、提前部分还款记账、提前一次性还清记账、退房担保清偿、强制执行款回收、还款计划生成、宽限期管理、贷款逾期管理、贷款利率生效、提前还款试算、账务数据迁移、还贷退款、提前还款部分缩期、贷款提示信息生成、贷款计提、公积金余额还贷部分缩期、公积金余额还贷部分不缩期、公积金余额还贷结清、第三方代偿、银行卡代扣还贷业务对冲、公积金余额还贷业务对冲、贷款上年利率登记、按月冲还单笔扣款、按月冲还批量扣款正常、按月冲还批量扣款逾期、公积金年度结息、暂停扣款、暂停罚息、还贷补扣、贷款转资产记账、保障房第三方回购记账、法院查询、补打法院回执、有效冻结查询、个人冻结/解冻/扣划查询、个人公积金账户同步实时查询、个人公积金账户异步查询、在职与灵缴身份转换、个人公积金账户预开户、个人灵活就业账户开户、个人公积金账户解锁、批量扣款、给建行推送还款计划、强制划扣、银行卡强制还款、逾期明细发送银行、还款计划变更。

该部分功能在原核心账务子系统中，使用IBM AS400小型机技术，使用RPG语言进行开发，无法进行适配迁移，为符合国家安全战略和市委市政府关于关键信息基础设施安全可靠替代的要求，需要使用Java技术路线重新进行开发建设。

5、新老系统并行

将改造后的系统全量部署在市政务云公积金专区，在不影响生产真实交易的前提下，将全量生产真实交易在改造后的系统准实时进行模拟运行。通过比对验证两个系统之间业务功能处理结果与交易相应的功能、非功能运行情况，评价指标覆盖完整性、正确性、稳定性、高可用性、高性能等五方面。

6、新建国密模块

各系统按照等保测评定级结果，需要通过等保二级和等保三级的测评要求。应用系统针对商用密码测评的相关内容进行改造，主要是在重要信息传输、存储等需要使用密码的功能中适配国密密码的使用。

7、新建全链路追踪模块

对归集、提取、贷款发放、贷款回收、资金结算所包含的各个业务、各种服务数据新增业务全流程调用接口可追踪处理,便于后续的日志查询和分析。

核心系统进行微服务改造后，增加日志输出；一笔业务从发起到结束全程可追踪，迅速定位发生问题的实例，实现高效准确的故障排查。

8、新建微服务

构建核心业务子系统网关，采用集群部署；实现服务注册与发现功能。

9、数据库重构

对核心业务子系统所用数据库进行适配替换。

10、中间件适配

按照中心整体规划，IBM WAS、IBM MQ、REDIS替换成符合安全可靠测评要求的中间件产品。

11、终端适配

对核心业务子系统所用终端设备进行适配替换。

12、业务办理平台应用功能适配改造

对归集提取柜台模块、贷款回收柜台模块、电子业务柜台模块、贷款发放中心审核模块、资金结算模块、资金调度模块、单位业务API、个人业务API、渠道查询API、贷款申请API、贷款回收API、贷款查询API、贷款管理API、贷款柜台查询API、中心PAD API、购房贷款API、现金还款API、一网通API、贷款回收业务处理模块、转移接续模块、归集提取批量模块、归集提取记账模块、贷款发放记账模块、贷款回收记账模块、运营维护模块、归集提取消息通知模块、银行还款接收模块、贷款回收消息通知模块、客户权限接收模块、评估价格查询模块、银行MQ通讯模块、担保公司通讯模块所包含的各个业务进行功能改造。

13、业务管理平台应用功能适配改造

对业务管理平台所包含的各个业务进行功能改造。主要包括：业务检查模块、差错更正模块、贷款管理银行模块、贷款管理中心模块。

14、统一支付平台应用功能适配改造

对统一支付平台所包含的各个业务进行功能改造。主要包括：支付发送服务模块、支付接收服务模块、住建部查询服务模块。

统一支付平台使用住建部直联交易接口，通过全国统一的住房公积金银行结算应用系统，完成与各支付结算银行间支付结算业务。主要接口内容包含：接口探测(SYS600)、系统签到(BDC001)	、系统签退(BDC002)、单笔付款(BDC101)、单笔收款 (BDC102)	、批量付款(BDC103)、批量收款(BDC104)、贷款扣款(BDC105)、批量业务结果查询(BDC107)	5、批量业务结果下载(BDC108)	、单笔转账(BDC109)、交易结果查询(BDC110)	、联行号查询(BDC112)	、账户交易明细查询(BDC113)、活期账户实时余额查询(BDC123)、账户状态及信息查询(BDC300)、结算账户当日流水查询(BDC301)、账户变动通知(SBDC100)	等。统一支付平台建设应满足住建部公共接口标准规范，符合住建部信息系统技术规范、建设导则。

统一支付平台与住房公积金银行结算应用系统交互采用短连接的TCP接入方式，OpenSSL 安全加密通信。交易接口报文采用 XML 报文格式，报文格式为：header+ leng + data。并通过OpenSSL，定期向住建部申请更换密钥，制定使用规定，确保密钥安全。

统一支付平台还需与中心合作银行建立消息连接，接口必须满足中心现有银行接口规范。主要接口内容包含：资金划转付款（BBI008）、委托批量提取（BBI010）、按揭余额还贷提取冲账业务反馈接口（BBI011）、银行对账单查询（BBI016）、支票现金收款（BBI017）、个贷发放（BBI024）、银行电子进账单（BBI025）等。消息报文统一采用UTF-8编码格式，数据传递（MQ）使用通道加密机制，采用CFCA加签。签名采用不含原文方式(SM2裸签)，签名后信息是是96字节字符串，签名字符串加在报文前，即签名+原文形式；接收到报文后，取前96字节是签名，后面是报文原文。

15、数据存储与迁移

实现将原系统数据安全、完整迁移至新数据库。

投标人需在投标文件中给出系统切换方案、数据存储方案、数据迁移方案、并行数据迁移方案。同时，方案中应包含在途业务（未完全办结的业务）的处理方案。实现现有数据库的替换，并进行数据结构优化、数据存储优化、数据筛选。方案要确保迁移数据的完整性和一致性；对现有业务数据进行筛查，将无用数据进行过滤，对信息不完整的数据进行数据初始化或数据补录标记；对移植后的数据进行校验，确保移植数据无误。

（二）总体设计要求

投标人提供整体架构设计、技术路线、系统场景设计、业务逻辑设计、部署设计、适配设计、系统对接设计、迁移方案等方面内容。

（三）组织实施要求

投标人提供组织实施方案包含实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责。

（四）非功能性需求

1、性能需求

系统响应指标：系统提供稳定、迅速的系统响应，业务至少满足500个用户并发操作，单笔业务提交、查询处理响应时间不超过5秒，一般统计报表查询响应不超过10秒，复杂统计报表查询响应不超过30秒。

2、系统操作需求

系统能够快速、准确、方便地办理各类业务。支持键盘、鼠标、热键输入，操作简单、灵活。系统反应迅速，用户的每一个操作无明显地等待。

简洁、友好的全中文界面，差错校验、功能提示；并充分体现用户的业务习惯。

3、系统安全性需求

系统整体设计满足计算机信息系统安全保护等级第三级的要求及密码安全性评估要求。

4、技术路线需求

本次项目建设需基于通过安全可靠测评的基础软硬件规划和分布式微服务平台统一搭建，采用架构转型和应用迁移的建设思路，由业务应用、基础应用、框架平台、基础设施4层架构构成，实现抽象化、弱关联、松耦合，以提高系统整体建设效率。

5、环境需求

本项目应用系统需满足安全自主可控及多终端兼容需求，具体技术要求如下：

PC 端操作系统：须支持银河麒麟、统信 UOS、中标麒麟等产品，且兼容飞腾、龙芯、鲲鹏、海光等 CPU 架构，确保桌面端部署的兼容性、稳定性与自主可控性。

浏览器适配：需优先适配奇安信可信浏览器、360 安全浏览器、麒麟浏览器等浏览器，且支持 SM2/SM3/SM4 国密算法，同时兼容 IE、Chrome、Firefox 等国际主流浏览器最新稳定版本，保障政务办公、业务处理等核心应用深度兼容，确保操作流畅性与数据传输安全性。

其他适配：支持符合安全可靠测评要求的分布式数据库，优先选用以下语言或工具，如 Java、东方通、宝兰德、金蝶等各类中间件产品，支持部署至采购人指定的云环境，所用资源和系统部署方式应符合采购人的规划要求。

6、开放性需求

系统应具备良好的开放性，可以通过标准数据接口实现与其他系统的数据交换和共享，并支持通用数据标准格式（Excle、XML、TXT、HTML等）。可在指定的操作系统上稳定运行，无兼容性故障。

7、标准化需求

所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部标准、法规等相关技术规范和要求。

8、参数化需求

实现模块化设计，支持参数化配置，并按采购人要求完成日志的输出、存储和备份。

9、可靠性需求

发生故障应能及时告警，而且能自动或手动恢复。

10、易用性需求

具有良好的操作界面、详细方便的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成，易学易用，界面亲切人性化。

（五）安全要求

中标供应商应对开发内容进行第三方测评和源代码检测，第三方测评应出具加盖评测公司专用章的测评报告，测评报告应有CMA标识，报告名称应为被测软件名称的测评报告。源代码检测应出具加盖公章的检测报告。中标供应商应评估调查第三方公司的情况，不得使用存在负面影响的第三方公司。

中标供应商提供系统安全、可靠性的方案，方案中包含如何发现安全漏洞、系统安全措施等。

系统整体设计满足计算机信息系统安全保护等级第三级的要求《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）。

严格遵循国家密码管理相关法律法规，落实密码应用安全性评估要求《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）。

系统还应具备但不限于以下安全设计：

| 安全项 | 内容 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换 |
|  | b) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施 |
|  | c) 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现 |
| 访问控制 | a) 应对登录的用户分配账户和权限 |
|  | b) 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令 |
|  | c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在 |
|  | d) 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离 |
|  | e) 应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则 |
|  | f) 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级 |
| 安全审计 | a) 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计 |
|  | b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息 |
|  | c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等 |
|  | d) 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断 |
| 入侵防范 | a) 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序 |
|  | b) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求 |
|  | c) 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞 |
| 数据完整性 | a) 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
|  | b) 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴 别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等 |
| 数据保密性 | a) 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
|  | b) 应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
| 剩余信息保护 | a) 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除 |
|  | b) 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除 |
| 个人信息保护 | a) 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息 |
|  | b) 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息 |
| 密评相关 | a) 至少采用账户+口令+密码验证或生物识别等手段完成登录用户身份鉴别 |
|  | b) 涉及跨VPC，或和其它外联数据传输时，至少采用国际https协议传输 |
|  | c) 对于重要数据存储时，通过符合规定的密码产品，实现结构化及非结构化数据的加密性、完整性保护 |

（六）保密要求

中标供应商提供的系统及相关资料包括但不限于所有源代码和文档全部归采购人所有，未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

（七）培训要求

中标供应商提供不少于15人天的现场培训服务，培训教师均不少于两年培训经验，并提供合理的培训计划。

培训地点：天津市住房公积金管理中心

（八）项目实施管理要求

1、中标供应商在项目实施过程中应遵循采购人的各项规定，服务人员应遵守采购人考核办法。

★2、中标供应商在与采购人签订正式合同后，必须在3个工作日内开展项目工作，需求分析工作整体时间不超过1个月，开发和内测工作整体时间不超过12个月。

3、投标人在投标文件中提供的项目管理方案要求包括但不限于以下管理内容描述：实施进度、组织结构、质量管理、变更管理、风险管理、沟通管理、文档管理等内容。

4、中标供应商应配备不少于18人的专业的项目团队，以保障项目的顺利实施。要求配备经验丰富的项目经理、系统总体设计负责人、系统测试负责人、运维负责人、安全专家承担本项目工作，所有人员不得兼任。项目团队核心成员要求必须熟悉招标方相关系统的业务流程、系统架构、部署情况和系统运行状况，熟练掌握JAVA、Oracle、WAS、ESB、MQ/MB、ODI、Tomcat、AS400等开发技术以及通过安全可靠测评的数据库和中间件等产品，拥有不少于3年的系统开发或系统维护工作经验。

项目经理，要求大本（或以上）学历，10年（或以上）相关软件开发 / 升级管理经验，具备计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师。

系统总体设计负责人，要求大本（或以上）学历，10年（或以上）相关软件开发 / 升级管理经验，具备计算机技术与软件专业技术资格水平考试的系统架构设计师。

系统测试负责人，要求大本（或以上）学历，5年（或以上）相关软件开发 / 升级工作经验，具备计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师。

运维负责人，要求大本（或以上）学历，10年（或以上）相关软件运行维护工作经验，具备计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师证书。

安全专家，具备注册信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE）。

中标供应商须按采购人要求，在构建阶段提供不少于12台用于用户测试所用的终端设备。中标供应商应在用户测试阶段提供测试支持人员，保证测试工作进度，测试支持人员应了解业务流程，熟练进行查数、改数操作。

投标人在投标文件中提供合理的人力资源配置方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。采购人对中标供应商团队主要成员进行面试，面试不合格的，采购人有权要求中标供应商更换团队成员。

由于面试不合格造成的团队成员更换超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求进行完整服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额10%的违约金；无法按照招标需求进行完整服务的天数累计超过20个工作日的，采购人有权解除合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额20%的违约金。由于中标供应商原因系统延迟上线超过20个工作日，采购人有权要求中标供应商供应商支付合同总金额20%的违约金。由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，应按实际经济损失金额对采购人进行全额赔偿。

维保期内中标供应商需按照系统实际运维工作量配备足够的运维技术人员。

5、项目沟通机制

（1）中标供应商须在接到采购人通知后，30分钟内到达采购人指定的现场处理相关问题。

（2）中标供应商须按采购人要求，准时参加采购人组织的项目会议，包括但不限于日例会、周例会、月例会、专题会、汇报会等。

6、未经采购人书面批准，不得转包。

★7、中标供应商须遵守采购人的数据安全管理要求和技术兼容性要求，落实数据安全责任，制定并遵守各类安全防护措施，履行数据安全保护义务。中标后，中标供应商及所有参与本项目的人员需与采购人就数据信息安全等内容签署正式保密协议，配合采购人进行背景审查等数据安全管理工作。

★8、中标供应商须配合做好采购人信息系统安全检查、测评、审计等工作。

★9、在实施和系统使用过程中，如发现数据库和中间件存在无法解决的性能或功能等问题，中标供应商应无偿适配其他产品。

10、项目实施及维保过程中，应根据采购人要求完成相应系统的安全评估、性能调优和安全加固，维保期内如出现安全漏洞，应在2小时内提交应急方案，3个工作日内完成漏洞修复。

11、中标供应商应依据《网络安全技术 软件供应链安全要求（GB/T 43698-2024）》提供的软件物料清单，包括但不限于开发工具，开源软件等内容，如不符合采购人要求应进行替换。中标供应商应无偿解决软件供应链中的以下安全问题：

（1）供应关系安全风险，如停服断供、功能降级等。

（2）技术安全风险，如安全漏洞、恶意代码等。

（3）知识产权安全风险，如违反许可协议、侵犯专利软件著作权等。

12、中标供应商应保证项目中提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，中标供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

（九）项目文档要求

中标供应商根据采购人的相关规定，应严格按照招标方制定的规定提供项目相关的文档资料。中标供应商须依据《软件开发实施管理规定》要求提交《系统详细设计说明书》。

（十）维护要求

1、应用系统开发服务期的运维要求

应用系统的设计应满足应用系统的可监控性、易用性、可维护性，确保应用系统的有效运行维护。

（1）应用系统的可监控性

应用系统应能监控运行的关键信息和运行状态，业务调用过程透明、信息可获取、可输出，并根据监控结果对应用系统运行进行控制。设计要求应包括但不限于：

①支持监控范围、监控对象的种类及数量变化。

②监控配置管理实时信息，如实例清单、接口清单、功能清单等。

③监控应用系统运行稳定性，如应用软件的进程、服务、运行日志、关键业务功能等。

④监控应用系统的业务质量，如登录量、处理量、积压量、错误量、业务处理状态等。

⑤监控适用性：

提供主动监控，包括主动巡查监控点、主动发现问题、主动告警等；

提供验证监控点输出的有效性，保留监控点输出的关键信息；

监控功能与业务功能相对独立，不影响业务功能和性能。

⑥提供符合采购人日志规范要求的多种日志，便于分析。

⑦提供符合采购人软件运维监控系统的对接模式，实现采购人的统一监控。

（2）应用系统的易用性

应用系统设计应提供运行维护的人机界面友好、操作简单、易配置、易部署安装。设计要求应包括但不限于：

①运行维护角色划分清晰、职责明确；

②方便配置即能满足应用系统基础维护要求；

③提供高风险操作的确认提示或异步验证，如不可恢复操作；

④运行维护数据便于提取；

⑤提供接口，并满足协议要求。

（3）应用系统的可维护性

应用系统的可维护性是为了提高应用系统故障排除、功能性改进、性能性改进、适应性改进和预防性改进的效果和效率。设计要求应包括但不限于：

①软件架构层次分明，功能和接口清晰，设计模块化，代码复用性高和代码规范。

②易诊断和分析应用系统运行状况。

③功能和接口易修改，可扩展。

④具备适应需求变更的可配置性。

⑤具备对运行软环境的适应性。

⑥为适应业务需求的快速变更，应用系统变更发布应实现持续交付。设计要求应包括但不限于：

基于业务闭环的软件架构设计；

支持快速变更的自动化质量控制；

支持应用系统在运行状态中的自动化发布；

支持发布异常的回退。

（4）对应用系统交付的要求

应用系统的交付要求应包括但不限于：

①应用系统稳定运行所需的相关配置信息准确，交付的应用软件源代码完整且可编辑和可编译；

②应用系统管理权限设置准确性得到验证；

③应用系统文档规范、齐备，隐私数据已得到保护；

④应对应用系统运行维护人员进行培训，确保其所需能力得到验证；

⑤提供运行维护技术支持的相关方责任明确；

⑥交付内容，包括应用系统的文档、备份、基线、模拟环境、培训资料、知识库等；

（5）违约相关要求

①未按照采购人应用系统开发服务期的运维要求完成系统设计、开发及测试工作的，且拒不整改的，采购人有权解除该项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项。

②未按照采购人应用系统开发服务期的运维要求完成系统设计、开发及测试工作的，且影响采购人发布安排的，每延期一天需支付合同总额0.3%的违约金，超过90天未整改完成的，采购人有权解除该项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项。

2、应用系统软件运维服务期的运维要求

（1）软件运维服务要求

①建立应用系统运维服务档案，包括但不限于以下内容。

进行应用系统调研评估工作。即对应用软件及其运行环境的调查研究和分析评价，提出应用系统的运行报告或建议。调研评估包括应用系统组成要素的构成分解、关联关系分析和应用系统的维护性分析。

提供应用系统的部署情况说明。包括但不限于：版本情况，部署方式，配置方式，加密方式，用户权限分配情况，口令设置情况，日志产生、存储、使用、备份、恢复及核查方式，数据备份、恢复、核查的内容及方式，日志监控部署方式，，密钥部署情况及更换周期等。

提供应用系统运维成员分层组成情况及运维工作分配情况。

提供应用系统运维方案。包括但不限于：故障管理、变更管理、发布管理、容量管理、日志管理、监控管理、运维巡检、数据操作、密码口令管理、访问权限管理、补丁管理、密钥管理等内容、流程、频率及文档等。

提供应用系统应急预案。

提供应用系统运维操作的指导培训、技术咨询等工作。

②按照采购人信息化运行维护管理规定的要求，提供应用系统的运维工作。

运维巡检工作：形成运维巡检模板（包括但不限于应用系统运行情况，使用数据库、中间件运行情况，容量监测情况、日志监测情况、数据备份监测情况等），按照巡检要求定期完成运维巡检工作，并形成巡检记录，为采购人提供优化改进建议。

监控管理工作：使用监控工具实时监控应用系统运行情况、容量情况等，提供有效告警信息并实时处理。能够对接采购人软件运维监控系统，对软件运维监控系统的告警信息实时处理。提供与软件运维监控系统的联通部署实施文档。

故障管理工作：对发现和接收的故障，按照故障处理流程完成故障处置工作。

容量管理工作：实时监控容量使用与变化情况并处置告警。定期进行系统容量核查，预估容量变化情况，提供后续容量调整方案。

日志管理工作：形成日志管理文档，包括但不限于产生、存储、使用、备份、恢复、核查及分析等工作内容；并按照日志管理文档实施日志管理工作。

数据操作工作：完成数据查询、修改、备份、恢复、核查、分析、迁移、验证、脱敏等工作。

口令管理工作：完成应用系统口令设置及定期变更工作。

提供密码可视化修改工具。具备定期修改密码提示功能。具备批量设置、修改用户口令功能。具备与应用系统运行软环境密码口令设置联动功能。

访问权限管理工作：完成应用系统用户配置、权限配置等工作。

补丁管理工作：完成应用系统的补丁管理及升级等工作。

定期获取补丁升级需求，评估补丁升级要求，制定补丁升级测试方案，完成补丁升级工作。

密钥管理工作：完成密钥的备份、装载、更换、验证等工作。具备密钥可视化配置工具，具备周期性管理提示功能。

变更管理及发布管理工作。

配合完成发布（优化改善）准备会及确认会工作，提供发布（优化改善）准备及确认文档。完成发布（优化改善）操作及核查工作。

提供采购人要求重要时期的应用系统保障服务（不少于30人天）。

③系统优化工作运维需求

完成采购人要求的应用系统补充需求的开发工作，开发工作需符合采购人软件开发实施管理规定等要求，遵循应用系统开发服务期的运维要求等，符合采购人软件运维监控系统的部署及联通要求。

④安全管理工作运维需求

提供应用系统按照等保要求进行安全整改的服务工作。

提供应用系统在信息安全方面的保障服务工作。

提供应用系统的应急演练文档，配合完成应急演练等工作。

⑤配合采购人完成其他要求的工作。

（2）服务要求

①团队人员要求

提供不少于9人的运维团队，运维团队由运维项目经理及运维工程师组成。

投入人员资质要求：

运维项目经理应具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书等资质。

运维工程师应具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的软件设计师证书，通过安全可靠测评的数据库认证证书，中间件证书等资质。

投入人员能力要求：

运维项目经理应具备系统开发、维护的管理经验，精通开发应用及数据库优化管理。

运维工程师具备系统开发、维护工作经验，熟练掌握相关开发技术。

运维团队成员应熟悉该项目中系统的业务流程、系统架构、部署情况、系统接口和系统运行状况，具备独立完成运维监控分析、问题排查、故障解决、系统优化改进、预防性维护的技术能力。

投入人员管理要求：

采购人对运维团队成员进行技术及管理能力结构化面试，有权要求中标供应商按照采购人发展要求更换运维团队成员。面试内容包括但不限于投入人员能力要求中的编程语言、数据结构、算法分析、数据库知识、框架及工具运用、性能调优、故障定位、日志分析等技术能力。及沟通与团队协作能力、技术学习与创新能力等管理能力。

由于中标供应商原因需变更团队成员的，须提前30日书面通知采购人，采购人同意后可进行人员变更。

②驻场要求

要求运维团队提供驻场运维服务，驻场人员不少于9人。驻场时间同住房公积金管理中心管理部工作时间。节日及重要时期按照中心要求安排驻场人员值班，同工作日驻场时间。

★驻场运维期间，须至少自行配备软件运维专用电脑9台，按招标人的要求进行配置和使用。

③运维响应要求

驻场时间内，运维服务10分钟内响应，故障情况按照故障响应要求及问题处理机制执行。非驻场时间，提供专人7×24小时电话支持服务，运维服务10分钟内响应，1小时内到达采购人现场，故障情况按照故障响应要求及问题处理机制执行。

④故障处置要求

核心业务系统：驻场时间内，一般问题1小时内解决，严重问题2小时内解决。非驻场时间，一般问题2小时内解决，严重问题3小时内解决。特殊情况与采购人商议后按计划执行。

（3）违约相关要求

①采购人对运维团队成员进行面试，面试不合格的，采购人有权要求中标供应商更换运维团队成员，不合格运维人员不予入场。

由于面试不合格造成的运维团队成员更换的，或由于中标供应商原因需变更团队成员的，未提前30日通知采购人的，每发生一人次，中标供应商需支付合同总金额0.085%的违约金。超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1%的违约金。

由于中标供应商原因自行更换团队成员且未通知采购人的，每发生一人次，中标供应商需支付合同总金额0.5%的违约金。超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1.5%的违约金。

由于中标供应商原因，造成无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过20个工作日的，采购人有权解除该运维项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额2%的违约金。

②由于中标供应商原因超出运维响应规定时限的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额0.085%的违约金。一个月内累计超过3次（含3次）未及时响应的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1%的违约金。运维服务期内累计超过6次（含6次）未及时响应的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额2%的违约金。

③由于中标供应商原因致使故障超出规定解决时限的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额0.5%的违约金。累计超过3次（含3次）故障未及时解决的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额2%的违约金。

④由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，按实际经济损失金额对采购人进行全额赔偿。

⑤由于中标供应商原因无法按照采购人网络安全要求进行超危及高危安全漏洞修复的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额1%的违约金。累计超过2次（含2次）的，采购人有权解除该运维项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额2%的违约金。

（十一）投入人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备大本（或以上）学历、计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师。 | 负责整个项目的项目管理、团队管理、运维管理、及项目进度管理、资源调度等方面的决策； | 不驻场 |
| 2 | 开发人员 | 17 | 1、系统总体设计负责人1人，具备大本（或以上）学历、计算机技术与软件专业技术资格水平考试的系统架构设计师。 2、系统开发人员不少于12人，具备大本（或以上）学历、人力资源部门或工业信息化部门颁发的软件设计师证书。 3、安全专家1人，具备注册信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE）。 4、系统测试人员不少于3人，负责人具备大本（或以上）学历、计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师。 | 1、系统总体设计负责人负责系统整体架构设计； 2、系统开发人员负责系统应用程序开发工作； 3、安全专家负责系统安全规划和管理、风险评估等工作； 4、系统测试人员负责系统测试工作。 | 不驻场 |
| 3 | 运维人员 | 9 | 1、运维项目经理1人，具备大本（或以上）学历、计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师。 2、运维工程师8人，具备大本（或以上）学历、计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统项目管理师或软件设计师。 | 1、运维项目经理负责整个项目的运维管理、团队管理、及运维进度管理、资源调度等方面的决策； 2、运维工程师负责系统日常巡检、运行维护等工作。 | 工作时间驻场；7*24小时响应 |

（十二）其他要求

中标供应商出现以下情形之一时，采购人有权依据所受影响，要求中标供应商依照合同约定支付违约金或解除合同：

1、项目团队服务人数不达标；

2、项目团队服务人数角色缺失；

3、项目团队服务人员资质或材料缺失；

4、项目团队服务人员未按时进场或开工；

5、未经采购人允许进行项目团队人员变更；

6、违反项目章程相关规定；

7、违反采购人各项规定制度；

8、未能按计划完成相关工作或提交相关成果物；

9、未按既定规划或方案实施；

10、提交的产品或文档质量不符合要求（含安全问题）；

11、违反保密协议、安全承诺等要求；

12、擅自转包分包；

13、侵犯第三方知识产权或未按约定转移知识产权给甲方；

14、使用未经甲方允许的开发工具、软件或设备；

15、不服从甲方、监理单位管理或消极怠工；

16、不配合监理单位、其他承建商、外部单位工作；

17、项目实施或运维过程中发现问题隐瞒或未第一时间书面上报；

18、在用户测试阶段，出现影响业务主流程的bug，或发生bug总数超过采购人要求的情况，或者修复及时率不达标。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 |  | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
|  | 培训费 |  |  |
|  | 维护费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料