天津市住房公积金管理中心客服支持系统技术升级改造项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0047）

天津市政府采购中心

2026.1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市住房公积金管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市住房公积金管理中心客服支持系统技术升级改造项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市住房公积金管理中心客服支持系统技术升级改造项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0047

二、项目内容

第一包：客服支持系统技术升级改造，合同履行期限：合同签订之日起27个月（含不少于3个月的试运行）内完成全部建设内容并通过采购人验收，项目上线后提供一年免费维保服务。

第二包：客服支持系统相关硬件产品购置，合同履行期限：2026年11月前完成语音数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心IP话机耳麦、叫号终端设备到货及配套软件的安装调试，2027年10月前完成自助终端设备到货及配套软件的安装调试，自设备上线之日起开始进入维保服务期。

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：7923700元，其中软件开发及其他服务单项预算5256000元，采购智能语音导航系统单项预算1097000元，智能语音质检系统单项预算810700元，语音呼叫中心系统单项预算760000元。

第二包：1953300元，其中语音数字中继网关单价预算73000元，呼叫中心IP话机单价预算719元，呼叫中心IP话机耳麦单价预算270元，叫号终端设备及配套软件单价预算20081元，自助终端设备及配套软件单价预算17171.5元。

报价超过预算或单项（单价）预算的，视为无效投标。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）第一包对小微企业报价给予20%的扣除。第二包全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）第二包既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月20日至2026年1月27日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年1月20日9:00至2026年2月10日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年2月10日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月10日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月10日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市公积金管理中心

（二）采购人地址：天津市和平区大沽北路115号

（三）采购人联系人：熊冬梅

（四）采购人联系电话：022-23146201

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市公积金管理中心

2. 联系地址：天津市和平区大沽北路115号

3. 联 系 人：熊冬梅

4. 联系方式：022-23146201

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

第一包按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

第二包针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外服务报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2026年1月20日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

★2. 投标人的报价应包括：

第一包：软件开发费、培训费、维护费、成品软件费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第二包：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

★1. 时间要求：

第一包：合同签订之日起27个月（含不少于3个月的试运行）内完成全部建设内容并通过采购人验收，项目上线后提供一年免费维保服务（特殊情况以合同为准）。

第二包：2026年11月前完成语音数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心IP话机耳麦、叫号终端设备到货及配套软件的安装调试，2027年10月前完成自助终端设备到货及配套软件的安装调试，自设备上线之日起开始进入维保服务期。（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：

第一包：天津市和平区大沽北路115号（特殊情况以合同为准）。

第二包：天津市住房公积金管理中心及下属20个管理部（22个营业网点）以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅的设备及配套软件实施（特殊情况以合同为准）。

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| （一）需方办公大楼及下属20个管理部（22个营业网点） |  |  |
| 1 | 和平管理部 | 和平区大沽北路115号 |
| 2 | 河东管理部 | 河东区新开路239号华馨公寓底商 |
| 3 | 河西管理部 | 河西区宾水道9号（天津宾馆地铁站A口步行260米） |
| 4 | 南开管理部 | 南开区二纬路58号翔宇大厦 |
| 5 | 南开管理部（华苑网点） | 高新区华苑产业园区梅苑路5号科技金融大厦1层 |
| 6 | 河北管理部 | 河北区平安街68号 |
| 7 | 红桥管理部 | 红桥区芥园道10号增2芥园公寓底商 |
| 8 | 塘沽管理部 | 塘沽区新港二号路2-1259，远洋宾馆旁 |
| 9 | 汉沽管理部 | 滨海新区中新天津生态城万达广场1楼40-46号底商 |
| 10 | 大港油田管理部网点 | 天津市滨海新区大港街道凯旋商业广场2-1（滨海大道497号） |
| 11 | 大港油田管理部 | 大港区海滨街漫春道34号经贸大厦南座3楼 |
| 12 | 东丽管理部 | 东丽区跃丽路跃丽大厦1-11（跃进路与津塘路交口向北约600米西侧） |
| 13 | 西青管理部 | 西青区西青道280号 |
| 14 | 津南管理部 | 津南区咸水沽镇津岐路西侧艺树澜庭2-底商3号 |
| 15 | 北辰管理部 | 北辰区果园北道与果园东路交口 |
| 16 | 宁河管理部 | 宁河区芦台镇商业道南端南小区底商（蓝天丽日商厦对面） |
| 17 | 武清管理部 | 武清区雍阳西道与新华路交口（建行大厦） |
| 18 | 静海管理部 | 静海区静文路5号中部建行 |
| 19 | 宝坻管理部 | 宝坻区建设路110号 |
| 20 | 蓟州管理部 | 蓟州区光明路七星花园底商8-104 |
| 21 | 开发管理部 | 开发区第二大街44号泰达金融广场F区底商 |
| 22 | 大港管理部 | 空港经济区西三道158号金融中心 |
| 23 | 市公积金管理中心办公大楼 | 和平区大沽北路115号 |
| （二）22个公积金服务驿站 |  |  |
| 1 | 和平公积金服务驿站 | 和平区甘肃路10号（建行） |
| 2 | 河东公积金服务驿站 | 河东区津滨大道51号（建行） |
| 3 | 河西公积金服务驿站 | 河西区东江道与内江道交口香年广场C座8号底商（建行） |
| 4 | 南开公积金服务驿站 | 南开区白堤路240号科园科贸大厦F1层（建行） |
| 5 | 河北公积金服务驿站 | 河北区鸿顺里街锦绣园80、82号（建行） |
| 6 | 红桥公积金服务驿站 | 红桥区光荣道与保康路交口宝能创业中心（建行） |
| 7 | 塘沽公积金服务驿站 | 滨海新区厦门路1532~1538号（建行） |
| 8 | 汉沽公积金服务驿站 | 滨海新区新开中路88号（建行） |
| 9 | 大港公积金服务驿站 | 滨海新区（大港）中塘镇中港路73号（建行） |
| 10 | 东丽公积金服务驿站 | 东丽区津塘公路无瑕街钢管公司厂前区（建行） |
| 11 | 西青公积金服务驿站 | 西青区赛达国际工业城B9办公楼西侧1-2层（建行） |
| 12 | 津南公积金服务驿站 | 津南区八里台镇龙郡家园东南门东北50米（建行） |
| 13 | 北辰公积金服务驿站 | 北辰区双街镇双新大道68号（建行） |
| 14 | 宁河公积金服务驿站 | 宁河区芦台镇光明路45号（建行） |
| 15 | 静海公积金服务驿站 | 静海区大邱庄镇人民政府斜对过（建行） |
| 16 | 宝坻公积金服务驿站 | 宝坻区泽润家园商业15、16、17（建行） |
| 17 | 蓟州公积金服务驿站 | 蓟州区礼明庄镇蓟州开发区盘龙山路4号附5号（建行） |
| 18 | 开发公积金服务驿站 | 滨海新区洞庭北路壹号新塘商务园7栋6-7门（建行） |
| 19 | 武清公积金服务驿站 | 武清区大王古镇京滨大道北侧景鑫中心3号楼108、109（建行） |
| 20 | 东丽公积金服务驿站（华明） | 东丽区文会路8-10号（建行） |
| 21 | 河西公积金服务驿站 | 河西区围堤道202号（农行） |
| 22 | 宁河公积金服务驿站 | 宁河区海航西路6号（农行） |
| （三）14个政务服务大厅 |  |  |
| 1 | 滨海新区市民服务中心 | 滨海新区于家堡新华路3560号 |
| 2 | 天津市行政许可服务中心 | 河东区红星路79号 |
| 3 | 东丽服务中心 | 东丽开发区一纬路24号东谷中心1#楼2层 |
| 4 | 西青服务中心（北区） | 西青区政务服务中心（西青中北科技产业园九川道与开源路交口） |
| 5 | 西青服务中心（南区） | 西青市民中心南区（西青经济技术开发区新兴产业园D座） |
| 6 | 北辰服务中心 | 北辰区政务服务中心（北辰道389号） |
| 7 | 河西服务中心 | 河西区行政许可服务中心（河西区洞庭路20号） |
| 8 | 武清服务中心 | 武清区政务服务中心（武清区雍阳西道118号D楼） |
| 9 | 宝坻服务中心 | 宝坻区行政许可服务中心（宝坻区钰华街118号） |
| 10 | 红桥服务中心 | 红桥区政务服务中心（红桥区咸阳北路与光荣道交口正融科技大厦） |
| 11 | 天开园服务中心（南开） | 天开高教园一站式服务大厅（南开区大学路与科研西路交口） |
| 12 | 开发服务中心 | 滨海新区天津经济技术开发区第二大街MSD-A1 |
| 13 | 空港服务中心 | 空港经济区西三道158号金融中心 |
| 14 | 天开园服务中心（津南） | 天开津南.开物园（津南区宁慧路与同德路交叉路口往西北约230米） |

（三）付款方式

第一包：合同签订之日起15个工作日内支付合同总额的30%，中标供应商按采购人《软件开发实施管理规定》要求提交《系统详细设计说明书》并经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额的20%，系统功能全部开发完成且初验完成后支付30%，终验合格后15个工作日内支付合同总额的20%。每次付款前中标供应商均须提供符合国家规定的税务发票（特殊情况以合同为准）。

第二包：自合同签订之日起15个工作日内支付合同总额的30%，语音数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心IP话机耳麦完成到货验收后，15个工作日内支付合同总额的20%，完成语音数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心IP话机耳麦、叫号终端设备到货及配套软件安装调试，试运行至少3个月，经采购人确认合格后15个工作日内支付合同总额的30%，完成自助终端设备到货及配套软件安装调试，试运行至少3个月，项目终验合格后15个工作日内支付合同总额的20%。每次付款前中标供应商均须提供符合国家规定的税务发票（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

第一包：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第二包：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定（第一、二包）。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由（第一包）。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案（第一包）。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境（第一包）。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等（第一包）。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历（含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等）。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意（第一包）。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告（第一包）。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责（第一包）。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册（第一包）。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护（第一包）。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书（第一、二包）。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用（第一包）。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的客服系统开发或网站系统开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2023年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供合格的证书扫描件得2分，其他0分； （2）系统总体设计负责人：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师），提供合格的证书扫描件得2分，其他0分； （3）系统测试负责人：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统分析师）或工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级软件测试工程师证书，提供以上任意一种合格的证书扫描件：2分，其他0分； （4）安全专家：具备注册信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE）或者工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级信息安全管理工程师证书，提供以上任意一种合格的证书扫描件：2分，其他0分； （5）运维负责人：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供合格的证书扫描件得2分，其他0分。 （6）开发人员：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师），提供合格的证书扫描件，每个具备以上证书的人员得1分，最多4分。 同一人员提供多个证书的不重复得分。 | 14 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括机构情况、角色情况、业务管理情况、已有系统情况等）的理解和分析 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 至少包括整体架构设计（含总体框架、网络框架）、技术路线、部署设计等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 系统功能提升方案 | 至少包括各个系统新增功能、业务功能提升、技术架构升级等内容，各部分内容根据采购需求提供有关方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 系统改造建设方案 | 至少包括各个系统功能改造建设方案等内容，各部分内容根据采购需求提供有关方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 系统安全建设方案 | 至少包含符合本项目等保要求的应用系统改造建设方案、符合密码测评要求的应用系统建设方案、其他安全建设方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 数据迁移方案 | 供针对运营支持系统、排队叫号机系统、客服系统、网站系统、消息推送服务平台、异常业务检测系统、自助机系统数据迁移方案，至少包含系统切换方案、数据存储方案、数据迁移方案、数据迁移验证等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 组织实施方案 | 至少包含项目实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 8 | 系统测试验收方案 | 至少包含应用软件测试计划、测试内容、验收标准、验收方式等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 9 | 售后服务、培训方案 | 至少包含售后与运维管理服务人员资质、运维能力、运维经验、运维流程、响应时间、培训内容、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包：

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 产品认证评价 | 提供与所投“自助终端设备”硬件产品相关的知识产权证书扫描件，具备1份证书得1分，最多6分。 | 6 |
| 4 | 服务响应及处理要求方案评价 | 方案至少包含 A. 提供专人7×24小时技术支持服务，遇有紧急情况，≤0.5小时内到达各设备现场，≤1小时内恢复系统正常运行的承诺； B. 12小时内提供终端设备的备品备件的承诺； C. 设备到货至系统整体验收前，提供不少于12个月的现场技术支持服务的承诺； D. 提供的设备若与采购人现有系统外设不兼容，7日内解决问题的承诺 方案中每包含以上任意一方内容，且经评委会认定合理的得2分，最多8分。 | 8 |
| 5 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供合格的证书扫描件得2分，其他0分； （2）实施负责人：具备信息安全保障人员认证CISAW证书，提供合格的证书扫描件得2分，其他0分； （3）安全专家：具备注册信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE），提供合格的证书扫描件：2分，其他0分。 | 6 |
| 6 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得9分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足9条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥9条的，本项得0分 | 9 |
| 第三部分 主观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品的重点功能方案评价 | 至少包含覆盖现有系统功能的叫号终端、自助终端所投设备及配套软件系统的功能方案；请详细描述叫号终端的桌面软件、经办叫号软件、排队综合屏驾驶舱软件等，以及自助终端的业务咨询、业务查询、语音交互等相关功能； 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 集成服务方案评价 | 至少包含叫号终端、自助终端所投设备与现有系统的多种外设、驱动适配、第三方系统接口的集成服务方案；详细描述叫号终端、自助终端的接口技术实现和测试平台资源保障等； 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等，详细说明叫号终端、自助终端的36个网点分批更换时，新旧系统割接及部署实施方案； 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

第一包：客服支持系统技术升级改造，属于软件和信息技术服务业，集采目录外

一、项目背景

本项目是为贯彻落实国家关于科技自主可控要求，保障信息安全，完成中心信息系统数字化能力提升改造要求，现对中心运营支持系统、排队叫号机系统、客服系统及其配套软件、网站系统、消息推送系统、异常业务检测系统、自助机系统进行改造和更新。

# 二、具体要求

  - 系统升级改造内容

- 应用软件建设需求

★本次中心数字化能力提升，是对现有运营支持系统、排队叫号系统、客服系统、网站系统、消息推送服务平台、异常业务检测系统和自助机系统进行技术升级改造。具体系统改造如下:

- 运营支持系统

运营支持系统是公积金在运营过程中不可或缺的一部分，它为公积金提供了全面的业务运营和管理支持，对接银行、民访、渠道诉讼等接收及办理。覆盖Pc和App应用系统，协同办理。

运营支持系统与外部其他系统对接包括客服协同办公系统、客服综合服务系统、渠道整合平台、短信平台系统等。包括咨询单模块、知识库模块、登录校验、个人模块、消息提醒等接口交互26个；

运营支持APP与运营支持系统内部接口57个；

运营支持系统是一个综合的业务运营和管理平台，公积金通过一定的流程和系统手段，对工作单进行分配、跟踪、处理、反馈和审核等环节，以确保每一个问题都能够得到及时有效的解决和闭环。

运营支持系统使用人员涉及广泛（公积金内部及银行等）通过明确的流程和系统手段，确保工单的每一步处理都有据可依，有序进行。借助先进的工单管理模式，可以实现工单的自动分配、跟踪、状态更新等功能，减少人工操作，提高效率。系统能够实时检测工单的处理进度，确保问题得到及时响应和处理。工单管理的全过程都有记录可查，方便后续分析和改进。

运营支持系统管理功能包括台账、重大事项报告、工单管理、咨询单管理、知识库管理、政务数据校疑、消息提醒管理、工单时效管理、报表管理、类型管理、工单流管理、时间管理、系统管理等32个模块。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| PC运营管理 | 台账 | 台账列表 |
|  |  | 台账详情 |
|  | 重大事项报告 | 创建重大事项报告提醒工单 |
|  |  | 重大事项报告工单列表 |
|  |  | 创建重大事项报告记录工单 |
|  |  | 重大事项记录工单列表 |
|  | 工单管理 | 待办工单列表 |
|  |  | 待办工单详情 |
|  |  | 我的工单列表 |
|  |  | 我的工单详情 |
|  |  | 疑难联合工单列表 |
|  |  | 疑难联合工单详情 |
|  |  | 全部工单 |
|  |  | 全部工单详情 |
|  |  | 超时限工单列表 |
|  |  | 超时限工单详情 |
|  |  | 工单查询 |
|  |  | 工单查询详情 |
|  |  | 联合工单待办列表 |
|  |  | 联合工单待办详情 |
|  |  | 发起疑难联合工单 |
|  |  | 业务处室发起知识库变更工单 |
|  |  | 管理部、运营处室发起知识库变更工单 |
|  |  | 发起重大重大事项报告工单 |
|  |  | 运营经办重新处理疑难联合工单 |
|  |  | 运营科长审核通过工单 |
|  |  | 运营科长审核驳回工单 |
|  |  | 业务处室处理工单 |
|  |  | 银行处理工单 |
|  |  | 专家组处理工单 |
|  |  | 业务处室负责人审核通过工单 |
|  |  | 业务处室负责人审核驳回工单 |
|  |  | 运营经办人回复工单 |
|  |  | 运营科长确认工单 |
|  |  | 疑难联合工单上一篇 |
|  |  | 疑难联合工单下一篇 |
|  |  | 重大事项运营经办重新发起 |
|  |  | 重大事项运营科长审核通过 |
|  |  | 重大事项运营科长审核驳回 |
|  |  | 重大事项运营中心负责人审核通过 |
|  |  | 重大事项运营中心负责人审核驳回 |
|  |  | 重大事项运营中心主任审核通过 |
|  |  | 重大事项运营中心主任审核驳回 |
|  |  | 重大事项工单上一篇 |
|  |  | 重大事项工单下一篇 |
|  |  | 知识库变更业务处室经办人重新处理 |
|  |  | 知识库变更业务处室负责人审核通过 |
|  |  | 知识库变更业务处室负责人审核驳回 |
|  |  | 知识库变更运营科长确认 |
|  |  | 知识库变更运营经办人处理 |
|  |  | 知识库变更运营科长审核通过 |
|  |  | 知识库变更运营科长审核驳回 |
|  |  | 知识库变更工单上一篇 |
|  |  | 知识库变更工单下一篇 |
|  |  | 知识库待编辑工单列表 |
|  |  | 知识库待编辑工单处理 |
|  |  | 知识库待编辑工单作废 |
|  |  | 知识库待编辑工单详情 |
|  |  | 知识库待编辑工单相关工单 |
|  | 咨询单管理 | 咨询单列表 |
|  |  | 咨询单详情 |
|  |  | 回复咨询单 |
|  |  | 生成工单 |
|  |  | 咨询单编辑备注 |
|  |  | 银行咨询单列表 |
|  |  | 银行咨询单详情 |
|  |  | 回复银行咨询单 |
|  |  | 生成银行咨询单工单 |
|  |  | 银行咨询单编辑备注 |
|  |  | 运营处室新增咨询单 |
|  |  | 管理部新增咨询单 |
|  |  | 新增银行咨询单 |
|  |  | 新增电子业务咨询单 |
|  |  | 咨询单修改列表 |
|  |  | 转发咨询单列表 |
|  |  | 被撤销的咨询单列表 |
|  | 知识库编辑器 | 知识库编辑器 |
|  |  | 知识库详情 |
|  |  | 新增目录 |
|  |  | 新增知识点 |
|  | 政务数据校疑 | 待办校疑单列表 |
|  |  | 我的校疑单列表 |
|  |  | 全部校疑单列表 |
|  |  | 校疑类别 |
|  |  | 校疑信息 |
|  |  | 新增校疑单 |
|  |  | 发起校疑单 |
|  |  | 运营科长审核校疑单 |
|  |  | 电子业务处经办人处理校疑单 |
|  |  | 电子业务处科长审核校疑单 |
|  |  | 运营经办回复校疑单 |
|  |  | 运营科长确认校疑单 |
|  |  | 校疑类别 |
|  |  | 校疑信息 |
|  | 知识库 | 知识库查询 |
|  |  | 知识库明细列表 |
|  |  | 新增知识库变更工单（管运） |
|  |  | 知识库变更工单列表 |
|  |  | 知识点类型 |
|  |  | 新增知识库变更工单（处室） |
|  |  | 知识库待编辑作废 |
|  | app用户管理 | app用户地址绑定列表 |
|  | 消息提醒管理 | 消息提醒管理列表 |
|  | 工单时效管理 | 工单时效设置 |
|  | 报表管理 | 数据比例报表 |
|  |  | 重大事项报表 |
|  |  | 知识点使用次数报表 |
|  |  | 超时限工单明细-银行 |
|  |  | 知识库变更报表-业务类型 |
|  |  | 知识库变更报表-变更类型 |
|  |  | 疑难工单报表-业务类型 |
|  |  | 疑难工单报表-咨询原因 |
|  |  | 疑难工单报表-管理部 |
|  |  | 疑难工单报表-总时效 |
|  |  | 疑难工单报表-超时限 |
|  |  | 疑难工单报表-催办率 |
|  |  | 签入签出报表 |
|  |  | 回退咨询单报表 |
|  |  | 超时限工单明细表 |
|  | 类型管理 | 咨询原因列表 |
|  |  | 业务类型列表 |
|  | 工单流管理 | 流程定义 |
|  |  | 添加流程分类 |
|  |  | 编辑流程分类 |
|  |  | 删除流程分类 |
|  |  | 新增流程 |
|  |  | 删除流程 |
|  |  | 修改流程 |
|  | 时间管理 | 日历 |
|  |  | 工作时间 |
|  | 系统管理 | 系统用户 |
|  |  | 用户管理 |
|  |  | 系统角色 |
|  |  | 系统部门 |
|  |  | 功能权限管理 |
|  |  | 转发咨询单部门配置 |
|  | 定时任务 | app计算工单时效接口 |
|  |  | app疑难工单总时效接口 |
| app运营 | 运营app展示 | app咨询单列表页 |
|  |  | app咨询单查询页 |
|  |  | app咨询单详情页 |
|  |  | app工单处理异常提示页 |
|  |  | app工单处理成功提示页 |
|  |  | app密码修改成功提示页 |
|  |  | app疑难联合工单运营科长审批页 |
|  |  | app疑难联合工单银行回复页 |
|  |  | app疑难联合工单业务处室负责人处理页 |
|  |  | app疑难联合工单科长确认页 |
|  |  | app疑难联合工单专家组回复页 |
|  |  | app重大事项运营科长审核页 |
|  |  | app重大事项运营负责人审核页 |
|  |  | app重大事项运营主任审核页 |
|  |  | app知识库变更业务处室经办人重新处理页 |
|  |  | app知识库变更业务处室负责人审核页 |
|  |  | app知识库变更运营科长确认页 |
|  |  | app新增知识库工单运营中心科长审核页 |
|  |  | app新增知识库工单业务处室经办人审核页 |
|  |  | app新增知识库工单业务处室负责人审核页 |
|  |  | app新增知识库工单运营科长确认页 |
|  |  | app待办工单详情页 |
|  |  | app工单明细查询页 |
|  |  | app知识库变更工单明细页 |
|  |  | app重大事项工单明细页 |
|  |  | app工单查询页 |
|  |  | app工单查询列表页 |
|  |  | app修改密码页 |
|  |  | app消息提醒明细页 |
|  |  | app消息提醒列表页 |
|  |  | app工单管理显示页页 |
|  |  | app待办列表页 |
|  |  | app账户与安全页 |
|  |  | app银行咨询单列表页 |
|  |  | app银行咨询单管理页 |
|  |  | app银行咨询单查询页 |

- 排队叫号机系统

排队叫号机系统通过网络连接各个客户终端进行管控、数据采集分析，实现智能化全渠道线上预约、管理和数据分析的系统。形成20个管理部异地终端采集，公积金管理中心总控的排队叫号机系统，该系统能够优化服务流程，提高服务效率，为客户提供更加便捷线上预约、高效的服务办理体验。

排队叫号机系统与外部其他系统对接包括渠道整合平台、客户管理系统、网站系统、短信平台系统。包括预约申请、预约取消、预约查询、预约参数管理部展示、预约参数日历、预约参数可预约时间段、预约人数详情、营业网点状态等接口交互12个。

排队叫号机系统与终端叫号软件系统、客服系统等内部系统接口25个。

排队叫号机系统通过自动化流程和智能优化算法，减少人工干预和等待时间，提高服务效率。提供便捷、高效的服务体验，增强客户对管理部的信任和满意度。通过数据分析工具了解服务需求和资源使用情况，优化资源配置和利用效率。实时统计和分析服务数据，为管理者提供决策支持和改进依据。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 首页页面 | 待审批内容 | 待审批工单列表 |
|  |  | 工单详情 |
|  |  | 工单审批操作 |
|  | 预约号码分布 | 预约号码分布图表 |
| 综合管理 | 管理部管理 | 基本信息 |
|  |  | 密码管理 |
|  | 规则管理 | 业务类型 |
|  |  | 业务规则 |
|  |  | 柜台管理 |
|  | 临时停业管理 | 临时停业 |
|  |  | 影响号票 |
|  |  | 影响号票（全） |
| 系统管理 | 系统管理 | 用户管理 |
|  |  | 角色管理 |
|  |  | 组织管理 |
|  |  | 功能管理 |
|  |  | 用户组管理 |
|  |  | 码表管理 |
|  | 预约管理 | 预约参数配置 |
|  |  | 预约导入导出 |
|  |  | 爽约客户管理 |
|  | 节假日管理 | 日历管理列表 |
|  | 设备管理 | 设备运行检测 |
|  |  | 设备启停检测 |
| 日志管理 | 日志管理 | 登录日志 |
|  |  | 操作日志 |
|  |  | Sql 日志 |
|  |  | 接口日志 |
| 数据统计 | 实时查询（新） | 网点流量检测 |
|  |  | 窗口流量检测 |
|  |  | 经办流量检测 |
|  |  | 窗口办理检测 |
|  | 实时走势 | 叫号走势 |
|  |  | 等候走势 |
|  |  | 预约走势 |
|  | 历史统计（新） | 网点受理统计 |
|  |  | 窗口受理统计 |
|  |  | 经办受理统计 |
|  |  | 窗口办理统计 |
|  |  | 呼叫明细检测 |
|  |  | 叫号窗口统计 |
|  |  | 办理情况统计 |
|  | 实时查询 | 业务流量检测 |
|  |  | 网点流量检测 |
|  |  | 窗口受理检测 |
|  |  | 窗口流量检测 |
|  |  | 平均受理检测 |
|  |  | 最长受理检测 |
|  |  | 预约信息检测 |
|  |  | 呼叫明细检测 |
|  | 历史报表 | 预约渠道统计 |
|  |  | 预约明细查询 |
|  |  | 业务流量统计 |
|  |  | 办理情况统计 |
| 登录登出 | 系统登录 | 登录页面展示 |
|  |  | 登录操作执行 |
|  | 系统登出 | 登出操作执行 |
| 密码修改 | 密码修改 | 密码修改页面展示 |
|  |  | 密码修改验证 |
|  |  | 修改结果提示 |
| 审批工单流 |  | 共涉及临时停业、爽约客户、统一预约参数、管理部预约参数、业务类型、业务规则、柜台管理的审批流程 |
| 接口对接 |  | 对接渠道平台、CMS系统、客服系统、呼叫器终端等，用于业务支持及业务响应。 |

- 客服系统

- 客户服务子系统

客户服务综合子系统包括客户服务综合管理、语音呼叫中心、在线服务、视频服务几部分，另外整合了智能语音质检分析产品、智能语音导航产品能力。客户服务综合系统与网站系统、运营支持系统、协同办公系统、联网叫号系统、消息推送平台、核心业务系统、渠道整合平台高度融合交互，也包含许多业务定制服务能力，以下几个涉及方面：

业务融合服务：接入在线聊天全渠道、12329公积金热线渠道、12345热线渠道、视频客服渠道职工接入，通过职工线上身份验证提供职工业务查询服务，包括个人业务查询、单位业务查询、综合业务查询，其查询功能展示信息单元120+，业务查询交互接口200+。

系统内部系统对接范围包括：核心业务系统、渠道整合平台、网站系统、运营支持系统、协同办公系统、排队叫号系统、自助机系统、消息推送平台。

系统外部系统对接范围包括：12345政府服务热线、运营商语音平台、SP短信平台、农行视频服务、渠道整合平台、联网叫号系统、消息推送平台。

系统集成范围：在线聊天全渠道、视频客服全渠道、智能语音导航、智能语音质检、呼叫中心。

服务来源渠道7个：网站渠道、个人网厅渠道、单位网厅渠道、微信公众号渠道、微信小程序渠道、支付宝小程序渠道、APP渠道

数据分析：业务定制报表有满意度、提示类、业务类、系统类、人力资源管理类、考核类、工单类、工作质量类几大类共计40+数据分析报表。

新增功能：高效办理功能模块，保障房功能模块。

- 协同办公子系统

协同办公系统是用于工作流管理和工单流转的系统。它的主要功能是接收、记录、分配、跟踪和报告工单的完成情况。系统分为PC端和移动端，移动端支持安卓（鸿蒙）和IOS两大体系。

协同办公系统移动端可以实现移动办公需求，移动办公允许员工随时随地创建、查看和处理工单，无需受限于办公地点和时间，从而大大提升了任务处理的即时性和效率。在居家或远程办公环境中，使用协同办公系统可以有效减少会议和电话沟通的次数，通过简单的工单发布和协作功能即可完成任务分配和协作，节约了沟通成本。

协同办公系统对接系统包括客服综合服务系统、运营支持系统。系统对接可以实现数据的实时共享和传输，能够做出更为准确和及时的处理。通过自动化处理和优化协作流程，能够提供更高效、更一致的服务，从而提升客户体验。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 系统模块 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客服系统-全渠道联络中心 | 全渠道联络中心-12345/12329/自助机话机 | 智能导航详情 | 人机对话转译 |
|  |  | 预约/取消预约 | 坐席操作职工柜台预约 |
|  |  | 转工单 | 电子/疑难（咨询）/投诉/建议工单创建 |
|  |  | 个人信息视图-基础信息 | 个人基础信息展示 |
|  |  | 个人信息视图-服务历史 | 个人服务记录查询 |
|  |  | 个人信息视图-账户余额 | 公积金账户余额查询 |
|  |  | 个人信息视图-个人明细账 | 个人缴存/提取明细查询 |
|  |  | 个人信息视图-贷款信息 | 个人贷款信息查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-基础电子信息 | 个人电子业务基础信息 |
|  |  | 个人电子信息视图-服务历史（本地库） | 本地库服务历史查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-按揭贷款联网提取信息 | 按揭贷款提取信息查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-租房约定提取信息 | 租房约定提取查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-转移接续信息 | 异地转移接续查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-关联卡业务办理历史 | 关联卡办理记录查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-签约变更注销 | 电子签约变更注销查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-电子业务历史 | 电子业务办理记录 |
|  |  | 个人电子信息视图-电子业务办理及日志 | 电子业务操作日志 |
|  |  | 个人电子信息视图-身份证校验人脸识别历史 | 身份证人脸识别记录 |
|  |  | 个人电子信息视图-个人代码校验人脸识别历史 | 个人代码人脸识别记录 |
|  |  | 个人电子信息视图-手机号 | 手机号管理查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-订阅情况 | 业务订阅状态查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-暂停或恢复登录业务办理 | 登录业务权限查询 |
|  |  | 个人电子信息视图-柜台业务爽约情况 | 柜台业务爽约记录 |
|  |  | 个人电子信息视图-客服受理柜台业务预约情况 | 客服预约柜台业务记录 |
|  |  | 单位信息视图-基础信息 | 单位基础信息展示 |
|  |  | 单位信息视图-公积金 | 单位公积金信息查询 |
|  |  | 单位信息视图-补充 | 单位补充公积金信息 |
|  |  | 单位信息视图-按月 | 单位按月住房补贴信息 |
|  |  | 单位信息视图-汇缴办理进度 | 单位汇缴进度查询 |
|  |  | 单位信息视图-单位业务汇划失败（实时） | 汇划失败实时查询 |
|  |  | 单位电子信息视图-基础电子信息 | 单位电子业务基础信息 |
|  |  | 单位电子信息视图-托收银行信息 | 单位托收银行查询 |
|  |  | 单位电子信息视图-单位网缴签约注销情况 | 网缴签约注销查询 |
|  |  | 单位电子信息视图-单位电子业务办理历史 | 单位电子业务记录 |
|  |  | 单位电子信息视图-单位业务电子渠道历史 | 电子渠道操作记录 |
|  |  | 单位电子信息视图-单位电子业务办理及日志 | 单位电子业务日志 |
|  |  | 知识管理库 | 知识管理库查询 |
|  |  | 电话录音管理-录音管理 | 语音服务录音查询 |
|  | 全渠道联络中心-自主外呼 | 智能导航详情 | 人机对话转译 |
|  |  | 预约/取消预约 | 坐席操作职工柜台预约 |
|  |  | 转工单 | 电子/疑难（咨询）/投诉/建议工单创建 |
|  |  | 弹屏-个人信息-基础信息 | 个人基础信息展示 |
|  |  | 弹屏-个人信息-服务历史（本地库） | 本地库服务历史查询 |
|  |  | 弹屏-个人信息-账户余额 | 公积金账户余额查询 |
|  |  | 弹屏-个人信息-个人明细账 | 个人缴存/提取明细查询 |
|  |  | 弹屏-个人信息-贷款信息 | 个人贷款信息查询 |
|  |  | 弹屏-个人信息-语音咨询单管理 | 语音咨询单维护 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-基础电子信息 | 个人电子业务基础信息 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-服务历史（本地库） | 本地库服务历史查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-按揭贷款联网提取信息 | 按揭贷款提取信息查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-租房约定提取信息 | 租房约定提取查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-转移接续信息 | 异地转移接续查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-关联卡业务办理历史 | 关联卡办理记录查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-签约变更注销 | 电子签约变更注销查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-电子业务历史 | 电子业务办理记录 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-电子业务办理及日志 | 电子业务操作日志 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-身份证校验人脸识别历史 | 身份证人脸识别记录 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-个人代码校验人脸识别历史 | 个人代码人脸识别记录 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-手机号管理 | 手机号管理查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-订阅情况 | 业务订阅状态查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-暂停或恢复登录业务办理 | 登录业务权限查询 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-柜台业务爽约情况 | 柜台业务爽约记录 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息-客服受理柜台业务预约情况 | 客服预约柜台业务记录 |
|  |  | 弹屏-单位信息-基础信息 | 单位基础信息展示 |
|  |  | 弹屏-单位信息-公积金 | 单位公积金信息查询 |
|  |  | 弹屏-单位信息-补充 | 单位补充公积金信息 |
|  |  | 弹屏-单位信息-按月 | 单位按月住房补贴信息 |
|  |  | 弹屏-单位信息-汇缴办理进度 | 单位汇缴进度查询 |
|  |  | 弹屏-单位信息-单位业务汇划失败（实时） | 汇划失败实时查询 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-基础电子信息 | 单位电子业务基础信息 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-托收银行信息 | 单位托收银行查询 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-单位网缴签约注销情况 | 网缴签约注销查询 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-单位电子业务办理历史 | 单位电子业务记录 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-单位业务电子渠道历史 | 电子渠道操作记录 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息-单位电子业务办理及日志 | 单位电子业务日志 |
|  |  | 外拨知识库 | 外拨知识查询 |
|  |  | 电话录音-录音管理 | 外呼录音管理 |
|  | 全渠道联络中心-智能外呼 | 外呼管理-外呼详情列表 | 外呼详情查询 |
|  |  | 外呼管理-外呼任务历史 | 外呼任务历史查询 |
|  |  | 外呼管理-智能外呼任务管理 | 智能外呼任务维护 |
|  |  | 外呼管理-智能外呼策略管理 | 外呼策略配置 |
|  |  | 外呼管理-电话录音 | 外呼录音查询 |
|  |  | 外呼管理-智能外呼管理 | 智能外呼整体管控 |
|  | 全渠道联络中心-软电话控制台 | 软电话-就绪 | 坐席状态设置-就绪 |
|  |  | 软电话-整理结束 | 坐席状态设置-整理结束 |
|  |  | 软电话-置忙 | 坐席状态设置-置忙 |
|  |  | 软电话-应答 | 呼叫应答 |
|  |  | 软电话-拨号 | 主动拨号 |
|  |  | 软电话-转接 | 呼叫转接 |
|  |  | 软电话-转电子组 | 呼叫转电子组 |
|  |  | 软电话-保持 | 呼叫保持 |
|  |  | 软电话-转IVR | 呼叫转IVR |
|  |  | 软电话-个人身份验证 | 个人身份验证触发 |
|  |  | 软电话-单位验证 | 单位身份验证触发 |
|  |  | 软电话-其他证件验证（港澳台等） | 特殊证件验证触发 |
|  |  | 软电话-客户评价（满意度） | 客户满意度评价触发 |
|  | 全渠道联络中心-交互式语音响应（IVR）系统 | IVR-维护 | IVR流程维护 |
|  |  | IVR-多页面（停止服务自动播报） | 停止服务自动播报 |
|  | 全渠道联络中心-视频客服 | 坐席工作台-就绪 | 视频坐席状态-就绪 |
|  |  | 坐席工作台-置忙 | 视频坐席状态-置忙 |
|  |  | 坐席工作台-小休 | 视频坐席状态-小休 |
|  |  | 坐席工作台-签出 | 视频坐席签出 |
|  |  | 坐席工作台-接听弹屏 | 视频接听弹屏 |
|  |  | 坐席工作台-挂断提示 | 挂断提示 |
|  |  | 坐席工作台-整理结束 | 视频坐席整理结束 |
|  |  | 坐席工作台-视频聊天身份验证 | 视频身份验证 |
|  |  | 视频咨询单-咨询单维护 | 视频咨询单维护 |
|  |  | 视频咨询单-咨询单补录 | 视频咨询单补录 |
|  |  | 视频咨询单-咨询单关联资源 | 咨询单资源关联 |
|  |  | 视频咨询单-转工单 | 视频咨询单转工单 |
|  |  | 视频咨询单-视频咨询单管理 | 视频咨询单查询管理 |
|  | 全渠道联络中心-自动呼叫排队和分发 | 自动呼叫排队和分发-直接部门呼叫 | 直接部门呼叫分配 |
|  |  | 自动呼叫排队和分发-循环呼叫 | 循环呼叫分配 |
|  |  | 自动呼叫排队和分发-均匀呼叫分配-最闲业务代表 | 最闲坐席分配 |
|  |  | 自动呼叫排队和分发-均匀呼叫分配—最少占用业务代表 | 最少占用坐席分配 |
|  |  | 自动呼叫排队和分发-专家业务代表分配-最闲业务代表 | 专家坐席-最闲分配 |
|  |  | 自动呼叫排队和分发-专家业务代表分配-最少占用的业务代表 | 专家坐席-最少占用分配 |
|  | 全渠道联络中心-呼叫路由和转接 | 呼叫路由和转接 | 呼叫路由控制 |
|  | 全渠道联络中心-呼叫中心管理 | 呼叫中心管理 | 呼叫中心整体管控 |
|  | 全渠道联络中心-报表和分析支持 | 报表和分析支持 | 呼叫中心报表生成 |
|  | 全渠道联络中心-系统通知 | 系统通知 | 系统消息推送 |
|  | 全渠道联络中心-分渠道（网站、小程序、APP） | 弹咨询单-电子/疑难（咨询）/投诉/建议 | 在线咨询单弹屏 |
|  |  | 在线咨询单管理 | 在线咨询单维护 |
|  |  | 弹屏-个人信息（坐席或IVR验证触发）-基础信息 | 在线个人基础信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人信息（坐席或IVR验证触发）-服务历史（本地库） | 在线服务历史弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人信息（坐席或IVR验证触发）-账户余额 | 在线账户余额弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人信息（坐席或IVR验证触发）-个人明细账 | 在线明细账弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人信息（坐席或IVR验证触发）-贷款信息 | 在线贷款信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-基础电子信息 | 在线电子基础信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-服务历史（本地库） | 在线本地服务历史弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-按揭贷款联网提取信息 | 在线按揭提取信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-租房约定提取信息 | 在线租房提取信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-转移接续信息 | 在线转移接续弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-关联卡业务办理历史 | 在线关联卡历史弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-签约变更注销 | 在线签约变更弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-电子业务历史 | 在线电子业务历史弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-电子业务办理及日志 | 在线电子业务日志弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-身份证校验人脸识别历史 | 在线身份证人脸记录弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-个人代码校验人脸识别历史 | 在线个人代码人脸记录弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-手机号 | 在线手机号查询弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-订阅情况 | 在线订阅状态弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-暂停或恢复登录业务办理 | 在线登录权限弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-柜台业务爽约情况 | 在线爽约记录弹屏 |
|  |  | 弹屏-个人电子信息（坐席或IVR验证触发）-客服受理柜台业务预约情况 | 在线预约记录弹屏 |
|  |  | 在线聊天身份验证 | 在线身份验证 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-基础信息 | 在线单位基础信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-公积金 | 在线单位公积金信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-补充 | 在线单位补充公积金信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-按月 | 在线单位按月补贴信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-汇缴办理进度 | 在线单位汇缴进度弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位信息（坐席或IVR验证触发）-单位业务汇划失败（实时） | 在线单位汇划失败弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-基础电子信息 | 在线单位电子基础信息弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-托收银行信息 | 在线单位托收银行弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-单位网缴签约注销情况 | 在线单位网缴签约弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-单位电子业务办理历史 | 在线单位电子业务历史弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-单位业务电子渠道历史 | 在线单位电子渠道记录弹屏 |
|  |  | 弹屏-单位电子信息（坐席或IVR验证触发）-单位电子业务办理及日志 | 在线单位电子业务日志弹屏 |
|  |  | 弹屏-知识库 | 在线知识库弹屏 |
|  | 全渠道联络中心-坐席控制台 | 坐席控制台-就绪 | 在线坐席状态-就绪 |
|  |  | 坐席控制台-置忙 | 在线坐席状态-置忙 |
|  | 全渠道联络中心-统一路由 | 统一路由-坐席策略 | 坐席分配策略配置 |
|  |  | 统一路由-队列策略 | 队列管理策略配置 |
|  | 知识库中心-知识库 | 知识库-红黑名单 | 知识红黑名单管理 |
|  |  | 知识库-数据&SQL兼容改造 | 知识库数据兼容 |
|  | 知识库中心-支持 | 支持-语音电话 | 语音渠道知识支持 |
|  |  | 支持-在线客服 | 在线渠道知识支持 |
|  | 知识库中心-维护 | 维护-知识库提交审核 | 知识库内容审核 |
|  |  | 维护-新知识库 | 新知识库创建 |
|  |  | 维护-统一渠道发布 | 知识多渠道发布 |
|  |  | 维护-网点管理 | 网点知识管理 |
|  |  | 维护-原词代词管理 | 知识原词代词维护 |
|  |  | 维护-知识库 | 知识库整体维护 |
|  |  | 维护-运营知识库变更 | 运营知识变更管理 |
|  |  | 维护-数据&SQL兼容改造 | 维护数据兼容 |
|  | 知识库中心-消息提醒 | 消息提醒-短信发送 | 知识短信发送 |
|  |  | 消息提醒-数据&SQL兼容改造 | 消息数据兼容 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-工单 | 工单-待办工单 | 待办工单处理 |
|  |  | 工单-工单创建 | 工单创建 |
|  |  | 工单-数据&SQL兼容改造 | 工单数据兼容 |
|  |  | 工单-电子工单管理 | 电子工单专项管理 |
|  |  | 历史工单-历史工单列表 | 历史工单查询 |
|  |  | 历史工单-工单受理 | 工单受理记录 |
|  |  | 历史工单-数据&SQL兼容改造 | 历史工单数据兼容 |
|  |  | 历史工单-电子工单管理 | 历史电子工单管理 |
|  |  | 坐席员工单-坐席员工单列表 | 坐席员专属工单查询 |
|  |  | 坐席员工单-操作 | 坐席员工单操作 |
|  |  | 坐席员工单-数据&SQL兼容改造 | 坐席员工单数据兼容 |
|  |  | 班长工单-班长工单列表 | 班长专属工单查询 |
|  |  | 班长工单-操作 | 班长工单操作 |
|  |  | 班长工单-数据&SQL兼容改造 | 班长工单数据兼容 |
|  |  | 电子工单-电子工单列表 | 电子工单查询 |
|  |  | 电子工单-操作 | 电子工单操作 |
|  |  | 电子工单-数据&SQL兼容改造 | 电子工单数据兼容 |
|  |  | 电子工单-电子工单管理 | 电子工单全流程管理 |
|  |  | 非电子工单-非电子工单列表 | 非电子工单查询 |
|  |  | 非电子工单-操作 | 非电子工单操作 |
|  |  | 非电子工单-数据&SQL兼容改造 | 非电子工单数据兼容 |
|  |  | 非电子工单-电子工单管理 | 非电子工单关联管理 |
|  |  | 转发工单-转发工单列表 | 转发工单查询 |
|  |  | 转发工单-操作 | 转发工单操作 |
|  |  | 转发工单-数据&SQL兼容改造 | 转发工单数据兼容 |
|  |  | 转发工单-电子工单管理 | 转发工单协同管理 |
|  |  | 工单流别名-工单流节点列表 | 工单流节点查询 |
|  |  | 工单流别名-别名编辑 | 工单流节点别名编辑 |
|  |  | 工单流别名-数据&SQL兼容改造 | 工单流数据兼容 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-时间管理 | 时间管理-日历管理 | 工单日历管理 |
|  |  | 时间管理-工作时间管理 | 工单工作时间设置 |
|  |  | 时间管理-工单处理时间管理 | 工单时效管控 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-APP版本管理 | APP版本管理-版本 | APP版本维护 |
|  |  | APP版本管理-版本发布 | APP版本发布 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-需回复工单 | 需回复工单 | 需回复工单处理 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-质检 | 质检管理-录音质检 | 语音服务录音质检 |
|  |  | 质检管理-质检单_科长 | 科长质检单管理 |
|  |  | 质检管理-质检计划 | 质检计划制定 |
|  |  | 质检管理-便民中心转派工单处理情况 | 便民中心工单质检 |
|  |  | 质检管理-质检数据采集 | 质检数据采集 |
|  |  | 质检管理-外包现场巡检 | 外包现场质检 |
|  |  | 质检管理-质检模板相关 | 质检模板维护 |
|  |  | 质检管理-质检单_质检员 | 质检员质检单处理 |
|  |  | 质检管理-模型管理 | 质检模型维护 |
|  |  | 质检管理-质检单_座席 | 座席质检单查看 |
|  |  | 质检管理-数据&SQL兼容改造 | 质检数据兼容 |
|  | 全渠道协同办公（工单）中心-业务辅助 | 单位业务-单位服务管理部 | 单位服务管理部查询 |
|  |  | 单位业务-单位电子业务（主管） | 主管单位电子业务管理 |
|  |  | 单位业务-单位公积金缴存登记状态 | 单位缴存登记状态查询 |
|  |  | 单位业务-单位一窗通办理公积金业务情况 | 单位一窗通业务查询 |
|  |  | 单位业务-单位代码及密码设置历史 | 单位代码密码历史 |
|  |  | 单位业务-单位业务汇划失败情况 | 单位汇划失败查询 |
|  |  | 单位业务-单位信息（主管） | 主管单位信息管理 |
|  |  | 单位业务-单位在途业务 | 单位在途业务查询 |
|  |  | 单位业务-单位网厅登陆、退出 | 单位网厅登录记录 |
|  |  | 个人业务-跨省通办进度 | 跨省通办进度查询 |
|  |  | 个人业务-个人联名卡持卡情况 | 个人联名卡查询 |
|  |  | 个人业务-个人开户情况新 | 个人开户情况查询 |
|  |  | 个人业务-公积金（组合）贷款委托提取信息 | 组合贷委托提取查询 |
|  |  | 个人业务-公租房委托提取信息 | 公租房委托提取查询 |
|  |  | 个人业务-个人电子业务（主管） | 主管个人电子业务管理 |
|  |  | 个人业务-个人代码 | 个人代码查询 |
|  |  | 个人业务-个人柜台密码修改情况 | 个人柜台密码历史 |
|  |  | 个人业务-个人信息（主管） | 主管个人信息管理 |
|  |  | 个人业务-个人登陆、退出情况 | 个人登录记录 |
|  |  | 个人业务-个人注册情况 | 个人注册情况查询 |
|  |  | 综合业务-各网点柜台排队情况 | 网点排队查询 |
|  |  | 综合业务-客户微信绑定情况 | 客户微信绑定查询 |
|  |  | 综合业务-贷款预约情况 | 贷款预约查询 |
|  |  | 综合业务-个人与单位验证错误记录 | 验证错误记录查询 |
|  |  | 综合业务-各网点柜台已受理预约情况 | 网点已受理预约查询 |
|  |  | 综合业务-客服受理柜台业务预约及取消情况 | 客服预约记录查询 |
|  |  | 综合业务-电子业务岗 | 电子业务岗管理 |
|  |  | 综合业务-留言类咨询单管理 | 留言咨询单管理 |
|  |  | 资金类业务-客户资金类办理服务历史 | 资金类业务历史查询 |
|  |  | 其他业务-柜台改密 | 柜台改密记录查询 |
|  |  | 其他业务-客户统一认证日志 | 客户认证日志查询 |
|  | 全渠道服务支撑中心-统计分析 | 统计分析-满意度报表 | 语音客服满意度调查表 |
|  |  |  | 在线客服满意度调查表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-提示类报表 | 微信消息下发统计 |
|  |  |  | 批量短信统计表 |
|  |  |  | 系统短信统计表 |
|  |  |  | 消息下发总数统计表 |
|  |  |  | 运营商计费统计报表 |
|  |  |  | 联通实时短信统计表 |
|  |  |  | 支付宝动账消息统计表 |
|  |  |  | 提示服务汇总日报表 |
|  |  |  | 实时短信统计表 |
|  |  |  | 移动实时短信统计表 |
|  |  |  | 运营商短信发送情况统计表 |
|  |  |  | 人工导入短信统计表 |
|  |  |  | 提示服务汇总表 |
|  |  |  | 12329重发短信统计表 |
|  |  |  | 批量微信统计表 |
|  |  |  | 微信提示汇总表 |
|  |  |  | 短消息平台入库数量统计表 |
|  |  |  | 实时微信统计表 |
|  |  |  | 知识短信统计表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-业务报表 | 人工客服咨询热点统计表 |
|  |  |  | IVR菜单点击量统计报表 |
|  |  |  | 人工账务统计表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-考试报表 | 客观试题分析表 |
|  |  |  | 考试成绩汇总表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-坐席报表 | 坐席报表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-系统报表 | 技能队列平均半小时报表 |
|  |  |  | IVR平均半小时报表 |
|  |  |  | IVR日报表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-人力资源管理报表 | 人员管理月统计表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-考核报表 | 在线客服考核月报表 |
|  |  |  | 语音客服考核月报表 |
|  |  |  | 在线客服考核日报表 |
|  |  |  | 外包公司在线客服考核表 |
|  |  |  | 语音客服考核日报表 |
|  |  |  | 外包公司语音客服考核表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-工单报表 | 工单流转各部门情况汇总表 |
|  |  |  | 部门工单月统计表_新 |
|  |  |  | 部门工单日统计表_新 |
|  |  |  | 工单明细_2017 |
|  |  |  | 各渠道工单流转情况汇总表 |
|  |  |  | 坐席工单统计表 |
|  |  |  | 工单处理详单 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 统计分析-工作质量管理报表 | 在线满意度质检考核详单 |
|  |  |  | 在线质检考核汇总日报表 |
|  |  |  | 在线客服质检考核日报表 |
|  |  |  | 语音质检考核汇总日报表 |
|  |  |  | 语音分析质检考核详单 |
|  |  |  | 录音质检考核详单 |
|  |  |  | 在线咨询单质检考核详单 |
|  |  |  | 录音满意度质检考核详单 |
|  |  |  | 语音客服质检考核日报表 |
|  |  |  | 在线工单质检考核详单 |
|  |  |  | 语音工单质检考核详单 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 全渠道服务支撑中心-消息能力 | 消息能力-批量短信 | 批量短信历史明细 |
|  |  |  | 支付宝绑定用户管理 |
|  |  |  | 批量短信历史 |
|  |  |  | 批量短信 |
|  |  |  | 批量短信明细 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 消息能力-实时短信 | 实时短信历史 |
|  |  |  | 实时短信 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 消息能力-非定式短信 | 非定式短信导入 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 消息能力-短信检测 | 非定式短信图表 |
|  |  |  | 批量短信图表 |
|  |  |  | Sp短信检测 |
|  |  |  | Sms短信检测 |
|  |  |  | 实时短信图表 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  |  | 携号转网 |
|  |  |  | 短信发送白名单 |
|  |  |  | 业务类别配置 |
|  |  |  | 短信系统参数配置 |
|  |  |  | 手机号段 |
|  |  |  | 业务类别 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 全渠道服务支撑中心-好差评 | 好差评-好差评管理 | 好差评处理 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 全渠道服务支撑中心-维度数据管理 | 维度数据管理-维度数据详情 | 维度数据查询 |
|  |  | 维度数据管理-维度数据批次 | 维度数据批次管理 |
|  |  | 维度数据管理-数据&SQL兼容改造 | 维度数据兼容 |
|  | 全渠道服务支撑中心-单位经办人消息下发管理 | 单位经办人消息下发管理-单位经办人管理 | 单位经办人管理 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 全渠道服务支撑中心-渠道管控管理 | 渠道管控管理-微信解绑审批 | 微信解绑审批 |
|  |  | 渠道管控管理-微信发送结果 | 微信发送结果查询 |
|  |  | 渠道管控管理-微信绑定用户 | 微信绑定用户查询 |
|  |  | 渠道管控管理-菜单维护 | 微信菜单维护 |
|  |  | 渠道管控管理-微信解绑历史 | 微信解绑历史查询 |
|  |  | 渠道管控管理-微信解绑列表 | 微信解绑列表查询 |
|  |  | 渠道管控管理-数据&SQL兼容改造 | 渠道管控数据兼容 |
|  | 全渠道服务支撑中心-工作日管理 | 工作日管理-日历管理 | 系统日历管理 |
|  |  | 工作日管理-服务时间管理 | 服务时间设置 |
|  |  | 工作日管理-数据&SQL兼容改造 | 工作日数据兼容 |
|  | 全渠道服务支撑中心-系统管理 | 系统管理-用户手机号码管理 | 用户手机号维护 |
|  |  | 系统管理-系统参数管理 | 系统参数配置 |
|  |  | 系统管理-工号映射 | 工号映射维护 |
|  |  | 系统管理-IP话机管理 | IP话机配置 |
|  |  | 系统管理-角色管理 | 角色维护 |
|  |  | 系统管理-功能权限管理 | 权限配置 |
|  |  | 系统管理-用户管理 | 用户维护 |
|  |  | 系统管理-自助机管理部维护 | 自助机管理部关联 |
|  |  | 系统管理-码表管理 | 系统码表维护 |
|  |  | 系统管理-组织管理 | 组织架构维护 |
|  |  | 系统管理-数据&SQL兼容改造 | 系统管理数据兼容 |
|  |  | 系统管理-用户注册改造 | 用户注册功能改造 |
|  |  | 系统管理-用户登录改造 | 用户登录功能改造 |
|  |  | 系统管理-用户信息管理 | 用户信息维护 |
|  |  | 系统管理-角色权限管理 | 角色权限管控 |
|  |  | 系统管理-用户手机号码管理 | 用户手机号管控 |
|  | 全渠道服务支撑中心-通知发布 | 通知发布管理-批量贷款预约短信明细_坐席 | 贷款预约短信明细 |
|  |  | 通知发布管理-内部公告编辑 | 内部公告编辑 |
|  |  | 通知发布管理-业务类别配置 | 通知业务类别配置 |
|  |  | 通知发布管理-手机号段 | 通知手机号段维护 |
|  |  | 通知发布管理-内部公告 | 内部公告管理 |
|  |  | 通知发布管理-携号转网 | 通知携号转网处理 |
|  |  | 通知发布管理-数据&SQL兼容改造 | 通知发布数据兼容 |
|  | 客服系统业务辅助-集成对接 | 集成对接-IVR接口程序 | 密码加密 |
|  |  |  | 密码加密（YH） |
|  |  | 集成对接-核心业务系统 | 个人账户信息查询 |
|  |  |  | 提取业务信息 |
|  |  |  | 提取登记信息查询 |
|  |  |  | 委托提取协议信息 |
|  |  |  | 单位业务汇划失败情况查询 |
|  |  |  | 低保提取登记信息 |
|  |  |  | 异地转移（转入）资金确认历史 |
|  |  |  | 转移接续查询 |
|  |  |  | 关联卡业务办理历史查询 |
|  |  |  | 贷款信息 |
|  |  |  | 还款业务信息 |
|  |  |  | 委托单位代打还款凭证/计划信息 |
|  |  |  | 还款账户变更信息 |
|  |  |  | 扣款失败情况信息 |
|  |  |  | 贷款缩期历史 |
|  |  |  | 逾期还款 |
|  |  |  | 贷款首套查询 |
|  |  |  | 贷款预约手机号查询（新增） |
|  |  |  | 提取登记按揭联网协议信息根据个人代码查询 |
|  |  |  | 按照年份和登记表编号查询还款凭证表 |
|  |  |  | 按照年份和登记表编号查询提取数据信息 |
|  |  |  | 单位开户情况查询 |
|  |  |  | 单位电子业务信息查询 |
|  |  |  | 单位网缴签约注销情况查询 |
|  |  |  | 公积金/补充公积金/按月住房补贴缴存登记业务 |
|  |  |  | 公积金/补充公积金/按月住房补贴汇缴缴存/封存/补缴业务 |
|  |  |  | 公积金/补充公积金/按月住房补贴调整业务 |
|  |  |  | 0比例缴存自动调整业务办理历史 |
|  |  |  | 提高公积金缴存比例业务办理历史 |
|  |  |  | 选择缴存比例业务办理历史 |
|  |  |  | 单位信息变更业务办理历史 |
|  |  |  | 个人信息变更业务办理（个人办理，姓名、身份证号） |
|  |  |  | 个人信息变更业务办理（单位办理，姓名、身份证号） |
|  |  |  | 封存原因变更业务办理历史 |
|  |  |  | 贷款申请查询 |
|  |  |  | 单位在途业务明细查询 |
|  |  |  | 公积金（组合）贷款委托提取协议信息 |
|  |  |  | 公积金（组合）贷款委托提取协议变更信息 |
|  |  |  | 公积金（组合）贷款委托提取还款信息 |
|  |  |  | 公积金（组合）贷款委托提取信息 |
|  |  |  | 公租房委托提取协议信息 |
|  |  |  | 公租房委托提取家庭成员信息 |
|  |  |  | 公租房委托提取协议变更信息 |
|  |  |  | 公租房委托提取租金及补贴信息 |
|  |  |  | 公租房委托提取信息 |
|  |  |  | 贷款预留手机号码变更业务历史明细查询（调整接口） |
|  |  |  | 职工身份信息维护业务明细查询 |
|  |  |  | 蓝白领公寓已付租金信息查询 |
|  |  |  | 个人明细账查询 |
|  |  |  | 个人信息查询 |
|  |  |  | 还款明细表查询 |
|  |  |  | 疫情期间还款查询 |
|  |  |  | 查询个人账户信息 |
|  |  |  | 查询不动产权信息补录历史 |
|  |  |  | 贷款余额表查询 |
|  |  |  | 租房约定提取申请查询 |
|  |  |  | 租房约定协议表查询 |
|  |  |  | 0租房约定协议变更查询 |
|  |  |  | 租房约定提取查询 |
|  |  |  | 还款计划表查询 |
|  |  |  | 大病提取 |
|  |  |  | 按月还款（利用还款银行卡资金还款）信息查询 |
|  |  |  | 按月还款业务查询 |
|  |  |  | 终止公积金（组合）贷款委托提取签约 |
|  |  |  | 约提协议查询 |
|  |  |  | 按月冲还协议查询 |
|  |  |  | 0按月冲还变更 |
|  |  |  | 历史接口业务查询 |
|  |  |  | 个人账户余额查询功能 |
|  |  |  | 个人明细账查询功能 |
|  |  |  | 还款计划查询功能 |
|  |  |  | 个人贷款及还款信息查询功能 |
|  |  |  | 贷款办理进度查询 |
|  |  |  | 总体预约情况查询 |
|  |  |  | 储蓄卡验证 |
|  |  |  | 单位明细账 |
|  |  |  | 缴存登记信息 |
|  |  |  | 汇缴办理进度查询 |
|  |  |  | 个人贷款办理进度 |
|  |  |  | 职工贷款信息查询（查贷前） |
|  |  |  | 开户状态信息查询 |
|  |  |  | 机主错误数据查询 |
|  |  |  | 查询失败信息 |
|  |  |  | 批量查询 |
|  |  | 集成对接-渠道整合平台 | 个人注册信息 |
|  |  |  | 个人登录信息 |
|  |  |  | 认证接口 |
|  |  |  | 个人电子业务历史信息 |
|  |  |  | 个人电子业务历史日志 |
|  |  |  | 个人人脸识别验证历史 |
|  |  |  | 个人暂停或恢复登录及业务办理权限情况 |
|  |  |  | 个人暂停或恢复登录及业务办理权限设置 |
|  |  |  | 单位业务历史信息 |
|  |  |  | 单位查询历史信息 |
|  |  |  | 单位缴存登记信息 |
|  |  |  | 证件类型查询（取消） |
|  |  |  | 个人登录 |
|  |  |  | 业务办理渠道接入检查 |
|  |  |  | 前置条件检查（统一接入） |
|  |  |  | 业务办理（统一接入） |
|  |  |  | 查询定制信息 |
|  |  |  | 提交定制信息 |
|  |  |  | 单位改密流水 |
|  |  |  | 单位验证 |
|  |  |  | 个人业务办理密码 |
|  |  |  | 电子业务签约信息 |
|  |  |  | 电子业务签约变更信息 |
|  |  |  | 电子业务签约注销信息 |
|  |  |  | 单位网缴签约注销情况查询 |
|  |  |  | 单位登录信息 |
|  |  |  | 单位基本信息 |
|  |  |  | 在线客户信息查询 |
|  |  |  | 微信绑定流水 |
|  |  |  | 微信绑定信息 |
|  |  |  | 电子公积金签约预留手机查询 |
|  |  |  | 贷款签约预留手机查询 |
|  |  |  | 贷款预留手机查询 |
|  |  |  | 机主错误数据查询 |
|  |  |  | 个人身份信息变更查询 |
|  |  |  | 机主数据同步业务记录查询 |
|  |  |  | 个人与单位验证错误次数接口 |
|  |  | 集成对接-微博政务网程序 | 微博消息 |
|  |  |  | 政务网消息 |
|  |  | 集成对接-微信聊天客户端 | 客服向外部推送消息 |
|  |  |  | 给客服推送图片消息 |
|  |  | 集成对接-微信聊天客户端（外） | 提供绑定用户信息推送 |
|  |  |  | 提供渠道启停状态推送 |
|  |  |  | 提供微信认证token获取 |
|  |  | 集成对接-银行客服系统程序 | 内网文件附件推送到页面 |
|  |  | 集成对接-银行在线聊天客户端 | 给客服端推送外部消息-银行 |
|  |  |  | 页面消息推送给客服-银行 |
|  |  |  | 客服向外部推送消息-银行 |
|  |  | 集成对接-在线聊天客户端 | 内网文件消息推送到页面 |
|  |  |  | 给客服端推送外部消息 |
|  |  |  | 页面文件消息推送给客服 |
|  |  |  | 客服向外部推送消息 |

- 网站系统

- 网站子系统

公积金网站系统是一种综合性的网络平台，它整合了多种信息服务和功能，为用户提供了一站式的互联网体验。市民可以通过网站查询个人住房公积金的缴存情况、贷款信息、提取记录。

网站提供额度计算、基数比例查询等功能，帮助市民了解公最新的公积金政策文件、政策解读和公告，帮助市民及时了解政策变动，同时还提供政策咨询和解答服务，解答市民关于公积金政策的疑问。提供办理网点查询、下载中心（包括各类业务表格、操作手册等）、文件验证等服务。

- CMS渠道发布平台子系统

CMS渠道发布子系统是用于创建、发布、编辑和管理网站内容的软件应用程序。承担整个管理中心媒体推送及发布的溯源地，覆盖全渠道的资源及内容审核，统一发布推送及媒体动态更新作用，在简化网站内容的管理过程，使得用户能轻松地添加、修改和删除网站上的各种元素，如文本、图片、视频、文章、新闻、政策法规等。

CMS渠道发布子系统管理功能包括栏目管理模块、文章管理模块、审批管理模块、发布管理模块、评论管理、问卷调查、公告栏管理、广告管理、留言版管理、网上维权、领导信箱、统计管理模块、模板管理模块、素材库管理模块等等。

CMS渠道发布子系统对接系统包括渠道整合平台、网站系统、核心业务系统、客服综合服务系统等。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 系统模块 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS子系统 | 文档管理 | 内容管理 | 推荐内容管理 |
|  |  |  | 系统内容管理 |
|  | 交互信箱 | 用户评论 | 评论管理 |
|  |  | 互动社区 | 留言板管理 |
|  |  |  | 网上维权管理 |
|  |  |  | 领导信箱管理 |
|  |  |  | 我要说说管理 |
|  |  | 广告管理 | 广告版位管理 |
|  |  |  | 广告内容 |
|  |  | 投票与问卷 | 调查问卷管理 |
|  |  | 友情链接 | 友情链接管理 |
|  |  |  | 友链类别管理 |
|  |  | 公告管理 | 公告内容管理 |
|  |  | 站内通信 | 短消息管理 |
|  |  | 消息管理 | 消息列表 |
|  |  | 我要贷款 | 我要贷款列表 |
|  |  | 接口日志 | 接口调用日志管理 |
|  |  | 对外新闻维护 | 对外新闻维护列表 |
|  | 站点维护 | 内容组织 | 站点与栏目维护 |
|  |  |  | 分类管理 |
|  |  |  | 内容推荐位 |
|  |  |  | 专题分类 |
|  |  | 网站系统参数 | 留言本类别 |
|  |  |  | 广告代码配置 |
|  |  |  | 编辑器组件模板 |
|  |  |  | 图片规格管理 |
|  |  | 站点资源 | 模板管理 |
|  |  |  | 站点文件夹 |
|  |  |  | 视频媒体库 |
|  |  |  | 素材库 |
|  |  | 碎片区块 | 页面区块管理页 |
|  |  |  | 区块碎片分类页 |
|  |  | 站点相关词 | 站点Tag词管理 |
|  |  |  | Tag词汇类别 |
|  |  |  | 信息来源管理 |
|  |  |  | 敏感词管理 |
|  | 发布与采集 | 静态化发布 | 站点内容发布页 |
|  |  |  | 区块发布页 |
|  |  |  | 专题发布 |
|  |  |  | 定时发布管理 |
|  |  |  | 发布页规则 |
|  |  | 分类数据 | 分发服务器设置 |
|  |  |  | 文件发布点管理 |
|  |  |  | 文件传输状态 |
|  |  | 内容采集 | Web采集规则 |
|  |  |  | 采集任务管理 |
|  |  |  | 采集结果记录 |
|  |  | 内容探索 | 索引文件管理 |
|  |  |  | 用户搜索词 |
|  | 数据分析 | 综合报告 | 总体访问情况 |
|  |  |  | 日点击报告 |
|  |  |  | 站群分析 |
|  |  |  | 下载分析 |
|  |  |  | 点击量分析 |
|  |  | 访问者数据 | 近期记录 |
|  |  |  | 小时数据分析 |
|  |  |  | 回头客分析 |
|  |  |  | 地区分析 |
|  |  | 访问源分析 | 来源网站 |
|  |  |  | 搜索引擎数据 |
|  |  |  | 搜索词分析 |
|  |  | 点击数据排行 | 入口排行 |
|  |  |  | 出口排行 |
|  |  |  | 栏目排行 |
|  |  |  | 内容排行 |
|  |  |  | 链接点击排行 |
|  |  | 访问者客户端 | 操作系统 |
|  |  |  | 浏览器 |
|  |  |  | 使用语言 |
|  |  |  | 分辨率 |
|  | 站点会员 | 会员相关 | 会员账户管理 |
|  |  |  | 会员等级管理 |
|  |  |  | 积分规则管理 |
|  |  |  | 会员登录日志 |
|  |  | 通知与邮件 | 邮件与消息模版 |
|  |  |  | 邮件与消息模版参数 |
|  |  | 会员权限 | 会员组管理 |
|  |  |  | 栏目浏览维护 |
|  |  |  | 会员投稿维护 |
|  |  |  | 权限规则管理 |
|  |  |  | 权限资源管理 |
|  | 系统配置 | 工作流 | 工作流管理 |
|  |  | 元数据模型管理 | 系统信箱模型 |
|  |  |  | 会员扩展模型 |
|  |  |  | 自定义表单 |
|  |  |  | 站点扩展模型 |
|  |  |  | 栏目扩展模型 |
|  |  |  | 留言扩展模型 |
|  |  |  | 广告配置模型 |
|  |  |  | 广告内容模型 |
|  |  | 系统权限 | 用户管理 |
|  |  |  | 角色管理 |
|  |  |  | 部门机构 |
|  |  |  | 用户注册改造 |
|  |  |  | 用户登录改造 |
|  |  |  | 系统用户管理 |
|  |  | 权限资源 | 权限资源管理 |
|  |  |  | 分类授权类型 |
|  |  | 节点与全局配置 | 站点节点管理 |
|  |  |  | 系统全局配置 |
|  |  | 安全与日志 | 系统防火墙记录 |
|  |  |  | 限制黑名单 |
|  |  |  | 用户登录记录 |
|  |  |  | 系统实时日志 |
|  | 个性功能 | 交互信息 | 交互信息-留言板管理 |
|  |  |  | 交互信息-网上维权管理 |
|  |  |  | 交互信息-领导信箱管理 |
|  |  |  | 交互信息-我要说说管理 |
|  |  |  | 交互信息-消息列表 |
|  |  |  | 交互信息-我要贷款列表 |
|  |  |  | 交互信息-接口调用日志管理 |
|  |  |  | 交互信息-对外新闻维护列表 |
|  |  |  | 留言簿管理 |
|  |  |  | 领导信箱管理 |
|  |  |  | 网上维权管理 |
|  |  | 数据分析 | 数据分析-点击量分析 |
|  |  |  | 数据分析-下载分析 |
|  |  |  | 数据分析-总体访问情况 |
|  |  |  | 数据分析-站群分析 |
|  |  |  | 数据分析-日点击报表 |
|  |  | 智能机器人 | 智能机器人-问题管理 |
|  |  |  | 智能机器人-关键词管理 |
|  |  |  | 智能机器人-历史问题 |
|  |  |  | 智能机器人-模拟问卷 |
|  |  |  | 智能机器人-智能学习分析 |
|  | 外部接口对接 | 叫号机系统 | 客服_跨省通办职工办理进度查询接口 |
|  |  | 渠道整合平台 | 单位线上线下一体化业务查询 |
|  |  |  | 公共信息推送（平台提供给华信接口） |
|  |  |  | 公共信息删除（平台提供给华信接口） |
|  |  |  | 个人查询单 |
|  |  |  | 结清证明 |
|  |  |  | 汇缴补缴受理凭证（只限于网缴） |
|  |  |  | 公积金缴存证明 |
|  |  |  | 异地贷款职工住房公积金缴存使用证明 |
| 门户网站子系统 | 公告消息管理 | 公告信息推送对接 |  |
|  |  | 公告信息删除对接 |  |
|  | 信息查询管理 | 个人查询单对接 |  |
|  |  | 贷款结清证明对接 |  |
|  |  | 汇缴补缴受理凭证（只限于网缴） |  |
|  |  | 公积金缴存证明对接 |  |
|  |  | 异地贷款职工住房公积金缴存使用证明对接 |  |
|  |  | 单位改密流水查询对接 |  |
|  |  | 总体预约情况查询 |  |
|  | UI管理 | 统一渠道轮播图对接 |  |
|  |  | 喜丧版对接 |  |
|  | 链接管理 | 分享链接维护对接 |  |
|  | 营业厅信息管理 | 提取营业厅信息 |  |
|  |  | 提取所有营业厅信息 |  |
|  | 工单管理 | 提取领导信箱工单 |  |
|  |  | 反馈领导信箱工单 |  |
|  |  | 提取留言板工单 |  |
|  |  | 反馈留言板工单 |  |
|  |  | 提取网上维权工单 |  |
|  | 互动社区管理 | 互动社区处理结果状态修改 |  |
|  |  | 互动社区处理结果发送短信 |  |
|  | 知识库管理 | 智能知识库对接 |  |
|  | 引用管理 | 撤销反馈 |  |
|  |  | 引用反馈 |  |
|  |  | 获取新闻 |  |
|  | 门户网站-pc | 新闻动态 |  |
|  |  | 机构简介 |  |
|  |  | 政务公开 |  |
|  |  | 公示公告 |  |
|  |  | 业务指南 |  |
|  |  | 便民服务 |  |
|  |  | 行政执法 |  |
|  |  | 政策法规 |  |
|  |  | 下载中心 |  |
|  |  | 全文检索 |  |
|  |  | 统一登陆 |  |
|  |  | 领导信箱 |  |
|  |  | 留言板 |  |
|  |  | 网上维权 |  |
|  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 贷款试算 |  |
|  |  | 在线客服 |  |
|  |  | 栏目要求 |  |
|  |  | 专题模块 |  |
|  |  | 网上业务 |  |
|  | 门户网站-手机Wap | 新闻动态 |  |
|  |  | 机构简介 |  |
|  |  | 政务公开 |  |
|  |  | 公示公告 |  |
|  |  | 业务指南 |  |
|  |  | 便民服务 |  |
|  |  | 行政执法 |  |
|  |  | 政策法规 |  |
|  |  | 下载中心 |  |
|  |  | 全文检索 |  |
|  |  | 统一登陆 |  |
|  |  | 领导信箱 |  |
|  |  | 留言板 |  |
|  |  | 网上维权 |  |
|  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 贷款试算 |  |
|  |  | 在线客服 |  |
|  |  | 栏目要求 |  |
|  |  | 专题模块 |  |
|  |  | 网上业务 |  |

- 消息推送服务平台

消息推送服务平台是集成了多种功能和技术的平台，用于实现短信的实时发送、批量发送和检测预警。系统基于移动通信网络，通过特定的接口与电信、联通和移动运营商的短信网关进行交互，以实现短信的传输。

批量发送短信：支持一次性向大量用户发送相同或不同的短信内容，提高通知的效率。

发送状态追踪：实时显示短信的发送状态，如已发送、发送失败、等待发送等，并提供发送失败的原因分析，帮助用户优化发送策略。

安全稳定：系统采用加密技术和多重验证机制，确保短信内容的安全性和用户数据的隐私保护。同时，系统应具备高并发处理能力，保证在大量发送时仍能保持稳定运行。

消息推送服务平台竭诚对接：包括核心业务系统、渠道整合平台、客服综合服务系统、客服协同办公系统、运营支持系统等。对接业务包括实时短信、数据同步、实时微信、发送结果反馈等。

新增功能：高效办理功能模块，保障房功能模块。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 短信平台 | 电信短信管理 | 电信12329短信发送 |
|  |  | 电信12329短信回执获取 |
|  |  | 电信12329消息重发机制 |
|  | 联通短信管理 | 联通12329短信发送 |
|  |  | 联通12329短信回执获取 |
|  |  | 联通长号段短信推送 |
|  |  | 联通12329消息重发机制 |
|  |  | 联通长号段短信回执获取 |
|  | 移动短信管理 | 移动12329短信发送 |
|  |  | 移动12329短信回执获取 |
|  |  | 移动长号段短信推送 |
|  |  | 移动12329短信消息重发机制 |
|  |  | 移动长号段短信回执获取 |
|  | 微信消息管理 | 微信配置管理 |
|  |  | 批量微信消息推送 |
|  |  | 微信消息重发机制 |
|  |  | 实时微信消息推送 |
|  |  | 微信用户绑定 |
|  |  | 实时微信消息推送 |
|  |  | 批量微信消息推送 |
|  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  |  | 外网批量微信消息同步接口 |
|  |  | 外网实时微信消息接口 |
|  |  | 内网微信发送结果反馈接口 |
|  | 支付宝消息管理 | 支付宝配置管理 |
|  |  | 批量支付宝消息推送 |
|  |  | 支付宝信息回执获取 |
|  |  | 批量支付宝消息推送 |
|  | 批量短信管理 | 非定式批量短信导入 |
|  |  | 三方批量短信接收 |
|  |  | 批量短信规则匹配 |
|  |  | 批量短信发送规则设置 |
|  |  | 批量短信查询 |
|  |  | 非定式批量短信发送 |
|  |  | 批量短信发送 |
|  | 实时短信管理 | 非定式实时短信导入 |
|  |  | 三方实时短信接收 |
|  |  | 实时短信规则匹配 |
|  |  | 实时短信发送规则设置 |
|  |  | 实时短信查询 |
|  |  | 非定式实时短信发送 |
|  |  | 实时短信发送 |
|  |  | 三方实时短信发送接口 |
|  | 检测预警管理 | 预警短信发送规则配置 |
|  |  | 实时短信发送检测 |
|  |  | 批量短信发送检测 |
|  | 报表统计功能 | 报表统计功能 |
|  |  | 报表查询功能 |
|  | 系统参数管理 | 系统参数配置 |
|  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 业务类别管理 | 业务类别配置 |
|  | 短信模板管理 | 三方短信模板同步 |
|  | 白名单管理 | 短信发送白名单 |
|  |  | 短信发送白名单 |
|  | 数据反馈管理 | 三方短信结果反馈 |
|  | 外部接口对接 | 批量微信结果反馈、批量支付宝结果反馈、实时支付宝反馈、实时微信反馈 |
|  |  | 支付宝实时短信 |
|  |  | 支付宝批量短信 |
|  |  | 微信批量短信 |
|  |  | 微信实时短信 |
|  |  | 自助机故障时发送短信 |
|  |  | 查看微信消息详情 |
|  |  | 查询通知模板 |

- 异常业务检测系统

异常业务检测对象主要是客户在渠道端的操作，涉及系统包括个人网厅、手机APP、微信、自助机具、渠道整合平台。根据系统架构特点，本次改造主要针对渠道整合平台、微信应用和客户端，渠道整合平台和微信应用主要采集交易信息，客户端主要采集客户端信息。

1）个人网厅检测：B/S架构结构，即浏览器和服务端结构。终端客户工作界面是通过互联网浏览器来实现，但是主要事物逻辑在服务器端实现，因此交易信息在渠道整合平台中采集。

2）手机APP检测：C/S架构架构，即客户端和服务端结构。终端客户在手机上使用中心提供的相应APP进行操作，但是主要事物逻辑在服务器端实现，因此交易信息在渠道整合平台中采集。

3）微信检测：微信端数据采集分为两部分，微信应用服务采集微信端数据和渠道整合平台采集微信端一部分交易数据，因此需要改造微信应用服务和渠道整合平台。用户注册、绑定和解绑的交易信息数据通过改造微信应用获取，其他交易行为在渠道整合平台中采集。

4）自助机具检测：B/S架构结构，即浏览器和服务端结构。终端客户工作界面是通过互联网浏览器来实现，但是主要事物逻辑在服务器端实现，因此交易信息在渠道整合平台中采集。

5）渠道整合平台检测：个人网厅、手机APP、微信、自助机具和第三方渠道系统这些渠道系统对接渠道整合平台，具体业务功能需通过渠道整合平台实现，比如登录、查询、设置、提取、还款等交易，因此只需要对渠道整合平台进行改造即可实现对上述渠道的交易检测。本次服务升级工作基本是系统功能的平滑迁移，以适配自主可控要求。改造方向是在原功能上做技术改造、数据库改造、应用鉴权双子认证改造及数据安全功能改造，不涉及系统功能上的变化。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 功能模块 | 系统功能 | 子功能详细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常业务检测系统 | 风险检测预警 | 业务预警 | 严重风险信息 |
|  |  |  | 高风险信息 |
|  |  |  | 中风险信息 |
|  |  |  | 低风险信息 |
|  |  |  | 历史预警查询 |
|  |  |  | 实时预警信息 |
|  |  |  | 报警详情 |
|  |  |  | 关联交易详情 |
|  |  |  | 风险处理 |
|  | 风险检测管控 | 渠道检测 | 渠道检测预警查询 |
|  |  |  | 渠道检测预警详情 |
|  | 运行检测 | 渠道访问检测 | 渠道访问检测信息 |
|  |  |  | 渠道访问检测详情 |
|  |  | 业务运行检测 | 业务运行检测查询 |
|  | 综合查询 | 渠道登录查询 |  |
|  |  | 渠道业务查询 |  |
|  |  | 自有渠道查询 |  |
|  | 统计报表 | 手机操作系统统计 |  |
|  |  | 规则预警统计 |  |
|  |  | 业务失败原因统计 |  |
|  |  | 渠道预警统计 |  |
|  |  | 登录设备信息统计 |  |
|  |  | 用户预警统计 |  |
|  |  | 渠道在线人数统计 |  |
|  |  | 登录失败原因统计 |  |
|  |  | 登录IP地址统计 |  |
|  | 规则管理 | 自定义规则管理 | 自定义规则查询 |
|  |  |  | 自定义规则新增 |
|  |  |  | 自定义规则导入 |
|  |  |  | 自定义规则导出 |
|  |  | 预定义规则管理 | 预定义规则查询 |
|  |  |  | 预定义规则导入 |
|  |  |  | 预定义规则导出 |
|  |  | 统计规则要素管理 | 统计规则要素管理 |
|  |  |  | 规则要素新增 |
|  | 用户习惯采集 | 用户习惯管理 | 用户习惯查询 |
|  |  | 习惯养成参数管理 | 习惯养成参数查询 |
|  |  |  | 习惯养成参数修改 |
|  | 名单管理 | 灰名单用户管理 | 灰名单用户查询 |
|  |  |  | 灰名单用户新增 |
|  |  |  | 灰名单用户导入 |
|  |  | 灰名单设备管理 | 灰名单设备查询 |
|  |  |  | 灰名单设备新增 |
|  |  |  | 灰名单设备导入 |
|  |  | 灰名单IP管理 | 灰名单IP查询 |
|  |  |  | 灰名单IP新增 |
|  |  |  | 灰名单IP导入 |
|  |  | 黑名单用户管理 | 黑名单用户查询 |
|  |  |  | 黑名单用户新增 |
|  |  |  | 黑名单用户导入 |
|  |  | 黑名单设备管理 | 黑名单设备查询 |
|  |  |  | 黑名单设备新增 |
|  |  |  | 黑名单设备导入 |
|  |  | 黑名单IP管理 | 黑名单IP查询 |
|  |  |  | 黑名单IP新增 |
|  |  |  | 黑名单IP导入 |
|  |  | 白名单设备管理 | 白名单设备查询 |
|  |  |  | 白名单设备新增 |
|  |  | 白名单IP管理 | 白名单IP查询 |
|  |  |  | 白名单IP新增 |
|  | 系统管理 | 字典管理 | 字典查询 |
|  |  |  | 字典新增 |
|  |  |  | 字典修改 |
|  |  |  | 字典项结构查询 |
|  |  |  | 字典项结构查询 |
|  |  |  | 字典项结构修改 |
|  |  | 审批管理 | 审批列表查询 |
|  |  |  | 审批（同意/拒绝） |
|  |  | 审核管理 | 审核列表查询 |
|  |  |  | 审核（同意/拒绝） |
|  |  | 角色管理 | 角色查询 |
|  |  |  | 角色新增 |
|  |  |  | 角色编辑 |
|  |  |  | 角色菜单权限配置 |
|  |  | 密码修改 |  |
|  |  | 用户管理 | 用户查询 |
|  |  |  | 用户新增 |
|  |  |  | 用户编辑 |
|  |  |  | 用户密码重置 |
|  | 日志管理 | 报警操作日志查询 |  |
|  |  | 操作日志查询 |  |
|  |  | 审批管理 | 审批列表查询 |
|  |  |  | 审批（同意/拒绝） |
|  |  | 审核管理 | 审核列表查询 |
|  |  |  | 审核（同意/拒绝） |
|  | 渠道检测指标管控 | 工作日管理 |  |
|  |  | 系统开关 | 渠道检测开关查询 |
|  |  |  | 渠道检测开关新增 |
|  |  | 渠道人数上浮预警管理 | 渠道人数上浮预警参数查询 |
|  |  |  | 渠道人数上浮预警参数修改 |
|  |  | 渠道人数预警管理 | 渠道人数预警参数查询 |
|  |  |  | 渠道人数预警参数修改 |
|  |  | 渠道运行预警管理 | 渠道运行预警参数查询 |
|  |  |  | 渠道运行预警参数修改 |
|  |  | 异地登录预警管理 | 异地登录预警参数查询 |
|  |  |  | 异地登录预警参数修改 |
|  |  | 业务成功率预警管理 | 业务成功率预警参数查询 |
|  |  |  | 业务成功率业务预警参数修改 |
|  | 交易检测指标管控 | 失败次数预警管理 | 失败次数预警参数查询 |
|  |  |  | 失败次数预警参数修改 |
|  |  | 失败原因预警管理 | 失败原因预警查询 |
|  |  |  | 失败原因预警新增 |
|  |  | 交易量上浮预警管理 | 交易量上浮预警参数查询 |
|  |  |  | 交易量上浮预警参数修改 |
|  |  | 交易量预警管理 | 交易量预警参数查询 |
|  |  |  | 交易量预警参数修改 |
|  | 异常模型-渠道访问 | 异常渠道登录模型（12组） | 短时间内同IP某用户多次登录 |
|  |  |  | 短时间内同设备某用户多次登录 |
|  |  |  | 短时间内不同设备某用户多次登录 |
|  |  |  | 短时间同设备不同用户多次登录 |
|  |  |  | 短时间内同设备某用户登录失败次数大于等于N次 |
|  |  |  | 短时间内不同设备某用户登录失败次数大于等于N次 |
|  |  |  | 短时间内同设备登录失败次数合计大于等于N次 |
|  |  |  | 数据&SQL兼容改造 |
|  | 异常模型-业务访问 | 异常业务登录模型（7组） | 非习惯地点登录 |
|  |  |  | 短时间某用户跨地区登录 |
|  |  |  | 高年龄段用户在夜间登录渠道 |
|  |  |  | 登录时间为每日M时-N时，这段时间可认为是风险时间 |
|  |  |  | 非习惯设备登录 |
|  |  |  | 非习惯时间登录 |
|  |  |  | 某用户X分钟内在两个以上渠道登录大于等于N次 |
|  | 异常模型-检测 | 黑白灰名单模型（7组） | 灰名单用户办理提取类业务 |
|  |  |  | 灰名单用户办理还款类业务 |
|  |  |  | 用户登录设备为灰名单设备 |
|  |  |  | 灰名单用户登录 |
|  |  |  | 用户登录IP为黑名单IP |
|  |  |  | 用户登录设备为黑名单设备 |
|  |  |  | 黑名单用户登录 |
|  | 异常模型-渠道变更 | 账号异常行为模型（4组） | 短时间内用户登录密码累计输错大于等于M次 |
|  |  |  | 短时间内不同IP某用户多次登录 |
|  |  |  | 短时间内同IP不同用户登录 |
|  |  |  | 短时间内某用户提取类业务累计失败次数大于等于N |
|  |  |  | 短时间内某用户还款类业务累计失败次数大于等于N |
|  |  |  | 短时间内同IP某用户登录失败次数大于等于N次 |
|  |  |  | 短时间内不同IP某用户登录失败次数大于等于N次 |
|  |  |  | 短时间内同IP登录失败次数合计大于等于N次 |
|  |  |  | 同设备注册不同账号大于等于M个 |
|  |  |  | 同微信号X分钟内绑定多个用户 |
|  |  |  | 同用户X分钟内绑定多个微信号 |
|  | 异常模型-个人业务变更 | 账号异常行为模型（7组） | 某用户M小时变更签约手机号大于等于N次 |
|  |  |  | 某用户M小时变更查询密码大于等于N次 |
|  |  |  | 某用户M小时重置查询密码大于等于N次 |
|  |  |  | 某用户X分钟内做了变更手机号+修改查询密码 |
|  |  |  | 某用户X分钟内做了变更手机号+重置查询密码 |
|  |  |  | 某用户X分钟内操作大于等于N次 |
|  |  |  | 某用户连续操作大于等于N小时 |
|  | 异常模型-业务 | 异常业务模型（9组） | 一段时间内某用户办理提取类业务累计金额过大 |
|  |  |  | 一段时间内某用户办理还款类业务累计金额过大 |
|  |  |  | 提取类业务单笔金额大于等于N元 |
|  |  |  | 提取类业务单笔金额小于等于N元 |
|  |  |  | 还款类业务单笔金额大于等于N元 |
|  |  |  | 还款类业务单笔金额小于等于N元 |
|  |  |  | 用户非习惯金额办理资金类业务 |
|  | 异常业务检测密评 | WEB系统用户登录 |  |
|  |  | 用户管理 |  |
|  |  | 角色管理 |  |
|  |  | 业务预警 |  |
|  |  | 灰名单用户管理 |  |
|  |  | 黑名单用户管理 |  |
|  | 外部系统交互 | 渠道业务检测报文MQ接收 |  |
|  |  | 渠道业务检测报文传输接口 |  |
|  |  | 渠道业务检测反馈接口 |  |

- 自助机系统

自助机系统通过网络连接各个客户终端进行管控、数据采集分析，实现职工自助办理线上业务、业务管控开关、文件验证、终端设备运行检测、设备运行远程管控、数据采集分析以及电话远程咨询受理的综合系统。形成对20个管理部（22个营业网点）、19个公积金驿站和14个政务服务大厅60台异地终端系统和设备的综合管理系统，自助机系统作为公积金管理中心总控系统，能够优化服务流程，提高服务效率，为客户提供更加便捷、高效的服务体验。

自助机系统对接系统包括核心业务系统、渠道业务系统、客服系统、CMS渠道发布平台、短信平台。对接业务包括自助查询功能、业务办理功能、网点信息同步功能、设备异常消息提醒、语音坐席咨询等。

自助机系统通过提供职工自助查询、办理、咨询等集成嵌入能力，分摊减少线下柜台窗口的业务压力和等待时间，提高服务效率。提供便捷、高效的服务体验，增强客户对管理部的信任和满意度。通过数据分析工具了解服务需求和资源使用情况，优化资源配置和利用效率。实时统计和分析服务数据，为管理者提供决策支持和改进依据。

系统业务功能范围包括但不限于：

| 系统名称 | 功能模块 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 自助机系统 | 设备管理 | 设备信息 |
|  |  | 实时检测 |
|  | 系统管理 | 用户管理 |
|  |  | 角色管理 |
|  |  | 组织管理 |
|  |  | 功能管理 |
|  |  | 资源授权管理 |
|  |  | 系统用户注册 |
|  |  | 系统用户登录 |
|  |  | 用户信息管理 |
|  | 后台维护 | 码表管理 |
|  |  | 参数维护 |
|  |  | 版本升级记录 |
|  |  | 工作时间管理 |
|  |  | 日历管理 |
|  |  | 终端页面设计 |
|  |  | 联系人管理 |
|  |  | 终端屏保维护 |
|  |  | 终端页面预览 |
|  |  | 管理部详情 |
|  |  | 资源授权管理 |
|  |  | 权限管理 |
|  |  | 联系人管理 |
|  | 日志管理 | 登录日志 |
|  |  | 操作日志 |
|  |  | Sql日志 |
|  |  | 运行日志 |
|  |  | 短信日志 |
|  |  | 事件日志 |
|  |  | 终端访问日志 |
|  |  | 关键操作日志 |
|  | 数据统计 | 设备统计 |
|  |  | 点击量统计 |
|  | 系统登录登出 | 系统登录 |
|  |  | 系统登出 |
|  | 密码管理 | 密码修改 |
|  | 管理部信息管理 | 渠道管理部信息同步接口 |
|  | 消息管理 | 短息发送接口 |
|  | 客户端设备管理 | 实时获取设备状态接口 |
|  | 启停管理 | 内部一键启停功能接口 |
|  | 页面管理 | 网站政策法规页面地址 |
|  |  | 自助机核心系统首页【个人用户】 |
|  |  | 自助机核心系统【公积金缴存证明打印】 |
|  |  | 自助机核心系统【个人查询单查询打印】 |
|  |  | 自助机核心系统【公积金（组合）贷款还贷提取】 |
|  |  | 自助机核心系统【签约快速查询】 |
|  |  | 自助机核心系统【还款凭证查询打印】 |
|  |  | 自助机首页核心系统【文件验证】 |
|  |  | 自助机首页核心系统【常用功能】 |
|  |  | 自助机核心系统首页 |
|  | 外部接口对接 | 渠道平台管理部IP变更 |
|  |  | 自助机设备一键启停 |

- 软件采购需求

★采购软件需依据中心整体系统架构，对接客服系统，支持客服系统原有功能。

- 智能语音导航系统（1套）

智能语音导航系统是面向客户的电话机器人模块，它综合利用了自动语音识别（ASR）、文字转语音（TTS）以及自然语言理解（NLU）技术。它能够帮助公积金提升客户服务效率，降低人工成本。

智能语音导航支持多轮对话流程管理，能够根据用户的提问进行连续的、有逻辑的对话。通过机器人服务实现知识库的问答管理，用户可以编辑和配置问答话术，提高机器人的应答准确性和效率。可以配置欢迎语、无法识别客户问题时的处理策略以及用户长时间不讲话时的处理策略。

智能语音导航主要管理功能包括集成维度数据参数化管理、智能语音导航开启会话、智能语音导航多轮交互会话、智能语音导航交互收号、智能语音导航的静默分析、智能语音导航的会话日志、智能语音导航的会话列表、智能外呼数据、智能语音导航与短信发送平台等。

智能语音导航API涵盖机器⼈管理、视⻆管理、知识库管理、对话工厂管理、权限管理、会话管理会话日志、数据看板、热词动态加载、标注候选意图等。

智能语音导航与语音呼叫中心高度融合，智能语音导航技术被引入到传统IVR系统中，形成了新的智能语音IVR系统。系统既保留了传统IVR的稳定性与成熟度，又具备了智能语音的自然语言处理能力和个性化服务能力。

智能语音导航实现了与渠道整合平台、核心业务系统、语音呼叫中心、消息推送平台系统的紧密对接，实现业务流程高效流转。对接包括个人开户情况、个人缴存情况、个人贷款办理进度、个人还款情况、单位缴存情况、单位职工开户情况、个人是否持卡、柜台业务预约受理、贷款预留手机号变更、外呼业务预约、满意度调查、问卷调查、咨询回复、服务回访、贷款类提示、归集类提示、贷款预约类提示、对短信发送失败客户提示短信、其他非定式呼叫、数据及图表、数据及图表等。

智能外呼：至少满足满意度调查、问卷调查、咨询回复、服务回访、贷款类提醒、归集类提醒、贷款预约类提示等业务的外呼需求，并要求具备外呼任务导入、外呼结果导出、语音预生成、端点检测、噪音消除、智能打断、外呼机器人实例管理、话术及流程优化、外呼任务管理、任务检测、报表中心、录音管理、呼叫统计等功能。

其他支持：传统IVR音频文件替换支持。

支持集成：保持客服系统与智能导航产品的自助语音服务业务功能，做集成适配改造；智能问答机器人、智能语音交互、智能外呼、智能语音导航、SBC设备、录音等。

技术要求包括以下：

| 技术要求 | 指标描述 |
| --- | --- |
| AI能力要求 | 1.实现基于NLU自然语言理解技术的高效人机交互，提供语音识别ASR、语音合成TTS、语义理解NLP的能力。 |
|  | 2.语音识别需提供自学习平台，支持对热词在线秒级优化，可以针对公积金行业热词进行训练，提升语音识别的效果； |
|  | 3.语义理解根据业务逻辑确定用户意图，根据单句和多轮交互评断用户的即时意图，转文本后的意图理解准确率不低于90%。 |
|  | 4.支持意图理解、多轮对话、上下文理解、FAQ知识库、意图发掘、话术聚类、知识挖掘等AI基础能力， |
|  | 5.语音合成支持多种风格和音色的男女声发音，MOS值达到4.3分，接近真人水平；平均响应时长不超500ms； |
| 基础应用功能要求 | 1.提供技术对接方案，提供日志服务、检测服务、权限控制、网关服务等平台基础能力，提供模型训练能力。 |
|  | 2.语音导航：通过先进的语音交互技术简化呼叫中心IVR流程，包括全业务导航、节点自由跳转、简化按键输入、转人工前用户意图判断等，智能语音导航能够满足个人开户情况查询、个人缴存情况查询、个人贷款办理进度查询、个人还款情况查询、单位缴存情况查询、单位职工开户情况查询、个人是否持卡查询、柜台业务预约受理、贷款预留手机号变更受理等对话咨询场景，同时需要满足具备一问一答及多轮交互类场景。交互过程中能自动消除噪音，对于客户的打断也能平滑处理，能高效处理业务咨询及业务办理，能支持按键与语音识别混合模式。在运行过程中，能对机器人进行有效训练。系统应提供管理平台导航模块进行检测及配置管理等，对导航结果进行统计分析等。 |
|  | 3.智能外呼：至少满足满意度调查、问卷调查、咨询回复、服务回访、贷款类提醒、归集类提醒、贷款预约类提示等业务的外呼需求，并要求具备外呼任务导入、外呼结果导出、语音预生成、端点检测、噪音消除、智能打断、外呼机器人实例管理、话术及流程优化、外呼任务管理、任务检测、报表中心、录音管理、呼叫统计等功能。 |
| 安全性要求 | 1.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的CPU。 |
|  | 2.数据库兼容：支持主流的、通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库，如达梦DM8、人大金仓、南大通用GBase8d、奥星贝斯、GoldenDB。 |
|  | 3.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统，如麒麟V10、统信等。 |
|  | 4.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统的浏览器访问及操作/Web服务器。 |
| 整体性能要求 | 1.语音交互的ASR、TTS、NLP组件每个单项都须满足70路并发访问。 |
|  | 2.语音识别提供将录音文件或者实时音频流转成文字的服务，语音识别尾点延迟平均不高于200ms，99%的响应最长延时不高于400ms；识别内容的准确率，标准8K电话信道渠道准确率达到85%以上。 |
|  | 3.智能语音导航满足70路ASR、TTS及NLP并发。智能外呼机器人满足30路ASR、TTS及NLP并发。 |
|  | 4.服务器内存利用0率不高于90％；存储利用率不高于90％；日常CPU利用率不高于80％。 |
| 总体技术要求 | 1.私有化：系统必须具有私有化部署能力，并具备可操作的系统部署手册、系统应急方案等支持文档。 |
|  | 2.安全性：平台必须建立完整的包括技术和制度在内的严格、缜密、可靠的安全管理机制，符合行业信息系统相关建设指引和安全管理规定。支持完全私有化部署，保证数据传输安全、可控且不泄露用户信息。 |
|  | 3.可靠性：系统要求7×24小时稳定运行，即使服务中断后也能快速恢复。 |
|  | 4.高可用：关键服务节点等核心组件须部署备份并支持快速应急切换，避免影响业务连续性的单点故障出现。 |
|  | 5.先进性：技术架构、设计过程应当充分结合当今互联网和人工智能技术的发展趋势。 |
|  | 6.产品化：系统应是成熟稳定的平台，已经过完整的系统验证。 |
|  | 7.集成性：平台应提供标准的接口，具备与其他系统或数据源相互集成或整合的能力。 |
|  | 8.可管理性：系统应提供可视化的管理工具，允许通过多种手段，快捷管理、配置和检测系统运行状况，为系统正常运行提供技术保障能力。 |
| 许可授权 | 语音识别ASR并发：60路许可； TTS语音播报并发：30路许可； |

- 语音呼叫中心系统（1套）

语音呼叫中心是集成了电话通信、计算机技术、互联网技术以及数据库管理等多种技术的综合信息服务系统。它主要用于处理大量的呼入和呼出电话，提供客户服务等功能。

语音呼叫中心系统主要组成包括：

自动呼叫分配器（ACD）：负责将呼入的电话自动分配给空闲的客服代表或根据预设的规则进行路由。ACD可以基于多种因素（如技能组、呼入时间、客服代表的工作状态等）来决定电话的分配。

交互式语音应答（IVR）：提供自动化的电话导航服务，允许呼叫者通过按键选择或语音命令来访问所需的信息或服务。IVR系统可以大大减少人工干预的需求，提高处理效率。对接中心核心业务及渠道办理信息近50个业务单元，包括个人联名卡持卡情况、个人开户情况、个人贷款情况、个人提取情况、个人代码查询、单位信息等。

报告与分析：收集和分析呼叫中心的运营数据，如呼叫量、等待时间、接通率、客户满意度等。数据用于报表模块统计来源、评估呼叫中心性能、优化资源配置、制定业务策略等。

录音与检测：可以记录通话内容，并对客服的工作进行实时检测或回放检查。有助于保证服务质量，同时也可用于培训新员工和解决争议等。

客服工作台集成：坐席、质检员、坐席班长、工单专员、等使用系统界面，包括语音客服工作台（软电话、咨询单弹屏、职工信息、单位信息、外呼等）、在线客服工作台（咨询单弹屏、职工信息、单位信息等）、视频客服工作台（咨询单弹屏、职工信息、单位信息等）、咨询单管理、工单管理、报表管理、满意度管理、知识库管理、大屏检测、领导驾驶舱等，支持扩展远程座席通过WEBRTC网页电话或专用软电话终端结合VPN加密通道接入系统，构建分布式办公架构，保障话务员居家办公时的话务接入、业务处理能力，确保客户服务连续不中断；工作站可以帮助客服高效地处理电话、在线等通信信息，提供个性化服务。

支持设备集成：坐席话务设备和语音交换及防护设备的替换集成。

支持应用系统集成:保持客服系统与呼叫中心产品的电话控制台业务功能，做集成适配。功能包括以下：

| 系统名称 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础应用能力 | 语音软件 | 支持覆盖现有功能：支持IP-PBX、CTI、ACD、IVR、desktopTelphone、录音、报表、检测地图等能力 |
|  |  | ACD功能：支持技能组实时溢出到多个技能组，多级VIP客户支持，多级坐席优先级，支持上次服务坐席优先 |
|  |  | 软电话支持：支持话机/WEBRTC网页电话/手机等多种坐席终端 |
|  |  | 自助语音播报，支持定制开发设置 |
|  |  | 组件运行检测、驾驶舱管控、统计分析管理 |
|  |  | 话机绑定分配管理、语音策略配置管理、服务时间综合管理 |
|  | 产品许可 | 120路并发呼入授权； 60路IVR语音播报； 45路录音许可授权； 30路并发外呼许可授权； 45路坐席话务工号授权； |
| 语音接入与分配 | 接入与分配 | 支持12329、12345、自助机等多渠道会话接入，统一进行VDN寻线组处理； |
|  | ACD路由分配 | 智能语音客服转人工时的智能路由分配系统，需依据人工客服在线负载、历史分配情况等，自动高效且合理地分配会话，保障服务质量与效率，提升客户满意度 |
|  | 中继线呼入 | 经过VDN寻线组分配，可进入IVR、智能导航、Vector引擎（ACD分配至技能组队列） |
|  | 技能组 | 坐席技能级别的路由：同一技能内设置咨询与电子业务坐席，客户来电后首先接入咨询坐席，咨询坐席忙碌时转入更高一级的电子业务坐席 |
| 语音会话接待 | 会话分配规则 | 支持管理员自定义分配规则，可基于不同因素组合设置 |
|  | 实时检测和调整 | 能实时检测客服的负载情况和会话分配情况，包括各客服当前接待会话数、平均响应时间、会话处理进度等 |
|  | 历史沟通记录 | 记录内容：历史沟通记录需包含完整的交互信息 记录格式：历史记录以时间轴顺序展示，采用清晰的排版方式 记录完整性：确保历史记录无遗漏、无篡改，完整保留从会话开始到转接前的所有交互内容 |
|  | 人工客服接收 | 人工客服接收到的接入会话需带有明确标识记录展示 |
| 会话排队与提醒 | 队列人数实施检测 | 5. 会话排队与提醒：播报排队客户数量、预计等待时间，客户进入队列时自动提醒客服 |
| 坐席工作台 | 计算机软电话集成 | 连接电话交换机与计算机系统的核心中枢，支持对接呼叫控制、事件处理、数据桥接 |
|  | 坐席工作台呼叫控制 | 就绪、整理、置忙、应答、挂断、拨号、转接、保持/接回、转IVR、身份验证、客户评价。 |
|  | 事件捕获 | 可完整跟踪坐席全部的呼叫状态，记录坐席的状态变更时间与操作动作 |
| 语音服务辅助 | 弹屏管理 | 客户画像整合：自动关联客户基本信息（如姓名、账号、缴存地）、历史业务记录（如公积金缴存明细、贷款记录）； |
|  |  | 沟通历史查询：展示客户过往咨询记录、解决结果、服务评价，支持按时间 / 关键词检索； |
|  |  | 咨询单管理： |
|  | 沟通辅助工具 | 知识库联动：集成内部知识库，可实时检索答案（如政策文件、流程说明）； |
|  | 服务检测 | 实时检测：管理员可查看客服在线状态、接待量、监听会话内容，必要时介入指导； |
|  |  | 数据看板：展示客服 KPI（如接待量、平均响应时间、客户满意度），支持导出报表用于考核。 |
|  | 系统配置与管理 | 可自定义会话分配规则 |
|  |  | 电话服务配置，可自定义排队、接听等场景时长以及各场景的提示音（含VIP号码管理）； |
|  |  | 日志与备份：自动记录系统操作日志，定期备份会话数据、客户信息，保障数据安全。 |
|  | 外部系统集成 | 客服业务对接：可对中心现有的客服业务系统、智能语音导、智能质检提供、核心业务系统、渠道管控平台所需的服务支撑能力对接； |
|  |  | 与智能客服联动：支持智能客服无法解决时无缝转接人工，同步历史交互信息； |
|  |  | 与评价系统集成：会话结束后自动推送满意度评价 |

- 智能语音质检系统（1套）

智能语音质检系统利用语音识别技术手段对语音信号进行检测、分析、评估和反馈，保证语音交互的质量和稳定性。将客户和服务人员的语音信号转换为文字，随后通过文字的分析和质检，来评估语音交互中的服务质量、合规性以及其他相关指标。过程涉及语音识别、自然语言处理（NLP）、关键词检索等多种技术。

智能语音质检系统核心功能包括：

语音识别，将语音信号准确转换为文字，系统通过先进的技术使得语音识别准确率较高，为质检分析提供了可靠的数据源。

内容分析，对转换后的文字内容进行分析，检查是否存在不礼貌用语、服务禁语、违规行为（如辱骂、争吵）等。还可以评估坐席人员是否按照规定的话术进行沟通，以及是否满足客户的需求。

合规质检，确保语音交互中的内容符合法律法规、公积金行业标准以及内部规定。有助于维护公积金的良好形象，避免法律风险。

情感分析，通过对语音中的情感倾向进行分析，了解客户对服务的满意度和情绪反应。帮助客服及时发现并解决服务中的问题，提升客户满意度。

数据分析与反馈，对质检结果进行汇总和分析，形成质检报告。报告可以帮助客服了解服务质量的整体状况，发现潜在的问题和改进点，并为后续的培训和优化提供依据。

智能语音质检系统管理功能包括系统概览、模型管理、热点关注、自定义专题、热词分析、报表管理、全局搜索、热词配置、数据处理状态、通话列表、操作记录、功能资源管理、业务管理、操作管理、维度管理、日志管理、维度数据、质检管理、咨询单查询、工单查询、录音查询、系统管理等。

系统集成支持：保持客服系统的智能智能语音分析的质检业务功能，做集成适配改造；

技术要求包括以下：

| 技术要求 | 指标描述 |
| --- | --- |
| 产品能力要求 | 智能语音分析： 业务的来电原因分析、通话时长分析、满意度分析、重复来电分析等，及时把握客户需求热点变化趋势，发现服务过程存在问题或服务风险，迅速采取有效应对措施。通过对重点业务的梳理，可整理出重点业务的话术、关键词等信息，通过智智能语音质检系统提供的模型编辑和优化模块，将业务关键词和话组合，从而实现业务建模。 |
|  | 挖掘与分析： 可将模型进行上线模型，然后通过智能语音质检系统专题分析模块进行相应的数据分析结果的展示。系统提供了趋势、聚类挖掘、热词挖掘、漏斗分析四种可视化工具，可对数据进行挖掘和分析。 |
|  | 语音识别： 实现基于NLU自然语言理解技术的高效人机交互，提供语音识别ASR、语音合成TTS、语义理解NLP的能力。语音识别提供将录音文件或者实时音频流转成文字的服务，语音识别尾点延迟平均不高于200ms，99%的响应最长延时不高于400ms； |
|  | 语音质检： 提供自动化质检功能，倾听用户心声，挖据语音价值。通过设置质检策略和规则，对录音数据进行自动筛选，发现服务质量问题，提供给质检人员进行审核确认，以自动化的预质检有效提升质检覆盖率和质检人员工作效率。 |
|  | 场景分割： 可以从录音服务器中提取出相应的录音，并通过人工的方式进行确认录音内容，利用音色、声纹识别技术及聚类技术对通话录音中客服人员、用户通话内容进行分离。 |
|  | 全文转写及关键词识别能力： 语音识别引擎，根据行业的语言模型和声学模型将语音识别形成最终对应的文本内容。将非结构化的语音文件转换为结构化的文本信息的核心功能。 |
|  | 静音检测： 通过静音时长的统计分析，评估不同时期、不同业务、不同班组的整体热线服务工作效率，挖掘分析不同业务在各类服务中的有效通话时长，发现在业务办理、热线服务流程等方面可能存在的问题。 |
|  | 索引建立: 可以检测和分析出整个电话录音中通话内容、声道、平均语速以及某段录音中语速的变化； |
| 安全性要求 | 1.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的CPU。 2.数据库兼容：支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库，如达梦DM8、人大金仓、南大通用GBase8d、奥星贝斯、GoldenDB等。 3.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统，如麒麟、统信等。 4.支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统的浏览器访问及操作/Web服务器。 |
| 整体性能要求 | 场景分割:不同角色对话分离85%以上 |
|  | 全文转写及关键词:全文识别效果以及关键词识别效果85%以上 |
|  | 索引效率:3000W数据量，5路请求并发，各页面操作和请求的响应时间5秒以内 |
| 总体技术要求 | 1.集成开发：按照业务现状与语音客服、在线客服的业务流程融合。 2.私有化：系统必须具有私有化部署能力，并具备可操作的系统部署手册、系统应急方案等支持文档。 3.安全性：平台必须建立完整的包括技术和制度在内的严格、缜密、可靠的安全管理机制，符合行业信息系统相关建设指引和安全管理规定。支持完全私有化部署，保证数据传输安全、可控且不泄露用户信息。 4.高可靠：系统要求7×24小时稳定运行，即使服务中断后也能快速恢复。 5.可管理：系统应提供可视化的管理工具，允许通过多种手段，快捷管理、配置和检测系统运行状况，为系统正常运行提供技术保障能力。 |

- 技术适配需求

- 数据库重构

数据库由oracle19c替换为通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库。数据库适配，存在数据库架构、功能和性能差异，需要对现有系统进行数据库重构。

- 中间件改造

按照中心整体的规划，TOMCAT、IBM WAS 替换成安全可控的中间件。

- 应用系统改造

新建API网关，进行DBLINK连接改造、自有序列改造、视图改造、自定义函数改造、SQL兼容性适配改造、文件传输改造、定时任务重构、数据库大表改造以及与其他系统交互改造。

- 新增国密改造

满足密评的相关要求，各改造系统主要从身份鉴别、重要数据传输完整性、重要数据传输机密性、重要数据存储完整性、重要数据存储机密性等方面进行相关安全改造。

- 全链路检测改造

系统适配改造后，内部运维管控系统作为确保系统安全稳定运行的关键工具，必须具备更高的灵敏度和响应速度。为实现实时检测并准确分析业务系统运行状态，需对业务采集数据进行相关改造，以强化数据采集、分析和预警能力，确保运维人员能及时发现并应对潜在安全风险或系统异常。

- 数据迁移改造

从ORACLE数据库迁移到通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库，确保数据完整和系统稳定。主要工作包括数据库备份、迁移工具和脚本设计、迁移中校验数据、迁移后测试评估。迁移完成后，进行系统联调和压力测试，验证新数据库表现。

（二）总体设计要求

投标人提供整体架构设计、技术路线、系统场景设计、业务逻辑设计、部署设计、适配设计、系统对接设计、迁移方案等方面内容。

（三）组织实施要求

投标人提供组织实施方案包含实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责。

（四）非功能性需求

1、性能需求

支持全市缴存职工用户（400万）及内部坐席（含外包）访问，核心业务（如工单受理、业务咨询）日间高峰时段（9:00-11:00、15:00-17:00）并发处理能力≥30TPS，峰值并发用户数≥80人。

在局域网环境，一般功能页面调用的响应时间2秒以内，复杂报表和综合查询的数据处理响应时间在5秒以内。

2、系统操作需求

系统能够快速、准确、方便地办理各类业务。支持键盘、鼠标、热键输入，操作简单、灵活。系统反应迅速，用户的每一个操作无明显地等待。

简洁、友好的全中文界面，差错校验、功能提示；并充分体现用户的业务习惯。

3、系统安全性需求

运营支持系统、排队叫号机系统、客服系统、自助机系统、智能语音导航系统、语音呼叫中心系统、智能语音质检系统满足计算机信息系统安全保护等级第二级的要求及密码安全性评估要求。

网站系统、异常业务检测系统、消息推送服务平台满足计算机信息系统安全保护等级第三级的要求及密码安全性评估要求。

4、技术路线需求

本次项目建设需基于符合安全可靠测评要求的基础软硬件规划和分布式微服务平台统一搭建，采用架构转型和应用迁移的建设思路，由业务应用、基础应用、框架平台、基础设施4层架构构成，实现抽象化、弱关联、松耦合，以提高系统整体建设效率。

5、环境需求

本项目应用系统需满足符合安全可靠测评要求的自主可控及多终端兼容需求，具体技术要求如下：

PC 端操作系统：须支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统，如麒麟、统信等，且兼容通过中国安全评测中心安全可靠测评的CPU，如海光、飞腾、龙芯、鲲鹏等，确保桌面端部署的兼容性、稳定性与自主可控性；

移动端操作系统：需全面支持鸿蒙、Android、iOS 三大主流移动系统，适配市场主流手机、平板等移动终端，满足移动办公、户外业务办理等多场景使用需求；

浏览器适配：需优先适配奇安信可信浏览器、统信自带浏览器、麒麟浏览器等浏览器，且支持 SM2/SM3/SM4 国密算法，同时兼容 IE、Chrome、Firefox 等国际主流浏览器最新稳定版本，保障政务办公、业务处理等核心应用深度兼容，确保操作流畅性与数据传输安全性。

其他适配：支持通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库，优先选用支持自主可控的软硬件适配的语言或工具，所用资源和系统部署方式应符合采购人的规划要求。

6、开放性需求

系统应具备良好的开放性，可以通过标准数据接口实现与其他系统的数据交换和共享，并支持通用数据标准格式（Excle、XML、TXT、HTML等）。要求运行环境可在指定的通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的操作系统上稳定运行，无兼容性故障。

7、标准化需求

所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部标准、法规等相关技术规范和要求。

8、参数化需求

实现模块化设计，支持参数化配置，并按采购人要求完成日志的输出、存储和备份。

9、可靠性需求

发生故障应能及时告警，而且能自动或手动恢复。

10、易用性需求

具有良好的操作界面、详细方便的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成，易学易用，界面亲切人性化。

（五）安全要求

1.中标供应商应对开发内容进行第三方测评和源代码检测，第三方测评应出具加盖评测公司专用章的测评报告，测评报告应有CMA标识，报告名称应为被测软件名称的测评报告。源代码检测应出具加盖公章的检测报告。

2.中标供应商提供系统安全、可靠性的方案，方案中包含如何发现安全漏洞、系统安全措施等。

3.运营支持系统、排队叫号机系统、客服系统、自助机系统、智能语音导航系统、语音呼叫中心系统、智能语音质检系统满足计算机信息系统安全保护等级第二级的要求及密码安全性评估要求《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）。

严格遵循国家密码管理相关法律法规，落实密码应用安全性评估要求《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）。

系统还应具备但不限于以下安全设计：

| 安全项 | 内容 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； |
|  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； |
|  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 |
| 访问控制 | a）应对登录的用户分配账户和权限； |
|  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； |
|  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； |
|  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 |
| 安全审计 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
|  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
|  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 |
| 入侵防范 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； |
|  | b）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； |
|  | c）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 |
| 可信验证 | a） 测评指标：可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等 进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏 后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心； |
| 数据完整性 | 应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 |
| 数据备份恢复 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； |
|  | b）应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地。 |
| 剩余信息保护 | 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| 个人信息保护 | a）应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； |
|  | b）应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| 密评相关 | a） 至少采用账户+口令+密码验证或生物识别等手段完成登录用户身份鉴别 |
|  | b） 涉及跨VPC，或和其它外联数据传输时，至少采用国际https协议传输 |
|  | c） 对于重要数据存储时，通过符合规定的密码产品，实现结构化及非结构化数据的加密性、完整性保护 |

4.网站系统、异常业务检测系统、消息推送服务平台满足计算机信息系统安全保护等级第三级的要求《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）。

严格遵循国家密码管理相关法律法规，落实密码应用安全性评估要求《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）。

系统还应具备但不限于以下安全设计：

| 安全项 | 内容 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | a） 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换 |
|  | b） 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施 |
|  | c） 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身 份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现 |
| 访问控制 | a） 应对登录的用户分配账户和权限 |
|  | b） 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令 |
|  | c） 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在 |
|  | d） 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离 |
|  | e） 应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则 |
|  | f） 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； |
| 安全审计 | a） 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计 |
|  | b） 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息 |
|  | c） 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等 |
|  | d） 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断 |
| 入侵防范 | a） 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序 |
|  | b） 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求 |
|  | c） 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞 |
| 数据完整性 | a） 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
|  | b） 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴 别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等 |
| 数据保密性 | a） 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
|  | b） 应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等 |
| 剩余信息保护 | a） 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除 |
|  | b） 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除 |
| 个人信息保护 | a） 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息 |
|  | b） 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息 |
| 密评相关 | a） 至少采用账户+口令+密码验证或生物识别等手段完成登录用户身份鉴别 |
|  | b） 涉及跨VPC，或和其它外联数据传输时，至少采用国际https协议传输 |
|  | c） 对于重要数据存储时，通过符合规定的密码产品，实现结构化及非结构化数据的加密性、完整性保护 |

（六）保密要求

中标供应商本次项目开发的系统，包括基于成品软件二次开发的功能及相关资料包括但不限于所有源代码和文档全部归采购人所有，未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

（七）培训要求

中标供应商提供不少于10人天的现场培训服务，培训教师均不少于两年培训经验，并提供合理的培训计划。

培训地点：天津市住房公积金管理中心

（八）项目实施管理要求

1、中标供应商在项目实施过程中应遵循采购人的各项规定，服务人员应遵守采购人考核办法。

★2、中标供应商在与采购人签订正式合同后，必须在3个工作日内开展项目工作，需求分析工作整体时间不超过1个月，开发和内测工作整体时间不超过12个月。

3、投标人在投标文件中提供的项目管理方案要求包括但不限于以下管理内容描述：实施进度、组织结构、质量管理、变更管理、风险管理、沟通管理、文档管理等内容。

4、中标供应商应配备不少于12人的专业的项目团队，以保障项目的顺利实施。要求配备经验丰富的项目经理、系统总体设计负责人、系统测试负责人、运维负责人、安全专家承担本项目工作，所有人员不得兼任。项目团队核心成员要求必须熟悉招标方相关系统的业务流程、系统架构、部署情况和系统运行状况，熟练掌握JAVA、Oracle、WAS、ESB、MQ/MB、ODI、Tomcat等开发技术以及通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库和中间件等产品，拥有不少于3年的系统开发或系统维护工作经验。

中标供应商须按采购人要求，在构建阶段提供不少于5台用于用户测试所用的终端设备。中标供应商应在用户测试阶段提供测试支持人员，保证测试工作进度，测试支持人员应了解业务流程，熟练进行查数、改数操作。

投标人在投标文件中提供合理的人力资源配置方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。采购人对中标供应商团队主要成员进行面试，面试不合格的，采购人有权要求中标供应商更换团队成员。

由于面试不合格造成的团队成员更换超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求进行完整服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额10%的违约金；无法按照招标需求进行完整服务的天数累计超过20个工作日的，采购人有权解除合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额20%的违约金。由于中标供应商原因系统延迟上线超过20个工作日，采购人有权要求中标供应商供应商支付合同总金额20%的违约金。由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，应按实际经济损失金额对采购人进行全额赔偿。

维保期内中标供应商需按照系统实际运维工作量配备足够的运维技术人员。

5、项目沟通机制

（1）中标供应商须在接到采购人通知后，30分钟内到达采购人指定的现场处理相关问题。

（2）中标供应商须按采购人要求，准时参加采购人组织的项目会议，包括但不限于日例会、周例会、月例会、专题会、汇报会等。

6、未经采购人书面批准，不得转包。

★7、中标供应商须遵守采购人的数据安全管理要求和技术兼容性要求，落实数据安全责任，制定并遵守各类安全防护措施，履行数据安全保护义务。中标后，中标供应商及所有参与本项目的人员需与采购人就数据信息安全等内容签署正式保密协议，配合采购人进行背景审查等数据安全管理工作。

★8、中标供应商须配合做好采购人信息系统安全检查、测评、审计等工作。

★9、在实施和系统使用过程中，如发现数据库和中间件存在无法解决的性能或功能等问题，中标供应商应无偿适配其他产品。

10、项目实施及维保过程中，应根据采购人要求完成相应系统的安全评估、性能调优和安全加固，维保期内如出现安全漏洞，应在2小时内提交应急方案，3个工作日内完成漏洞修复。

11、中标供应商应依据《网络安全技术 软件供应链安全要求（GB/T 43698-2024）》提供的软件物料清单，包括但不限于开发工具，开源软件等内容，如不符合采购人要求应进行替换。中标供应商应无偿解决软件供应链中的以下安全问题：

（1）供应关系安全风险，如停服断供、功能降级等。

（2）技术安全风险，如安全漏洞、恶意代码等。

（3）知识产权安全风险，如违反许可协议、侵犯专利软件著作权等。

12、中标供应商应保证项目中提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，中标供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

（九）项目文档要求

中标供应商根据采购人的相关规定，应严格按照招标方制定的规定提供项目相关的文档资料。中标供应商须依据《软件开发实施管理规定》要求提交《系统详细设计说明书》。

（十）维护要求

1、应用系统开发服务期的运维要求

应用系统的设计应满足应用系统的可检测性、易用性、可维护性，确保应用系统的有效运行维护。

（1）应用系统的可检测性

应用系统应能检测运行的关键信息和运行状态，业务调用过程透明、信息可获取、可输出，并根据检测结果对应用系统运行进行控制。设计要求应包括但不限于：

①支持检测范围、检测对象的种类及数量变化。

②检测配置管理实时信息，如实例清单、接口清单、功能清单等。

③检测应用系统运行稳定性，如应用软件的进程、服务、运行日志、关键业务功能等。

④检测应用系统的业务质量，如登录量、处理量、积压量、错误量、业务处理状态等。

⑤检测适用性：

提供主动检测，包括主动巡查检测点、主动发现问题、主动告警等；

提供验证检测点输出的有效性，保留检测点输出的关键信息；

检测功能与业务功能相对独立，不影响业务功能和性能。

⑥提供符合采购人日志规范要求的多种日志，便于分析。

⑦提供符合采购人内部运维管控系统的对接模式，实现采购人的统一检测。

（2）应用系统的易用性

应用系统设计应提供运行维护的人机界面友好、操作简单、易配置、易部署安装。设计要求应包括但不限于：

①运行维护角色划分清晰、职责明确；

②方便配置即能满足应用系统基础维护要求；

③提供高风险操作的确认提示或异步验证，如不可恢复操作；

④运行维护数据便于提取；

⑤提供接口，并满足协议要求。

（3）应用系统的可维护性

应用系统的可维护性是为了提高应用系统故障排除、功能性改进、性能性改进、适应性改进和预防性改进的效果和效率。设计要求应包括但不限于：

①软件架构层次分明，功能和接口清晰，设计模块化，代码复用性高和代码规范。

②易诊断和分析应用系统运行状况。

③功能和接口易修改，可扩展。

④具备适应需求变更的可配置性。

⑤具备对运行软环境的适应性。

⑥为适应业务需求的快速变更，应用系统变更发布应实现持续交付。设计要求应包括但不限于：

基于业务闭环的软件架构设计；

支持快速变更的自动化质量控制；

支持应用系统在运行状态中的自动化发布；

支持发布异常的回退。

（4）对应用系统交付的要求

应用系统的交付要求应包括但不限于：

①应用系统稳定运行所需的相关配置信息准确，交付的应用软件源代码完整且可编辑和可编译；

②应用系统管理权限设置准确性得到验证；

③应用系统文档规范、齐备，隐私数据已得到保护；

④应对应用系统运行维护人员进行培训，确保其所需能力得到验证；

⑤提供运行维护技术支持的相关方责任明确；

⑥交付内容，包括应用系统的文档、备份、基线、模拟环境、培训资料、知识库等；

（5）违约相关要求

①未按照采购人应用系统开发服务期的运维要求完成系统设计、开发及测试工作的，且拒不整改的，采购人有权解除该项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项。

②未按照采购人应用系统开发服务期的运维要求完成系统设计、开发及测试工作的，且影响采购人发布安排的，每延期一天需支付合同总额0.3%的违约金，超过90天未整改完成的，采购人有权解除该项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项。

2、应用系统软件运维服务期的运维要求

（1）软件运维服务要求

①建立应用系统运维服务档案，包括但不限于以下内容。

进行应用系统调研评估工作。即对应用软件及其运行环境的调查研究和分析评价，提出应用系统的运行报告或建议。调研评估包括应用系统组成要素的构成分解、关联关系分析和应用系统的维护性分析。

提供应用系统的部署情况说明。包括但不限于：版本情况，部署方式，配置方式，加密方式，用户权限分配情况，口令设置情况，日志产生、存储、使用、备份、恢复及核查方式，数据备份、恢复、核查的内容及方式，日志检测部署方式，密钥部署情况及更换周期等。

提供应用系统运维成员分层组成情况及运维工作分配情况。

提供应用系统运维方案。包括但不限于：故障管理、变更管理、发布管理、容量管理、日志管理、检测管理、运维巡检、数据操作、密码口令管理、访问权限管理、补丁管理、密钥管理等内容、流程、频率及文档等。

提供应用系统应急预案。

提供应用系统运维操作的指导培训、技术咨询等工作。

②按照采购人信息化运行维护管理规定的要求，提供应用系统的运维工作。

运维巡检工作：形成运维巡检模板（包括但不限于应用系统运行情况，使用数据库、中间件运行情况，容量检测情况、日志检测情况、数据备份检测情况等），按照巡检要求定期完成运维巡检工作，并形成巡检记录，为采购人提供优化改进建议。

检测管理工作：使用检测工具实时检测应用系统运行情况、容量情况等，提供有效告警信息并实时处理。能够对接采购人内部运维管控系统，对内部运维管控系统的告警信息实时处理。提供与内部运维管控系统的联通部署实施文档。

故障管理工作：对发现和接收的故障，按照故障处理流程完成故障处置工作。

容量管理工作：实时检测容量使用与变化情况并处置告警。定期进行系统容量核查，预估容量变化情况，提供后续容量调整方案。

日志管理工作：形成日志管理文档，包括但不限于产生、存储、使用、备份、恢复、核查及分析等工作内容；并按照日志管理文档实施日志管理工作。

数据操作工作：完成数据查询、修改、备份、恢复、核查、分析、迁移、验证、脱敏等工作。

口令管理工作：完成应用系统口令设置及定期变更工作。

提供密码可视化修改工具。具备定期修改密码提示功能。具备批量设置、修改用户口令功能。具备与应用系统运行软环境密码口令设置联动功能。

访问权限管理工作：完成应用系统用户配置、权限配置等工作。

补丁管理工作：完成应用系统的补丁管理及升级等工作。

定期获取补丁升级需求，评估补丁升级要求，制定补丁升级测试方案，完成补丁升级工作。

密钥管理工作：完成密钥的备份、装载、更换、验证等工作。具备密钥可视化配置工具，具备周期性管理提示功能。

变更管理及发布管理工作。

配合完成发布（优化改善）准备会及确认会工作，提供发布（优化改善）准备及确认文档。完成发布（优化改善）操作及核查工作。

提供采购人要求的现场技术专家服务支持不少于125人天（重要时期的应用系统保障服务不少于30人天）。

提供采购人要求的远程技术专家服务支持不少于125天（重要时期的应用系统保障服务不少于30人天）。

提供采购人要求的智能语音导航系统、语音呼叫中心系统、智能语音质检系统提供现场技术支持不少于90人天。

③系统优化工作运维需求

完成采购人要求的应用系统补充需求的开发工作，开发工作需符合采购人软件开发实施管理规定等要求，遵循应用系统开发服务期的运维要求等，符合采购人内部运维管控系统的部署及联通要求。

④安全管理工作运维需求

提供应用系统按照等保要求进行安全整改的服务工作。

提供应用系统在信息安全方面的保障服务工作。

提供应用系统的应急演练文档，配合完成应急演练等工作。

⑤配合采购人完成其他要求的工作。

（2）服务要求

①团队人员要求

提供不少于5人的运维团队，运维团队由运维项目经理及运维工程师组成。

投入人员能力要求：

运维项目经理应具备系统开发、维护的管理经验，精通开发应用及数据库优化管理。

运维工程师具备系统开发、维护工作经验，熟练掌握相关开发技术。

运维团队成员应熟悉该项目中系统的业务流程、系统架构、部署情况、系统接口和系统运行状况，具备独立完成运维检测分析、问题排查、故障解决、系统优化改进、预防性维护的技术能力。

投入人员管理要求：

采购人对运维团队成员进行技术及管理能力结构化面试，有权要求中标供应商按照采购人发展要求更换运维团队成员。面试内容包括但不限于投入人员能力要求中的编程语言、数据结构、算法分析、数据库知识、框架及工具运用、性能调优、故障定位、日志分析等技术能力。及沟通与团队协作能力、技术学习与创新能力等管理能力。

由于中标供应商原因需变更团队成员的，须提前30日书面通知采购人，采购人同意后可进行人员变更。

②驻场要求

要求运维团队提供驻场运维服务，运营支持系统、排队叫号机系统、客服系统、网站系统、消息推送服务平台、异常业务检测系统、自助机系统工作时间驻场人员不少于5人。驻场时间同住房公积金管理中心管理部工作时间。节日及重要时期按照中心要求安排驻场人员值班，同工作日驻场时间。

★驻场运维期间，须至少自行配备软件运维专用电脑5台，按招标人的要求进行配置和使用。

③运维响应要求

驻场时间内，运维服务10分钟内响应，故障情况按照故障响应要求及问题处理机制执行。非驻场时间，提供专人7×24小时电话支持服务，运维服务10分钟内响应，1小时内到达采购人现场，故障情况按照故障响应要求及问题处理机制执行。

④故障处置要求

驻场时间内，一般问题1小时内解决，严重问题2小时内解决。非驻场时间，一般问题2小时内解决，严重问题3小时内解决。特殊情况与采购人商议后按计划执行。

（3）违约相关要求

①采购人对运维团队成员进行面试，面试不合格的，采购人有权要求中标供应商更换运维团队成员，不合格运维人员不予入场。

由于面试不合格造成的运维团队成员更换的，或由于中标供应商原因需变更团队成员的，未提前30日通知采购人的，每发生一人次，中标供应商需支付合同总金额0.085%的违约金。超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1%的违约金。

由于中标供应商原因自行更换团队成员且未通知采购人的，每发生一人次，中标供应商需支付合同总金额0.5%的违约金。超过3人次（含3人次），且中标供应商无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过10个工作日的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1.5%的违约金。

由于中标供应商原因，造成无法按照招标需求中驻场人员数量及质量进行完整运维服务的天数累计超过20个工作日的，采购人有权解除该运维项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额2%的违约金。

②由于中标供应商原因超出运维响应规定时限的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额0.085%的违约金。一个月内累计超过3次（含3次）未及时响应的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额1%的违约金。运维服务期内累计超过6次（含6次）未及时响应的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额2%的违约金。

③由于中标供应商原因致使故障超出规定解决时限的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额0.5%的违约金。累计超过3次（含3次）故障未及时解决的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额2%的违约金。

④由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，按实际经济损失金额对采购人进行全额赔偿。

⑤由于中标供应商原因无法按照采购人网络安全要求进行超危及高危安全漏洞修复的，每发生一次，中标供应商需支付合同总金额1%的违约金。累计超过2次（含2次）的，采购人有权解除该运维项目合同，并要求中标供应商退回合同已支付款项，并支付合同总金额2%的违约金。

（十一）其他要求

中标供应商出现以下情形之一时，采购人有权依据所受影响，要求中标供应商依照合同约定支付违约金或解除合同：

1、项目团队服务人数不达标；

2、项目团队服务人数角色缺失；

3、项目团队服务人员资质或材料缺失；

4、项目团队服务人员未按时进场或开工；

5、未经采购人允许进行项目团队人员变更；

6、违反项目章程相关规定；

7、违反采购人各项规定制度；

8、未能按计划完成相关工作或提交相关成果物；

9、未按既定规划或方案实施；

10、提交的产品或文档质量不符合要求（含安全问题）；

11、违反保密协议、安全承诺等要求；

12、擅自转包分包；

13、侵犯第三方知识产权或未按约定转移知识产权给采购人；

14、使用未经采购人允许的开发工具、软件或设备；

15、不服从采购人、监理单位管理或消极怠工；

16、不配合监理单位、其他承建商、外部单位工作；

17、项目实施或运维过程中发现问题隐瞒或未第一时间书面上报；

18、在用户测试阶段，出现影响业务主流程的bug，或发生bug总数超过采购人要求的情况，或者修复及时率不达标。

（十二）投入人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）。 | 负责项目的整体规划、进度控制、资源协调与风险管理，确保项目按时、安质完成交付。与客户沟通需求、制定项目计划并监督执行，同时协调团队成员与外部供应商之间的协调工作。 | 不驻场 |
| 2 | 系统总体设计负责人 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师） | 负责系统的整体架构设计和技术选型，定义系统模块划分和接口规范，确保系统具备良好的扩展性、稳定性和可维护性。主导技术方案评审，并指导开发人员实现系统设计。 | 不驻场 |
| 3 | 系统测试负责人 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统分析师）或工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级软件测试工程师证书。 | 根据系统分析设计的情况，对系统整体业务分析，制定测试策略和测试计划，组织单元测试、集成测试和系统测试的实施，保证软件质量符合预期标准。负责测试用例的设计与执行，跟踪缺陷修复情况，输出测试报告。 | 不驻场 |
| 4 | 安全专家 | 1 | 具备注册信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE）或者工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级信息安全管理工程师证书。 | 负责分析系统潜在的安全风险，制定安全防护策略和应急预案。对系统进行安全审计和渗透测试，确保数据加密、访问控制、身份认证等机制有效运行，提升系统整体安全性。 | 不驻场 |
| 5 | 开发人员 | 8 | 具备系统开发工作经验，熟练掌握相关开发技术。至少4人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师）。 | 根据系统设计方案实现具体功能模块，编写高质量的代码并参与代码审查。配合测试人员完成缺陷修复，持续优化系统性能，确保所负责模块按时交付且满足质量要求。 | 不驻场 |
| 6 | 运维负责人 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师） | 统筹运维团队工作，建立完善的运维体系和流程规范。负责系统部署、检测、故障排查及容量规划，保障系统上线后的稳定运行和高效维护。 | 工作时间驻场 |
| 7 | 运维工程师 | 4 | 具备系统开发、维护工作经验，熟练掌握相关开发技术。 | 执行具体的系统部署、配置管理、日志分析和检测告警任务。响应生产环境中的各类问题，进行故障处理和性能调优，协助开发团队快速恢复服务。 | 工作时间驻场 |

第二包：客服支持系统相关硬件产品购置

一、项目背景

本项目是为贯彻落实国家关于科技自主可控的要求，保障信息安全，完成中心信息系统的数字化能力提升改造要求，配合中心排队叫号机系统、客服系统及其配套软件、自助机系统进行改造和更新，升级替换语音数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心IP话机耳麦、叫号终端设备及配套软件、自助终端设备及配套软件。

桌面操作系统、叫号终端软件系统、叫号终端集成服务、自助终端驱动平台软件、自助终端软件系统、自助终端集成服务属于软件和信息技术服务业，其余属于工业。

二、具体要求

（一）采购清单

其中桌面操作系统为集采目录内，其余为集采目录外产品。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 售后维保服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音数字中继网关 | 详见附件A：语音数字中继网关； | 套 | 2 | 3年 |
| 2 | 呼叫中心IP话机 | 详见附件B：呼叫中心IP话机； | 套 | 75 | 3年 |
| 3 | 呼叫中心IP话机耳麦 | 详见附件C：呼叫中心IP话机耳麦； | 套 | 75 | 3年 |
| 4 | 叫号终端设备及配套软件 | 【产品】 详见附件D：桌面操作系统； 详见附件E：叫号终端设备； 【配套软件】 详见附件F：叫号终端软件系统； 详见附件G：叫号终端集成服务； | 套 | 35 | 3年 |
| 5 | 自助终端设备及配套软件 | 【产品】 详见附件D：桌面操作系统； 详见附件H：▲自助终端设备； 【配套软件】 详见附件I：自助终端驱动平台软件； 详见附件J：自助终端软件系统； 详见附件K：自助终端集成服务； | 套 | 60 | 3年 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

（二）产品参数要求

附件A：语音数字中继网关

★语音数字中继网关，需满足兼容对接采购方现有的运营商中继线路及自助机语音网关、12345便民热线网关。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 物理特性 | 尺寸结构 | 1.设备高度不高于1U；深度不超过300mm；宽度不超过437mm 2 设备必须支持安装于19'机柜内，设备后面板与机柜门之间有足够的布线空间 |
| 2 |  |  | 电源供电 | 1.外部输入电源支持AC100~240V电压范围, 频率50-60Hz 2.设备采用节能设计，电源功耗不超过50W |
| 3 |  |  | 散热设计 | 设备采用自然通风设计，具备良好的散热性能 |
| 4 |  |  | 工作温度 | 工作温度： 0 - 45 c |
| 5 | 产品规格 | 接口规格 | ★数字中继接口 | 1.硬件采用模块化设计，每个模块支持4E1资源，最大扩容至20E1，本次采购不小于8E1 2.支持120欧姆和75欧姆E1/T1接口设计 3.支持多台设备叠加，平滑扩容 4.E1模块支持热插拔，替换、扩容不应影响设备正常运行 |
| 6 |  |  | 网络接口 | 1. 2个快速以太网接口 2.支持10/100/1000 Base-T自适应模式 3.支持VLAN 802.1P/Q -语音/信令/管理vlan 4.支持IPV4, IPV6双栈 |
| 7 |  |  | 维护接口 | 持至少1个RS232接口，波特率115200 |
| 8 | 产品规格 | 信令与协议 | 系统时钟 | 1.支持本地时钟 2.支持外部时钟 |
| 9 |  |  | ★ISDN PRI协议标准 | 1.30B+D,23B+D，NT或TE可配置 2.Q.Sig 3.ETS 300 402-2 4.ETS 300 403-1/2 5.Euro ISDN DSS1 6.ETS 300 011 7.ETS 300 125 8.ETS 300 012-1 |
| 10 |  |  | SS7协议标准 | 1.MTP1, MTP2, MTP3 2.TUP/ISUP 3.ITU-T, ANSI, ITU-CHINA 4.支持SP和STP节点工作模式 5.支持SS7信令共享模式，多台叠加做均衡负载 6.支持SS7链路集群 |
| 11 |  |  | ★E1/T1参数规格 | 1.E1帧格式类型支持DF, CRC4, CRC_ITU 2.T1帧格式类型支持4-Frame Multi-frame （F4, FT）,2-Frame Multi-frame （F12, D3/4）, Extended Super-frame （F24, ESF）, Remote Switch Mode （F72, SLC96） |
| 12 |  |  | ★VoIP协议 | 1. SIP v2.0 RFC3261 - SIP over UDP - SIP over TCP - SIP TLS 2.RFC1889, RFC3262,3263,3264,3265,3515,2976,3311,3372, 3204,3398 3.设备支持RFC 4566 Session Description Protocol （SDP） 4.设备支持DIVISION功能 5.SIP Methods: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, UPDATE等 6.支持SIP-T协议 7. RTP/RTCP, SRTP 8. NAT功能 - 静态/动态NAT - Rport 9.支持Outbound Proxy和SIP注册功能 10.支持SIP中继域名池轮询 11.设备支持与主流IMS平台工作，兼容BroadSoft, ACME等 12.支持资源预留协议（RSVP） |
| 13 |  |  | 语音特性 | 1．支持G.711a/μ law，G.723.1， G.729A/B，iLBC， AMR语音编解码 2．支持T.38 和 Pass-through传真 3．支持传真后回落到语音模式 4．支持Modem/POS - 支持V.152 - 支持V.21, V.22, V.29等 5．语音活动检测 6．回声消除 （G.168） ，最大128ms 7．丢包补偿 8．静音抑制 9．自适应动态语音抖动缓冲 （20-200） 可配置 10．舒适噪声生成 11．支持DTMF RFC2833/Signal/In-band 12．支持Clear Mode/Clear Channel |
| 14 | 产品规格 | 协议支持 | ★SIP协议 | 支持SIP over UDP/TCP, RFC3261 |
| 15 |  |  |  | 支持SDP, RTP/RTCP, NAT, DNS |
| 16 |  |  | ★TLS加密支持 | 支持TLS/SRTP加密 |
| 17 |  |  | 语音编解码 | 支持G.711A、G.711U、G.729、G.723、AMR、iLBC-13K、iLBC-15K、OPUS等多种语音编解码 |
| 18 |  |  | 传真支持 | 支持T.38和 Pass-through传真 |
| 19 |  |  | DTMF模式 | 支持RFC2833/Inband/SIP INFO模式 |
| 20 |  |  | VLAN | 支持支持多VLAN网络接入 |
| 21 | 产品规格 | 软件功能 | 集成功能 | 1.支持本地回铃/彩铃透传 2.支持重叠收号 3.拨号规则，最大支持2000条 4.支持按E1端口或时隙进行分组管理，划分不同的中继组进行电路资源分配 5.支持IP中继分组管理 6.语音编解码分组，针对不同的中继进行编解码适配 7.主被叫号码白名单 8.主被叫号码黑名单 9.IP 访问列表防火墙功能 10.IP 中继优先级 11.语音和信令加密功能 12.冗余路由备份/选择 13.按时段控制呼叫路由 14.按主/被叫号码前缀路由 15.支持512条不同方向路由设定 16.主被叫号码变换 17.支持512条号码变换规则 ★18.支持PSTN-PSTN, PSTN-IP,IP-PSTN路由方式 ★19.可切换为IP-IP转码模式 20.支持冗余路由，路由失败后智能选择二次路由 ★21.支持对接IMS, 最大可注册2000用户 22.振铃补偿功能 ★23.E1端口智能检测：检测到E1故障后可关闭SIP中继；SIP中继故障后自动关闭E1 |
| 22 | 产品规格 | 软件功能 | ★工作模式支持 | 1.支持SIP中继工作模式： Peer/Access 2.支持SIP用户代理注册 3.支持B2BUA用户代理 4. 支持IP中继冗余和均衡负载 5. 支持注册IMS线路，至少可注册3000个IMS账户 |
| 23 |  |  | ★路由规则 | 1.支持号码黑白名单 2.支持灵活路由规则， 3.路由规则支持正则表达式 4.支持冗余路由备份/均衡负载 5.支持按主/被叫号码前缀匹配路由 6.支持主被叫号码变换 7.支持远端信令地址锁定 8..支持远端媒体地址自适应和锁定 9.支持根据SIP方法匹配路由 |
| 24 |  |  | 速率控制 | 1.支持SIP呼叫流控 2.支持SIP注册流控 |
| 25 |  |  | 带宽限制 | 1.支持音视频编码带宽限制功能 2.支持按照没通通话进行带宽限制 |
| 26 |  |  | ★通话质量 | 支持QoS （ToS, DSCP） 支持语音断流保护 |
| 27 |  |  | ★并发能力 | 支持并发数最大可用扩展到600，本次采购要求并发数量不少于240。 |
| 28 |  |  | NAT支持 | 支持动态/静态NAT。 |
| 29 |  |  | ★语音编码 | 1.支持支持多种语音编解码和DTMF信号转换，以适应企业内不同厂商设备的互联需求 2.支持PCMA/PCMU/OPUS/G.729/G.723/ILBC/AMR/7.722多种语音编码 3.具有支持语音编码转换能力 |
| 30 |  |  | 通话录音 | 支持通话录音 |
| 31 | 产品规格 | 维护管理 | 管理 | 1.本地维护管理（HTTP） 2.远程综合管理维护系统 （EMS） 3.SNMP v1/2/3 4.支持数据备份/恢复 5.PSTN呼叫和释放原因统计 6.SIP中继呼叫及释放原因统计 7.TFTP/FTP/HTTP固件升级 8.网络抓包功能 9.NTP自动时间同步 10.支持RADIUS 11.支持TACACS+访问认证 12.支持录音功能 13.支持远程综合管理维护系统 （NMS） ★14.支持SNMP网管 15.支持多用户权限管理 16.支持数据备份/恢复 17.支持Web固件升级 ★18.支持内置网络抓包功能 ★19.支持系统日志 ★20.支持操作日志 ★21.支持呼叫话单，可保存本地或推送 ★22.支持NTP自动时间同步 ★23.支持基于Web的可视化配置及维护 |
| 32 |  |  | 系统日志 | 1.系统日志级别：Debug, Info, Error, Warning, Notice 2.呼叫话单CDR |
| 33 | 产品规格 | 安全需求 | WEB安全 | 1.支持防止暴力破解，保护企业通信网络安全 2.支持Web、SSH访问控制策略 3.支持WEB登录TACACS认证 4.支持WEB登录Radius认证 |
| 34 |  |  | 访问控制 | 1.支持主被叫号码黑白名单 2.支持ACL控制列表 3.支持VoIP防火墙 4.支持可对注册、呼叫业务涉及的资源使用进行限制，保护企业通信资源得到合理的使用。 |
| 35 |  |  | 会话加密 | 支持TLS&SRTP加密会话 |
| 36 | 产品规格 | 故障诊断 | 故障诊断 | 1.通过Telnet进行故障诊断分析 2.SSH 3.提供与产品配套的相关故障诊断工具，进行SIP/SS7/PRI和呼叫信令日志收集和分析工具 |
| 37 | 产品规格 | 安全与可靠性 | ★安全与可靠性 | 1.设备支持双冗余电源 2.设备支持模块热插拔功能，确保替换、扩容不应影响设备正常运行 3.设备支持双网口bond冗余备份 4.设备支持冗余路由 |
| 38 | 集成能力 | 检测能力 | 基本信息检测 | 语音网关提供如下指标检测能力 1.CPU温度、CPU占用率（当前/5秒/60秒/600秒） 2.内存占用率（当前/5秒/60秒/600秒） 3.网口使用率及网络流量（发送/接收） 4.系统运行时间 5.端口累计发送/接收流量值 |
| 39 |  |  | 链路及中继状态检测 | 语音网关提供如下指标检测能力 1.E1状态告警；2.PRI链路状态；3.SS7链路状态；4.SIP中继状态；5.累计呼叫数；6.当前呼叫数；7.最大并发呼叫数；8.最大每秒呼叫数；9.峰值每秒呼叫数。 |
| 40 |  |  | 呼叫状态检测 | 语音网关提供如下指标检测能力 1.PRI中继当前呼叫、平均接通率 2.SS7中继当前呼叫、平均接通率 3.SIP中继当前呼叫、平均接通率 |
| 41 |  | 状态通知 | 状态告警通知 | 语音网关提供如下状态告警能力 1.E1端口状态发生变化通知 2.pri链路状态发生变化通知 3.ss7链路状态发生变化通知 4.sip中继状态发生变化通知 5.系统重启通知 6.设备wan口ip地址更改通知 7.telnet登录连续失败3次通知 8.web登录连续失败3次通知 9.R2中继cas复帧同步状态变化通知 10.电源状态告警 11. mcu板切换为主板 12.sip账号状态发生变化通知 13.通用事件通知，支持配置是否发送 14.系统状态通知接口，包括但不限于系统启动通知、网口状态变化通知、CPU及内存占用过高提醒、HA状态变化通知 15.安全事件通知接口，包括但不限于ddos攻击提醒、进程退出通知、通用时间通知 16.业务状态异常通知接口，包括但不限于中继状态异常、媒体异常、RTP媒体质量告警、RTP包计数超时、Board处理媒体告警、设备级呼叫数超过90%、中继呼叫数超过90% |
| 42 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 1.提供电话、电子邮件、现场服务等多种形式服务； 2.提供现场/远程原厂支持多级服务体系，现场30分钟响应，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； 3.服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 43 |  | 服务周期 | ★服务周期 | 1.产品免费服务周期（含换件和维修）3年； 2.如设备停产后，具备继续提供5年质量保障服务（含备品备件）； |

附件B：呼叫中心IP话机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 产品 | 技术参数 | 1，配备 2.4 英寸 320x240 彩色显示屏 2，千兆以太网-自适应 10/100/1000 Mbps 3，高清语音，宽带 ADC/DAC 16KHz 采样，支持宽带音频解码G.722 和Opus，支持窄带编码G.711a/u,723.1,G.726,G.729,G.729A,G.729B,G.729 AB, iLBC 4，支持回声消除和降噪，支持丢包补偿 5，支持语音活动检测 （VAD）/ 舒适背景噪声生 成 （CNG）/ 背景噪声检测 （BNE） / 降噪 （NR） / 自动增益控制 （AGC） 6，拥有 4 个 SIP 账号 ★7，支持PoE 供电 8，支持六方语音会议 9，可外接EHS 无线耳机 10，支持录音 （服务器录音） ★11，支持Action URL / Active URI 12，支持通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 （Auto-Provisioning） ★13，支持SIP协议 |
| 2 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 1.提供电话、电子邮件、现场服务等多种形式服务； 2.提供现场/远程原厂支持多级服务体系，现场30分钟响应，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； 3.服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 3 |  | 服务周期 | ★服务周期 | 1.产品免费服务周期（含换件和维修）3年； 2.如设备停产后，具备继续提供5年质量保障服务（含备品备件）； |

附件C：呼叫中心IP话机耳麦

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 产品 | 技术参数 | 1.听力保护，118dBA SPL 2.扬声器尺寸Φ28，最大输出功率50mW，灵敏度105±3dB，频率响应范围20Hz～20KHz 3.麦克风类型降噪单指向，灵敏度-40±3dB@1KHz，频率响应范围100Hz～10KHz 4.耳机类型:头戴式 5.吊杆可旋转角度：320度 6.接口方式：QD 7.工作温度：-5℃～45℃ |
| 2 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 1.提供电话、电子邮件、现场服务等多种形式服务； 2.提供现场/远程原厂支持多级服务体系，现场30分钟响应，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； 3.服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |
| 3 |  | 服务周期 | ★服务周期 | 1.产品免费服务周期（含换件和维修）3年； 2.如设备停产后，具备继续提供5年质量保障服务（含备品备件）； |

附件D：桌面操作系统软件

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 操作系统支持多 CPU 架构 | ★同源兼容多CPU 平台架构 | 操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU |
| 2 | 功能要求 | 操作系统支持CPU 内置功能 | ★多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 |
| 3 | 功能要求 |  | ★CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | ★动态调节 CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 运行时低功耗状态切换 | 操作系统根据负载的情况，自动切换CPU 的低功耗状态 |
| 6 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 内置安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用 |
| 7 | 功能要求 | 安装部署 | ★安装方式 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式 |
| 8 | 功能要求 |  | ★安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等 |
| 9 | 功能要求 |  | ★硬盘分区 | 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息 |
| 10 | 功能要求 |  | ★双硬盘安装 | 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘 |
| 11 | 功能要求 |  | ★多系统安装 | 操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | ★加密 | 操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全 |
| 13 | 功能要求 |  | ★初始化备份 | 操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能 |
| 14 | 功能要求 |  | ★保留用户数据 | 用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能 |
| 15 | 功能要求 | 系统引导 | ★引导模式 | 操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导：a）当计算机以 UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b）当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导 |
| 16 | 功能要求 |  | ★引导修复 | 安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 17 | 功能要求 | 其他安装要求 | ★图形化显示 | 操作系统应提供安装过程图形化显示 |
| 18 | 功能要求 |  | ★安装提示 | 操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示 |
| 19 | 功能要求 |  | ★分辨率自适应 | 操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率 |
| 20 | 功能要求 | 系统内核 | ★内核要求 | a）若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b）若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 21 | 功能要求 | 进程管理 | ★进程调度 | 操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取 |
| 22 | 功能要求 |  | ★优先级设置 | 操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等 |
| 23 | 功能要求 |  | ★地址映射 | 操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射 |
| 24 | 功能要求 | 内存管理 | ★内存地址管理 | 操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放 |
| 25 | 功能要求 |  | ★内存管理单元 | 操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系 |
| 26 | 功能要求 |  | ★buddy 分配器 | a）若操作系统基于Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、s lub 或 slab分配器；b）若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 27 | 功能要求 |  | ★DMA 内存 | 操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA |
| 28 | 功能要求 |  | ★内存 zone 管理 | a）若操作系统基于Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b）若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 29 | 功能要求 |  | ★内存分配方式 | 操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式 |
| 30 | 功能要求 |  | 调用接口 | 操作系统提供非文件形式的内存动态函数库调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求 |
| 31 | 功能要求 | 任务调度 | ★上下文切换 | 操作系统支持进程上下文切换 |
| 32 | 功能要求 |  | ★进程负载均衡 | 操作系统支持进程负载均衡调度方式 |
| 33 | 功能要求 |  | ★调度方式 | 操作系统支持进程基于时间片的调度方式 |
| 34 | 功能要求 |  | ★抢占调度方式 | 操作系统支持进程抢占调度方式 |
| 35 | 功能要求 | 中断处理 | ★中断处理 | 操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等 |
| 36 | 功能要求 | 并发与同步处 理 | ★并发同步处理 | 操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作 |
| 37 | 功能要求 | 中文支持要求 | ★字符编码 | 操作系统符合 GB 18030 的要求 |
| 38 | 功能要求 |  | ★字库 | 操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库 |
| 39 | 功能要求 |  | ★输入法 | 操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用 |
| 40 | 功能要求 |  | ★输入法标准 | 操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求 |
| 41 | 功能要求 |  | 互联网输入法 | 操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新 |
| 42 | 功能要求 |  | ★输出 | 系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示 |
| 43 | 功能要求 |  | ★表示 | 操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式 |
| 44 | 功能要求 | 系统管理要求 | ★系统信息 | 操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 |
| 45 | 功能要求 |  | ★系统资源管理 | 操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等 |
| 46 | 功能要求 |  | ★硬盘管理 | 操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式 |
| 47 | 功能要求 |  | ★设备信息 | 操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置 |
| 48 | 功能要求 |  | ★文件管理器 | 操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索 |
| 49 | 功能要求 |  | 全文搜索 | 操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等 |
| 50 | 功能要求 |  | ★本地帐户管理 | 操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令 |
| 51 | 功能要求 |  | ★登录管理 | 操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录 |
| 52 | 功能要求 |  | ★鼠标管理 | 操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★键盘管理 | 操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示 |
| 54 | 功能要求 |  | ★显示管理 | 操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复 |
| 55 | 功能要求 |  | ★声音管理 | 操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置 |
| 56 | 功能要求 |  | ★快捷键管理 | 操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键 |
| 57 | 功能要求 |  | ★时间日期管理 | 操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置 |
| 58 | 功能要求 |  | ★电源管理 | 操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置 |
| 59 | 功能要求 |  | ★输入法管理 | 操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存 |
| 60 | 功能要求 |  | ★默认登录语言 | 按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种 |
| 61 | 功能要求 |  | 多语言图形界面 | 操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置 |
| 62 | 功能要求 |  | ★打印机管理 | 操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息 |
| 63 | 功能要求 |  | ★外设管控 | 操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯 |
| 64 | 功能要求 |  | ★隐私文件保护 | 操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令 |
| 65 | 功能要求 |  | ★网络管理 | 支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接 |
| 66 | 功能要求 |  | ★默认应用程序管理 | 操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件 |
| 67 | 功能要求 |  | 应用商店 | 支持应用软件可视化管理；支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类显示；支持应用软件搜索功能；支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级 |
| 68 | 功能要求 |  | ★通知管理 | 操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等 |
| 69 | 功能要求 |  | ★主题管理 | 操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置 |
| 70 | 功能要求 |  | 产品许可机制 | a）操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；b）免激活的系统不适用 |
| 71 | 功能要求 | 图形化要求 | ★用户操作界面 | 操作系统提供图形化操作界面 |
| 72 | 功能要求 |  | ★桌面图标 | 操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标 |
| 73 | 功能要求 |  | ★桌面图标管理 | 操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标 |
| 74 | 功能要求 |  | ★桌面快捷选单 | 操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小 |
| 75 | 功能要求 |  | ★起始选单 | 操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标 |
| 76 | 功能要求 |  | ★任务栏 | 操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整 |
| 77 | 功能要求 |  | ★桌面工作区 | 操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区 |
| 78 | 功能要求 |  | ★系统退出 | 操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作 |
| 79 | 功能要求 |  | ★窗口管理器 | 操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸 |
| 80 | 功能要求 |  | ★图形特效 | 操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节 |
| 81 | 功能要求 | 常用软件支持 | ★应用软件安全要求 | 操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 82 | 功能要求 |  | ★压缩工具 | 操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密 |
| 83 | 功能要求 |  | ★音频播放工具 | 操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式 |
| 84 | 功能要求 |  | ★音频录制工具 | 操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作 |
| 85 | 功能要求 |  | ★视频播放工具 | 操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用 |
| 86 | 功能要求 |  | ★视频录制工具 | 操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制 |
| 87 | 功能要求 |  | ★光盘刻录管理工具 | 操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性 |
| 88 | 功能要求 |  | ★截图录屏 | 操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式 |
| 89 | 功能要求 |  | ★图像查看工具 | 操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等 |
| 90 | 功能要求 |  | ★文件扫描工具 | 操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置 |
| 91 | 功能要求 |  | ★浏览器 | 操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP |
| 92 | 功能要求 |  | 远程协助工具 | 操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制 |
| 93 | 功能要求 |  | ★文件共享 | 操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置 |
| 94 | 功能要求 |  | 远程桌面支持 | 操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客户端工具 |
| 95 | 功能要求 | 开发环境 | ★开发环境 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境 |
| 96 | 功能要求 |  | ★开发库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库 |
| 97 | 功能要求 |  | ★编译开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器 |
| 98 | 功能要求 |  | ★文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。 |
| 99 | 功能要求 | 开发支持 | ★开发文档 | 操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档 |
| 100 | 兼容性要求 | 运行环境兼容 | ★版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 101 | 兼容性要求 |  | ★文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 102 | 兼容性要求 |  | ★运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 103 | 兼容性要求 |  | ★命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 104 | 兼容性要求 | 软件包 | 软件包格式 | 操作系统是Linux 内核的操作系统时，支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系 |
| 105 | 兼容性要求 |  | ★软件包管理 | 操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包 |
| 106 | 兼容性要求 | 硬件兼容（整 机） | ★微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 107 | 兼容性要求 |  | ★便携式微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 108 | 兼容性要求 | 硬件兼容（部 件） | ★固件 | 供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 109 | 兼容性要求 |  | ★显卡 | 供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | ★网卡 | 供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | ★蓝牙 | 供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | ★显示设备 | 供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 113 | 兼容性要求 |  | ★生物特征 | 供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 114 | 兼容性要求 | 硬件兼容（外设） | ★打印机 | 供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 115 | 兼容性要求 |  | ★扫描仪 | 供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 116 | 兼容性要求 |  | ★摄录设备 | 供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 117 | 兼容性要求 |  | ★存储设备 | 供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 118 | 兼容性要求 |  | ★主流蓝牙设备 | 供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 119 | 兼容性要求 |  | ★主流 USB 外设 | 供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 120 | 兼容性要求 | 软件兼容（日常办公） | ★办公软件 | 供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 121 | 兼容性要求 |  | ★版式软件 | 供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 122 | 兼容性要求 |  | ★签名软件 | 供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 123 | 兼容性要求 | 软件兼容（安全防护） | ★杀毒软件 | 供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 124 | 兼容性要求 |  | ★身份鉴别系统 | 供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 125 | 兼容性要求 |  | ★ 日志管理 | 供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 126 | 兼容性要求 |  | ★防火墙 | 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 127 | 兼容性要求 | 软件兼容（网络应用） | ★网络会议 | 供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 128 | 兼容性要求 |  | ★浏览器 | 供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 129 | 兼容性要求 |  | ★新闻信息 | 供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 130 | 兼容性要求 |  | ★社交软件 | 供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 131 | 兼容性要求 | 软件兼容（多 媒体） | ★图形图像 | 供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 132 | 兼容性要求 |  | ★媒体播放 | 供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 133 | 兼容性要求 |  | ★音乐电台 | 供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 134 | 易用性要求 | 便捷使用 | ★帮助提示 | 操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示 |
| 135 | 易用性要求 |  | ★快捷键 | 操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面 |
| 136 | 易用性要求 |  | 语音助手 | 语音助手工具支持开启关闭系统应用，如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等；支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等；支持网络控制，如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等；支持语音播报，以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容；支持语音听写，使用语音方式通过输入设备，以文字内容显示在当前可编辑窗口；支持语音翻译，支持语音方式通过输入设备，将内容进行中英文互译；支持音乐播放控制，如上一首、下一首、快进等 |
| 137 | 可靠性要求 | 系统稳定性 | ★操作系统连续运行 72 小时 | 操作系统在 CPU 占用大于等于80%，或内存占用大于等于 80%压力情况下，连续运行 72 小时无故障 |
| 138 | 可靠性要求 | 检查修复 | ★系统修复 | 操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复 |
| 139 | 可靠性要求 | 备份恢复 | ★备份还原 | 操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原 |
| 140 | 可维护性要求 | 系统维护 | ★ 日志管理 | 操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能 |
| 141 | 可维护性要求 |  | ★系统升级 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 142 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
| 143 | 服务要求 | 产品维护服务 周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 144 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
| 145 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
| 146 | 服务要求 |  | ★产品售后服务周期 | ≥6 年 |
| 147 | 服务要求 | 售后服务 | ★原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 148 | 服务要求 |  | ★服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 149 | 服务要求 |  | ★技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务 |
| 150 | 服务要求 |  | 定制优化增值服务 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服务 |
| 151 | 服务要求 |  | ★技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 152 | 服务要求 |  | ★技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 153 | 服务要求 | 交付与安装调试 | 现场服务 | 单次采购 500 套及以上时提供原厂团队驻场服务 |
| 154 | 服务要求 |  | ★配套资料 | 操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 155 | 服务要求 | 系统更换 | ★系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 156 | 服务要求 | 厂商能力要求 | ★服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 157 | 供应保障要求 | 数据上行安全 保障 | ★数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 158 | 供应保障要求 | 数据下行安全 保障 | ★数据供给安全保障 | 数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 159 | 供应保障要求 | 代码无风险 | ★代码无风险 | 操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 160 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 161 | 安全要求 | 密码算法支持 | ★密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
| 162 | 安全要求 |  | ★随机数生成 | 随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 163 | 安全要求 |  | ★内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
| 164 | 安全要求 |  | ★密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP |
| 165 | 安全要求 | 安全管理工具 | ★安全管理工具 | 操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制 |
| 166 | 安全要求 | 身份鉴别 | ★生物特征识别管理 | 操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息 |
| 167 | 安全要求 |  | ★身份鉴别服务 | 操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
| 168 | 安全要求 | 访问控制 | ★自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 169 | 安全要求 |  | ★强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 170 | 安全要求 |  | ★安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置 |
| 171 | 安全要求 | 防火墙工具 | ★基本要求 | 操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝 |
| 172 | 安全要求 |  | 扩展要求 | 提供一键关闭远程访问功能 |
| 173 | 安全要求 | 漏洞管理 | ★漏洞编号 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

附件E：叫号终端设备

★提供的叫号终端设备，需满足与采购方现有的叫号外设组件兼容适配，设备参数详见以下：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品模块规格 | CPU规格 | CPU信息 | CPU：基于八核处理器，主频≥2.3GHz |
| 2 | 产品模块规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | CPU：八核处理器，主频≥2.3GHz 内存：≥8GB DDR4 ，最大支持内存容量：32GB |
| 3 | 产品模块规格 |  | 主板内存槽数量 | 板载的插槽数量应不少于2个 |
| 4 | 产品模块规格 |  | 主板存储接口 | 支持SATA存储接口 |
| 5 | 产品模块规格 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0 |
| 6 | 产品模块规格 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 主板PCI-E插槽总数：2 |
| 7 | 产品模块规格 | 内存规格 | 内存数量 | 2 |
| 8 | 产品模块规格 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品模块规格 |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道 |
| 10 | 产品模块规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | SATA接口：HDD |
| 11 | 产品模块规格 |  | 硬盘接口类型 | a）配备硬磁盘，提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 12 | 产品模块规格 |  | 硬盘实配数量 | a）配备不小于100固态硬盘；b）配备不小于500G机械赢盘，实配盘1块固态+1块sata磁盘 |
| 13 | 产品模块规格 |  | 硬盘插槽数量及规格 | 1块固态硬盘：SATA接口，2.5寸 1块机械硬盘：企业级机械硬盘,SATA接口，3.5寸 |
| 14 | 产品模块规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 配置千兆网口1个 |
| 15 | 产品模块规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45等 |
| 16 | 产品模块规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 接口及形式：VGA接口，HDMI接口，LVDS接口 可以接驳7-86寸显示器。 |
| 17 | 产品模块规格 |  | USB接口 | 支持扩展不少于10个USB（2.0及以上） |
| 18 | 产品模块规格 |  | COM接口 | 支持扩展不少于2个RS-232串口 |
| 19 | 产品模块规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 提供1个电源模块，输出12V，5V，3.3V。 |
| 20 | 产品模块规格 |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足叫号终端设备满载时的需求 |
| 21 | 产品模块规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 22 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 服务器应兼容多种主流生产商的外部设备，包括份证读卡器、非接读卡器、接触式读卡器、刷卡器、凭条打印机、双目摄像头、窗口屏、液晶综合屏、液晶触摸、呼叫器、功放、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 23 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 支持3个及以上厂商的数据库产品 |
| 24 | 兼容要求 |  | 中间件兼容 | 支持3个及以上厂商的中间件产品 |
| 25 | 兼容要求 |  | 平台软件兼容 | 支持3个及以上厂商的大数据平台 |
| 26 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | MTBF值不低于250000小时 |
| 27 | 可靠性要求 |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命不低于40000h |
| 28 | 可靠性要求 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔 |
| 29 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 30 | 服务 | 实施 | 安装 | 要针对全部采购人本部和所属20个管理部（22个营业网点）进行布线适配，根据各管理部实际情况在保证各管理部整体外观不变的情况下达到系统稳定布线隐蔽美观的要求。 叫号终端设备各接入点网线、音频线、电源线材料费、跑线施工费及由于因施工需要或需方需求而添加的其他辅材及人工费用均由成交供应商承担。 |
| 31 | 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商应提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 32 | 服务要求 |  | ★工具要求 | 服务器应提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具备合法授权或版权 |
| 33 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 供应商应具备资源管理、系统管理、性能检测、健康检测、基于网络控制、报警设置功能 |
| 34 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商应提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 35 | 服务要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
| 36 | 服务要求 | 供保要求 | ★供应能力证明 | 生产厂商应提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 37 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商应提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 38 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a） 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b） 提供同城4h、异地12h技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
| 39 | 服务要求 | 服务周期 | 售后服务 | a） 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b） 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 c） 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d） 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
| 40 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | CPU应当符合安全可靠测评要求 |

附件H：自助终端设备

★提供的自助终端设备，需满足与采购方现有的自助外设组件兼容适配，设备参数详见以下：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | CPU信息 | CPU：八核处理器，主频≥2.3GHz |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | CPU：八核处理器，主频≥2.3GHz 内存：≥8GB DDR4 ，最大支持内存容量：32GB |
| 3 | 产品规格 |  | 主板内存槽数量 | 板载的插槽数量应不少于2个 |
| 4 | 产品规格 |  | 主板存储接口 | 支持SATA存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0 |
| 6 | 产品规格 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 主板PCI-E插槽总数：2 |
| 7 | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 2 |
| 8 | 产品规格 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道 |
| 10 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | SATA接口：HDD |
| 11 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a）配备硬磁盘，提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b）配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 12 | 产品规格 |  | 硬盘实配数量 | a）配备不小于100固态硬盘；b）配备不小于500G机械赢盘，实配盘1块固态+1块sata磁盘 |
| 13 | 产品规格 |  | 硬盘插槽数量及规格 | 1块固态硬盘：SATA接口，2.5寸 1块机械硬盘：企业级机械硬盘,SATA接口，3.5寸 |
| 14 | 产品规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 配置千兆网口2个 |
| 15 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45等 |
| 16 | 产品规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型：VGA、HDMI等 |
| 17 | 产品规格 |  | USB接口 | 支持扩展不少于10个USB（2.0及以上） |
| 18 | 产品规格 |  | COM接口 | 支持扩展不少于2个RS-232串口 |
| 19 | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 提供1个电源模块 |
| 20 | 产品规格 |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足工控机满载时的需求 |
| 21 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 22 | 服务 | 实施 | 安装 | 要针对全部采购人的本部和所属20个管理部（22个营业网点）以及19个公积金服务驿站、合作的13个政务服务大厅进行布线适配，根据各管理部实际情况在保证各管理部整体外观不变的情况下达到系统稳定布线隐蔽美观的要求。 自动柜员机终端控制模块各接入点网线、音频线、电源线材料费、跑线施工费及由于因施工需要或需方需求而添加的其他辅材及人工费用均由成交供应商承担。 |
| 23 | 服务要求 | 供保要求 | ★供应能力证明 | 生产厂商应提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 24 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商应提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 25 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a） 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b） 提供同城4h、异地12h技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
| 26 | 服务要求 | 服务周期 | 售后服务 | a） 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b） 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 c） 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d） 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年； |
| 27 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | CPU应当符合安全可靠测评要求 |

（三）软件服务详细参数

附件F：叫号终端软件系统

为满足中心数字化能力提升，需就现有叫号终端软件业务范围进行覆盖及技术升级。

具体业务规则按现有的排队叫号终端桌面软件、网点终端经办叫号软件、终端排队综合屏驾驶舱软件能力实现。

1. 排队叫号终端桌面软件功能模块含：取号展示、取号流程、号票类型、普通业务取号、预约业务取号、号票规则、叫号响应、身份验证、临近管理部、叫号软件UIUE个性化设计。

2. 网点终端经办叫号软件功能模块含：软呼叫器、初始化数据处理、实名登录、配置界面、操作主界面、叫号业务处理、叫号提醒、叫号设置。

3. 终端排队综合屏驾驶舱软件功能模块含：基础信息、网点实时办理情况、经办叫号提醒、预约实时情况、综合提示信息。

附件G：叫号终端集成服务

★为满足业务及现有资源协同工作，叫号终端设备须集成适配采购方现有叫号设备外设。

1、终端外设模块单元驱动集成：包括身份证读卡器、窗口屏、液晶触摸屏、呼叫器、功放，二代证、磁卡等组件。支持驱动平台对接，并满足调用刷身份证件、刷磁卡、打印小票。

2、设备组件检测集成：包括中心办公大楼、所属20个管理部（22个营业网点）的叫号机终端设备。

3.外部系统集成对接：实现20个管理部的终端软件与采购方的后台叫号综合管理系统对接，含业务办理下发对接、数据回传对接、信息统计对接、预约办理对接、爽约业务对接、统一登录对接、实名服务对接、管理部业务信息对接、职工业务办理信息对接、经办日志流水对接、设备远程控制对接、设备运行状态对接、呼叫器信息对接。基于采购方现有管理系统集成单元接口32个对接。

附件I：自助终端驱动平台软件

提供采购人已投产的自助柜员机终端模块组件驱动适配服务，满足稳定性兼容性保障，支持采购人对已投产自助柜员机终端软件系统不影响现有业务使用，满足以下技术要求。

1.组件驱动适配：支持对采购方现有26类外设模块的调用，包括模块有电动读卡器、身份证读卡器、非接读卡器、接触式读卡器、刷卡器、PSAM阅读器、发卡器、UKEY发放模块、制卡机、退卡模块、凭条打印机、激光打印机、指纹仪、纸扫描模块、票据受理模块、日志打印机、密码键盘、扩展盒、传感器和指示灯、普通摄像头、双目摄像头、电子签名、高拍仪、条码扫描器、文本终端。

2.实施保障现场终端驱动安装工作。具体实施范围包括采购人办公大楼、所属20个管理部（22个营业网点）以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅。

3.可与采购方现有终端外设组件无缝对接。

附件J：自助终端软件系统

★为满足中心数字化能力提升，需就现有自助终端软件业务范围进行覆盖及技术升级。具体业务规则按现有的自助终端桌面软件能力实现。

1.自助终端桌面软件功能模块：含UIUE个性化设计、政策查询、个人用户、常用功能、文件验证、客服电话辅助、宣传内容播放、版本自动更新、设备运行检测、基础数据管理、系统校验。

2.终端业务自助办理集成单元：公积金/补充/按月单位明细账查询打印、公积金/补充/按月个人明细账查询打印、还款计划查询打印、还款凭证查询打印、公积金贷款结清证明打印、单位经办人变更、单位卡密码修改、龙卡（初始）密码修改、个人信息变更（身份证号升位）、外省市职工解除劳动关系提取、解除劳动关系满两年提取、电子公积金签约。

附件K：自助终端集成服务

★为满足业务及现有资源协同工作，自助终端设备须集成适配采购方现有自助机设备外设。

实现20个管理部（22个营业网点）以及合作的22个公积金驿站和14个政务服务大厅的终端软件，与采购方的核心业务系统、自助管理系统、客服系统的业务集成对接。

1.核心业务系统集成对接：含个人账户查询、个人贷款查询、个人业务办理、密码服务、电子签约、文件验证等业务对接。

2.自助管理系统集成：含政策法规、业务指南、宣传信息、实时设备模块信息、受理服务状态、以及各硬件模块状态。

3.客服系统集成：语音电话人工服务。

（四）非功能要求

1、系统性能要求

（1）实时业务响应

1）终端管理操作：登录系统口令验证时间不大于2秒，预约办理不大于3 秒。

2）外部用户交互：终端业务咨询提交不大于2 秒，查询结果返回不大于1.5 秒，文件上传（如证明材料，≤10MB）不大于3 秒。

3）跨系统交互（如通过核心系统查询数据）不大于2 秒，超时自动触发重试机制（最多3次）。

（2）事务处理最长响应时间：数据交互时间小于10秒。

（3）系统可用性：整体系统可用性≥99%，核心业务（预约）可用性≥99.9%。

（4）稳定性要求：支持 7×24 小时连续运行，稳定运行≥99.9%。无宕机，无内存泄漏、无线程死锁。

2、终端软件驱动组件适配要求

提供采购人已投产的叫号机和自助机终端外设模块组件驱动适配，满足稳定性兼容性保障。

（1）具备本地API接口服务；驱动接口标准（Protocol for Intelligence terminal Standards Architecture），驱动平台基于PISA标准进行构建，集成硬组件封装API对接能力。

（2）协议：同时兼容WOSA、PISA、LFS协议。

（3）支持跨操作系统部署，包括Windows、Kylin、UOS。

（4）提供跨系统的测试驱动组件，可调用硬件外设，实现相关的功能测试。

（5）对外服务接口具备tcp、http、websocket协议。

（6）适配驱动平台支持与采购方现有外设组件无缝对接。

3、系统集成对接

（1）终端软件系统需与公积金专享云机房保持通信，可以数据同步、推送、接收指令等实时交互。支持与其他系统无缝对接，确保业务流程连续性。

（2）请求接入需符合天津政务云接入规范要求，配置专用VPN通道（IPSec/SSL混合模式），实现与专有云的安全隔离。

三、项目实施要求

（一）实施服务要求

（1）中标人在项目实施过程中应遵循招标人的各项规定。

（2）中标人在与招标人签订正式合同后，必须在3个工作日内进场。

（3）中标人须配合做好中心信息系统安全检查、测评、审计等工作。

★（4）中标人组织协调项目所涉及到的基础设施（含机房、网络等）、相关软硬件供货商、公积金应用系统承建商等各承建单位，制定合理可行的项目管理计划，负责交付的总体质量和进度。

（5）中标人需要负责对系统软硬件设备的到货、集成开发、系统安装、系统联调等实施，同时还对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。与客服中心、政务外网单位、公积金专享云、对接承建商、及电信运营商单位的协调和联调工作。

★（6）中标方提供系统整体软、硬件实施部署要求。

1）对采购人的本部和所属以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅，提供全部叫号机和自助柜员机终端设备及软件的安装、上架、电力、布线，调试部署。

2）对采购人的本部和今晚报大厦不小于75个坐席工位场地，提供语音终端设备及软件的安装及调试部署。

3）对采购人的本部和公积金专享云机房场地，提供语音网关及软件的安装及调试。

4）投标人所提供的各类设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件终端的耗材，如网线、音频线、电源线材料，及费跑线施工费及由于因施工需要或需方需求而添加的其他辅材及人工费用均由成交供应商承担。如出现集成方案建设考虑不周造成业务无法办理的情况，造成损失均由中标供应商承担。

5）部署系统软件：在完成基础终端设备安装，网络部署，根据设计方案进行系统软件安装调试工作，确保应用软件兼容适配。

（7）提供所投设备3年的免费上门保修。保修期内7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场。

★（8）提供测试平台服务，中标方提供本项目需求终端软硬的全套测试环境，该测试环境结构需与采购人投产环境保持一致性，并且安装相同的软件产品，用于新功能的测试、系统故障复现及回归验证等。

（二）项目团队要求

投标人配备不少于8人的专业项目实施团队，以保障项目的顺利实施。采购人根据项目进度，有权利要求投标人的全部项目人员驻场实施。

投标人配备专业的项目团队包括：项目负责人、架构设计负责人、实施负责人、及运维维护负责人等，以保障项目的顺利实施。投标人需在响应文件中说明项目团队规模、人员职责及工作任务，并附团队人员简历（含各人员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等）。

投标人在投标文件中所提供全部项目参与人员，未经采购人书面同意，不得更换、调离。

投标人项目团队核心成员要求,曾经参与过终端设备软硬件系统集成服务；熟悉系统的业务流程、系统架构、部署情况和系统运行状况,了解终端系统的特点、组网结构、安全保障、业务集成需求以及其它要求，拥有不少于3年的公积金行业系统开发或系统维护工作经验。

要求配备关键岗位具备经验丰富的项目经理（1人）、实施负责人（1人）、安全负责人（1人）及实施团队成员来承担项目工作。项目团队核心成员要求必须熟悉招标方相关系统的业务流程、系统架构、安全、部署情况和系统运行状况，熟练掌握JAVA、通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的数据库、中间件等开发技术，团队成员不少于3年的系统开发或相关系统服务工作经验。

（三） 保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容，配合采购人进行背景审查等数据安全管理工作。

（四） 技术支持与售后服务

★（1）投标人承诺按采购清单维保要求，给予维保服务。

（2）运维响应及处理要求

提供专人7×24小时技术支持服务，1小时内到达各设备现场，2小时内恢复系统正常运行。

★（3）终端设备备品备件要求

在维保期内投标人需针对本次投标的设备货物提供备品备件库和更换不返还服务，包括本次项目采购的数字中继网关、呼叫中心IP话机、呼叫中心耳麦、叫号终端设备、自动柜员机终端控制模块等设备产品，应确保所投货物产品当发生坏件维修时，能够在24小时之内提供等同功效且兼容适配的备用件进行更换。

（五） 其它商务要求

中标供应商出现以下情形之一时，采购人有权依据所受影响，要求中标供应商依照合同约定支付违约金或解除合同：

1.供方不能交付货物的。

2.供方所交的货物数量、品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合投标文件规定标准的。

3.供方逾期交付货物的。

4.供方提供的货品侵犯他人知识产权的，或缺少必要资质、认证、证书等。

5．中标方在合同执行开始及整个服务阶段，采购人有权按招标要求对中标方技术能力、应用熟悉程度、服务时效性等进行考核，经项目执行核实如中标方不能提供应标承诺，视为欺诈，为维护采购人合法权益，采购人有权解除合同。

（六）投入人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师） | 负责制定和跟踪管理计划，配合排队叫号机、自助机、语音终端的应用适配，以及与其他承建商的协调工作； | 不驻场 |
| 2 | 实施负责人 | 1 | 具备信息安全保障人员认证CISAW证书 | （1）主导硬件设备的到货、集成、安装、联调、测试与运营等工作的实施管理工作。 （2）负责编制部署方案，协调实施现场各承建单位技术对接，解决部署过程中的技术问题，确保系统设计成功落地并稳定运行。 （3）负责场地实施管理，负责公积金中心及下属20个管理部（共22个营业地点），以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅的设备及配套软件实施全过程的信息安全保障。 （4）根据实际情况进行现场或远程服务。 | 不驻场 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备信息安全人员CISP证书（认证方向为注册信息安全工程师CISE） | （1）负责公积金管理中心及下属20个管理部（共22个营业地点），以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅的设备及配套软件实施全过程的信息安全保障。 （2）负责检测系统集成、部署等环节符合安全要求，管理安全风险，确保架构、网络、及数据安全。同时负责与安全相关的技术方案落地实施与合规审计。 （3）根据实际情况进行现场或远程服务。 | 不驻场 |
| 4 | 现场实施人员 | 5 | 具备软硬件项目实施经验。 | （1）负责积金管理中心及下属20个管理部（共22个营业地点），以及合作的22个公积金服务驿站和14个政务服务大厅的终端设备（如叫号机、自助机终端，语音网关）的现场安装、布线、上架等实施工作，以及相关软件的调试及故障维修。 - 负责提供三年免费上门维修服务，提供7×24小时快速响应。 - 根据实际情况进行现场或远程服务。 | 不驻场 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 第二包不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

第一包

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第二包

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我单位报价如下：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

单位： 元

| 包号 | 包名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服支持系统技术升级改造 |  |  |
| 2 | 客服支持系统相关硬件产品购置 |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-1

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：           1

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 投标总价 |  |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服支持系统技术升级改造 |  |  |  | 1项 |  |  |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 软件开发及其他服务 |  | -- | -- |  |  | 1项 |  |
| 智能语音导航系统 |  |  |  |  |  | 1套 |  |
| 语音呼叫中心系统 |  |  |  |  |  | 1套 |  |
| 智能语音质检系统 |  |  |  |  |  | 1套 |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称，分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：           2

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音数字中继网关 |  |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 2 | 呼叫中心IP话机 |  |  |  |  |  |  | 75 | 套 |  |
| 3 | 呼叫中心IP话机耳麦 |  |  |  |  |  |  | 75 | 套 |  |
| 4 | 桌面操作系统 |  |  |  |  |  |  | 35 | 套 |  |
| 5 | 叫号终端设备 |  |  |  |  |  |  | 35 | 套 |  |
| 6 | 叫号终端软件系统 |  |  |  |  |  |  | 35 | 套 |  |
| 7 | 叫号终端集成服务 |  |  |  |  |  |  | 35 | 项 |  |
| 8 | 桌面操作系统 |  |  |  |  |  |  | 60 | 套 |  |
| 9 | 自助终端设备 |  |  |  |  |  |  | 60 | 套 |  |
| 10 | 自助终端驱动平台软件 |  |  |  |  |  |  | 60 | 套 |  |
| 11 | 自助终端软件系统 |  |  |  |  |  |  | 60 | 套 |  |
| 12 | 自助终端集成服务 |  |  |  |  |  |  | 60 | 套 |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8（第一包）

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1（第一包）

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2（第一包）

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3（第一包）

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4（第一包）

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1（第一包）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  天津市住房公积金管理中心客服支持系统技术升级改造项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市住房公积金管理中心客服支持系统技术升级改造 ，属于 软件和信息技术服务业行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第二包：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函（第二包）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。