天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0053）

天津市政府采购中心

2026.1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0053

二、项目内容

第一包：天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务，合同履行期限：签订合同之日起至各子项目竣工合格之日结束

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：917506元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月26日至2026年2月2日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年1月26日9:00至2026年2月25日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年2月25日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月25日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月25日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、郭晓刚

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队

（二）采购人地址：天津市河西区台儿庄南路30号琥珀商业广场2号楼

（三）采购人联系人：杨晓建

（四）采购人联系电话：022-28243915

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队

2. 联系地址：天津市河西区台儿庄南路30号琥珀商业广场2号楼

3. 联 系 人：秦健

4. 联系方式：022-28243915

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2026年1月26日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、监理费用、管理费用、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起至各子项目竣工合格之日结束（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市市内六区（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

合同签署生效后15个工作日内支付合同总额的40%，合同履行完毕验收合格之日起60日内支付至结算价格的100%（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的监理或项目管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容（监理或项目管理对象至少包含A.交通安全设施运维、B.交通标线施划、C.交通安全设施采购、D.交通安全设施施工4项中的任意一项）、合同签订日期（应为2023年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备大本（或以上）毕业证书，提供合格的证书扫描件且年龄45周岁或以下：2分，其他0分； （2）总监理工程师：具备大本（或以上）毕业证书和监理工程师注册证书，提供以上双证书扫描件，具备任意一个以上合格证书的得2分，最多4分； （3）现场监理人员：具备监理工程师注册证书或监理工程师证书，提供合格的证书扫描件，每个具备以上任意一种证书的现场监理人员得2分，最多6分。 | 12 |
| 3 | 投入车辆评价 | 自有车辆：提供机动车行驶证扫描件（所有人应为投标单位）；租赁车辆：提供机动车行驶证扫描件和租赁合同扫描件，上述车辆除限号日外，须全天24小时均可在我市外环线内合法行驶，否则不予认定给分。 每提供1个合格的车辆证明材料得1分，最多3分； | 3 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目管理方案评价 | （1）项目前期阶段管理服务方案评价（8分） 至少包含协助项目启动手续办理工作、项目造价咨询管理工作、协助采购人完成招标类文件的编制工作、项目管理服务方案、项目档案管理方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （2）项目开工准备阶段管理服务方案评价（10分） 至少包含对运维单位各项方案、人员的审查、督促现场踏勘、开工前协调工作、督促组织项目交底、开工资料审查、履约情况检查、督促资料等登记方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （3）项目实施阶段管理服务方案评价（10分） 至少包含进度控制、质量控制、资金控制、安全文明施工控制、项目变更控制、合同及档案资料管理、施工组织协调管理和保密安全工作方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （4）项目验收阶段管理服务、移交阶段管理服务、质保阶段监管服务和竣工后接收移交咨询服务方案评价（8分） 至少包含项目验收阶段管理服务、移交阶段管理服务、质保阶段监管服务和竣工后接收移交咨询服务方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 36 |
| 2 | 项目监理方案评价 | （1）项目开工准备阶段监理服务方案评价（8分） 至少包含对施工方案的审查措施、人员的审查方案、协助采购人做好合同签订和预付款支付的工作方案、项目交底组织方案和审查资料编制方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （2）项目实施阶段监理服务方案评价（8分） 至少包含质量控制、投资控制、安全管理与控制、合同及档案资料处理方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （3）项目验收阶段监理服务、项目移交阶段监理服务方案评价（8分） 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 24 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

本项目属于交通运输业

一、项目背景

提供监管服务团队，协助采购人进行招标采购工作、合同编制工作；协调、组织、管理运维单位、施工单位，进行任务下达、定期进行抽检、督促项目按照合同要求进行履约，对项目信息汇总、对项目实施情况进行考核；根据考核情况对项目资金做好控制；定期组织项目例会；随时了解和掌握项目实施状况，定期向采购人报告；对达不到合格标准的内容，责令责任单位进行整改。控制项目流程合规合理；配合验收组织工作；收集项目资料，结项后对项目资料进行移交。

二、具体要求

本项目主要工作内容如下：为交通安全设施类项目进行全过程监理和管理服务，主要包括设施维护及标志标线优化服务项目；隔离护栏、水马和底座采购安装服务项目；交通安全设施设计服务项目以及与其配套的检测、造价服务项目。同时协助甲方完成道路移交工作、提供智慧运维平台一年租赁服务以及交通设施基础台账统计、整理、分析等工作，中标单位提供专业的监理和管理服务，直至项目验收、结算。

1.项目管理工作

根据项目的实际需要，为采购人提供的项目管理范围包括从项目前期手续办理、项目招标配合、项目需求调研、需求分析、设计、实施、移交全过程项目管理（计划管理、投资、质量、进度控制；工程设计审查、技术咨询；招标和采购配合管理；资料管理；变更及现场签证审核及管理；竣工验收等）。

在采购人的授权范围内进行项目的全过程管理。结合项目实施各阶段的工作特点和任务，伴随项目前期阶段、开工准备阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段、项目移交阶段、项目质保阶段、项目审计环节等，完成相应的项目管理服务工作内容。项目实施过程中，应重点对安全性、合规性制定严密的实施流程。

1.1项目前期阶段管理服务内容:

项目前期阶段，主要协助采购人完成各项目招标准备、制定项目监管档案监管工作、服务方案，具体工作包括：

1.1.1.协助项目启动手续办理工作

协助办理各项报建手续，协助办理与本工程相关的其它手续，协助采购人单位办理项目启动基础条件。根据采购人对项目整体架构设置，梳理各参与单位的工作职责及工作内容，做到各单位工作无缝衔接、整体覆盖，为项目顺利、安全实施奠定良好扎实基础。

1.1.2.项目造价咨询管理工作

对施工招标控制价提出合理化专业性建议，与设计单位、造价咨询单位配合，根据要求完善调整成果，组织协调各方按照项目总体进度计划。

1.1.3.协助采购人完成招标类文件的编制工作

需根据采购人的要求，协助完成项目需求书，中标合同（含协议）的编制和审核工作。应对整体项目进行深刻理解，对项目投标单位资质要求提出合理化建议等。要在合同签订前，协助采购人核对合同条款与项目需求书、招标文件及各方协商意见是否一致且涵盖全面。

1.1.4.制定项目管理服务方案

针对项目运维内容和特点，制定科学、全面的实施和管理方案，提出具体建议、措施，使项目实施过程中各阶段、各环节都有一整套完备的报审和实施规程，并形成书面痕迹（如各类审批表等），在制定项目管理方案时，应完成各环节书面形式的设计和定型，并在投标文件中进行详细列举。

1.1.5.制定项目档案管理方案

根据项目各阶段的工作任务协助采购人确定各阶段的归档内容和归档形式，在项目实施前，形成档案管理标准化的具体范围。并以此作为项目档案管理的依据，伴随项目进展，负责收集、整理、存放项目档案。

1.2.项目开工准备阶段管理服务内容

应协助采购人进行本项目前期审查相关工作，包括审查运维组织方案、监理细则、实施方案、进度计划等，在开工前组织好各单位的协调工作。

（1）对项目具体实施方案和进度安排进行审查。对项目中标单位制定的工程建设实施方案和进度安排进行技术和商务审查，并报请采购人审议。若审查未通过，应向运维单位提出建议，说明情况，并要求运维单位限期整改，直至审查通过予以执行，在此期间如造成工期延误或其他损失，监管单位应按合同要求组织对运维单位予以扣款。

（2）对中标单位项目参建人员资格进行审查。按照招标文件和运维单位投标文件提供人员情况进行审查，对不满足项目参建要求的人员予以驳回，未在规定期限内调整参建人员的，将按合同要求予以扣款。

（3）督促各运维单位做好必要的现场踏勘工作。负责督促项目各中标单位对项目现场进行踏勘，明确项目工作内容，对运维单位提出实施要求，做好现场踏勘记录，审核运维单位的项目实施方案，相关踏勘费用由各参与单位自行承担。

（4）组织项目开工前的协调工作。监管单位需在项目开始前，参加由建设方组织的，运维单位等与项目相关的各个单位参加的第一次项目启动会议，建立项目通讯录，并进行项目总体交底。

（5）督促、组织项目交底。督促、组织项目各个专业进行项目交底，包括设计交底、安全交底、施工交底等。具体要求如下：

①收到设计文件后，负责联系设计单位进行图纸技术交底，并组织有关业务部门和相关人员参加、由设计方填写设计交底记录并向项目管理单位归档。督促承包单位组织进行施工技术交底、安全交底。

②参加设计交底的人员，要了解工程特点和设计意图，以便发现问题，并提出合理化建议。对各方提出的问题，要及时督促设计部门研究解决并落实。

（6）进行开工资料审查。结合采购人的需求，参加图纸会审，提出建议；审核运维单位的资金使用计划，提出意见和建议；对项目中运维单位上报的项目开工前的资料文件进行审核（包括：开工令、监理大纲、监理细则、施工组织计划、安全责任书、各应急预案等），提出意见和建议。

（7）参与运维单位项目履约情况检查。对中标单位提供的人员、车辆以及办公场所和库房等情况进行履约审查，对不满足项目参建要求的予以驳回，未在规定期限内整改完毕的，将予以通报。

（8）应督促检查中标单位对原项目的所有资料、备品备件、坏件的维修情况以及残值的存放和处理进行整理登记，在规定的时限内完成与原运维单位的交接工作。

1.3.项目实施阶段管理服务内容

项目实施阶段，对项目实施过程的进度、质量、安全、资金、变更等方面进行控制，对合同、档案、信息进行监管，并做好与项目施工相关的各项协调工作。

1.3.1.进度控制

建立进度控制与协调机制。协助采购人在规定的合同工期内，对各单位的施工工期进度，负责监督管理，根据工程实际进展情况每周组织召开一次项目会议。

1.3.2.质量控制

项目实施应符合国家、地方及行业质量验收规范，须符合经审查批准的设计标准和国家现行有关验收标准。

加强事故安全控制。在日常检查中，如发现相关单位人员安全意识淡薄，在项目施工过程中，违反施工安全规定。有权现场要求停工整改，待整改合格后可继续施工作业。对项目质量事故，应及时汇报，不许隐瞒，并监督整改进行通报。对项目事故的发生，应及时督促运维单位排查原因，并向采购人汇报相关单位的责任。

加强不定期质量抽查控制。不定期组织项目部人员对项目进行质量安全抽查，检查采取外围巡检、现场抽检和资料检查相结合的办法。对发现的问题组织相关单位立即整改，整改后再次抽检复查。

1.3.3.资金控制

①项目总资金控制。审核、监督、控制项目各阶段支出计划，就项目发生各项开支和资金调度向采购人提出建议，确保项目结算总资金不超过预算总资金。

②制定项目进度款拨付审批流程。包括运维单位支付申请，应出具审核意见，并报请采购人最终审批，并协助履行其他拨付审批程序。

1.3.4.安全文明施工控制

对运维施工过程中，应督促运维单位组织做好人员、车辆及办公场所的安全监管，确保项目无重大安全事故。

督促运维单位组织配备运维人员安全防护装备。

督促运维单位组织做好运维人员安全教育。重点加强运维人员的防电、防火及交通安全意识。

加强现场维护施工安全。要求各单位在维修施工现场架设提示标志或标识，车辆停放位置不得妨碍交通安全与畅通，如需占路施工，请布放充足的隔离防撞设施，按照安全施工规范的摆放距离进行设置，确保车辆和人员安全。现场施工工艺和流程必须符合国家或地方安全监管规范，应不定期的进行检查。

1.3.5.项目变更控制

运维资金变更控制。若采购人追加资金方面的项目变更，应协助采购人与造价咨询单位联系要求造价单位配合相关工作。

运维实施过程变更控制。对项目实施过程中，因不可抗力、不可预见等因素造成的备品备件货品变更、服务变更、费用变更等进行审核控制，制定项目变更批准程序，向采购人提出变更建议、阐明变更风险。

1.3.6.合同及档案资料管理

做好资料的交接、收集、整理、汇编和保存工作。对项目运维过程中的资料和档案，与运维周期保持同步。同步建立项目资产管理档案、支付进度档案等。确保资料的准确性、系统性、有效性、真实性。应与采购人及项目运维单位协调，指导、监督、检查项目在实施过程中资料的记录、收集情况，并负责收集、分类、整理、审核，并检查汇编资料是否齐全，对不符合要求的资料提出整改意见。

形成项目竣工资料。项目竣工验收后，按照项目管理规范整理项目文件，并按采购人沟通要求提供相应的全套项目管理文档。

1.3.7.施工组织协调管理

代表采购人行使最高权力的组织协调监管工作。在采购人许可和监督下，本项目中涉及的监理、运维单位都应服从项目管理单位的统一组织协调。

1.3.8.保密安全

协助采购人做好各子项目的保密安全检查工作。

1.4.项目验收阶段管理服务内容

项目管理单位应将项目运维效果是否达到预期目标作为启动验收的标准，在验收启动前，督促各单位做好验收资料的准备工作。

做好验收前的资料准备工作。在项目运维完成后，审查运维单位上报的资料文件，整理项目过程文件，做好项目资料审查、收集工作，确保项目资料正确、齐全，为项目正式验收做好准备工作。

做好项目验收组织工作。应协助采购人，参与项目预验收、组织项目总体竣工验收工作。协助采购人编写验收工作中的相关文档，准备相关验收表格、资料文件。制定验收方案，组织验收会议的召开。

做好项目验收评价。在正式验收后应出具项目验收总结报告，评价项目建设在质量、安全、功能、性能、资金等效果控制指标是否达到运维标准并符合采购人要求，做好项目竣工资料编写及收集汇总等工作。

1.5.项目移交阶段管理服务内容

项目验收通过后，应将项目实施全过程的档案资料进行整合梳理，整体移交采购人审阅，便于采购人的后期监管。

1.6.项目质保阶段监管服务内容

检查各运维单位在质保期内的责任落实情况，并对重要项目进行抽查。形成由项目监管单位分项负责人签字的报告，协助采购人建立供应商信用评价体系。

1.7关于提供建设工程交通设施项目竣工后接收移交咨询服务的工作要求：

（1）实施过程必须遵照《天津市市内六区新改建道路工程附属交通安全设施移交流程》（以下简称《移交流程》）中关于移交过程各环节工作时间的相关进度要求，保证在《移交流程》中约定工作日时限内完成想对应的工作，不可因咨询单位自身原因造成移交工作进度与《移交流程》约定工作日时限相矛盾或无故拖延；

（2）要求成交人选派完成此项工作的实施人员具备移交验收工作的相关工作经验，熟悉天津市关于工程类项目接收的规定流程，对于该项工作要求在组织方面、协调方面、进度方面、功能保障方面都必须达到规范、严谨、准确、齐全。

（3）需供应商根据《移交流程》的相关内容，编制可操作性强的实施流程及监管规划，提供相关表格用于各节点的流程监管，在技术评标内容中予以体现，以保证供应商对该项工作具备完成的能力和技术条件。

（4）成交人于该项工作的实施中，只负责依据《移交流程》的要求进行组织协调完成交通设施接收移交的工作，提供有效的咨询监管服务，但不承担对于既有竣工项目质量的认定责任，其质量认证工作由委托的第三方试验检测单位负责实施现场检验及最终的质量证明文件的开具，中标咨询单位依此为依据进行质量的认定。

（5）交通设施使用功能、工程质量和数量及完成效果的确认，由采购人负责收集属地交警支队、大队、秩序支队等单位的相关意见，并汇总采购人意见后，由中标咨询监管单位负责与运维单位进行协调处置；中标咨询监管单位只负责对移交单位报送的资料进行审核，无权对交通设施使用功能、工程质量和数量及完成效果进行判定与确认。

2.项目监理工作

在采购人的授权范围内的项目进行巡视，重点部位及关键工序进行旁站。结合项目实施各阶段的工作特点和任务，开工准备阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段、项目移交阶段等，完成相应的监理服务工作内容。以下服务内容为项目监理的基本工作内容。

2.1.项目开工准备阶段监理服务内容

承担项目前期审查责任，包括但不限于施工组织设计方案、进度保证方案审查工作等，对运维单位的人员、车辆、设备进行审查，在开工前协助采购人做好合同签订和对各中标运维单位进行首期预付款的支付的工作。

（1）对项目的具体实施方案进行审查。对运维单位制定的施组方案等开工资料进行技术和商务审查。

（2）对运维单位管理人员及现场人员根据采购人要求进行定期或不定期的履约审查，审查人员是否一致。在现场实施过程中要审查人员到位情况、机械准备及与投标文件是否一致情况、材料准备及与投标文件是否一致情况进行审查。对不满足项目招标要求或与投标文件不符的运维单位进行限期责令整改，未在规定期限内调整资源配置且对项目实施造成影响的，按合同要求予以违约扣款，并记录履约考核的不良记录。

（3）协助采购人做好合同签订和预付款支付的工作。依据合同管理要求，对各类合同类资料及文件进行有效的整理及归档。定期向采购人汇报各运维单位履约情况的考核结果。以便及时对产生违约行为的运维单位进行合同约定的相关处置。

（4）组织进行项目交底。

（5）根据本项目特点编制适用于本项目的相关审查资料如人员、设备审查表等内容。按照招标要求及行业相关规范要求提供完整的监理前期资料，并在交底时向运维单位阐述所有需要上报的材料及要求。

2.2.项目实施阶段监理服务内容

项目实施阶段，对照项目任务进行各类完成情况的确认，对项目实施重点部位及关键工序进行旁站监理，对质量情况、安全操作的规范性、使用功能完好性等方面进行控制，对合同、资料档案进行管理，并做好与项目相关的各项协调工作。

2.2.1.质量控制

1、监督运维单位在每个任务实施前按照质量标准、技术要求对班组进行技术交底，未做交底不允许实施，并形成检查记录。

2、实施过程中，检查运维单位是否按照批准的施工方法、施工工艺及质量保证措施的执行。根据规范及合同要求的检测频率进行取样送检，进场前应对施工材料抽检取样，并见证送试。若使用的材料不符合要求，应立即进行处理，禁止不合格的材料进行使用。

3、发现运维单位违反工程强制性标准的行为，责令其改正。发现其施工活动已经或可能危及工程质量和安全的，应及时采取相应措施，及时制止事态的扩大。必要时通知承包单位返工或停工。

4、对项目质量事故、安全事故、舆情事故、严重违约事故等，及时汇报，不许隐瞒，并组织运维单位研究可行的补救和整改措施，报采购人批准后实施。监督运维单位进行整改，并详细记录事故原因及运维单位所采取的处理措施。

5、根据采购人要求全程监督运维单位按项目招标文件中相关约定对产品及材料送至第三方权威检测机构（CMA认证）进行检测，检测结果须满足采购人对运维单位招标文件中的相关要求。

6、安排人员对重要部位及关键工序过程进行全程旁站监理，对所有监理人员进行培训，确保所有监理人员可以单独进行现场监理工作，对现场可能发生的质量问题能第一时间要求运维单位整改。

7、标线专业所发生的所有任务均采用生命周期法进行质保期检验，即对于质保期低于6个月的项目在监管单位确认施工完成并满足质量要求后，每15日对施工内容进行全程录像至质保期结束，对于质保期高于6个月的项目在监理确认施工完成并满足质量要求后，每30日对施工内容进行全程录像至质保期结束。在此过程中，在每次录像时须全程见证，并形成生命周期检验报告，检验报告包括视频检验和现场检验两部分，确保运维单位的施工质量达到质保期要求。

2.2.2.投资控制

对项目各阶段工程款支付进行审核、监督，就项目发生各项开支和资金调度向采购人提出建议，确保项目总投资不超过预算。

1、工程款支付的审核和签认。支付申请须签字确认，报请采购人审批，协助采购人依据合同约定的付款方式做好合同价款的支付工作。在合同期内，做好资金使用的监管，汇总完成造价金额向采购人汇报进度，对剩余资金的数额及可持续再服务的时间进行估算，保证采购人在不超出中标金额的前提下，合理安排及使用资金。

2、工程计量控制。应按照预先制定的工程量计价方案核算项目实际造价费用，对运维单位的实际工程量进行核算，实际工程金额进行确认。

严格审核运维单位的施工工程量及工程金额，不得出现虚报、漏报等现象，在项目实施过程中要求对于运维单位的每项任务按照采购人提出的时间要求进行工程量审核工作，形成工程量审核依据表及每项任务的工程量审核报告，确定运维单位每项任务均按照实际发生工程量为计算结果。

定期对各运维单位报送的各项施工资料进行审批及签字确认，并依据工程现场的视频资料及拍摄的实体照片，对工程的完成情况及工程量进行确认，审核无误后签署各运维单位的计量申报资料。采购人作为支付工程价款的依据。

应进行一定频率的工程量现场三方同时见证抽查，要求运维单位进行现场实测实量。若在抽检过程中发现工程量不符，须无条件对所有施工工程量进行重新审核并上报，并按项目合同违约罚则相关条款执行。

3、项目实施过程中发生变更，应及时审核和签认，确保变更有序进行。

4、项目实施过程中发生索赔事项，应及时向采购人汇报，做好协调工作，妥善处理索赔事项。

5、竣工结算控制。项目竣工后，对竣工结算资料进行严格、认真的审核，结算的每一项工程量都必须有计算公式和执行依据，避免超计、重计和漏计。政采中心进行竣工验收及竣工结算审核时，应组织各中标运维单位全力配合，对提出的问题和意见及时修正。

2.2.3.项目实施过程中的安全管理与控制

项目实施过程中，组织做好各分项目运维单位在项目实施中人员、车辆、现场安全防护的安全管理，确保合同期内无重大安全事故。

组织各单位配备服务人员安全防护装备。人员在实施现场应着安全服、戴安全防护用具。采取巡视、旁站或抽查方式进行监督，发现问题采取整改、停工、处罚等方式杜绝未按照安全方案实施项目操作的违规行为。

组织各单位做好施工人员安全教育。重点加强施工人员的防电、防火及交通安全意识。在开工前对各中标运维单位明确如下内容：运维单位在实施过程中出现的关于交通事故范畴内的任何车辆及人员的事故赔偿及诉讼纠纷均由其自行处理解决，且由承包人主责交通事故造成的交通设施的损坏亦由承包人依法进行赔偿，对于此类事故的赔偿承包人不因从事本项工程施工而存在任何的免责权利。

加强现场安全管理。组织各单位在施工期间现场摆设提示标志或标识，布放充足的隔离设施，按照安全施工规范的摆放距离进行设置，确保车辆和人员安全。现场施工工艺和流程必须符合国家或地方安全管理规范。

做好维护服务产生的各类路障恢复与提示工作。应组织运维单位及时做好恢复，如需其他部门配合恢复，或需要较长时间恢复的，应在路障周围设置提示标志或标识，做好应急处理，避免给行经路人和车辆造成不便和危险，施工路障区域应尽量避免占轧盲道。

发现现场存在安全事故隐患，要求该运维单位立即暂停施工，并书面通知其进行相应整改，合格后由该运维单位提出复工申请，重点检查其整改的安全保证效果是否具备复工的条件，批复同意后方可继续实施。

6、组织各单位做好维护人员安全技能培训。提前向维护人员介绍项目实施的具体细节和操作规程，强调注意事项，组织模拟操作演练，采取多样化的培训教育形式，如召开安全例会、进行安全操作规程学习等。

2.2.4.合同及档案资料

1、协助做好合同签订和争议处理工作。协助采购人进行项目实施中各类服务合同的签订、履行及合同纠纷等合同管理工作。

2、主动做好资料的收集、整理、汇编和保存工作。记录工程进度、质量检测、施工安全、合同纠纷、施工干扰、监管部门和采购人意见、问题处理结果等情况。做好监理日记和有关的监理记录。上述资料记录与工期进展保持同步。

3、建立工作月报、年报及会议纪要制度等。按时向采购人提交项目调整建议书、咨询意见、会议纪要、工作报告等资料。

4、对本项目过程中发生的大小会议进行会议纪要的记录和整理，形成纸质版会议纪要提交给采购人，同时下发运维单位要求其进行响应及落实。

5、应做好图纸的审查工作，对图纸中存在的问题第一时间进行解决，以确保每项任务的工期要求，在项目验收时，应对各运维单位提供的竣工图纸进行签字确认。

2.3.项目验收阶段监理服务内容

在验收启动前，督促运维单位做好验收资料的准备工作。

（1）做好验收前的资料准备工作。项目实施完成后，整理项目过程文件，做好项目资料审查、收集工作，确保项目资料正确、齐全，为项目正式验收做好准备工作。

（2）做好项目验收组织工作。协助采购人，负责对项目的预验收、终验收工作进行组织。协助采购人编写验收工作中的相关文档，准备相关验收表格、资料文件。

2.4.项目移交阶段监理服务内容

各项目验收通过后，将项目实施全过程的档案资料进行整合梳理，整体移交采购人审阅。

3. 人员配置及要求：

1）项目经理1人，45周岁以下，大学本科及以上学历；

2）总监理工程师兼任总监驻场代表1人，60周岁以下，大学本科及以上学历，具有监理工程师注册证书，不得有“在施工程”记录，具备3年及以上工程实践经验。

3）资料员1人：45周岁以下，大专及以上学历。

4）现场管理人员3人、现场监理人员3人，60周岁以下，大专及以上学历，具备2年及以上相关工作经验。

除总监理工程师、总监驻场代表外，监理单位可合理安排监理人员到场，但到岗人员需满足施工监理的要求，并提前征得采购人同意。如到岗人员不满足管理要求，或出现缺岗情况，采购人将依据投标文件中监理公司所填报的监理费用组成明细酌情扣减相应监理费用，由此造成现场质量进度安全等失控情况，采购人有权追加处罚。

和平区、河西区：管理人员1人，现场监理人员1人，60周岁以下，大专及以上学历，具备2年及以上相关工作经验，负责此区域标线、隔离设施、隔离设施清洗等交通设施养护、维修及新建工作。

河东区、河北区：管理人员1人，现场监理人员1人，60周岁以下，大专及以上学历，具备2年及以上相关工作经验，负责此区域标线、隔离设施、隔离设施清洗等交通设施养护、维修及新建工作。

南开区、红桥区：管理人员1人，现场监理人员1人，60周岁以下，大专及以上学历，具备2年及以上相关工作经验，负责此区域标线、隔离设施、隔离设施清洗等交通设施养护、维修及新建工作。

现场监理人员具有具备监理工程师注册证书或监理工程师证书。

4车辆要求：

监管单位需配备不少于3辆小型汽车，车辆需满足天津市道路管理相关规定。办公车辆的一切使用费用由监管单位自行承担。

5办公设施要求：

监管单位配套满足团队的办公设备。

6.提供智慧运维平台一年租赁服务

为采购人提供智慧运维平台一年的租赁服务，建立交通安全设施数字档案，整合采购、验收、运维、评估、报废全链条数据，为运维决策、固资盘点、更新规划提供数据支撑等相关服务；平台运行期间产生的业务数据、设备数据等核心电子数据的所有权归采购人所有；服务期满前，需配合采购人将全量电子数据按指定格式（Excel、CSV、数据库备份文件等）完整导出，并确保导出数据的准确性、可用性，同时提供数据导出的技术支持；采购人完成数据导出后，中标人要在采购人指定的期限内销毁其服务器、存储设备中留存的采购人电子数据，且中标人需提供数据销毁的书面证明，明确销毁方式（如物理销毁、专业数据擦出工具清除），避免数据泄露。

四、验收标准

1.履约验收主体

交通管理总队及相关验收专家。

2履约验收时间

与所监管的施工项目一并组织验收。

3履约验收方式

服务完成后一次性验收并签署书面履约验收报告。

4履约验收程序

（1）成立验收小组：本项目采购人代表、技术专家（必要时）供应商代表共同参与；

（2）回避原则：与中标人有利害关系者需回避；

（3）书面验收：根据供应商在验收时提供的完整服务工作报告，依照合同、项目运维方案、运维服务过程文件等进行书面验收；

（4）填写验收报告：由验收小组成员签字，发现问题时，需书面记录并要求供应商限期整改；

（5）争议处理：对不合格服务，可要求整改或拒绝确认。

5履约验收内容

（1）监管人员数量、工作岗位、资质等进行检查，是否与合同约定及投标文件承诺相符；

（2）项目单位日常考核、中标供应商日常工作记录情况及服务人员基本情况进行检查，是否存在服务人员不足、服务不到位、违法转包等情况；

（3）监管服务完成情况是否存在未按合同约定时间交付或成果未能达到合同约定标准的情况；

6履约验收验收标准

因本采购项目为第三方监管服务项目，其项目验收与所监管的施工项目一并组织验收工作，即施工项目实施后的验收合格等同于本监管服务项目验收合格。

按照采购合同的约定和招标文件所有技术要求、商务要求及项目需求书的要求，结合现行国家标准、行业标准或企业标准对服务的履约情况进行考核与验收。参与验收的各方意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

五、其他要求

（1）监管单位应承诺提供7×24小时的人员、技术服务，来应对本项目所发生的所有任务，并且在重大任务发生时，按照采购人要求提供最大化的监理人员数量进行监管工作。

（2）本项目投入人员要求为采购人对本项目提出的基本要求，为保证项目监管工作的顺利进行，监管单位还可根据自身实际情况补充其它人员。采购人会根据工程实际进度情况及项目所配备管理人员的实际能力情况，要求监管单位增加或更换相关管理人员，监管单位须无条件接受采购人的要求。项目专职管理人员必须常驻项目部，非经甲方同意不得擅自离开项目部，其关键岗位管理人员须实施考勤制度。

（3）本项目从事现场管理工作人员须保证到达工程现场，进行工程现场管理，如因工程原因或其他特殊情况不能到达现场，须提前向采购人单位指定的工程联系负责人进行请示，获得许可后可不到达现场。

（4）本项目运维单位具有对现状道路进行巡查的要求，监管单位应对运维单位的巡查工作进行监督，建立监管体系，提出监管要求。并根据采购人提出的要求对道路进行不定期的巡查工作。

（5）监管单位应详细了解本项目施工招标文件及施工合同中的所有内容，根据施工招标文件、施工合同及行业相关规范要求进行各阶段、各方面的监管工作。同时，监管单位也应按照监管招标文件、合同及相关规范要求进行监管工作，确保本项目保质保量，顺利完工。

（6）在项目实施过程中组织召开项目例会，对项目中发生的重大问题组织召开各专题会议，保证项目的顺利进行。通过协调工作，组织项目各方共同解决项目开展过程中出现的问题和困难。

（7）本项目参照《关于加强我市政府采购项目验收工作的通知》津财采〔2008〕18号组织验收。

（8）监管单位须保证现场监理过程记录资料齐全完善，留存现场监理记录单，并由现场监理人员签字确认，与工程任务单对应。

（9）监管单位须对本项目所有运维单位上交的各项资料进行审核确认，包括运维单位上交的施工过程中的视频资料、生命周期法等资料。

（10）监管单位在项目实施过程中应严格按照施工相关规范、监理规范；招标文件及合同要求进行监管工作，同时对于采购人提出的不违反招标要求及合同要求的内容予以支持和推动。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务 | 1项 |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：        1

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务 |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市公安局交通管理总队科技和设施保障支队交通安全设施监理和管理服务 ，属于  交通运输业 ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件11：投标人认为需要提供的其他资料