天津市大数据管理中心-天津市政府网站集约化平台及网站运维项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2022-D-0599）

天津市政府采购中心

2022.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市大数据管理中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市大数据管理中心-天津市政府网站集约化平台及网站运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市大数据管理中心-天津市政府网站集约化平台及网站运维项目

（二）项目编号：TGPC-2022-D-0599

二、项目内容

第一包：集约化平台运维服务1项，合同履行期限 1年，起止日期以合同为准；

第二包：政府网站运维及安全保障服务1项，合同履行期限 1年，起止日期以合同为准；

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：650000元

第二包：770000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2021年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2022年9月21日至2022年9月28日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

（三）下载招标文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消投标。

（四）本项目不组织踏勘现场。

（五）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2022年9月21日9:00至2022年10月12日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2022年10月12日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2022年10月12日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2022年10月12日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：张艳、鲁志强、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-24538176

3. 网上应答操作咨询：022-24538176

4. 解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市大数据管理中心

（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：岳立廷

（四）采购人联系电话：022-60619256

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：研发运维一中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：岳立廷

4. 联系方式：13820553073

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2022年9月21日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：服务期限一年，起止日期以合同为准（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区梅江道20号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同之日起10个工作日内支付合同总额的30%，运维人员进场之日起10个工作日内支付合同总额的60%，任务完成、验收合格之日起10个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

充分满足采购文件提出的相关运维服务要求，完成全部运维内容，相关文档资料齐全。

按照合同和招标文件要求完成相关项目文档，具体包括：运维服务方案、巡检报告、应急保障方案、用户满意度调查表、运维周报、运维月报、项目总结报告等。

二、技术要求

（一）具体需求详见本部分项目需求书。

（二）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（三）投标人须提供本项目相关技术人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等) 原则上不允许更换，如需更换人员，必须经采购人同意。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改、升级或对接业务，采购人免费开放原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关的所有资料。如需原系统开发商配合的，采购人负责协调。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，经评标委员会综合评分后，若某投标人成为多包中综合评分排序第一的供应商，则由该供应商自行选择保留其在某一包的中标侯选供应商推荐资格，并自动放弃在其他包中的中标候选供应商推荐资格。

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（28分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化运维服务项目业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2019年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 |  | # （1）投标人具备信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分； # （2）投标人具备CMMI五级得3分，四级得2分，三级得1分，其他0分，提供证书扫描件。 | 7 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # 项目经理具备计算机软件开发研究生（或以上）学历、《计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师）》，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得3分，最多6分 | 6 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（62分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 总体运维方案评价 | 至少包含现有天津市政府网站集约化运维总体现状，进行网站群运维现状分析。提出本次运维服务项目的目标、意义，深刻理解政府网站集约化工作要求，能够提出具体运维措施 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 10 |
| 2 | 技术运维方案评价 | 至少包含集约化平台应用软件维护方案、中间件维护方案、数据库维护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 10 |
| 3 | 应急响应方案评价 | 至少包含针对重大事件进行合理的等级划分，针对不同等级的事件，提供相对应的应急处理方案，针对重大节日、重要会议等重保期间制定保障方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 10 |
| 4 | 系统巡检方案评价 | 至少包含操作系统巡检方案、数据库巡检方案、集约化平台各功能模块的系统巡检方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 5 | 平台数据备份方案评价 | 至少包含定期对集约化平台主要网站静态文件进行备份，定期对集约化平台各应用模块进行备份，定期对集约化平台数据库文件进行备份 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 6 | 培训方案评价 | 至少包含培训目的、培训内容和方式、培训计划和安排等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：7分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 7 |
| 7 | 保密管理方案评价 | 至少包含人员保密措施、文件保密措施 满足招标文件要求，无瑕疵：7分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 7 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（27分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2019年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 |  | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 |  | # 投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级或以上），提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分 | 5 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）项目经理具备ITSS IT服务项目经理、注册信息安全专业人员（CISP）证书、HCIE或H3CIE认证证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； # （2）项目人员具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供证书扫描件 # A. 满足以上要求的项目人员≥3人的：3分； # B. 满足以上要求的项目人员≥2人的：2分； # C. 满足以上要求的项目人员≥1人的：1分；其他0分 # 注：一人持多证不重复记分。 | 6 |
| 4 | 安全服务工具证书评价 |  | 投入的安全服务工具具备《云计算产品信息安全认证证书》、《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》，提供1份证书扫描件得1分，最多得2分。 | 2 |
| 5 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（63分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目技术需求理解及运维方案评价 | 至少包含对项目技术需求的理解，政府网站集约化工作要求，对重难点进行全面可行分析，运维服务主要内容、运维服务人员、运维服务响应方式和时间等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 2 | 应急处置措施评价 | 至少包含对突发事件的评估检测、情况分析、恢复措施、以及后续的处理工作等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 3 | 项目质量控制及保证措施评价 | 至少包含服务质量目标、质量控制措施、质量保证措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 4 | 安全和风险管理方案评价 | 至少包含全部项目进度风险管理、项目协作沟通风险、评估工作引入风险。提供对实施人员的行为管理，项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施，安全和风险预测机制、预案和控制措施 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 至少包含售后服务的内容、售后服务人员、售后服务的响应方式和时间等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 6 | 保密管理措施评价 | 至少包含人员保密措施、文件保密措施、项目实施过程中的保密措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 7 | 项目培训方案评价 | 至少包含培训目标、培训范围、培训方式等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津市政府网站集约化平台依托市政务云平台，按照“统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务”的标准进行建设，平台承载了市政府门户网站、40家市级政府部门网站和15个区政府门户网站（滨海新区自建集约化平台），统一提供内容管理、资源管理、政务公开、智能搜索、互动交流、行为分析、监控预警、安全防护等功能服务，实现了市区两级政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效，提升了我市政府网站为民服务能力和整体安全防护能力。

为保障市政府网站集约化平台及承载政府网站安全稳定运行，进一步提高集约化平台和政府网站的功能水平，需持续开展市政府网站集约化平台及网站运维服务。

本项目属于软件和信息技术服务业

二、技术需求

第一包

（一）技术需求

保障市级政府网站集约化平台平稳运行，提供平台支撑软件运维、基础环境运维和备份环境运维。平台支撑软件运维包括：平台功能升级、系统漏洞修复、平台技术支持和培训、平台数据运维、第三方系统对接应用运维、平台巡检服务、运行环境巡检维护、平台软件环境备份服务、统一信息资源库数据对接等。基础环境运维包括：服务器和操作系统巡检、中间件和数据库运维等。备份环境运维包括：主备数据同步、支撑软件环境、基础环境等的运维。详细如下：

| 序号 | 工作类别 | 工作项 | 工作描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台支撑软件运维 | 平台功能 升级 | 提供集约化平台各模块通过升级提升系统性能服务，优化完善系统功能和用户体验； (1) 按照国家相关政策和天津市统一要求对平台功能进行升级改造。 (2) 主动进行产品升级，优化完善系统功能和用户体验。 |
| 2 | 平台支撑软件运维 | 系统漏洞 修复 | 针对系统使用过程中发现的的功能缺陷，安全漏洞等进行及时修复。 （1）功能性的缺陷修复。 （2）漏洞扫描或安全报告等渠道的安全漏洞修复。 （3）系统自测发现的功能问题修复。 |
| 3 | 平台支撑软件运维 | 平台技术 支持和培训 | 技术支持培训 （1）系统使用问题解答。 （2）网站开发技术支持。 （3）技术人员系统使用，运维培训。 |
| 4 | 平台支撑软件运维 | 平台检索 数据运维 | 提供保障集约化平台与天津市共享交换平台的数据同步任务正常运行服务，包括网站办事服务数据和个人办事过程数据等。 |
|  |  |  | 提供集约化平台各网站统一检索功能相关数据同步任务的监测和优化服务。保障ETL服务平稳运行，定期检查应用服务运行状况及磁盘内存使用情况，对冗余和历史日志数据进行清理。 |
|  |  |  | 提供统一信息资源库已接入数据资源巡检服务，每日查看数据同步状态，并校验数据内容。 |
| 5 | 平台支撑软件运维 | 第三方系统对接应用 运维 | 提供保障集约化平台个人中心前／后端程序正常运行服务。备专人对故障反馈进行响应。 |
|  |  |  | 提供与市信访办对接接口的开发维护服务：对提交信件的同步状态进行检查；信访系统如有升级或其他调整，进行对接程序的适配。 |
|  |  |  | 提供与津云对接的接口维护和数据同步任务的巡检服务。 |
|  |  |  | 提供天津市统一身份认证平台的集成程序及维护服务，以及因认证平台升级或其他原因引起的开发适配工作。 |
|  |  |  | 提供依申请公开系统接口维护服务。提供保障网民端和管理端系统正常运行服务。为区级（滨海新区）平台提供数据对接服务。 |
| 6 | 平台支撑软件运维 | 互动应用 定制开发 | 提供针对用户实际需求，对用户办理流程，表单项目等后端程序进行定制开发服务。 |
| 7 | 平台支撑软件运维 | 统一信息 资源库 数据对接 | 提供对接方案设计服务，包括收集需求，根据系统软硬件环境，数据特点，数据用途制定对接方案。 |
|  |  |  | 提供系统配置服务，包括根据数据需求创建数据标准，并配置字段信息，编码规则，映射规则等。 |
|  |  |  | 提供对接程序开发服务，包括对接适配器程序开发，并执行数据入库，校验。 |
| 8 | 基础环境运维 | 平台巡检 | 1.提供每日对平台各个功能模块进行检查验证服务，及时发现，修复系统问题。 2.提供维护日志监控系统服务，监控Ngnix日志、应用日志、分析情况、协同改进工作等。 3.提供基础设施指标监控系统，监控关键设施指标报警,分析情况、协同改进工作。 |
| 9 | 数据备份运维 | 数据备份 | 1.提供数据备份服务，每月对平台系统数据进行一次完全备份，每天对平台系统数据进行一次增量备份，对重要业务数据备份可根据实际情况灵活处理，并做好数据完整性和唯一性检查工作。 2.数据备份失败时应检查失败原因，编写故障报告，并安排重新备份。 3.平台数据因异常故障丢失时，执行数据恢复操作，保证系统的正常运转及数据的正确性。 |

（二）建设周期

服务期限一年，起止日期以合同为准。

（三）安全审查和保密要求

按照《中华人民共和国网络安全法》等法律法规以及党政机关安全管理有关规定，落实国家网络安全等级保护、密码应用有关法律法规和标准规范的要求，同步开展网络安全审查有关工作。

供应商应签署《网络安全责任承诺书》，运维人员应每年签订《保密承诺书》，并明确应承担法律责任。供应商和运维人员在未经采购人认可的情况下，不得将任何采购人认为涉及数据安全的观点、数据、系统结构信息、测试结论以及测试记录传播、披露和使用；不得擅自修改任何程序和数据；运维厂商和运维人员保证严格遵守采购人的保密要求，并签订保密协议；保证对于采购人提供的资料（包括业务资料、技术资料、相关数据等），不得以任何形式向第三方传播；保证不向外（指采购人规定范围以外）泄漏任何与本项目相关的保密技术资料。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，运维厂商和运维人员继续承担保密义务。

（四）服务要求

1、服务保障要求

（1）人员要求

组建不少于5人的技术服务团队，包括项目经理、信息安全保障人员、运维开发人员等。项目经理和信息安全保障人员应具有国家认可的相关行业的资质证书，运维开发人员应具有2年以上政府网站集约化平台相关运维开发经验（需出具用户证明文件）投标人需要在投标书中明确工程师的姓名、学历、相关资质、相关工作经验及所负责的工作内容等采购人需要了解的内容。

项目经理及团队成员中途不得更换，如遇特殊情况（如离职等）需更换的，需提前1个月报采购人批准后执行。 因人员变更或其它因中标单位管理原因造成的系统故障、数据丢失、泄密等一切事故，中标单位应承担一切责任和损失。造成严重后果的中标单位应承担相应法律责任。

（2）服务要求

应提供7×24 小时技术支持和响应服务，工作时间收到用户服务请求半个小时内响应，非工作时间2个小时内响应，24小时之内解决问题。如需到达现场进行处理，4小时内指派技术人员到达现场。对于技术人员不能解决的重大软件技术问题，及时组织技术专家进行技术支持。

供应商应根据采购人提出的重大配置变更（如应用系统网络、存储、主机、中间件、数据库、操作系统的重大配置调整）进行评估和方案制定，并综合判断重大配置变更执行的风险、回退方案、可行性、所需资源等。在主机系统、网络系统、系统软件等系统发生迁移变更时，指派环境搭建部署人员密切配合硬件厂商等第三方公司做好应用系统的迁移变更工作，以及对系统环境的重新搭建部署工作。

供应商应主动收集系统关键补丁、软件补丁等信息，在采购人的监督下，对业务系统实施升级服务，并在升级完成后配合采购人对系统进行测试和调优。安装或升级实施完成24小时后对实施的主机系统进行一次跟踪检查，确认实施成功，并在3个工作日内提交实施报告和测试报告。

运维过程中新增系统交付应提供规范格式的交付清单，包括相关软件、硬件、技术文档、管理手册、使用手册、培训材料、相关工具等，并对相关运维人员进行培训。

系统变更应提交正式变更申请，明确申请人、审批人、实施人、复核人等，并留痕存档。申请应有明确的变更方案，内容包括目标、对象、时间、人员、紧急程度、操作步骤、测试方案、实施方案、风险防控措施、应急预案、回退方案等。

系统上线或变更前应制定测试方案进行充分测试，确定采用的测试方法和测试流程，测试用例应覆盖功能、性能、容量、安全性、稳定性等各个方面。测试完成后应对测试结果进行分析评估，并出具测试报告，通过测试后方可上线使用。

应对运维过程中发生的所有事件进行全程记录跟踪，运维事件处理流程包括响应、分级、分派、处理、监控、结束等环节。要求根据事件的影响程度和影响范围评估事件处理优先级及时处理。

按采购人要求，定期编写集约化平台及网站的运维工作周报、月报、年报，以及工作简报，对运维工作进行阶段性总结。

（3）应急要求

应建立固定的应急响应运维团队，实施7×24小时应急值守和监控机制。

应按照职责分工对平台及网站开展日常监测活动，及时发现应急事件并有效预警，第一时间进行核实和评估。

发生安全事件时，应按照采购人要求，迅速采取应急措施，恢复系统正常运行，并及时反馈，同步做好应急处置的相关记录，保留有关证据。

应急响应时间不超过5分钟，遇紧急故障，2小时到达现场，对系统问题进行诊断、分析和解决故障保证8小时内排除。

2、运行维护要求

（1）服务方式

提供7×24小时远程技术支持服务，不少于2人的5×8小时现场驻场运维服务，驻场运维人员须服从采购人本项目主管部门的管理，遵守采购人办公时间。

（2）服务承诺

本项目所有开发的项目中按采购人需求定制开发、建设的部分，知识产权归采购人所有，其他的有关知识产权归属，按照国家及天津市有关知识产权规定要求执行。 投标人须确保提供给采购人使用的所有服务资源不存在知识产权问题，否则，由此引起的任何责任均由投标人承担。

合同执行结束后，投标人应确保服务工作平滑稳定地迁移到下一个服务团队，投标人须承诺在合同结束至新的投标人到位期间，继续提供原合同规定的服务内容和服务水平，服务费用按当年实际服务时间比例分配。 投标人应制定详细的交接工作计划，包括概况、目标、实施内容（包括不限于系 统建设方面、信息资源保存方面等）、质量保证措施、进度安排、应急预案等内容， 并报采购人进行备份，同时作为采购人检查的依据。

（五）验收标准

充分满足采购文件提出的相关运维服务要求，完成全部运维内容，相关文档资料齐全。

按照合同和招标文件要求完成相关项目文档，具体包括：运维服务方案、巡检报告、应急保障方案、运维周报、运维月报、项目总结报告等。

第二包

一、技术需求

（一）41家市级网站运维技术需求

对集约化平台承载的政府网站提供网站运维。包括网站巡检、智能检索维护、政府信息公开功能维护、政民互动维护等工作；对网站日常调整进行需求分析、网站Logo设计、页面设计、站内数据迁移、模板维护、实施和测试工作。根据国家和本市统一要求，及各单位个性化工作需求，提供不超过41个网站专题的建设（需重新设计的新增专题）。根据运维方案进行事件、问题、变更等的管理，为政府用户提供7*24小时技术支持，用户赋权、系统使用指导等工作。详细如下：

| 序号 | 工作类别 | 工作项 | 工作描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41家网站 基础运维 | 门户网站、市级部门网站运维 | 提供41家政府网站的运维服务。 1.提供网站的账户、VPN账户维护及调整、权限维护及调整。 2.提供41家政府网站日常运维的支持服务。包括现场、电话、在线途径接收各部门运维事件，进行问题解答、技术支持、平台使用培训等。 3.提供网站的定期巡检服务。 根据巡检计划（每周一次）和关键检查点，安排专人巡检网站PC端和移动端，填写巡检记录单并同步给客户，发现问题及时整改。 3.提供整体运维工作的报告服务，包括提供周报、月报、季报、年报。 |
| 2 | 网站开发 运维 | 网站模板 维护及开发 | 根据国办要求、天津市政府的要求、网站所属单位要求提供网站模板维护服务，涉及41家网站PC端和移动适配页面，支持手机端H5和津心办同步展示。服务内容如下： 1.提供每季度结合网站考核打分情况改进网站。 2.提供网站建设规划 基于原有栏目架构，根据国办要求和天津市政府网站要求，进行栏目的重新规划，并明确各栏目的相关属性及功能。 3.提供网站页面设计 （1）logo 设计 （2）配色及元素设计 （3）原型规划 4.提供切图服务 5.提供网站实施服务 （1）栏目建设、用户及权限建设。 （2）模板页面嵌套。 （3）实施工作中，遵守天津市政府网站集约化建设标准规范。 6.提供数据迁移服务 （1）数据迁移 （2）确保数据的无损和使用顺畅 7.提供网站测试服务 需要在生产环境中和备份环境中进行测试，测试内容如下： （1）样式测试 （2）可用性测试 （3）功能测试 （4）效率测试 （5）兼容性测试等 8.提供网站部署服务 需要在生产环境中和备份环境中进行部署，部署后要求进行测试，如发现问题需撤回版本并改进。 (4)登记归档 |
| 3 |  | 网站专题/专栏建设 | 根据国办要求、天津市政府的要求、网站所属单位要求提供不超过41个专题建设服务,专题需要兼顾pc端、移动端H5等终端设备的自适应显示。服务内容包括： 1.提供栏目规划、页面规划、网站建设规划服务； 2.提供网站页面、logo等设计服务； 3.提供模板制作服务； 4.提供数据迁移服务； 5.提供个性化定制、场景服务。 |

（二）安全运维技术需求

天津市政府网站集约化平台及政府网站部署在市政务云公共区和互联网区，应基于集约化平台及政府网站现有部署架构，对集约化平台及政府网站提供安全保障服务和安全运营服务，保障集约化平台安全稳定运行。针对网站周期性高峰和低谷运行特征，所采用安全服务工具应为虚拟化安全资源池架构构建，实现安全资源的集中管控、动态调整、关键设备冗余部署。

安全保障服务包括：防火墙服务、主机安全服务、堡垒机服务、数据库审计服务、Web防篡改、综合日志审计服务、综合漏洞扫描服务、Web云防护（SaaS）、网站云监测。安全运营服务包括：基础环境评估（每月一次漏洞扫描、每周一次主机查杀）、渗透测试（每年一次）、安全检查和加固、重保时期安全保障、数据异地备份和平台备份环境的运维等安全服务。详细如下：

| 序号 | 服务类别 | 服务项 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全保障 | 防火墙服务 | 提供一年智慧防火墙服务，包括应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测等，涉及政务云公共区和互联网区2个安全区。默认含：一年升级许可服务，包含系统升级服务、应用识别升级服务、URL过滤库升级服务。授权数量大于等于130个，部署数量满足用户实际需求。 |  |
|  |  |  | 要求智慧防火墙服务能力不低于以下要求 1.网络层吞吐量≥2.5Gbps 2.最大并发连接数≥2000000 |  |
|  |  |  | 攻击防护：对异常包攻击防御进行检测，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；出具每种攻击类型的丢包统计结果。 |  |
|  |  |  | 漏洞防护：针对高危漏洞进行定期检查，至少要包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息 |  |
|  |  |  | 流量解密：要求支持对IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置动作，可以设置解密或不解密，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计 |  |
| 2 | 安全保障服务 | 主机安全服务 | 针对虚拟化主机提供一年安全轻代理防护服务；含防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、主机加固、webshell检测等安全服务。默认含：一年升级许可；包含系统升级服务、病毒库升级服务、规则库升级服务。授权数量大于等于130个，授权数量以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 防火墙防护服务：可对虚拟机/终端系统进行双向控制并对威胁情报实检测出的失陷主机提供监控及阻止失陷主机与恶意域名连接的能力。 |  |
|  |  |  | 安全状态监控服务：以看板形式，实时展示安全事件、高危漏洞、防恶意软件、完整性监控、失陷主机事件、防暴力破解、webshell事件、应用程序控制事件、入侵防御事件、安全基线事件、安全雷达等威胁事件。 |  |
|  |  |  | 主机安全缺陷扫描评估服务：对主机安全情况进行扫描，评估内容包括操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等，并输出评估报告。 |  |
| 3 | 安全保障服务 | 堡垒机服务 | 提供一年虚拟化运维安全管理与审计服务，配置与平台资产数量一致的管理授权，管理资产包括服务器、数据库、网络设备等，默认含一年升级更新服务。授权数量大于等于130个，授权数量以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 云主机资源批量导入服务：提供对现有云主机资源导入的服务，支持资源类别包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台等，并可以根据用户实际情况设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签 |  |
|  |  |  | 用户认证服务：对安全运维人员的登录提供多种认证方式组合服务，例如使用AD域+手机短信、AD域+Radius认证、Radius认证+手机令牌等多种组合方式登录，可以按用户访问的源IP地址进行不同的认证方式 |  |
|  |  |  | 敏感数据加密服务：支持对部门设置AB段安全码，AB段安全码由2个管理员保管，可使用AB段安全码对导出的敏感数据进行加密，解密时需要2个管理员同时解密 |  |
| 4 | 安全保障服务 | 数据库审计 | 提供一年虚拟化数据库审计安全服务。配置与平台一致的数据库实例数，大于等于10个，配置数量以用户实际需求为准。对来自应用系统客户端和DBA对数据库的访问行为进行全面审计服务；提供详细记录查询、删除、增加、修改等行为及操作结果安全服务；对危险操作实时预警、及时阻止，达到保护数据库的效果。支持主流数据库类型：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL。 |  |
|  |  |  | 支持大数据Hbase、solr、redis、MongoDB等数据库。 |  |
|  |  |  | 集成工具服务：支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果。 |  |
|  |  |  | 支持Agent云解决方案,且Agent运行时CPU占用率低于3%，内存占用小于100M，程序文件小于2M，提供有效证据，并以实际测试证明。 |  |
|  |  |  | 审计服务：支持带COM、COM+、DCOM组件的三层架构应用审计，可提取包括应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息，精确定位到人。 |  |
| 5 | 安全保障服务 | Web防篡改 | 提供一年网页防篡改安全服务，默认含：一年升级更新服务。授权数量大于等于56个，以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 网页防篡改服务方式：文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合 |  |
|  |  |  | 支持在断线情况下对网页文件目录的防护功能 |  |
|  |  |  | 目录文件防护服务：可对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码 |  |
| 6 | 安全保障服务 | 综合日志审计 | 提供一年虚拟化日志管理安全服务；包含对安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集，并配置相对应的授权，默认含1年维保服务，包括日志收集、展示、存储服务。授权数量大于等于130个，以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 主机访问关系服务：根据云主机情况生成主机访问关系图谱关系图谱且支持无限级延伸，通过点击业务主机节点自动绘制访问关系 |  |
|  |  |  | 网络流量采集服务：提供ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等流量的采集和解析服务； |  |
|  |  |  | 设备访问关系服务：以设备类型、应用类型、协议类型等信息为基础，梳理出设备、应用、协议等之间的访问关系，实时树立访问关系，并结合不同类型梳理出正常使用访问操作，非正常授权使用操作，支持导出使用操作报告。 |  |
| 7 | 安全保障服务 | 综合漏洞扫描 | 提供一年数据库漏洞扫描服务、系统漏洞扫描服务、WEB漏洞扫描服务、等保合规检查服务，含一年免费升级维保服务。授权数量大于等于130个，以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 弱口令检测服务：支持对中间件弱口令进行检测，包含但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish；Web弱口令，定期2个月对http、https类型的web弱口令进行检测并将检测结果以Excel、Word、HTML、PDF、XML等格式导出 |  |
|  |  |  | 漏洞验证服务：支持180000条以上系统漏洞库，根据网络状况自适应控制发包速率，扫描出的漏洞通过浏览器、注入、通用方式进行验证 |  |
|  |  |  | 提供快捷的任务下发方式，可以针对同一扫描目标同时下发系统、Web、弱口令扫描任务；能够输出同时包含系统、Web、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报告。 |  |
| 8 | 安全保障服务 | web云防护 | 以 SaaS 的方式为用户提供一年的网站安全防护服务，防护范围不超过80个域名，以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 支持对HTTPS网站防护（支持密算法证书接入和防护）、 |  |
|  |  |  | 提供以下服务：Web攻击防护、DDoS攻击防护、云加速、高防DNS、爬虫攻击防护、CC攻击防护，同时提供IPV4/IPV6服务。能识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入、跨站脚本攻击、文件包含攻击、LDAP注入、XPATH注入、爬虫攻击、Struts2命令执行攻击等常见的WEB攻击，并防止网站敏感信息泄露。 |  |
|  |  |  | 支持重保只读功能。可以提前通过爬虫缓存用户网站页面文件，在重保期间即使源站服务器出现WEB攻击、网页被篡改、服务器宕机、网络线路故障、网站服务异常等问题，依然可以通过缓存页面强制对外提供完整的静态缓存页面访问服务。 |  |
|  |  |  | 提供四份以上原厂商公开发布的专门针对网站安全相关安全研究报告。 |  |
| 9 | 安全保障服务 | 网站云监测 | 为用户提供一年网站云监测平台的使用权，监测范围不超过80个域名，以用户实际需求为准。 |  |
|  |  |  | 提供以下服务：漏洞扫描、违规内容监测、网页挂马监测、内容变更监测、黑链监测、网站可用性监测等； |  |
|  |  |  | 基础人工运维服务；服务内容包括：7X24小时的安全事件监测验证和安全事件通告下发；定期远程漏洞扫描及高危漏洞人工验证；7X24小时电话售后服务。 要求提供上一年度的网站监测运营分析报告。 |  |
| 序号 | 服务类别 | 服务项 | 服务要求 |
| 1 | 安全运营服务 | 基础环境评估 | 使用漏洞扫描和基线核查工具，对网站集约化平台运行的物理、网络、主机、中间件、数据库等基础环境进行安全评估，其中漏洞扫描每月开展一次，并给出安全加固建议。 |
| 2 | 安全运营服务 | 重保时期安全保障服务 | 针对网站集约化平台及网站，重保时期提供安全服务工程师技术支持服务，值守期间能够及时发现安全事件，给出事件处置建议，并配合进行整改及安保工作。 |
| 3 | 安全运营服务 | 渗透测试服务 | 针对集约化平台及网站，从主机、应用、中间件、业务逻辑多个维度开展非破坏性的渗透测试，每年开展一次，检查是否存在漏洞，针对漏洞报告提出整改建议。 |
| 4 | 安全运营服务 | 安全检查加固工作 | 提供安全专人负责对平台与网站安全问题的统一管理、追踪、复检。对安全组件开展安全组件管理、配置管理、安全策略管理等日常工作。 |

（三）值守保障技术需求

在重大节假日及非工作时间，对集约化平台及平台承载网站提供值守保障服务。设置巡检岗位、平台运维岗位、网站运维岗等进行排班值守。包括重点时期和节假日的保障服务，以及周六、周日、工作日非工作时间的值班服务等。要求值守期间每天至少15次网站巡检，确保及时发现并解决平台和网站问题，同时提供7×24在线服务支持。详细如下：

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 | 服务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值守保障 | 重要时期保障服务 | 提供平台及网站在重点时期及非工作时间的保障服务： - 重点时期提供7*24小时的值守保障服务。每个小时人工扫描一次，保障平台和网站的平稳高效运行，安排开发工程师和产品工程师备班处理技术问题。 2.安排技术团队制定专有岗位，设置巡检岗位、网站开发岗位、平台运维岗位值班。 |

二、建设周期

服务期限一年，起止日期以合同为准。

三、安全审查和保密要求

按照《中华人民共和国网络安全法》等法律法规以及党政机关安全管理有关规定，落实国家网络安全等级保护、密码应用有关法律法规和标准规范的要求，同步开展网络安全审查有关工作。

供应商应签署《网络安全责任承诺书》，运维人员应每年签订《保密承诺书》，并明确应承担法律责任。供应商和运维人员在未经采购人认可的情况下，不得将任何采购人认为涉及数据安全的观点、数据、系统结构信息、测试结论以及测试记录传播、披露和使用；不得擅自修改任何程序和数据；运维厂商和运维人员保证严格遵守采购人的保密要求，并签订保密协议；保证对于采购人提供的资料（包括业务资料、技术资料、相关数据等），不得以任何形式向第三方传播；保证不向外（指采购人规定范围以外）泄漏任何与本项目相关的保密技术资料。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，运维厂商和运维人员继续承担保密义务。

四、服务要求

（一）服务保障要求

1.人员要求

组建不少于10人的技术服务团队，包括运维经理、网页设计师、前后端开发工程师、系统工程师、安全工程师、运维工程师、咨询顾问等。相关人员必须具有国家认可的相关行业的资质证书，投标人需要在投标书中明确工程师的姓名、学历、相关资质、相关工作经验及所负责的工作内容等采购人需要了解的内容。

运维经理及团队成员中途不得更换，如遇特殊情况（如离职等）需更换的，需提前1个月报采购人批准后执行。 因人员变更或其它因中标单位管理原因造成的系统故障、数据丢失、泄密等一切 事故，中标单位应承担一切责任和损失。造成严重后果的中标单位应承担相应法律责任。

2.服务要求

应提供7×24 小时技术支持和响应服务，工作时间收到用户服务请求半个小时内响应，非工作时间2个小时内响应，24小时之内解决问题。如需到达现场进行处理，4小时内指派技术人员到达现场。对于技术人员不能解决的重大软件技术问题，及时组织技术专家进行技术支持。

供应商应根据采购人提出的重大配置变更（如应用系统网络、存储、主机、中间件、数据库、操作系统的重大配置调整）进行评估和方案制定，并综合判断重大配置变更执行的风险、回退方案、可行性、所需资源等。在主机系统、网络系统、系统软件等系统发生迁移变更时，指派环境搭建部署人员密切配合硬件厂商等第三方公司做好应用系统的迁移变更工作，以及对系统环境的重新搭建部署工作。

供应商应主动收集系统关键补丁、软件补丁等信息，在采购人的监督下，对业务系统实施升级服务，并在升级完成后配合采购人对系统进行测试和调优。安装或升级实施完成24小时后对实施的主机系统进行一次跟踪检查，确认实施成功，并在3个工作日内提交实施报告和测试报告。

运维过程中新增系统交付应提供规范格式的交付清单，包括相关软件、硬件、技术文档、管理手册、使用手册、培训材料、相关工具等，并对相关运维人员进行培训。

系统变更应提交正式变更申请，明确申请人、审批人、实施人、复核人等，并留痕存档。申请应有明确的变更方案，内容包括目标、对象、时间、人员、紧急程度、操作步骤、测试方案、实施方案、风险防控措施、应急预案、回退方案等。

系统上线或变更前应制定测试方案进行充分测试，确定采用的测试方法和测试流程，测试用例应覆盖功能、性能、容量、安全性、稳定性等各个方面。测试完成后应对测试结果进行分析评估，并出具测试报告，通过测试后方可上线使用。

应对运维过程中发生的所有事件进行全程记录跟踪，运维事件处理流程包括响应、分级、分派、处理、监控、结束等环节。要求根据事件的影响程度和影响范围评估事件处理优先级及时处理。

按采购人要求，定期编写集约化平台及网站的运维工作周报、月报、年报，以及工作简报，对运维工作进行阶段性总结。

3.应急要求

应建立固定的应急响应运维团队，实施7×24小时应急值守和监控机制。

应制定网络安全事件应急预案，每年至少组织一次应急演练，提升突发情况的应急保障能力。

应按照职责分工对平台及网站开展日常监测活动，及时发现应急事件并有效预警，第一时间进行核实和评估。

发生安全事件时，应按照采购人要求，迅速采取应急措施，恢复系统正常运行，并及时反馈，同步做好应急处置的相关记录，保留有关证据。

应急响应时间不超过5分钟，遇紧急故障，2小时到达现场，对系统问题进行诊断、分析和解决故障保证8小时内排除。

（二）运行维护要求

1.服务方式

提供7×24小时远程技术支持响应服务，不少于3人的5×8小时现场驻场运维服务，驻场运维人员须服从采购人本项目主管部门的管理，遵守采购人办公时间。

2.服务承诺

本项目所有开发的项目中按采购人需求定制开发、建设的部分，知识产权归采购人所有，其他的有关知识产权归属，按照国家及天津市有关知识产权规定要求执行。 投标人须确保提供给采购人使用的所有服务资源不存在知识产权问题，否则，由此引起的任何责任均由投标人承担。

合同执行结束后，投标人应确保服务工作平滑稳定地迁移到下一个服务团队，投标人须承诺在合同结束至新的投标人到位期间，继续提供原合同规定的服务内容和服务水平，服务费用按当年实际服务时间比例分配。 投标人应制定详细的交接工作计划，包括概况、目标、实施内容（包括不限于系 统建设方面、信息资源保存方面等）、质量保证措施、进度安排、应急预案等内容， 并报采购人进行备份，同时作为采购人检查的依据。

五、验收标准

充分满足采购文件提出的相关运维服务要求，完成全部运维内容，相关文档资料齐全。

按照合同和招标文件要求完成相关项目文档，具体包括：运维服务方案、巡检报告、应急保障方案、用户满意度调查表、运维周报、运维月报、项目总结报告等。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用电子签章客户端软件winaip。不按本使用说明使用电子签章客户端软件winaip，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成电子签章客户端软件winaip无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 管理费、税费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

# 2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料