
   天津市数据发展中心党建引领基层治理和基层政权建设信息系统
（天津）建设项目
招标文件

            
（项目编号：TGPC-2026-D-0080）









[image: 1]天津市政府采购中心
2026.2



目  录
第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式







[bookmark: _Toc412903614]
第一部分  投标邀请函
受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心对天津市数据发展中心党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）建设项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按本文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、基本概况
（一）项目名称：天津市数据发展中心党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）建设项目
（二）项目编号：TGPC-2026-D-0080
（三）采购方式：公开招标
（四）项目属性：服务
（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。
（六）本文件售价：免费。
二、项目内容
	包号
	包名称
	包预算
	包最高限价
	合同履行期限
	所属行业

	1
	党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）软件开发
	343900元
	343900元
	签订合同之日起9个月内完成开发任务，含不少于3个月试运行，竣工验收合格后提供1年免费运维服务
	软件和信息技术服务业

	2
	项目监理服务
	20000元
	20000元
	签订合同之日起至本项目整体验收通过
	软件和信息技术服务业

	3
	等级保护测评服务
	55000元
	55000元
	合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作，验收通过后提供1年的咨询服务
	软件和信息技术服务业

	4
	商用密码应用安全性测评服务
	60000元
	60000元
	合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，接到被测单位通知的60个工作日内完成密码测评工作，提供一年的密码应用咨询服务
	软件和信息技术服务业


本项目不接受进口产品投标。
三、供应商资格要求（实质性要求）
（一）第四包：根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第四包投标人应为国家密码管理部门认定的密码评测机构，列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内；
（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
四、项目需要落实的政府采购政策
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：
1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；
2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；
3. 供应商报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
五、参与本项目的步骤、时间与方式
（一）参与本项目的时间要求
	序号
	步骤名称
	开始时间
	截止时间
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	获取招标文件
	2026年2月11日
	2026年2月25日
	每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
未按时获取招标文件的，不能参与本项目

	2
	网上应答（上传电子投标文件）
	2026年2月11日9:00
	2026年3月4日8:30
	未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。

	3
	开标解密
	2026年3月4日8:30
	2026年3月4日9:30
	未按时完成开标解密的，视为无效投标。

	4
	网上开标公示
	2026年3月4日9:30
	2026年3月4日12:00
	


（二）参与本项目的方式要求
1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
2. 获取招标文件的方式
采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
3. 网上应答（上传电子投标文件）方式
采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
4. 开标解密方式
采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。
5. 网上开标公示方式
投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。
[bookmark: _Toc412903615]六、现场考察、标前答疑会
本项目不组织现场考察，不组织标前答疑会。
七、采购代理机构信息
（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：范志刚
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-24538217
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
八、采购人信息
（一）采购人名称：天津市数据发展中心
（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号
（三）采购人联系人：司寅
（四）采购人联系电话：022-60619198 
九、质疑方式
供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：天津市数据发展中心
2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号
3. 联 系 人：司寅
4. 联系方式：022-60619198
十、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十一、招标代理服务费
本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.1%

	10000-100000
	0.05%


服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。
中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675
银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/
缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年2月11日




第二部分  招标项目需求
加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。
一、项目背景
第一包天津市委社会工作部成立于2024年，作为加强党对基层治理全面领导、健全基层政权体系的重要体制机制安排，承担着统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设的关键职责，负责建立相关领导体制和工作机制。目前，本部门尚未构建覆盖市、区、街道（乡镇）、村（居）四级的一体化基层基础数据信息传输通道，在全面、科学、精准掌握基层治理和政权建设的基本情况方面存在现实困难。现有业务开展和数据采集主要依赖传统人工、线下操作的方式，效率较低，数据碎片化问题突出，难以支撑对基层情况的系统性统计、动态监测和深度分析，制约了决策科学化、治理精准化与服务高效化。为深入贯彻落实中央和市委关于坚持和加强党的全面领导、提升基层治理现代化水平的决策部署，进一步压实党建引领基层治理政治责任，同时切实推动基层减负赋能，根据部门法定职责，亟需启动基层数据信息系统建设项目。该系统将以实现基层数据“一次采集、多方共享、协同应用”为目标，打通数据壁垒，强化数字赋能，为深化基层民主建设、增强政权运行效能、提升治理体系和治理能力现代化水平提供坚实数据支撑和平台保障。
2021年3月“全国党建引领基层治理和基层政权建设信息系统”正式建设完成并上线，全国系统建设遵循深化顶层设 计、一盘棋的规划设计思想，以全国村（居）委会统一赋码管理为基础，搭建了部、省（自治区、直辖市）、市、区（县）、乡镇（街道）、村（居）六级用户体系，系统用户60余万个，涵盖基层政权建设、城乡社区治理、城乡社区服务等业务需求，承载通知公告、业务管理、理论研究、数据统计、信息查询等功能的综合性平台。2024年全国系统由民政部正式移交至中央社会工作部（以下简称中社部），中社部对该系统进行了部分升级改造。天津市委社会工作部统筹推进的党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）建设项目，基于我市基层管理工作特点，更加关注基层治理的“全过程、全要素、全周期”管理，其统计角度、深度、广度以及建设出发点更加适于我市基层管理现实环境。
本系统作为中央社会工作部党建引领基层治理和基层政权建设信息系统的延伸，需要实现业务的互补和数据的双向赋能。截至目前，全国范围内部分省市已自建适应本地区特点的信息系统，例如：上海、陕西、贵州、浙江、重庆、山东等从村（居）人员管理、基层组织管理、村（社区自治）管理等方面实现了业务过程精细化管理和结果统计分析的互补，且实现了数据的双向赋能。
二、技术要求
★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。
★（二）投标人在本项目服务过程中使用的第三方软件费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。
★（三）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归采购人所有，并协助采购人完成版权注册，对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。
★（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。
（五）第一包投标人须于解密当日9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心二楼扶梯口递交软件功能设计视频光盘，，视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过10分钟，未提供视频光盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：
a.村（居）人员信息管理子系统：实现从登记、编码、维护、审核到离职的全流程人员信息管理，支持多层次人员信息的动态完善与权限控制。
需展示功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	村（居）人员信息管理子系统
	社区工作者管理
	社区工作者信息登记

	
	
	社区工作者信息审核

	
	
	社区工作者编码

	
	
	社区工作者档案管理

	
	村（两委）干部管理
	村（两委）干部信息登记

	
	
	村（两委）干部信息审核

	
	
	村（两委）干部档案管理

	
	社区退养人员管理
	社区退养人员信息登记

	
	
	社区退养人员信息审核

	
	
	社区退养人员档案管理

	
	退出人员信息
	退出人员信息登记

	
	
	退出人员信息审核

	
	
	退出人员档案管理



b.基层组织信息管理子系统：支持基层组织的登记、信息维护、审核备案及撤销等全生命周期管理，确保组织信息准确可溯。
需展示功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	基层组织信息管理子系统
	乡镇（街道）管理
	乡镇（街道）信息登记

	
	
	乡镇（街道）信息审核

	
	
	乡镇（街道）撤销

	
	村（居）民委会管理
	村（居）民委会信息登记

	
	
	村（居）民委会信息审核

	
	
	村（居）民委会撤销

	
	村（居）党组织管理
	村（居）党组织信息登记

	
	
	村（居）党组织信息审核

	
	
	村（居）党组织撤销

	
	群团组织管理
	群团组织信息登记

	
	
	群团组织信息审核

	
	
	群团组织撤销

	
	村（居）务监督组织管理
	村（居）务监督组织信息登记

	
	
	村（居）务监督组织信息审核

	
	
	村（居）务监督组织撤销

	
	社区社会组织管理
	社区社会组织信息登记

	
	
	社区社会组织信息审核

	
	
	社区社会组织撤销

	
	集体经济组织管理
	集体经济组织信息登记

	
	
	集体经济组织信息审核

	
	
	集体经济组织撤销

	
	物业服务企业管理
	物业服务企业信息登记

	
	
	物业服务企业信息审核

	
	
	物业服务企业撤销

	
	业主委员会管理管理
	业主委员会信息登记

	
	
	业主委员会信息审核

	
	
	业主委员会撤销


c.阵地建设管理子系统：围绕党群服务中心建设及相关服务项目，实现对阵地基础设施、服务内容等信息的系统化记录与管理。
需展示功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	阵地建设管理子系统
	村居党群服务中心建设
	村居党群服务中心登记

	
	
	村居党群服务中心信息审核

	
	村居党群服务中心服务项目
	村居党群服务中心服务项目登记

	
	
	村居党群服务中心服务项目信息审核


d.村（居）自治管理子系统：服务于民主选举、民主协商、民主决策、民主监督与民主管理等环节，支撑基层自治业务规范化开展。
需展示功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	村（居）自治管理管理子系统
	民主选举
	选举管理

	
	
	候选人信息登记

	
	
	选民信息登记

	
	
	选举结果信息备案

	
	
	选举公示

	
	民主协商
	民主协商登记

	
	
	民主协商信息审核

	
	民主决策
	民主决策登记

	
	
	民主决策信息审核

	
	民主监督
	民主公开管理

	
	
	村（居）务监督评审

	
	民主管理
	合同管理

	
	
	印章管理

	
	
	村（居）公约管理

	
	
	自治章程管理


e.信息联络管理子系统：构建从中社部及市委社会工作部，延伸至基层的纵向信息“直通车”，实现政策发布、通知传达，与任务下发、信息上报等功能。
需展示功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	信息联络管理子系统
	政策文件管理
	政策文件发布

	
	
	政策文件查看

	
	通知公告管理
	通知公告发布

	
	
	通知公告查看

	
	基层观察联络点管理
	观察联络点设置

	
	
	观察联络点任务发放

	
	
	观察联络点任务上报


（六）具体需求详见项目需求书。
三、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：
第一包人员费用、开发费用、培训费用、软件测评及其报告费用、运行维护费用、软件购置费、短信服务费、管理费、验收费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。
第二包人员费用、服务费用、监理费用及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。
第三包人员费用、培训费用、测评及其报告费用、验收费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。
第四包人员费用、培训费用、测评及其报告费用、验收费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。
3. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
第一包
1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。
2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。
3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。
4. 提供所投硬件3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
第二包、第三包、第四包
1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。
2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：
第一包：签订合同之日起9个月内完成开发任务，含不少于3个月试运行，竣工验收合格后提供1年免费运维服务（特殊情况以合同为准）。
第二包：签订合同之日起至本项目整体验收通过（特殊情况以合同为准）。
第三包：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作（特殊情况以合同为准）。 
第四包：签订合同之日起至本项目整体验收通过，验收通过后提供1年的咨询服务。合同签订起准备相关材料，中标供应商向采购人提供密码应用建设建议等咨询服务，项目具备测评条件，在接到采购人通知的60个工作日内，中标供应商完成全部密码评估服务（特殊情况以合同为准）
2. 服务地点：天津市河西区友谊路39号、天津市河西区宾水道增九号环渤海发展中心A座11层（特殊情况以合同为准）。
（四）付款方式
第一包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，初验验收完成后30个工作日支付合同总额的40%，最终验收完成后30个工作日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。
第二、三、四包：合同签订后30个工作日支付合同总额的30%，项目服务期结束并通过终验后30个工作日内支付合同总价的70%（特殊情况以合同为准）。
（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
四、评分因素及评标标准
本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。
第一包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（26分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分
	10

	2
	投入项目经理评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，满足上述要求得3分，最多3分；
	3

	3
	投入人员（不含项目经理）评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）投入的产品经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多2分；
（2）投入的后端开发工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（程序员或软件设计师或系统分析师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多2分；
（3）投入的数据分析师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统分析师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多2分；
注：一人持多证不可以重复记分。
	6

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。
	7

	第三部分 主观分（64分）
	分值

	1
	项目背景、需求与现状分析评价
	[bookmark: OLE_LINK8]至少包含项目建设背景、业务功能分析、业务流程分析、业务量分析和信息系统现状分析等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	2
	总体设计方案评价
	至少包括总体架构设计、数据架构设计、网络架构设计、安全架构设计、技术架构设计等方面内容
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	3
	系统功能设计方案评价
	至少包含村（居）人员信息管理系统、基层组织信息管理系统、阵地建设管理系统、村（居）资质管理系统、信息联络管理系统、统计分析管理系统、系统管理系统、数据共享接口及国产化软硬件环境适配等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	4
	组织实施方案
	至少包含项目实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责等方面内容
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	5
	安全和风险管理方案评价
	至少包含针对系统及信息资源安全保障措施、应急响应处置、重保值守、应急演练等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	6
	售后及培训方案
	至少包售后服务方式、售后服务内容、售后服务响应时间、培训内容、培训方式等方面内容
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	7
	安全和风险管理方案评价
	[bookmark: OLE_LINK10]至少包含针对系统及信息资源安全保障措施、应急响应处置、重保值守、应急演练等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	6

	8
	演示讲解情况评价
	评标委员会观看各投标人递交的软件演示讲解光盘，经评委会认定，完全满足技术要求第（五）项中任意一项内容的得2分，最多10分。
	10

	合计
	100


主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
第二包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（24分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化监理业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多8分
	8

	2
	拟派驻的总监理工程师评价
	投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
总监理工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、计算机相关专业高级（或以上）职称，提供1份证书扫描件得2分，最多6分
	6

	3
	监理团队成员
	投入的本项目监理团队成员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
监理团队成员（总监理工程师除外）具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师），每提供1份证书扫描件得2分，最多2分。
	2

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。
	8

	第三部分 主观分（66分）  
	分值

	1
	总体监理方案评价
	至少包括监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物等方面内容
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	2
	质量控制措施评价
	至少包含针对本项目软件质量控制措施以及项目整体质量控制措施
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	3
	进度控制措施评价
	至少包含针对本项目进度控制措施
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	4
	组织管理
措施评价
	对组织管理措施的描述情况进行综合评价，方案应至少涵盖合同管理、信息管理、协调管理、保密管理等方面。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	5
	变更控制措施评价
	至少包含针对本项目变更控制措施
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	9

	6
	投资控制措施评价
	至少包含针对本项目投资控制措施
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	9

	合计
	100


主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
第三包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（30分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的三级（或以上）网络安全等级保护测评业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多8分。
	8

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件得2分。
	2

	3
	投入人员评价
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK104]投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目组长具备网络安全或信息安全等级测评高级测评师证书、国家重要信息系统保护人员培训证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分；
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]（2）项目组人员（项目组长除外）具备网络安全等级测评初级或以上证书，提供1份合格的证书扫描件得2分，最多4分；
[bookmark: _Hlk190440316]注：一人持多证不重复计分。
	8

	4
	投标人承诺评价
	投标人承诺满足报价要求、时间地点要求、付款方式要求和技术要求中非“★”号要求的：12分，其他0分
	12

	第三部分 主观分（60分）
	分值

	1
	针对本项目特点的专业化服务方案评价
	至少包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面的安全测评。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	2
	人员岗位、职责评价
	至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	3
	等保测评方案
	至少包含测评的各个环节、测评范围、完成标准等方面内容
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	4
	人员保密管理方案评价
	至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	5
	安全和风险管理方案
	至少包含对测评人员的行为管理，项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施，安全和风险预测机制、预案和控制措施，至少包含如何发现和识别安全威胁、如何发现安全漏洞、系统安全措施等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	合计
	100


主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
第四包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（30分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多8分。
	8

	2
	投入人员评价
	投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
项目成员（包含项目经理一名）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供1人的证书扫描件得3分，最多9分。
注：一人持多证不可以重复计分。
	9

	3
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：13分，其他0分。
	13

	第三部分 主观分（60分）
	分值

	1
	项目测评方案评价
	至少包含咨询服务方案、密码应用安全性评估方案、技术支持和应急服务方案、培训服务方案。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	2
	项目测评环境评价
	至少包含密评实验室，配备密评网络封包、密码算法、协议分析工具、随机数检测工具等设备。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	3
	保密管理方案评价
	至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	4
	保密管理方案评价
	至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法等方面内容。满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	5
	人员配置方案评价
	至少包含人员分工、岗位职责等方面内容。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。
	12

	合计
	100


主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


项目需求书
第一包
一、具体要求
[bookmark: _Toc57644965]（一）业务需求
村（居）人员信息管理，实现村（居）人员信息登记、审核、维护、档案编码，以及退出登记、退出审核等功能，实现村（居）人员信息底数清、情况明。
基层组织信息管理，实现基层组织信息登记、审核、维护，以及基层组织撤销登记、撤销审核功能。
阵地建设管理，实现对党群服务中心建点登记、维护、撤销和党群服务中心服务项目管理功能。
村（居）自治管理，实现民主选举、民主协商、民主决策、民主监督、民主公开、民主管理等业务全过程管理，为基层工作者提供了工作协同工具，提升工作效率，减轻工作压力。
信息联络管理，实现中央社会工作部和天津市委社会工作部与基层观察联系点（包括：村<居>级观察联络点和乡镇<街道>级观察联络点）之间信息交换“直通车”功能和政策文件、通知公告的发布、维护和查看功能。
统计分析管理，实现对村（居）人员信息、基层组织信息、村（居）自治信息、阵地建设信息等数据进行汇总统计分析，自动生成各类统计报告，通过图表、报表等多种形式展示，为宏观管理和决策提供强有力的数据资源支持。
系统管理，实现以“津治通”平台门户为入口，贯通中社部系统用户体系，搭建相对独立的市、区委社会工作部、乡镇（街道）、村（居）四级组织体系和用户体系，完成功能权限分配，实现用户管理、组织管理和权限管理功能。
系统接口开发，实现打通系统与中社部系统、天津市信息资源统一共享交换平台数据共享渠道，实现系统间的业务数据互联互通和双向赋能。
历史数据迁移，实现对中社部系统天津填报的历史数据清洗、治理，根据本项目实际，将治理后的数据迁移到本系统中，减少用户相关数据反复填报，为基层用户减负。
完成系统国产化适配，实现双因子认证登录，满足商用密码应用要求。
（二）功能需求
[bookmark: _Toc520723693][bookmark: _Toc513219355][bookmark: _Toc57644973]本项目计划构建覆盖基层治理核心业务的统一信息平台，包括以下七大功能子系统：
a.村（居）人员信息管理子系统：实现从登记、编码、维护、审核到离职的全流程人员信息管理，支持多层次人员信息的动态完善与权限控制。
b.基层组织信息管理子系统：支持基层组织的登记、信息维护、审核备案及撤销等全生命周期管理，确保组织信息准确可溯。
c.阵地建设管理子系统：围绕党群服务中心建设及相关服务项目，实现对阵地基础设施、服务内容等信息的系统化记录与管理。
d.村（居）自治管理子系统：服务于民主选举、民主协商、民主决策、民主监督与民主管理等环节，支撑基层自治业务规范化开展。
e.信息联络管理子系统：构建从中社部及市委社会工作部，延伸至基层的纵向信息“直通车”，实现政策发布、通知传达，与任务下发、信息上报等功能。
f.统计分析管理子系统：提供多维度、可视化数据统计与分析功能，支持对基层数据的深度挖掘与灵活查询，为管理决策提供数据支撑。
g.系统管理子系统：建立与中社部系统用户体系贯通，且独立可控的四级用户体系（市、区、乡镇/街道、村/社区），实现组织与用户的统一授权和功能权限精细分配。
在系统集成方面，开发中社部系统与本系统之间的数据共享接口，依托天津市信息资源统一共享交换平台，实现数据对外赋能。完成对中社部系统中天津历史填报数据的清洗、治理与迁移，杜绝基层数据重复填报，切实为基层减负。
系统建设遵循国家安全规范，完成国产化软硬件环境适配，支持以“用户名+口令”结合Ukey、短信验证的双因子认证机制，全面满足商用密码应用安全性要求。
功能模块一览表
	子系统
	一级功能模块
	二级功能模块

	村（居）人员信息管理子系统
	社区工作者管理
	社区工作者信息登记

	
	
	社区工作者信息审核

	
	
	社区工作者编码

	
	
	社区工作者档案管理

	
	村（两委）干部管理
	村（两委）干部信息登记

	
	
	村（两委）干部信息审核

	
	
	村（两委）干部档案管理

	
	社区退养人员管理
	社区退养人员信息登记

	
	
	社区退养人员信息审核

	
	
	社区退养人员档案管理

	
	退出人员信息
	退出人员信息登记

	
	
	退出人员信息审核

	
	
	退出人员档案管理

	基层组织信息管理子系统
	乡镇（街道）管理
	乡镇（街道）信息登记

	
	
	乡镇（街道）信息审核

	
	
	乡镇（街道）撤销

	
	村（居）民委会管理
	村（居）民委会信息登记

	
	
	村（居）民委会信息审核

	
	
	村（居）民委会撤销

	
	村（居）党组织管理
	村（居）党组织信息登记

	
	
	村（居）党组织信息审核

	
	
	村（居）党组织撤销

	
	群团组织管理
	群团组织信息登记

	
	
	群团组织信息审核

	
	
	群团组织撤销

	
	村（居）务监督组织管理
	村（居）务监督组织信息登记

	
	
	村（居）务监督组织信息审核

	
	
	村（居）务监督组织撤销

	
	社区社会组织管理
	社区社会组织信息登记

	
	
	社区社会组织信息审核

	
	
	社区社会组织撤销

	
	集体经济组织管理
	集体经济组织信息登记

	
	
	集体经济组织信息审核

	
	
	集体经济组织撤销

	
	物业服务企业管理
	物业服务企业信息登记

	
	
	物业服务企业信息审核

	
	
	物业服务企业撤销

	
	业主委员会管理管理
	业主委员会信息登记

	
	
	业主委员会信息审核

	
	
	业主委员会撤销

	阵地建设管理子系统
	村居党群服务中心建设
	村居党群服务中心登记

	
	
	村居党群服务中心信息审核

	
	村居党群服务中心服务项目
	村居党群服务中心服务项目登记

	
	
	村居党群服务中心服务项目信息审核

	村（居）自治管理管理子系统
	民主选举
	选举管理

	
	
	候选人信息登记

	
	
	选民信息登记

	
	
	选举结果信息备案

	
	
	选举公示

	
	民主协商
	民主协商登记

	
	
	民主协商信息审核

	
	民主决策
	民主决策登记

	
	
	民主决策信息审核

	
	民主监督
	民主公开管理

	
	
	村（居）务监督评审

	
	民主管理
	合同管理

	
	
	印章管理

	
	
	村（居）公约管理

	
	
	自治章程管理

	信息联络管理子系统
	政策文件管理
	政策文件发布

	
	
	政策文件查看

	
	通知公告管理
	通知公告发布

	
	
	通知公告查看

	
	基层观察联络点管理
	观察联络点设置

	
	
	观察联络点任务发放

	
	
	观察联络点任务上报

	统计分析管理子系统
	村（居）人员信息统计分析

	
	基层组织信息统计分析

	
	村（居）自治管理统计分析

	
	阵地建设信息统计分析

	
	信息联络管理信息统计分析

	系统管理子系统
	用户管理

	
	组织管理

	
	权限管理

	系统接口开发
	全国党建引领基层治理和基层政权建设信息系统与本系统数据接口开发

	
	天津市信息资源统一共享交换平台与本系统数据接口开发

	历史数据迁移
	历史数据获取

	
	数据治理

	
	数据入库


（四）性能需求
系统性能需求主要包括支持同时在线用户数和并发用户数等。按照每日业务办理量预估，为系统设计合理的响应时间、在线用户数（一定时间段内用户同时在线的数量）和并发用户数（某一时刻同时向服务器发送请求的用户数）指标值，保证系统性能。
	序号
	指标大类
	指标项
	指标值

	1
	响应时间
	一般查询
	≤2s

	
	
	数据分析、汇总等查询
	≤3s

	
	
	数据更新、增加、删除
	≤2s

	2
	在线用户数
	平台支持同时刻在线用户数
	不小于180人

	3
	并发用户数
	平台支持同时刻并发用户数
	不小于50人

	4
	可靠性
	需要使用开放式系统架构和成熟数据库软件，保证系统的稳定运行。可满足7*24小时作业，除日常升级维护外，系统可靠性可达到99%以上。

	5
	安全性
	必须在设计上确保数据安全，实现数据和身份信息的安全传递，实现数据的加密和签名，对于关键业务操作提供安全审计功能。个人信息存储和展示符合个人信息保护法律相关要求。

	6
	可维护性
	要求各系统及各模块功能结构合理，避免模块间的功能耦合，系统建设时遵循统一的标准规范，使用模块化的程序设计，以便于问题的修改和完善。

	7
	可扩展性
	必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。

	8
	可移植性
	要求能够跨平台运行，符合国产化要求。


（五）安全需求
根据国家信息系统安全等级保护定级指南的要求，本项目内容涉及的定制开发、技术选型及应用、运行管理等均按照网络安全等级保护三级标准建设和执行，并应通过商用密码应用安全性评估。
本项目建设实施中，将利用统一租用的政务云防火墙、漏扫、堡垒机、Web应用防火墙、主机防病毒、数据库审计、日志审计等安全服务资源以及密码安全服务资源，实现安全资源一体化管理。通过系统开发建设，建立数据安全管理体系、技术体系、运营体系，开展等保和商用密码评估，并达到等保三级及密码应用相关要求。
a.数据库备份安全
通过完善的数据备份和恢复机制，保障数据存储的安全。开展系统及数据备份，包括：数据库备份、文件数据备份、系统程序备份、日志备份等。
数据库备份：根据安全管理要求，结合使用单位实际情况，须对数据库进行多重方式备份，每日进行增量备份，每周进行全量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。
文件数据备份：每日对文件数据进行增量备份；每月进行全量备份。
系统程序备份：每月对本系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。
日志备份：根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。
b.用户及设备安全
系统具备全面的安全支撑能力，以保障数据与操作安全。在用户身份认证方面，通过Ukey、短信方式实现身份鉴别，确保登录用户身份真实可靠，防范账号盗用风险；在密码服务上，集成加密算法，为数据加密、签名验签、密钥管理等提供支撑，保障敏感信息存储与传输安全。同时，结合操作日志审计等机制，构建多层次安全防护体系，支撑系统在用户交互、数据流转、跨部门协同等场景下的安全运行。
身份认证与访问控制：采用Ukey、短信结合密码的双因素认证方式，确保用户身份真实可靠，防止账号盗用；基于角色的访问控制（RBAC）机制，为不同用户分配精准权限，限制非授权操作，实现“最小权限”原则，从源头管控访问安全。
c.数据安全
[bookmark: _Toc57576147][bookmark: OLE_LINK17]（a）数据传输安全
数据传输机密性：在终端部署符合GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》的Ukey，业务服务区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机。通过Ukey和服务器密码机使用第三方电子认证服务机构颁发数字证书对身份鉴别数据等重要数据基于SM2/SM4算法进行加密，保证身份鉴别数据等重要数据传输的机密性。
数据传输完整性：在终端部署符合GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》的Ukey，业务服务区部署符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》的服务器密码机。通过Ukey和服务器密码机使用第三方电子认证服务机构颁发的数字证书对身份鉴别数据等重要数据使用合规的密码技术，保证身份鉴别数据等重要数据的完整性。
[bookmark: _Toc57576148]（b）数据存储安全
数据存储机密性：在业务服务区部署GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》的安全数据库，调用模块使用SM4算法对重要数据进行加密存储，保护业务系统中重要数据的机密性。
[bookmark: _Toc56160080]数据存储完整性：在业务服务区部署GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》的安全数据库，调用模块使用SM4算法对业务系统中重要数据进行完整性保护。
[bookmark: _Toc57576149]日志记录完整性：在业务服务器区部署符合GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》的签名验签服务器，使用相应的工具软件结合签名验签服务器对应用日志记录进行完整性保护，防止应用日志记录被非授权篡改。
d.网络传输安全
通过 SSL VPN加密通道实现数据传输，采用加密算法对传输内容加密，防范数据在网络传输中被窃听或篡改。
e.密码安全
依托密码服务，通过加密算法对敏感数据（如身份证号）进行存储加密，利用算法保障数据完整性校验；支持签名验签服务，防止数据被篡改。
（六）建设周期
项目建设周期为9个月（含不少于3个月试运行）。
（七）数据共享开放要求
系统数据共享开放须符合《天津市政府信息资源共享管理暂行办法》。
项目须实现本系统与天津市信息资源统一共享交换平台的对接，通过天津市信息资源统一共享交换平台与“一张表”等系统实现按需数据共享。
结合本系统功能，完成3个数据接口开发，接口清单如下：
	序号
	接口描述
	备注

	1
	村（居）委会赋码信息查询接口
	推送

	2
	社区工作者信息查询接口
	推送

	3
	基层组织信息查询接口
	推送


实现党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）与全国党建引领基层治理和基层政权建设信息系统接口对接，完成数据互联互通。开发本系统用户调用中社部全国平台接口，提供用户数据的同步，以及业务数据提交和获取功能。与中社部全国平台对接工作。
实现方式设计：根据全国党建引领基层治理和基层政权建设信息系统数据接口规范，开发本系统和中社部系统的数据传输接口，定期获取中社部系统中的天津相关数据，并推动天津系统中的有关数据，实现一处填报、多方共用。
结合党建引领基层治理和基层政权建设信息系统功能，完成19个数据接口开发，接口清单如下：
	序号
	接口描述
	备注

	1
	村居委会信息录入
	推送

	2
	查询村居委会信息
	接收

	3
	撤销村居委会信息
	推送

	4
	导入村居委会和成员信息
	推送

	5
	查询下级机构数据
	接收

	6
	村居组织信息录入
	推送

	7
	查询村居组织信息
	接收

	8
	撤销村居组织信息
	推送

	9
	修改村居组织和成员信息
	推送

	10
	查询村居自治数据信息
	接收

	11
	党组织数据录入
	推送

	12
	群团组织数据录入
	推送

	13
	村（居）务监督组织录入
	推送

	14
	社区社会组织录入
	推送

	15
	集体组织经济录入
	推送

	16
	物业服务企业录入
	推送

	17
	业主委员会录入
	推送

	18
	基层治理观察联络点数据发送接口
	推送

	19
	基层治理观察联络点数据接收接口
	接收


（八）安全审查和保密要求
[bookmark: _Hlk212731784]a.安全审查
[bookmark: OLE_LINK18]本项目中标供应商及其投入本项目的相关员工须自觉落实数据安全责任及安全防护措施，支撑系统安全稳定运行，配合采购人做好系统安全检查、风险评估与测评及审计等监督管理工作。本项目中标供应商及其投入本项目的相关员工不应有因违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。
[bookmark: _Hlk212731793]b.保密要求
[bookmark: OLE_LINK19]本项目中标供应商及其投入本项目的相关员工须签署《第三方机构保密协议》《第三方机构人员安全保密责任书》，避免项目相关资料丢失、泄露、转借、复印等情况，确保项目中标供应商及其投入本项目的相关员工人员严格遵守各项保密要求，落实个人保密责任。
[bookmark: OLE_LINK20]（九）维保服务要求
a.系统巡检
日常巡检。建立按日巡检机制，对系统运行情况、系统安全每日巡检，并做好巡检日志记录，确保系统的可靠性、可用性、运行性能和安全。巡检内容包括：系统日志、网络状况、平台空间状况、系统性能、数据库各种文件的状态与配置、运行效率等。每月、季度、年度提供运维报告。若在日巡检过程中，发现问题应第一时间上报并及时解决，事后提交详细的《应急响应服务报告》。
漏洞处置。对各个渠道开展的漏洞扫描、代码审计、渗透测试等服务检查出的安全漏洞进行排查并排除安全隐患。
[bookmark: OLE_LINK9]重保服务。在重要时期为关键信息系统提供重保组织架构设计、积极防御、实时检测、响应处置、攻击预测等安全服务，以提高组织的网络安全保障能力，保障重大活动的顺利进行。在重大活动或迎检等特殊时期，以“事前准备、事中保障（值守、监控、应急、处置）、事后总结（复盘、提升）”的思路来保障用户信息系统的安全。重保期间实行7×24小时值守。
b.故障恢复及应急处置
故障恢复：保证系统稳定性，建立系统日志，排除系统故障，保障系统稳定运行，无特殊情况不可中断。提供7×24小时响应，一般性问题要求2小时内响应，4小时内解决；重大问题要求2小时内响应，8小时解决。
应急处置：制定信息系统安全、个人信息保护、网络和数据安全以及密码安全等相关应急预案。建立应急响应小组，制定并实施有效的《应急预案》，对于系统突发安全事件提供应急响应服务。配合开展应急演练，完成应急演练实施报告，提升应急处置能力。如发生突发事件后立即按照《应急预案》进行快速处置，并第一时间通知中心联系人，安全事件包括但不限于：由于网络攻击行为或者内部安全事故造成系统遭到破坏、更改、泄露、应用服务中断、系统异常宕机等不良后果，对系统正常运行产生影响的事件，包括但不限于：SQL注入、跨站扫描、网页篡改、网站挂马、非法链接、域名劫持、DDOS攻击、黑客入侵、病毒爆发等。及时解决安全故障，修复系统，使网络和信息系统恢复正常运行，尽可能挽回或减少损失。同时，需提交《应急响应服务报告》，内容包括在应急响应服务中的所遇到的安全问题、安全事故处理过程、处理结果等，事故处理完毕后根据应急时发现的问题完善应急预案。
c.系统及数据备份
数据库备份，根据安全管理要求，结合使用部门实际情况，对数据库进行多重方式备份，每日增量、每周全量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。
系统程序备份，每月对本政务系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，运维团队须做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。日志备份，根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。
d.程序修改
根据业务实际需求，在现有系统的基础上，完成代码量的功能完善和BUG修复。
e.安全服务
定期申请政务云对系统进行漏洞扫描，至少每月对系统开展1次漏洞扫描，形成漏扫报告，根据报告内容及时排除风险并形成整改报告。
按照《网络安全法》等相关管理规定，定期对各类密码进行更换、保管等安全管理。
系统应当设置访问控制策略，对接入的IP地址段或设备实施访问限制。
本项目安全性须参照GBT22239-2019《信息系统安全等级保护基本要求》三级标准。在项目运维期间须积极配合用户开展的与该项目相关的网络安全监测与风险评估、数据安全检查评估或密码应用安全性评估等安全审查工作。
f.技术支持及培训
电话支持服务。提供7×24小时的电话技术支持服务，用户可以拨打客服专线，获得直接的技术咨询和问题解决服务。
网络支持服务。用户可通过现有的网络方式，如邮箱、微信提出疑问后，技术人员及时给予解答。
用户指导服务。为用户提供业务系统使用指导服务，根据用户的工作需要，派遣技术人员提供现场技术指导，帮助用户更好地理解和使用业务系统。
系统用户培训服务。根据用户的业务需求，提供现场或远程的系统用户培训服务，包括技术培训、业务培训和系统培训等。帮助用户更好地理解和使用产品和服务，以满足他们的业务需求。全年不少于2次培训，每次培训时长不少于4小时。
[bookmark: _Hlk213840630]（十）软件测评要求
a.测评机构资质要求 
明确具备CMA检验检测机构资质认定证书，且认证范围包含软件相关测评项目。
明确具备CNAS实验室认可证书，确保测评结果的权威性和通用性。
b.测评内容与标准要求
覆盖功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、易用性测试等核心模块。
明确引用国家标准（如GB/T 25000 系列软件质量模型、GB/T 35273 信息安全技术要求）。
c.测评流程与交付物要求
规定测评实施流程，需包含测试方案编制、测试环境搭建、现场测试、问题整改复核等环节。
明确交付物清单，包括测评报告（需加盖CMA及CNAS印章）、测试用例、问题清单及整改验证报告。
（十一）开发人员要求
	[bookmark: _Hlk212641244]序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	本科（或以上）学历（计算机相关专业），相关软件开发工作经验。具备信息系统项目管理师证书。
	1.负责制订可行的项目管理计划，组织研发项目的实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整；
2.分析和评估项目管理计划和成果，能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；
3.负责系统各岗位职责、工作范围、工作规范的建立，并进行定期修订；
4.负责系统服务跟踪与回访的组织管理工作；
5.负责系统服务人员的项目研发相关工作绩效考核；
6.完成系统日常运行状况监测，对系统主要功能模块进行可用性测试；
7.作为项目团队的负责人协调各项工作内容。
	不驻场

	2
	产品经理
	1
	本科（或以上）学历，相关软件产品设计工作经验。具备系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书。
	1.负责收集和分析用户需求，制定产品功能规划；
2.深度调研业务需求，结合系统集成技术要求，解决跨环节技术与业务衔接问题；
3.把控项目质量，对照项目验收标准与系统集成规范，开展阶段性成果校验；
4.负责项目沟通协调，对接用户需求、开发团队、监理单位、测评单位等各方，同步项目进展、反馈问题，保障沟通顺畅。
	工作时间驻场

	3
	UI/UX设计师
	1
	本科（或以上）学历，相关软件UI/UX设计工作经验。
	1.负责系统的界面设计和用户体验优化；
2.负责参与需求评审，从设计角度提出可行性建议；
3.制定设计规范（如色彩系统、字体、图标库），确保一致性；
4.负责提升产品易用性、美观度和情感化体验。
	工作时间驻场

	4
	前端开发工程师
	1
	本科（或以上）学历，相关软件前端开发工作经验。
	1.负责系统前端界面开发，严格遵循政务UI规范与交互标准，保障页面适配多终端、多浏览器；
2.基于前端主流框架完成组件化开发，提升代码复用性与系统可维护性；
3.与后端协作完成数据接口联调，保障系统数据交互的准确性、安全性与稳定性，满足业务需求；
4.优化前端性能，提升系统加载速度与响应效率，排查并解决前端开发及测试中的技术问题。
	按建设需要驻场

	5
	后端开发工程师
	2
	本科（或以上）学历，相关软件后端开发工作经验。具备程序员证书或软件设计师证书或系统分析师证书。
	1.负责后端逻辑的编写和数据库的设计；
2.负责分析系统需求文档（PRD）、设计文档，明确功能边界、非功能需求（如性能、兼容性）及业务逻辑；
3.负责根据业务需求设计高可用、可扩展的后端架构，划分服务边界，定义接口规范；
4.负责选择合适的技术栈，平衡开发效率、性能与维护成本。
	按建设需要驻场

	6
	测试工程师
	1
	本科（或以上）学历，相关软件测试工作经验。
	1.负责系统的测试工作，确保系统质量；
2.负责分析系统需求文档（PRD）、设计文档，明确功能边界、非功能需求（如性能、兼容性）及业务逻辑；
3.负责与产品经理、开发团队沟通，澄清需求模糊点，确保测试覆盖所有关键场景；
4.确定测试范围、优先级、资源分配及时间计划，平衡测试深度与项目进度。
	不驻场

	7
	运维工程师
	2
	本科（或以上）学历，相关软件运行维护工作经验。
	1.从事系统运维管理工作，负责系统的部署、维护和监控；
2.完成系统日常运行状况监测，对系统主要功能模块进行可用性测试；
3.负责对接，理解需求内容，拆解细化需求内容并做好业务技术沟通，形成需求功能设计，确保运维人员可以直接推进系统优化工作。
	不驻场

	8
	数据分析师
	1
	本科（或以上）学历，相关软件数据分析工作经验,具备系统分析师证书。
	1.制定系统需求规格说明书和项目开发计划、指导和协调信息系统开发与运行、编写系统分析设计文档、对开发过程进行质量控制与进度控制；
2.负责数据的收集、分析和挖掘，为系统优化提供数据支持；
3.负责中央和天津的数据对接，包括接口文档、开发、联调、测试、上线等。
	不驻场


[bookmark: _Hlk215247270]团队成员包含项目经理1名、产品经理不少于1名、UI/UX设计师不少于1名、前端开发工程师不少于1名、后端开发工程师不少于2名、测试工程师不少于1名、运维工程师不少于2名、数据分析师不少于1名，各岗位不得兼任。团队所有成员均需为中标单位正式员工。

（十二）其他要求
Ukey具体参数如下：
	分类
	指标参数

	总体要求
	支持国产系列算法，内置硬件真随机数发生器和协处理器；可作为数字证书和私钥的安全载体，并能在Key硬件内部进行加密、解密、签名、验签等运算，签名私钥永远不可导出，采用“硬件+PIN码”的双因子认证，保证数字证书和私钥的合法使用。

	软件要求
	1.基本功能要求：
（1）内嵌32位高性能、高容量智能卡芯片，用户存储空间不少于128KB；
（2）支持2个以上国密应用，同时支持8个以上证书；
（3）验证及运算过程在硬件内部完成，私钥永不出Key，具有多种对抗攻击的安全检测和保护手段；
（4）符合USB2.0规范，兼容USB1.1，兼容3.0规范接口；
（5）支持国产操作系统（全系列国产CPU和国产操作系统均支持）；
（6）支持CSP/PKCS#11、SKF国密标准接口规范；
（7）支持X.509 V3标准证书格式；
（8）支持AES/SHA256/RSA2048/SM1/SM2/SM3/SM4算法，对称算法支持ECB、CBC模式；
（9）支持CSP/PKCS#11/SKF开发接口；
（10）支持RSA/SM2且同时支持SKF/CSP/P11接口互通调用。
2.性能指标：
（1）SM1加解密≥1.4Mbps；
（2）SM4加解密≥1.7Mbps；
（3）SM2密钥对生成≥4次/秒；
（4）SM2解密≥90次/秒；
（5）SM2签名≥120次/秒；
（6）SM2验签≥90次/秒；
（7）RSA密钥对生成（1024）≤0.7秒/次；
（8）RSA签名（1024）≥95次/秒；
（9）RSA密钥对生成（2048）≤3秒/次；
（10）RSA签名（2048）≥29次/秒。





第二包：项目监理服务
1、监理总体要求
a.总体要求
遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。
监理单位负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。
具体应做到：
（a）监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。
同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。
（b）监理机构要求：
监理单位应具有相应专业的监理工程师；
本次监理项目实行总监理工程师负责制。
b.服务需求
（a）项目质量控制
监理单位应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标。保证项目实施与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求，根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查，并向采购人报告。
监理单位应按照用户方要求，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容。主要工作包括但不限于以下内容：
①准备阶段的质量控制
审核施工设计方案，严格要求承建单位按照方案施工；
综合评价设计方案，对方案中的问题提出监理意见及建议；
审核承建方提供的项目组织计划及实施计划；
审核承建方提供的项目进度计划，当实际进度落后于进度计划时，督促承建方采取纠偏手段，并监督其实施；
②系统实施阶段的质量控制
对实施过程中出现的质量缺陷，要求承建方整改，并检查整改结果。
检查项目实施情况。
为了保障本项目达到预期的目标，在事前、事中、事后阶段建设进行质量控制，并对组织实施、安装调试和安装结果进行全面检查。
③竣工验收阶段质量控制
对项目培训进行监理确认，保证项目培训的质量；
对项目文档的完备性进一步进行审核；
审核项目完成情况，是否达到立项时提出的项目服务目标，是否按项目合同完成；
各种测试报告是否齐全、有效；
对项目是否满足验收要求给出审查意见，对符合要求的，建议验收通过；
根据验收结果，核实已完成服务的数量、质量，报送用户方作为付款的依据。
④安全质量控制
负责安全方案的审核和确认；
（b）项目进度控制
中标人应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度。中标人对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议。
中标人对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。主要工作包括但不限于以下内容：
①监督检查承建方制定的实施计划，反馈并确定合理的工期进度；
②发现建设服务进程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，以使实际进度符合合同的要求；
③当建设服务进度拖后，可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供用户方采取措施或做出决定。
（c）项目变更控制
建立变更控制系统；对建设变更控制，明确界定建设变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。
任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。
（d）项目合同管理
中标人应对第一包合同中的风险条款进行仔细的分析解释，同时也要对合同条款的更换、延期说明、投资变化等事件进行仔细分析；
在第一包合同签订过程中，投标人要按条款逐条分析，如果发现有对用户方产生风险较大的条款，要增加相应的抵御条款；
中标人采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；
中标人应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；
中标人应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；
中标人应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正用户方的违约行为；
中标人应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：
①监督检查承建方履行合同；
②对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认，协助用户方处理建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；
③对合同工期的延误和延期进行审核；
④对项目暂停，复工等事宜进行审核；
⑤根据合同约定，审核承建方提交的支付申请；
（e）项目安全管理
按用户方要求，中标人监督承建方按照技术标准和建设方案提供服务，检查承建方是否存在设计过程中的非安全隐患行为。主要工作包括但不限于以下内容：
①确立项目安全监督的工作目标；
②负责建设实施过程中安全控制，防止出现安全事故；
③检查督促承建方建立、完善安全生产制度；
④组织项目安全事故的调查。
（f）项目信息管理
中标人应对所有资料进行分期、分类管理，保证资料与实际情况的统一；
中标人应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；
中标人做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，建设协调会、技术专题会的会议纪要；
中标人应做好对项目成果的管理、审核工作；
中标人在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。
（g）项目组织和协调
①确定承建方的工作范围和职责；协助用户方建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使建设信息在有关各方之间保持顺畅流通，协调各方的工作关系，并协调解决建设过程中的各类纠纷；
②通过必要的会议和沟通机制实施协调工作。
c.服务人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	总监理工程师
	1
	具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、计算机相关专业高级（或以上）职称
	1.统筹系统建设全流程监理，把控信息安全与密码应用合规性，协调解决跨环节安全相关重大问题；
2.审核系统安全设计方案、测评计划，验证等保与密评要求落地情况，签署关键监理文件并承担相应责任；
3.监督安全防护措施实施与质量管控，核查系统安全合规性，排查建设过程中的安全风险隐患；
4.组织系统安全相关验收评审，复核测评报告与整改效果，确保系统满足安全合规与使用要求；
5.协助完善系统安全管理制度与运维流程，提供专业监理建议，保障系统长期安全稳定运行。
	不驻场

	2
	监理工程师
	1
	具备相关监理工作经验。具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统监理师证书。
	1.审核系统建设中的安全技术方案与实施计划，核查是否契合规范要求，提出专业优化建议；
2.监督系统建设各环节安全措施落地，检查设备部署、配置合理性，及时发现并预警安全隐患；
3.参与安全相关测试与阶段性验收，核验测试结果真实性，跟踪问题整改闭环情况；
4.记录监理过程中的安全相关信息，编制监理日志与报告，为项目安全管控提供依据；
5.协助总监理工程师协调解决建设中的安全相关问题，保障系统建设合规推进。
	不驻场


团队成员包含总监理工程师1名、监理工程师不少于1名，各岗位不得兼任。团队所有成员均需为中标单位正式员工。
2、组织要求
a.投标人应根据项目需要，配备项目监理工作所需要的人员；监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担采购人与承建单位的信息保密义务。在采购人未提出更换的情况下，中标人如更换总监理师和其他监理工程师，需征得采购人的同意更换相应资格的总监理师和其他监理工程师。
b.在3个工作日内，投标人应以采购人要求为各项目实施或验收过程中出现的问题提供的技术处置意见，管理改进意见不超过5个工作日完成。
c.监理服务除应参照GB/T 19668.1-2014履行外，还应满足以下要求：
监理过程中应及时记录、保存所有相关资料，并根据采购人要求及时将有关资料正本或副本报送采购人；
在监理服务过程中，应采购人要求针对项目中发生的事项出具专业且明确的监理意见；
监理过程中除图、表、文字等记录形式外，还应对关键活动进行图像或视频方式的记录；
根据项目建设的要求审核承建单位的进度计划，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控；
对于项目建设过程中发生的变更，中标供应商须从有关法律法规、标准规范的角度，从项目质量、进度、成本三个层面给出意见。认为变更内容欠妥的，向建设单位提供具有可操作性的意见或建议；
在监理的项目的任何一次报审报验之前，中标供应商须做好先期协调和准备工作，并提前通知建设单位该次审验活动的目的、内容、方法和需要进行的记录，以及建设单位应参与的人员，在建设单位对上述内容确认后方可进行相应审验活动；
中标供应商负责与项目相关的所有例会、专题会的会前通知及相关准备工作，并负责会议纪要的记录和整理，以及会议结论的跟踪落实与汇报；
中标供应商须对合同款项申请支付一方的合同履约情况进行检查和核实，确认合同履行是否满足款项支付的约定条件，须对款项支付申请进行核查并出具意见。




第三包：等级保护测评服务
一、总体要求
根据《信息安全等级保护管理办法》文件要求，按照国家《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019标准，开展专项安全等级保护测评工作。
二、测评范围
对以下系统实施网络安全等级保护测评服务。
	No.
	系统名称
	级别

	1
	党建引领基层治理和基层政权建设信息系统
	三级


三、服务要求
1. 测评时间要求：根据项目进展情况，测评工作在具备进场条件60个工作日内完成，具体完成时间应与采购人沟通确定。
2. 在不影响系统正常运行的前提下，根据国家标准对各系统进行等级保护测评。由测评公司根据《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》编写项目计划书，系统等级保护测评实施方案、测评方法，测评指导书，编写各种测评表单、测评报告、系统整改建议书等。
3. 等级保护测评的实施方案、工作计划等文档内容应与用户单位被测评系统结构相符合，要求测评单位根据信息系统与应用现状，编写测评实施保障措施，应急处理预案等，应体现系统运行的理解能力，测评组人员要有等保测评三级项目经验，可有效保障测评安全，及时有效处理测评中出现的问题。
4. 测评服务提供方应具备后续服务支持能力，要对测评结论提出整改建议并提供整改设计方案。全部测评文档装订成册，建立测评档案。系统上线前完成源代码安全审计(含恶意代码检测等内容)并出具报告。
四、技术要求
1、供应商能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。
2、供应商应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。
3、为维护采购人利益，供应商在实际测评工作中对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场时必须签订保密协议。
4、供应商应具备完善的质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。
5、供应商应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的流程、项目问题管理流程等。
6、供应商应在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范。
7、供应商对被测信息系统进行系统定级，并协助甲方完成系统备案服务。
8、供应商在等级保护项目中必须提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。
9、供应商应在项目实施期间根据实际情况提出符合等级保护要求的完善建议。
五、人员要求
投标人应为本项目成立至少3名人员实施小组，其中包含项目经理1名、项目组成员2人。相关人员应具备与本项目服务内容相关的服务经验。团队所有成员均需为中标单位正式员工或者与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年。
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目组长
	1
	网络安全或信息安全等级测评高级测评师证书、国家重要信息系统保护人员培训证书。
	在本项目中负责掌控项目实施的各个环节，把握项目的整体进度；协助、指导项目组成员的工作，及时发现并处理项目中存在的问题，对质量监督、项目进度的所有细则负首要责任；负责对用户进行等级保护相关培训工作。
	不驻场

	2
	项目组人员
	2
	网络安全等级测评师初级及以上证书
	从事信息系统网络安全等级测评具体工作
	不驻场


六、安全审查和保密要求
投标人需对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人需遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。
七、验收标准
1、交付成果
按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护2.0标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，包括：
《网络安全等级保护测评报告》
《等级保护安全整改建议书》
2、验收文档
按照天津市数据发展中心档案工作机制等要求，形成验收文档。通过验收后15日内提交验收备案材料。


第四包：商用密码应用安全性评估服务
一、密评总体要求
（1）中标供应商应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。中标供应商应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。中标供应商为本项目配备能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力的测评人员，测评人员应具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩证书，遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。
（2）中标供应商应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，在签订合同后应立即成立密评工作项目组，中标供应商应严格按照合同履行密评责任。
（3）为保障密评过程中的可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，中标供应商须建立有严格规范的保密管理管理体系，拥有完备的保密技术手段和措施，确保重要数据不被泄露和非授权访问。
（4）为保障系统密码应用测评结果的合规性和准确性，在现场测评阶段，需对采集的密文、杂凑值、签名值、数据包、数字证书等证据进行分析验证，中标供应商所采用的测评工具应具有以下功能：
密码算法的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码算法进行验证，供应商所采用的测评工具需具备编码转换、哈希运算、对称运算、SM2运算、SM2协商、SM9运算、SM9协商、RSA运算、ECC运算、HMAC、点模运算以及位运算等多种功能；
密码协议的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码技术进行验证，中标供应商所采用的测评工具需具备SSL PRF、IPSec KEYMAT、IPSec包解析等功能；
密码服务的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码服务进行验证，中标供应商所采用的测评工具需具备SM2验签、SM2编解码、ASN.1解码、RSA验签、证书验证、签章验证等功能。
（5）项目组需在入场前签署保密协议。
（6）中标供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。
（7）中标供应商应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员和工具。为保障密评实施与合同约定服务周期内的服务响应，中标供应商须提供拟派人员在本单位的社保证明。
（8）中标供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响采购人信息系统的正常运行。
（9）中标供应商应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。
（10）中标供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。
二、人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目团队成员（其中包含一名项目经理）
	3
	具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书
	把控项目和密码测评方面质量，
编写密评报告；从事项目密码测评相关工作
	不驻场


团队所有成员均需为中标单位正式员工或者与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年。
三、安全审查和保密要求
投标人需对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人需遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。


第三部分  投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。 
2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和现场考察
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：
（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
（2）货物主要技术性能的详细描述；
（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目需求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。



第四部分  合同条款
合同一般条款
需方：  
供方： 
供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：  （详见附件）
    合同总价款：人民币  元
    大写：人民币  元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、服务时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
    六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
    七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：                                        ，
行号（数字代码）：                                                ，
账        号：                                                   。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）： 
	需方（公章）： 

	地址：  
	地址： 

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	委托代理人： 
	委托代理人： 

	电话：
	电话：



时间：20  年  月  日

合同特殊条款

 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
 合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。



第五部分  投标文件格式
投标文件封面格式

[image: 1]


投 标 文 件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
所投包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：



投标日期：   年   月   日


投标文件总目录
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）


附件1
投标书
致：天津市政府采购中心
根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：
第   包，￥      元（人民币），大写                   。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：
□上门自取

□到付邮寄
邮寄地址、邮编：
邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日



附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：  



附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


附件3

开标一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
                                                       单位：元
	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称：

日期：     年    月    日



附件4
开标分项一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    
单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：     年    月    日


附件5
商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。
2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6
技术要求偏离应答表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

我单位郑重承诺：所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。我单位在本项目服务过程中使用的第三方软件费用由投标人负责。我单位与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由我单位负责。我单位提供本项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归采购人所有，并协助采购人完成版权注册，对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。我单位严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。
	序号
	招标文件要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。
	此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。
	此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。
2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7
主要相关项目业绩一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日



附件8
投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。


     年   月   日 

	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件9-1
第一包
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 党建引领基层治理和基层政权建设信息系统（天津）软件开发（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


第二包
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 项目监理服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第三包
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 等级保护测评服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


第四包
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 商用密码应用安全性测评服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]附件9-2
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               投标人名称：

               日  期：

注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。




附件10：售后服务承诺及培训内容



附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等



附件12：投标人认为需要提供的其他资料
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